| ЧǍВАШ РЕСПУБЛИКИН ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТАТА ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТЕРСТВИ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МИНПРОМЭНЕРГО ЧУВАШИИ) ул. К. Иванова, д. 84, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428018, тел. (8352) 56-50-90, e-mail: minprom@cap.ru, www.minprom.cap.ru ОКПО 43631751, ОГРН 1202100001840, ИНН/КПП 2130217350/213001001 16.09.2022 05/09-4183 ________________№ ______________ На № ___________ от _____________ | Общество с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» |
| --- | --- |

Минпромэнерго Чувашии в соответствии с пунктом 51 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением   Правительства   Российской    Федерации     от     01.12.2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (далее – Правила утверждения программ), направляет замечания Минпромэнерго Чувашии  к проекту  изменений, вносимых в инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» по развитию электрических сетей в пгт. Вурнары на 2020-2024 годы (далее – замечания, Проект).

На основании пункта 53 Правил утверждения программ просим представить доработанный с учетом замечаний  Минпромэнерго Чувашии  Проект, уведомление о доработанном Проекте и пояснительную записку, содержащую информацию об учете в доработанном  Проекте вышеуказанных  замечаний   или  о  мотивированном  отказе от учета таких замечаний,  в  срок не позднее 3 октября  2022 года.

Приложение:   Замечания Минпромэнерго Чувашии к Проекту на 4 л. в 1 экз.

Начальник  отдела

энергетической  политики	                                                                          Н.М. Павлова

Можаева И.Г., 56-50-94 (59-24)

Приложение

Замечания Минпромэнерго Чувашии к Проекту

1.	Согласно пункту 9 Правил утверждения программ проект изменений, которые вносятся в инвестиционную программу, представляется в Минпромэнерго Чувашии в соответствии со стандартами  раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. № 24 (далее – Стандарты).

В соответствии с пунктом 29 Стандартов информация о проекте инвестиционной программы,  указанная в абзацах втором - десятом подпункта «м» пункта 19 Стандартов, раскрывается в форме электронных документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм и требованиями к их форматам раскрытия, утвержденными Минэнерго России.

Формы раскрытия сетевой организацией информации о проекте инвестиционной программы и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 Стандартов (далее – Формы),  и правила заполнения Форм утверждены приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее –  Правила заполнения форм).

Согласно пункту 100 Правил заполнения форм в столбце 3 Форм, где требуется указание идентификатора инвестиционного проекта, после идентификатора указывается соответствующий инвестиционному проекту счет бухгалтерского учета (после начала реализации инвестиционного проекта), на котором отражаются инвестиции в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, в связи с чем  просим дополнить идентификаторы соответствующим счетом бухгалтерского учета.

2. Просим привести следующие формы Проекта в соответствие с Правилами заполнения форм, устранив в них нижеуказанные замечания:

| № формы Проекта | Столбец, ячейка или строка, информацию в которой необходимо исправить | Пункт Правил заполнения форм, в котором указаны требования к заполнению формы | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| форма 2 | столбец 4 | п.107 | в строке по проекту с идентификатором J_Вурнары 2021 не указана стадия реализации проекта |
|  |  |  | в столбце неверно указана текущая стадия реализации инвестиционного проекта, так как буквой "З" обозначаются проекты, если система АИИСКУЭ с приборами учета принята к бухгалтерскому учету. Просим скорректировать данную информацию, руководствуясь п.107 Правил заполнения форм |
|  | столбцы 5-7 | п.п.108-109 | указать год начала и планируемый год окончания реализации инвестиционного проекта с идентификатором J_Вурнары 2021 |
|  | столбец 7 | п. 109 | указать планируемый год окончания реализации проектов |
|  | столбцы 17,19-21 | п.п.116-117 | указать значения по проекту с идентификатором J_Вурнары 2021 |
|  | столбцы 15, 18, 27, 32.6 и 32.9 | п.114, п.118 | указать величину выбытия денежных средств, направленных на оплату мероприятия с идентификатором J_Вурнары 2021, отраженных и оформленных документах в соответствии с бухгалтерским учетом в первичных учетных (наличие которой, выявлено по результатам проводимой Минпромэнерго Чувашии проверки хода реализации инвестиционной программы за 12 месяцев 2021 г. |
|  | столбцы 19-21 | п.117 | заполнить столбцы согласно пункту 117 Правил заполнения форм |
| форма 2 | столбцы 27 и 32.6 | п.118 | распределить фактическую сумму оплаты по проекту с идентификатором J_Вурнары 2021 по годам, в которых она фактически произведена (исходя из фактической оплаты по платежным поручениям в 2022 году - 0,18121млн. руб.) |
|  | столбцы 38 и 41 | п.124 | скорректировать предложение по финансированию проектов с учетом значения по проекту с идентификатором J_Вурнары 2021 |
|  | строка проекта J_Вурнары 2023 |  | указать плановые значения согласно приложению 1 к приказу Минэкономразвития Чувашии от 03.09.2019 № 173 в сумме 3,18585 млн. руб. и пересчитать итоговые значения |
| форма 3 | столбцы 4, 7, 10 | п.п.131-132, п.п.134-135 | устранить замечания, аналогичные замечаниям, указанным по форме 2 |
|  | столбцы 16-20 | п.135, п.п.137- 139 | заполнить значения по строке с идентификатором J_Вурнары 2021, скорректировав итоговые значения |
|  | столбцы 22-26 | п.140 | заполнить столбцы согласно пункту 140 Правил заполнения форм |
| форма 4 | столбцы 6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.7 |  | Ошибочно указаны показатели по проекту с идентификатором J_Вурнары 2022 |
|  | столбец 7.4.1 |  | по проекту с идентификатором J_Вурнары 2024 показатели ошибочно указаны в столбце 7. 4.1. Следует указать данные показатели в столбце 7.4.2. |
| форма 6 |  | п.179 | указать кварталы года и количество комплектов в целых числах |
| форма 7 | столбцы 6.2.7, 6.8.7, 6.10.7, 7.2.7 |  | указать в указанных столбцах предложение по корректировке утвержденного плана |
|  | столбцы 5.1.7, 5.2.7 |  | исключить ошибочно указанные значения по плану и факту на 2021 год по проекту с идентификатором J_Вурнары 2022. |
|  | 6.2.7-7.1.1 |  | привести нумерацию столбцов в соответствие с утвержденной Формой 7. Указать количество комплектов в целых числах. |

Отмечаем, что согласно пункту 64  Правил утверждения программ

3. В части 2 «Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» формы 20 «Финансовый план субъекта электроэнергетики» в столбце 8 по строкам 1.2, 1.2.1, 1.2.1.3,  указана  текущая амортизация, учтенная в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, на 2022 год  в сумме 2,58093 млн. руб.

Вместе с тем в протоколе заседания коллегии Госслужбы Чувашии по конкурентной политике  и тарифам от 23.12.2021  указана амортизация, учтенная в тарифе в сумме 2,67285 млн. руб., в связи с чем просим скорректировать значения в столбце 8 по вышеуказанным строкам и предусмотреть данную сумму в качестве источника финансирования инвестиционной программы.

Кроме того, учитывая, что в части 1 данной формы по строкам «Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:» и «Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:» указан убыток от деятельности по оказанию услуг по передаче  электрической энергии, реализация инвестиционных проектов на 2023 год за счет источников финансирования в суммах, предложенных по корректировке утвержденного плана на 2023 год и указанных  в части 2 формы, не представляется возможной.

На основании изложенного просим скорректировать значения указанных  показателей в данной  форме.

Отмечаем, что в соответствии с  пояснениями, указанным в утвержденной приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 форме финансового плана субъекта электроэнергетики (далее –  форма финплана), в строках, содержащих слова «всего, в том числе» указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела), в связи с чем просим в строках разделов части 1 указать значения, составляющие сумму, указанную в разделе, наименование которого содержит  слова «всего, в том числе».

Просим обратить внимание, что утвержденной формой финплана в части 2 предусмотрена строка 8.4 «Остаток на развитие», в данной связи просим дополнить форму указанной строкой.

4. Обращаем внимание, что в пункте 2 Правил утверждения программ указано, что под инвестиционным проектом понимается вложение инвестиций в сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

В данной связи в наименовании инвестиционных проектов на 2022-2023 годы слова «Монтаж системы АИИСКУЭ с установкой приборов» предлагаем заменить словами «Создание системы АИИСКУЭ с приобретением и включением в неё приборов коммерческого учета электрической энергии».

5. В составе обосновывающих изменения, вносимые в инвестиционную программу,  материалов представлены локальные сметы без указания в них квартала и года расценок, использованных при составлении смет.

Учитывая, что  представленные локальные  сметы на 2023 и 2024 год утверждены  в 2022 году,  а освоение инвестиционных проектов с целью  возможности их реализации рассчитывается в прогнозных ценах соответствующих лет, просим рассчитать стоимость инвестиционных проектов  на 2023 и 2024 годы с применением индексов-дефляторов,  указанных в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годы,  опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития России 18 мая 2022 г.

6. В соответствии с подпунктом «м» пункта 19 Стандартов сетевая организация раскрывает информацию о проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу и обосновывающих ее материалах,  включая паспорта инвестиционных проектов, в которых должна  содержаться информация, предусмотренная пунктом 27 Стандартов.

Согласно подпункту «е» пункта 27 Стандартов в паспорте инвестиционного проекта указывается информация отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

В представленном паспорте инвестиционного проекта (далее – паспорт) с идентификатором J_Вурнары 2022 такая информация не представлена.

Руководствуясь  подпунктом «е» пункта 27 Стандартов, просим указать информацию о ходе реализации  данного инвестиционного проекта.

Принимая во внимание, что инвестиционный проект с идентификатором J_Вурнары 2021 не реализован в полном объеме в 2021 году, а именно финансирование данного проекта завершено в начале 2022 года, просим к доработанному Проекту приложить паспорт с идентификатором J_Вурнары 2021.

Подпунктами «б»-«г» пункта 27 Стандартов предусмотрено, что в паспорте указываются: планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта, показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности, а также оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы.

В представленных паспортах инвестиционных проектов на 2022-2024 годы совпадает цель - снижение потерь электрической энергии в сетях с задачей, а показатели инвестиционного проекта - установка приборов учета э/энергии для потребителей в указанном количестве  и снижение  потерь электроэнергии (в  кВт)  с результатами.

Вместе с тем задача это действие, направленное на достижение цели, конкретный  результат – это итог, полученный в завершении действий, направленных на достижение цели, который можно проверить, а показатель - характеристика какого-либо объекта, процесса или его результата,  обычно, выраженная в числовой форме.

Так, если задачей является монтаж системы АИИСКУЭ с установкой  (количество) приборов учета э/энергии, то в результате решения данной задачи достигаются цели - снижение потерь электрической энергии в сетях и обеспечение, в соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона "Об электроэнергетике", коммерческого учета электрической энергии (мощности).

При этом конкретным результатом реализации проекта будет созданная 1 система АИИСКУЭ  с  включенным в неё конкретным количеством приборов коммерческого учета классом напряжения 0,22 (0,4) кВ, установленные по указанным адресам, а также снижение  потерь электроэнергии на количество кВт, а показателями инвестиционного проекта – экономия  за  счет  снижения  потерь  электрической  энергии  в  сетях  (в тыс. рублей)  за указанный период (не далее периода окончания инвестиционной программы.

В паспортах также неверно указана  оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы.

Так как плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы приводятся в формах 1 Проекта, оценка проекта на достижение плановых значений количественных показателей должна производиться исходя из показателей указанных в форме 1.

Принимая в расчет, что контроль за реализацией инвестиционных проектов осуществляется ежеквартально, и предусматривает представление отчетности по финансированию (оплате), освоению (отражение в бухгалтерском учете по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»), принятию к бухгалтерскому учету, вводу в эксплуатацию и о выполненных закупках товаров, работ и услуг по каждому инвестиционному проекту, а также, что подпунктом «д» пункта 27 Стандартов предусмотрено указание в паспорте инвестиционного проекта графиков реализации инвестиционных проектов, включая наименования проектов, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, просим представить графики реализации инвестиционных проектов с содержанием в них вышеуказанной информации с разделением по кварталам года.

Стоит  также отметить, что в строках  «График реализации инвестиционного проекта» и  «Планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционного проекта» вместо указанных слов «по состоянию на 01.01.2022 года» необходимо указать  планируемые работы по графику реализации проекта, сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации  проекта.