**ИНФОРМАЦИЯ**

**об итогах выполнения программы дорожных работ в 2022 году**

**1.1. О выполнении национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

**«Дорожная сеть»**

Объем финансирования – 3 954,2 млн.рублей, из них средства федерального бюджета - 1 525,8 млн. рублей.

В 2022 году первоначальный объем финансирования нацпроекта за счет федерального бюджета составлял 537,0 млн.рублей. Дополнительно в рамках федеральной программы «Содействие» республика получила 988,1 млн.рублей.

В том числе благодаря данным средствам в 2022 году выполнены и перевыполнены плановые значения и достигнута доля нормативных автомобильных дорог регионального значения на уровне 46,0% (при плане 44,8%) и доля нормативных автомобильных дорог в границах Чебоксарской агломерации - 77%.

**Всего объектов в 2022 году – 72:**

по региональной сети – 38 объекта;

по Чебоксарской агломерации – 34 объекта;

Контрактация объектов – 100%

**Объем дорожных работ в 2022 году:**

ремонт и капитальный ремонт автодорог – 118 км *(в т.ч.: 97 км на региональной сети и 21 км на местной сети);*

ремонт мостовых сооружений – 7 шт. (267,990 п.м.);

строительство наружного освещения – 15 км (на региональной сети в пределах населенных пунктов).

**Кассовое исполнение**

**Освоено 3 907,6 млн.рублей или 98,8 %,** в том числе

федеральный бюджет – 1 525,8 млн.рублей или 100,0%. (средства федерального бюджета освоено до 01.12.2022).

**«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

В 2022 году объем средств составляет 522,1 млн. рублей, в том числе:

- на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля – 103,3 млн. рублей, касса – 95,2 млн.рублей или 92,2% (план 1 АПВГК на автодороге Калинино – Батырево - Яльчики);

- на внедрение камер фотовидеофиксации – 301,5 млн. рублей, касса – 291,4 млн.рублей или 96.7%.

***Справочно:***

*Помимо 2 плановых контрактов (20 комплексов), дополнительно заключено еще 2 контракта на поставку 83 комплексов, срок действия 2022 – 2023 годы. По текущему году предусмотрено 98,9 млн.рублей (обеспечение кассы путем механизма авансирования).*

- на внедрение ИТС – 117,3 млн.рублей, касса – 100%

Контрактация объектов – 100%

**«Безопасность дорожного движения»**

В 2022 году объем предусмотренных средств на реализацию проекта **«Безопасность дорожного движения»** составляет 4,333 млн. рублей, данные средства будут направлены на приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге, приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами, а также на ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге.

Контрактация объектов – 100%

Целевым показателем проекта в 2022 году является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 9,61 человека на 100 тыс. населения (при базовом значении на 31.12.2017 года 13,0 человек).

**В целях выполнения данного показателя количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31.12.2022 не должно превышать 116 человек.**

**По итогам года количество погибших составляет 119 человек.**

Заместитель министра

транспорта и дорожного хозяйства

Чувашской Республики М.М. Петров