| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  | ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНТИКОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2022 № 399 село Янтиково |  | ТĂВАЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШĂНУ 31.10.2022 399 № Тǎвай ялě |

О подготовке дорожного хозяйства Янтиковского района к работе в зимний период 2022-2023 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района (далее – Автодороги) к работе в зимний период 2022-2023 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта по Автодорогам администрация Янтиковского района                п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района к эксплуатации в зимний период 2022-2023 гг. согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать рабочую группу по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района к эксплуатации в зимний период 2022-2023 гг. в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу строительства, дорожного и ЖКХ администрации Янтиковского района:

3.1. Осуществлять ежемесячный контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых подрядной организации финансовых средств, направленных на своевременную подготовку дорожного хозяйства к обеспечению стабильного функционирования Автодорог, обслуживаемых подрядной организацией в зимний период 2022-2023 гг.

3.2. Организовать контроль мониторинга цен при закупке подрядной организацией противогололедных материалов, не допуская превышения среднерегиональной цены.

3.3. Оплату работ по приготовлению противогололедных материалов осуществлять только при наличии документов, подтверждающих качество песка, соли, песко-соляной смеси в соответствии с требованиями отраслевых нормативно-технических документов (Требования к противогололедным материалам, Методика испытания противогололедных материалов).

3.4. Организовать проведение в ноябре текущего года проверки хода подготовки Автодорог и подрядной организации к работе в зимних условиях.

3.5. Обеспечить своевременное финансирование и авансирование работ по содержанию Автодорог в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2022 и 2023 годы.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Янтиковского района от 22.09.2021 № 507 «О подготовке дорожного хозяйства Янтиковского района к работе в зимний период 2021-2022 гг.».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела строительства, дорожного и ЖКХ.

Глава администрации

Янтиковского района                                                                           В.Б. Михайлов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Янтиковского района

от 31.10.2022 № 399

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района

к эксплуатации в зимний период 2022-2023 гг. (далее – Автодороги)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечить подготовку Автодорог и предприятий, занятых на содержании Автодорог, к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | ИП Федоров Д.И. (по согласованию) |
|  | - по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 07.11.2022 г. |  |
|  | - по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 07.11.2022 г. |  |
|  | - по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли; | до 07.11.2022 г. |  |
|  | - по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50% | до 04.11.2022 г. |  |
|  | 100% | до 07.11.2022 г. |  |
|  | - по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 07.11.2022 г. |  |
|  | - по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 07.11.2022 г. |  |
|  | - по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 07.11.2022 г. |  |
|  | - по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 07.11.2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Обеспечить ежемесячно до 01.12.2022 г. представление в центральную диспетчерскую службу КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии информации о ходе подготовки Автодорог к работе в зимний период. | до 1 числа каждого месяца | Отдел строительства, дорожного и ЖКХ |
| 3. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов | до 07.11.2022 г. | ИП Федоров Д.И. (по согласованию) |
| 4. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 07.11.2022 г. |  |
| 5. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников подрядной организации. | постоянно |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Янтиковского района

от 31.10.2022 № 399

Состав

рабочей группы по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Янтиковского района к эксплуатации в зимний период 2022-2023 гг.

| Владимиров В.В. | - | заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, дорожного и ЖКХ, председатель рабочей группы; |
| --- | --- | --- |
| Георгиев Е.А. | - | начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Урмарский» (по согласованию); |
| Федоров Д.И. | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию). |