|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Администрация Алатырского района  Чувашской Республики  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  01.06.2022 № 214  г. Алатырь |  | Улатӑр район администрацийӗ  Чӑваш Республикин  **ЙЫШĂНУ**  01.06.2022 № 214  Улатӑр г. |

**Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2022-2023 годов**

В целях обеспечения устойчивой работы топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2022-2023 годов, администрация Алатырского района

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Алатырского района к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.
2. Рекомендовать начальникам управлений администрации района, руководителям муниципальных предприятий, органам местного самоуправления сельских поселений, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности обеспечить:

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций - **до 15 сентября 2022 года**;

- создание запасов твердого топлива не менее 80% от потребности отопительного сезона - **до 15 сентября 2022 года**;

- готовность к переводу котельных на резервный вид топлива и наличие резервного вида топлива;

- готовность всех систем водо-, тепло-, газо-, электроснабжения к отопительному сезону - **до 15 сентября 2022 года**;

- погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за потреблённые энергоресурсы в период отопительного сезона 2021-2022 годов - **до 01 августа 2022 года**;

- строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение комплексных мероприятий и приобретение топлива в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд района.

1. Финансовому отделу выделить финансовые средства на модернизацию объектов теплоснабжения коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, согласно представленным заявкам.
2. Отделу по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации района совместно с отраслевыми отделами администрации района, БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии, МУП «ЖКХ Алатырского района» обеспечить:

- завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии - **до 15 сентября 2022 года**, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - **до 1 ноября 2022 года**;

- получение паспорта готовности Алатырского района к отопительному периоду 2022-2023 годов - **до 15 ноября 2022 года**.

1. Начальникам управлений администрации, руководителям муниципальных предприятий представить предварительную информацию о ходе выполнения настоящего постановления - **к 1 сентября 2022 года**.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации Н.И. Шпилевая

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Алатырского района

от 01.06.2022 № 214

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.**

**администрации Алатырского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | | | | **Срок** | | **Ответственные за выполнение** |
| **I. Объекты экономики и социально-культурной сферы района** | | | | | | | |
| 1. | Ремонт здания Первомайского сельского Дома культуры МБУК «ЦКС» Алатырского района | | Май -август  2022г. | | | глава администрации Первомайского сельского поселения;  директор МБУК «ЦКС»  Алатырского района | |
| 2. | Проведение текущего косметического ремонта зданий учреждения культуры Алатырского района | | Июнь  сентябрь  2022г. | | | главы администраций сельских поселений;  директор МБУК «ЦКС»  Алатырского района | |
| 3. | Приобретение топлива для негазифицированных котельных:  Ялушевский сельский клуб, Новоайбесинская сельская библиотека | | июнь-октябрь  2022г. | | | директор МБУК  «ЦКС» Алатырского района | |
| 4. | Провеление ремонта печного отопления в Ялушевском сельском клубе | | Июнь - октябрь 2022г. | | | Глава администрации Чуварлейского сельского поселения;  директор МБУК «ЦКС»  Алатырского района | |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности, обновление планов эвакуации, выполнение режима мероприятий | | Июнь  октябрь 2022г. | | | директор МБУК  «ЦКС» Алатырского района, | |
| 5. | Побелка котельной, замена утеплителя теплотрассы. Поверка сигнализаторов в дом культуры. | | Июнь  октябрь 2022г. | | | главы администрации сельских по-селений;  директор МБУК «ЦКС»  Алатырского района | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **II. Управление образования** | | | | | | | |
| 1. | Произвести поверку манометров, газовых счетчиков и газоанализаторов гос. поверителем | | | | август 2022г. | | Катаев А.С. |
| 2. | Произвести ревизию водяных задвижек котельных | | | | июль 2022г. | | Катаев А.С. |
| 3. | Провести измерения сопротивления изоляции электропроводов, электрооборудования, испытания и проверку заземляющих устройств | | | | август 2022г. | | Катаев А.С. |
| 4. | Провести техническое обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов | | | | август 2022г. | | Катаев А.С. |
| 5. | **МБОУ «Алтышевская ООШ»:**  1.Проверка дымоходов, вент каналов 2. Поверка приборов учёта, монометра,газоанализатора | | | | Май - август 2022г. | | Тазетдинов С.И. |
| 6. | **МБОУ «Чуварлейская СОШ»:**  1.Проведение ревизии отопительной системы.  2. Техническое обслуживание циркуляционных насосов.  3. Ревизия теплотрассы с утеплением  4. Косметический ремонт помещения котельной | | | | Май - август 2022 г. | | Смирнов А.Ю. |
| 7. | **МБОУ «Староайбесинская СОШ»:**  1. Техническое обслуживание цирку-ляционных насосов | | | | июнь-август 2022 г. | | Махрова Н.И. |
| 8. | **МБОУ «Ахматовская СОШ»:**  1.Проверка дымоходов, вент каналов 2. Поверка приборов учёта, монометра,газоанализатора | | | | июнь-август  2022 г. | | Емельянова Т.В. |
| 9. | **МБОУ «Кувакинская СОШ»:**  1.Замена котла  2.Косметический ремонт  3. Промывка и опресовка | | | | июнь -  июль 2022 г. | | Чугунов Ю.М. |
| 10. | **МБОУ «Стемасская ООШ»:**   1. Замена 1 котла Хопер 100 в с. Иваньково - Ленино | | | | июнь  август 2022 г. | | Ульянова Н.А. |
| 11. | **МБОУ «Кирская СОШ»:**  1.Косметический ремонт помещения котельной | | | | июнь-  июль  2022 г. | | Скачков С.Н. |
| 12. | **МБОУ «Новоайбесинская СОШ»:**  1.Замена входной двери в котельной.  2.Ремонт оконных рам  3. Замена проводки | | | | июнь-июль  2022 г. | | Богданова В.В. |
| 13. | **МБОУ «Алтышевская СОШ»:**  1.Косметический ремонт газовой котельеой  2.Ремонт теплотрассы. | | | | Июнь  август 2022 г. | | Ефимова Т.А |
| **III. БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии** | | | | | | | |
| 1. | Ревизия и утепления теплотрасс | | | | июнь-август 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 2. | Профилактический ремонт котлов во всех ОВОПах и ФАПах. | | | | июль-август 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 3. | Ревизия запорной  арматуры систем отопления во всех ОВОПах и ФАПах. | | | | июнь-август 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 4. | Очередная аттестация по проверке  знаний в объёме, соответствующем  должностным обязанностям:  - начальнику отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения – Кудашкин А.В.;  - инженеру по организации  эксплуатации и ремонту зданий и сооружений – Шишуеву А.П. | | | | июль 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 5. | Поверка сигнализаторов загазованности в ФАПах и ОВОПах | | | | июнь-август 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 6. | Подготовка и аттестация  персонала обслуживающего тех.  устройства на ОПО «сосуды под давлением» | | | | июль 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 7. | Тренировка по противопожарной безопасности объектов ( сигнализация и противопожарный инвентарь) и эвакуации пациентов. | | | | август 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 8. | Проводится текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений | | | | постоянно | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 9. | Промывка и опрессовка системы отопления | | | | Август  2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 10. | Капитальный ремонт котельной в ФАП с.Чуварлеи с заменой отопительного оборудования, бурение скважины | | | | Май – июнь 2022г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 11. | Строительство ОВОП в п.Киря | | | | Июнь-июль 2022 г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| 12. | Капитальный ремонт ОВОП в с.Новые Айбеси | | | | Август- сентябрь 2022 г. | | Начальник отдела материально-  технического и хозяйственного  обеспечения. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |
| **IV. Администрация Алатырского района** | | | | | | | |
| 1. | Ревизия задвижек, вентилей, кранов в системе отопления и водоснабжения. | | | | июль – Август  2022г. | | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района |
| 2. | Промывка и опрессовка системы отопления. | | | | Агуст  2022г. | | Отдел по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района |
|  |  | | | |  | |  |
| **V. МУП «ЖКХ Алатырского района»** | | | | | | | |
| 1. | | Ревизия состояния трубопроводов, запорной арматуры | | Июль-август | | Ляпина И.В. | |
| 2. | | Ревизия циркуляционных и подпиточных насосов | | Июль-август | | Ляпина И.В. | |
| 3. | | Провести техническое обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов | | Июль-  август | | Ляпина И.В. | |
| 4. | | Проверка в специализированных организациях состояния контрольно-измерительных приборов сигнализаторов. | | Июль-август | | Ляпина И.В. | |
| 5. | | Промывка оборудования трубопроводов тепловых сетей и проведение гидравлических испытаний | | Июль-август | | Ляпина И.В. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VI. МУП «БУ Республиканская психиатрическая больница»** | | | |
| 1. | Ревизия состояния трубопроводов, запорной арматуры | Июль-август | Зав.хозяйством  Блаженов В.Я. |
| 2. | Промывка оборудования трубопроводов тепловых сетей и проведение гидравлических испытаний | Июль-август | Зав.хозяйством  Блаженов В.Я. |
| 3. | Ревизия циркуляционных и  подпиточных насосов | июль | Зав.хозяйством  Блаженов В.Я. |
| 4. | Чистка, проверка дымоходов, боров, взрывных клапанов | июль | Зав.хозяйством  Блаженов В.Я. |
| 5. | Проверка в специализированных организациях состояния контрольно-измерительных приборов сигнализаторов СО,ГГ | июль | Инженер  Иванов П.П. |
| 6. | Ремонт кровли с утеплением плиточных перекрытий | август | Зав.хозяйством  Блаженов В.Я. |
| 7. | Проверка работоспособности резервного котла на твердом топливе | август | Зав.хозяйством  Блаженов В.Я. |