Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования - Аликовский район

Во исполнение Решения коллегии Контрольно – счетной палаты Чувашкой Республики (протокол от 06.05.2022 г. № 30), руководствуясь Уставом Аликовского района Чувашской Республики администрация Аликовского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования - Аликовский район.

2. Установить, что в План включаются объекты незавершенного строительства, источниками финансирования которых являются средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот путем применения целевых функций (завершение строительства, консервация объекта незавершенного строительства, приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства, передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности, передача объекта незавершенного строительства в собственность субъектов Российской Федерации либо в муниципальную собственность, принятие объекта незавершенного строительства в муниципальную казну, передача в концессию, списание и снос объекта незавершенного строительства).

3. Структурным подразделениям администрации Аликовского района:

3.1. Принять меры по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства;

3.2. По мере отражения на 106 счете бухгалтерского учета затрат по незавершенному строительству направлять в отдел экономики земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района следующую информацию:

- ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять информацию об объемах и площадях незавершенного строительства (показатели 86 и 87) во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 года 806-р, во исполнение поручения Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.01.2018 № 02/07-779;

- ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять информацию о корректировке Плана, утвержденного настоящим постановлением, в случае появления изменений по объектам незавершенного строительства, включенным в План, а также по вновь возникшим объектам, не включенным в План.

3.4. Отделу строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи:

- ежеквартально, до 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, выполнять подготовку сводного отчета по незавершенному строительству по формам согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Аликовского района                                                                                         А.Н. Куликов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от 05.07.2022    №592

План

поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования Аликовский район

1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. по состоянию на 01.01.2022 год | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тыс. руб. | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Автомобильная дорога по улице Нагорная и улице Лесная деревни Янгорасы Аликовского района Чувашской Республики | 13 430 118,00 | Планируемый период строительства 2015 годы строительство с 2015-2017 | нет | нет | 10 599 982,00 | 2 830 136,00 | 13 430 118,00 | 1 716 651,00 |  |

2. Объекты незавершенного строительства, в отношение которых предлагается проведение консервации

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предполагаемый срок приватизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | - | - | - | - | - | - | - |

5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в муниципальную собственность

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ- основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер муниципального имущества | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Срок принятия объекта незавершенного строительства в муниципальную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.1 | - | - | - | - | - | - | - |

8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| № п/п | Балансодержатель (Заказчик, застройщик) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ основание для выделения средств муниципального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности / невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации Аликовского района Чувашской Республики от 05.07.2022 №592 Информация о количестве и объемах незавершенного строительства по состоянию на __________ года |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
| № | Наименование | Единица измерения | 2022 год | 20__ год | 20__ год | 20__год | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов незавершенного строительства | единиц |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество объектов незавершенного строительства, строительство которых приостановлено на срок более 6 месяцев | единиц |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем незавершенного строительства по объектам - всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество органов исполнительной власти, которыми должны быть утверждены планы поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства (на балансе которых числились объекты незавершенного строительства, приостановленные строительством) | единиц |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество органов исполнительной власти, утвердивших планы поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства | единиц |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество новых объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством, возникших после утверждения ведомственных планов поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства (в течение года) | единиц |  |  |  |  |  |
| 7 | из них учтены в планах | единиц |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество объектов незавершенного строительства в Планах снижения незавершенного строительства | единиц |  |  |  |  |  |
| 9 | Объем незавершенного строительства по объектам, отраженным в Планах снижения незавершенного строительства | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество выбывших объектов из состава незавершенного строительства в результате реализации целевых функций (в течение года) | единиц |  |  |  |  |  |
| 11 | Объем вложений по объектам, выбывшим из состава незавершенного строительства в результате реализации целевых функций | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |
| № | Наименование | 2022 год | 20__ год | 20__ год | 20__год | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утверждены результаты инвентаризации объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, стоимость которых составляет более 10 млн. рублей |  |  |  |  |  |
| 2 | Планы поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства утверждены всеми органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на балансе которых числились объекты незавершенного строительства, приостановленные строительством |  |  |  |  |  |
| 3 | Вносились изменения в ведомственные планы органов исполнительной власти в целях их актуализации (в том числе с учетом вновь возникших объектов незавершенного строительства, приостановленных строительством) |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработано и утверждено положение по учету объектов незавершенного строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и/или внесены изменения в действующее положение по учету имущества субъекта Российской Федерации (в соответствии с письмом Министерства экономического развития РФ от 6 марта 2017 г. № 5536-ЕЕ/Д17и) |  |  |  |  |  |
| 5 | Определен орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в полномочия которого входит выявление и сокращение объемов незавершенного строительства, а также учет объектов незавершенного строительства и ведение реестра таких объектов на территории соответствующего субъекта |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель |  |  |  |  |

|  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Аликовского района Чувашской Республики от 05.07.2022 №592 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | таблица №1 |
| Наименование показателя | Единица измерения | Незавершённое строительство на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом |
| 2 | 3 | 4 |
| Общий объем незавершенного строительства, финансируемого за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также софинансируемого за счет средств федерального бюджета - всего | тыс. рублей |  |
| в том числе: |  |  |
| софинансируемого за счет средств федерального бюджета | тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | Таблица №2 |
| Наименование показателя | Единица измерения | Незавершённое строительство на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом | Единица измерения | Незавершённое строительство на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | здания, строения в тыс.кв.м | линейные объекты в км |
| Общая площадь незавершенного строительства, финансируемого за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также софинансируемых за счет средств федерального бюджета, - всего | тыс. кв.м |  | км |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция, техническое перевооружение), | тыс. кв.м |  | км |  |
| приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства, | тыс. кв.м |  | км |  |
| передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности, иному публично-правовому образованию, | тыс. кв.м |  | км |  |
| принятие объекта незавершенного строительства в государственную или муниципальную казну, | тыс. кв.м |  | км |  |
| передача в концессию, | тыс. кв.м |  | км |  |
| консервация, | тыс. кв.м |  | км |  |
| списание и снос, | тыс. кв.м |  | км |  |
| иная целевая функция | тыс. кв.м |  | км |  |

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 05.07.2022    592 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022    № 592

с. Аликово