Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022/2023 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Чебоксарского района к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2022/2023 года администрация Чебоксарского района       п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года (приложение № 1) (далее - План мероприятий).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района совместно с администрациями сельских поселений Чебоксарского района рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий, объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года (приложение №2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2022 год (приложение №3), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года (приложение №4), о финансовых и материально-технических ресурсов, предназначенных для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2022/2023 года (приложение №5);

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2022 года;

принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2022 года;

осуществлять мониторинг сезонных осмотров всего общего имущества в многоквартирных домах два раза в год;

обеспечить завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2022/2023 года потребителей

тепловой энергии до 15 сентября 2022 года, теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2022 года;

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района осуществлять в 
июне – октябре 2022 года контроль за исполнением Плана мероприятий.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Чебоксарского района от 1 июня 2021 года № 639 «Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2021/2022 года».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства управления общественной инфраструктуры администрации Чебоксарского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Чебоксарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| И.о. главы администрации | Г.Ю. Николаева |
| --- | --- |