| Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «21» 07 2022 № 480 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «21»___июля___2022 № 480 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2022/2023 года

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 мая 2022 № 225 «Об обеспечении устойчивой работы топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне– зимний  период 2022/23 года», ст. 7 Устава города Алатыря Чувашской Республики, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2022/2023 года, администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2022/2023 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, муниципальным предприятиям обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года, объемов текущего и капитального ремонта жилищного фонда, объемов ремонта котельных в период подготовки к осенне-зимнему периоду, объемов замены ветхих муниципальных тепловых, водопроводных и электрических сетей;

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от форм собственности до 15 сентября 2022 года;

- принять меры по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2022 года;

- до 15 сентября текущего года представить председателю Комиссии Колову К.И. акты проверки готовности к работе в осеннее – зимний период 2022/2023 года на каждый объект (приложение № 3);

-после проведения комиссионной проверки и приемки оформить паспорт готовности к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы - до 15 сентября 2022 года, теплоснабжающих организаций – до 1 ноября 2022 года (приложение № 4).

4. Заместителю главы администрации - начальнику отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ Колову К.И., председателю комиссии:

- при выполнении всех необходимых мероприятий выдать «Паспорт готовности к отопительному периоду» организациям занимающиеся обслуживанием жилищного фонда, энергетики, ЖКХ и социальной сферы (приложение № 4).;

- получить паспорт готовности к отопительному периоду 2022/2023гг. города Алатыря до 15 ноября 2022 года.

5. Отделу архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищного–коммунального хозяйства администрации города Алатыря с 1 сентября 2022г. обеспечить регулярное информирование населения через средства массовой информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Алатыря к работе в осенне-зимний период 2022/2023 г.г.

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики Колова К.И.

Глава администрации                                                      Д.В. Трифонов

Исп. Горбатов А.И.

2 04 08

Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от «21» июля  2022 года №  480

План

мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Алатыря к осенне-зимнему периоду 2022/2023 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Запланированный объем | Срок выполнения (квартал) | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» города Алатыря |
| Водопроводные сети |
| 1 | Ремонт водопровода мкр. Стрелка 41, d 63 мм | м. | 20 | 3 квартал |  |
| 2 | Ремонт водопровода мкр. Стрелка 40-41, d 110 мм | м. | 140 | 3 квартал |  |
| 3 | Ремонт водопровода ул. Московская, d 100 мм | м. | 365 | 2 квартал |  |
| 4 | Ремонт задвижек на водопроводных сетях | шт. |  | 4 квартал |  |
| 5 | Ремонт смотровых колодцев | шт. |  | 4 квартал |  |
| 6 | Ремонт горловин смотровых колодцев | шт. |  | 4 квартал |  |
| 7 | Ремонт наружного освещения территории НФС | шт. |  | 3 квартал |  |
| 8 | Ремонт кровли и фасада здания НФС | шт. |  | 4 квартал |  |
| 9 | Замена окон в здании НФС | шт. |  | 3 квартал |  |
| 10 | Установка ультразвуковых датчиков расхода воды ПЭП-3-65 с УСД-300М. | шт. |  | 2 квартал |  |
| 11 | Ремонт кровли здания операторской станции 1-го подъема | шт. |  | 4 квартал |  |
| 12 | Ремонт канализационных колодцев | шт. |  | 4 квартал |  |
| 13 | Ремонт помещений КНС №1, 2, 3 | шт. |  | 4 квартал |  |
| 14 | Ремонт выпуска ОСК. D500мм, | м. | 80 | 4 квартал |  |
| МУП «Алатырские городские электрические сети» |
| 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ по трассе Замена деревянных одностоечных опор Замена не изолированного провода 0,4 кВ, Перенос провода 0,4 кВ на новые опоры | шт км | 50 1,2 |  |  |
| 2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ по трассе Замена деревянных одностоечных опор Перенос провода 0,4 кВ на новые опоры | шт км | 30 0,9 |  |  |
| 2 | Текущий ремонт Кабельных линий 10\6-0,4 кВ Замена соединительных муфт Замена концевых муфт | шт шт | 12 8 |  |  |
| 3 | Ремонт ВЛ-10\6-0,4 кВ Расчистка трассы в охранных зонах Выправка опор Перетяжка проводов Нумерация опор Замер загнивания древесины | км км шт км шт шт | 5,1 5,1 20 3 50 50 |  |  |
| 4 | Ревизия трансформаторных подстанций питающих котельные города | шт | 28 |  |  |
| 5 | Осмотр и проверка состояния Воздушных линий, Кабельных линий, электрооборудования | --- | --- | Согласно плана - графика |  |
| 6 | Обеспечить запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ | --- | Согласно установленных норм | 3.09.2022 г. |  |
| 7 | Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок с персоналом | --- | Согласно графика | 31.12.2022 г. |  |
| 8 | Проведение технического освидетельствования и диагностирования оборудования | --- | Согласно плана - графика | 3.09.2022 г. |  |
| 9 | Укомплектовать персонал Оснащенными средствами Индивидуальной защиты, спецодеждой, Инструментом, а также нормативно-техническими документами, инструкциями и схемами | --- | Согласно ПУЭ, ПТЭЭС и С | 3.09.2022 г. |  |
| Итого |  |
| МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» |
| Котельная №1 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 39 | 20.06.-26.08.2022 |  |
| 2. | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 100 | 20.06.-26.08.2022 |  |
| 3. | Текущий ремонт насосов, вентиляторов | шт. | 11 | 20.06.-26.08.2022 |  |
| 4. | Текущий ремонт солерастворителя | шт. | 1 | 20.06.-26.08.2022 |  |
| 5. | Текущий ремонт котлов | шт. | 3 | 20.06.-26.08.2022 |  |
| 6. | Гидравлические испытания тепловых трасс мр-на «Стрелка» | п. км. | 4,691 | 11.05.-20.07.2022 |  |
| 7. | Техническое освидетельствование котлов, бойлеров | шт. | 6 | 20.06.-26.08.2022 |  |
| Котельная №11 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 35 | 04.07-26.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 120 | 04.07-26.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 19 | 04.07-26.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 150 | 04.07-26.08.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт обмуровки котлов ТВГ-1,5 | шт. | 6 | 04.07-26.08.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт газоходов на котлы ТВГ-1,5 | шт. | 6 | 04.07-26.08.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловых трасс мр-на «Центр» | п. км. | 8,364 | 11.05-20.07.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов, бойлеров | шт. | 9 | 04.07-26.08.2022 |  |
| 9 | Капитальный ремонт котла ТВГ-1,5 | шт. | 1 | 11.05.-20.07.2022 |  |
| Котельная №12 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 17 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 50 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 11 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 150 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 5 | Ремонт тепловой изоляции по тепловым трассам | п.м. | 50 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 6 | Гидравлические испытания тепловых трасс мр-на «Бугор» | п.км | 1,299 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 7 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 4 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| Котельная №13 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 14 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 35 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов | шт. | 3 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 0,5 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 3 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| Котельная №3 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 22 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 48 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 12 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 40 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 5 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 1,692 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 6 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 4 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| Котельная №4 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 13 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 55 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 35 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов ECOMAX 1800 | шт. | 2 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 1,207 | 11.05.-14.06.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| Котельная №6 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 11 | 18.07.-01.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 18.07.-01.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 9 | 18.07.-01.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 10 | 18.07.-01.08.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов ALPHA 2650 | шт. | 2 | 18.07.-01.08.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 5 | 18.07.-01.08.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 1,207 | 16.05.-01.07.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 18.07.-01.08.2022 |  |
| Котельная №8 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 12 | 27.06-.04.07.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 48 | 27.06-.04.07.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 10 | 27.06-.04.07.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 4 | 27.06-.04.07.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов REX 62 | шт. | 2 | 27.06-.04.07.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 27.06-.04.07.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 0.538 | 11.05-.14.06.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 27.06-.04.07.2022 |  |
| Котельная №9 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 5 | 04.07.-18.07.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 20 | 04.07.-18.07.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 4 | 04.07.-18.07.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 4 | 04.07.-18.07.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов Vitoplex 100 | шт. | 2 | 04.07.-18.07.2022 |  |
| 6 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 0.045 | 04.07.-18.07.2022 |  |
| 7 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 04.07.-18.07.2022 |  |
| Котельная №2 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 8 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 20 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 6 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт котлов TAURUS 400 | шт. | 2 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 5 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| Котельная №10 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 52 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 16 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов REX 180 | шт. | 2 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 0,486 | 11.05.-15.08.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 08.08.-22.08.2022 |  |
| Котельная №14 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 10.05.-24.05.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 50 | 10.05.-24.05.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 10.05.-24.05.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 20 | 10.05.-24.05.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов REX 160 | шт. | 2 | 10.05.-24.05.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 10.05.-24.05.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 0.495 | 11.05.-14.06.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 10.05.-24.05.2022 |  |
| Котельная №15 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 11 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 52 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 9 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт котлов REX 180 | шт. | 2 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 5 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| 6 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 1,254 | 11.05.-14.06.2022 |  |
| 7 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 4 | 30.05.-13.06.2022 |  |
| Котельная №17 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 12 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 40 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 75 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов КВА-1,0 | шт. | 2 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 1,801 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 8 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 2 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| Котельная №7 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования (замена проводки освещения) | шт. | 9 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 45 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов, дымососов | шт. | 8 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 50 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов КСВ-1,86 | шт. | 3 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 6 | Ремонт тепловой изоляции по тепловым трассам | п. м | 200 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы от котельной №7 | п. км | 1,584 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 8 | Гидравлические испытания тепловой трассы от котельной №18 | п.км | 0,638 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 9 | Гидравлические испытания тепловой трассы от котельной №19 | п.км | 0,884 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 10 | Замена тепловой изоляции и внешней изоляции по ул. 40 лет Победы | п.м. | 150 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 11 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 3 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| Котельная №16 |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 15 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 4 | Текущий ремонт котлов REX 500 | шт. | 3 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 5 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 5 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 6 | Техническое освидетельствование котлов | шт. | 3 | 23.05.-06.06.2022 |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловых трасс мр-на «Западный1» | п.км | 2,257 | 11.05.-26.08.2022 |  |
| 8 | Гидравлические испытания тепловых трасс мр-на «Западный2» | п.км | 2,15 | 11.05.-26.08.2022 |  |

Приложение №2

к постановлению администрации города Алатыря

от «21» июля  2022 года №  480

Комиссия

по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, ЖКХ, социальной сферы и предприятий к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года

| Колов К.И. | –заместитель главы администрации - начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Ермилов Н. Б. | – начальник отдела специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, заместитель председателя комиссии; |
| Горбатов А.И. | -заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, секретарь комиссии; |
| Ермолаева Е.А. | – заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики; |
| Колотов Д.В. | – директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики; |
| Белоглазов В.Ф. | – директор муниципального унитарного предприятия «Алатырские городские электрические сети»; |
| Исайкин В.Г. | – директор муниципального унитарного предприятия «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; |
| Яруткин В.В. | -ведущий инженер – метролог ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» (по согласованию); |
| Шоронов В.И. | - директор Алатырского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Блашенкова Т.И. | – председатель ТОС «Западный» (по согласованию); |
| Рябова Н.А. | –председатель ТОС «Северо-восточный» (по согласованию); |
| Кармызова К.В. | – председатель ТОС «Стрелка» (по согласованию); |
| Марков Ю.Н. | –государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Андреева З.С. | – старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Хабибуллин И. И. | – государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Иваненко С.Г. | - главный инженер АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиала в г.Алатырь; |
| Никифоров Э. П. | директор ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |

Приложение №3

к постановлению администрации города Алатыря

от «21» июля  2022 года №  480

Образец

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

_____________________                 "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от   "____"__________ 20__ г.,   утвержденной _________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительномупериоду:______________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду__/__ гг.*

Председатель комиссии:   __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"_________ 20__ г.  _________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4

к постановлению администрации города Алатыря

от «21» июля  2022 года №  480

Образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительном периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ N_________.

______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)