**ПРОТОКОЛ**

**заседания Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Чувашской Республике**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 28.06.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательствующийД.И. Краснов | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики |
| Участники совещания:  | согласно списку |

1. **О контроле исполнения поручений Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики за 2022 год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(К.А. Майнина)

* 1. Принять к сведению информацию министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Майниной К.А.
	2. Автономной некоммерческой организации «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики»

подготовить анализ по результатам работ по обследованию и инвентаризации региональных информационных систем и иных эксплуатируемых информационных систем, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашской Республики и используемых в работе органа власти;

**Срок: до 1 августа 2022 г.**

совместно с руководителями цифровой трансформации органов исполнительной власти Чувашской Республики утвердить паспорта проектов цифровой трансформации в системе «Битрикс» с учетом количества создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации проектов.

**Срок: до 15 июля 2022 г.**

1. **О предоставлении массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде по итогам 5 месяцев 2022 года**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(А.Н. Кущак)

2.1. Принять к сведению информацию заместителя директора АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии Кущак А.Н. по данному вопросу.

2.2. Минприроды Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразованию Чувашии, Минтрансу Чувашии, Госветслужбе Чувашии поручить, администрациям муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики рекомендовать:

доработать административные регламенты оказания государственных и муниципальных массовых социально значимых услуг в соответствие с действующим законодательством, типовыми административными регламентами, описанием целевых состояний, а также с учетом Концепции перехода к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан и плана-графика ее реализации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2022 г. N 837-р., в том числе сокращения сроков оказания услуг;

проинформировать Минцифры Чувашии о проделанной работе по данному пункту протокола.

**Срок: до 1 июля 2022 г.**

2.3. Минэкономразвития Чувашии утвердить план-график поэтапного приведения административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Чувашской Республики в соответствие с федеральным законом с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

**Срок: до 1 августа 2022 г.**

2.4.Органам исполнительной власти Чувашской Республики поручить, администрациям муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики рекомендовать:

регулярно проводить анализ причин ошибок, отказов, обратной связи от пользователей по обращениям, поступающим через Единый портал в электронном виде, и принять меры по соблюдению соответствия требованиям действующего законодательства.

**Срок: постоянно.**

сформулировать требуемые изменения по концентраторным формам на Едином портале с учетом региональных особенностей предоставления массовых социально значимых услуг и направить их в Минцифры Чувашии.

**Срок: до 1 августа 2022 г.**

обеспечить разработку цифровых административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

**Срок: в соответствии с планом-графиком, разрабатываемым в соответствии с п. 2.3. данного протокола.**

обеспечить достижение показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» до 40 % в 2022 г.

**Срок: ежемесячно.**

2.5. Минкультуры Чувашии, Минтрансу Чувашии, Минприроды Чувашии Госжилинспекции Чувашии поручить, администрациям Алатырcкого, Аликовского, Батыревского, Ибресинского, Козловского, Комсомольского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Чебоксарского, Шемуршинского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского районов и Красноармейского, Шумерлинского муниципальных округов рекомендовать разработать план мероприятий по достижению показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» 40% в 2022 году и направить разработанный план в Минцифры Чувашии.

**Срок: 15 июля 2022 г.**

2.6. Минэкономразвития Чувашии:

не реже чем 1 раз в квартал выносить вопрос о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг независимо от формы их предоставления в соответствии с мониторингом качества предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным Постановление Правительства РФ от 25 мая 2022 г. № 951, на Комиссию по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике.

**Срок: не реже 1 раза в квартал.**

2.6Минцифры Чувашии подготовить проект письма от имени Заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова в адрес руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике, достигших показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» в 40% по итогам 5 месяцев 2022 года, о поощрении руководителей цифровой трансформации

**Срок: 5 июля 2022 г.**

2.7. Минцифры Чувашии повторно направить в органы исполнительной власти Чувашской Республики материалы по разработке и утверждению машиночитаемых цифровых административных регламентов, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 декабря 2021 г. № 645 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг в Чувашской Республике»

**Срок: 5 июля 2022 г.**

2.8АУ «Центр информационных технологий» Минцифры Чувашии организовать обучение ответственных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления в Чувашской Республике по разработке и утверждению машиночитаемых цифровых административных регламентов.

**Срок: 15 июля 2022 г.**

**III. О подключении к единой информационной платформе национальной системы управления данными и ее использовании в рамках федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной системы управления данными»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(А.Н. Кущак)

3.1. Принять к сведению информацию заместителя директора АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии Кущак А.Н. по данному вопросу.

3.2. Минздраву Чувашии, Минтруду Чувашии, Минфину Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минсельхозу Чувашии, Минстрою Чувашии, Гостехнадзору Чувашии поручить, администрациям муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики рекомендовать:

назначить ответственных за взаимодействие и методологическую поддержку в части реализации витрин данных и направить данные об ответственных в Минцифры Чувашии;

**Срок: до 1 августа 2022 г.**

3.3. Автономной некоммерческой организации «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» совместно с АУ «Центр информационных технологий» Минцифры Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минфин Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минстрой Чувашии, Гостехнадзор Чувашии рекомендовать запуск региональных витрин данных «Витрина данных».

**Срок: до 1 октября 2022 г.**

**IV. О Типовой форме муниципальной программы цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Е.Ю. Грабко)

4.1. Принять к сведению информацию заместителя министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Грабко Е.Ю.

4.2. Минцифры Чувашии направить на согласование Типовую форму муниципальной программы цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики в органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления в Чувашской Республике.

**Срок: до 1 июля 2022 г.**

4.3. Минцифры Чувашии представить план мероприятий по утверждению муниципальных программ цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики.

**Срок: до 6 июля 2022 г.**

4.4. Главаммуниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики представить утвержденные муниципальные программы цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики.

**Срок: до 1 сентября 2022 г.**

4.5**.** Минцифры Чувашии произвести анализ муниципальных программ цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики.

**Срок: до 1 октября 2022 г.**

4.6. АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии разместить на сайте цифра21.рф проекты цифровой трансформации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Чувашской Республики.

**Срок: до 1 октября 2022 г.**

**V. Об изменениях в методике расчёта рейтинга по цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Е.Ю. Грабко)

5.1. Принять к сведению информацию заместителя министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Грабко Е.Ю.

5.2. Минцифры Чувашии совместно с Минэкономразвития Чувашии, Минфином Чувашии, заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики проработать дополнительные меры поддержки IT-отрасли в Чувашской Республике.

**Срок: до 1 сентября 2022 г.**

5.3. Минцифры Чувашии утвердить Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики «О кризисном штабе по предупреждению целевых компьютерных атак и порядке установления уровня опасности проведения целевых компьютерных атак».

**Срок: до 1 сентября 2022 г.**

5.4. Минцифры Чувашии представлять отчет по динамике изменения показателей цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления на заседаниях Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Чувашской Республике.

**Срок: постоянно.**

5.5.Минцифры Чувашии, Минобразованию Чувашии, Минтрансу Чувашии, Минздраву Чувашии, Минстрою Чувашии, Минэкономразвития Чувашии разработать план мероприятий по увеличению значений показателей рейтинга цифрового развития регионов.

 **Срок: до 15 июля 2022 г.**

**VI. О проектах цифровой трансформации, реализуемых в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 865-р, и требованиях к функциональным заказчикам по оформлению документов, подтверждающих создание высокопроизводительных рабочих мест**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(К.А. Майнина)

6.1. Принять к сведению информацию министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Майниной К.А.

6.2. Рекомендовать запуск проектов цифровой трансформации в новой редакции в рамках Мероприятия 7.1 «Реализация приоритетных проектов (направлений) цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики» основного мероприятия 7 «Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы в рамках реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике» подпрограммы «Развитие информационных технологий» государственной программы Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 402 (далее – ИПСЭР Чувашской Республики):

* Внедрение республиканской геоинформационной системы пространственного развития инженерного обеспечения;
* Модернизация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики;
* Внедрение информационной системы формирования реестра и мониторинга состояния объектов жилищного фонда с разработкой мобильного приложения для осуществления деятельности Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики;
* Внедрение информационной системы учета похозяйственных книг, маркировки и цифровых сервисов аналитики животных в сельском хозяйстве и ветеринарии;
* Внедрение автоматизированной информационной системы «Охотуправление»;
* Модернизация ведомственной информационной системы «Региональный реестр услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики в части доработки личного кабинета получателей мер государственной поддержки;
* Создание информационной системы единой диспетчерской службы управления электрическими сетями «Цифровые электрические сети».

6.3. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, участвующих в проектах цифровой трансформации, планируемых к реализации в рамках ИПСЭР Чувашской Республики в 2022 году, изучить требования к функциональным заказчикам по оформлению документов, подтверждающих создание высокопроизводительных рабочих мест, и дать предложения по их корректировке при необходимости.

**Срок: до 1 августа 2022 г.**

6.4.Руководителям цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Чувашской Республики представить проектные инициативы, сформированные в соответствии с Положением об организации проектной деятельности по направлениям цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Чувашской Республики, утвержденном протоколом заседания Координационного совета по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республики №1 от 29 марта 2022 года, в Минцифры Чувашии.

**Срок: до 11 июля 2022 г.**

6.5. Минцифры Чувашии направить официальный запрос в Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии на предоставление необходимой информации и ресурсов для реализации проекта «Внедрение программного комплекса по управлению портфелем инвестиционно-строительных проектов Чувашской Республики».

**Срок: до 5 июля 2022 г.**

6.6. Автономной некоммерческой организации «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики» совместно с АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии, Минстроем Чувашии, Минсельхозом Чувашии, Минприроды Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии разработать и утвердить план мероприятий по реализации проектов цифровой трансформации, реализуемых в 2022 году в рамках Мероприятия 7.1 «Реализация приоритетных проектов (направлений) цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики» основного мероприятия 7 «Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы в рамках реализации Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Чувашской Республике» подпрограммы «Развитие информационных технологий» государственной программы Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 2018 г. № 402.

**Срок: до 14 июля 2022 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики |  Д.И. Краснов |