**ПРОТОКОЛ**

**заседания рабочей группы по модернизации системы электронного документооборота Чувашской Республики (СЭД ЧР)**

|  |  |
| --- | --- |
| №3 | 03.03.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствовал**:  Майнина К.А. - министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |  |
| **Присутствовали:**  Члены рабочей группы: Волкова И.В., Грабко Е.Ю., Жебит Л.В., Иванов П.В.,  Крохин М.В., Масленников А.Г., Павлова Н.И., Петрова О.Б.  **Приглашенные:** Аввакумов Д.Л., Дмитриева Н.Н., Семенова О.А., Степанова М.А., Степанов М.В., Филиппова Л.Б. | |

**I. О необходимости перехода на единую версию СЭД ЧР**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Майнина, Арбатов)

1.1. Принять к сведению информацию министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики К.А. Майниной, директора по проектам ООО «Асофт21» М.Ю. Арбатова.

**Решили:**1.2. Мининформполитики Чувашии (К.А. Майниной):

создать прототип типовой версии СЭД ЧР на единой базе данных для дальнейшей модернизации.

**Срок: до 15 марта 2021 года.**

1.3. Утвердить функции типовой версии СЭД ЧР на основе проведенного анкетирования среди членов рабочей группы по модернизации системы электронного документооборота Чувашской Республики (приложение 1).

1.4. Отклонить следующие функции:

- возможность удаления документов, поступающих по межведомственному электронному документообороту (МЭДО) и с Портала органов власти Чувашской Республики;

- возможность внесения изменений (пользователем с повышенными ролями) в утвержденную руководителем ведомства резолюцию по документам;

- возможность регистрации исходящего документа без электронной цифровой подписи;

- возможность регистрации исходящего документа без добавления проекта (файла) письма в формате PDF.

1.5 Членам рабочей группы протестировать типовую версию СЭД ЧР и направить замечания (при наличии) в Мининформполитики Чувашии.  
 **Срок: до 30 марта 2021 года.**

**II. Информация о проделанной работе в рамках модернизации СЭД ЧР**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Арбатов)

2.1. Принять к сведению информацию директора по проектам ООО «Асофт21» М.Ю. Арбатова.

**III. Предложения по развитию типовой версии СЭД ЧР**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Арбатов)

3.1. Принять к сведению информацию директора по проектам ООО «Асофт21» М.Ю. Арбатова.

**Решили:**3.2. Утвердить предложенную модель настраиваемого основного меню СЭД ЧР.

3.3. Утвердить функционал персональной настройки операций для каждой роли.

3.4 Разработать механизмы контроля исполнительной дисциплины для СЭД ЧР.

**Срок: до 20 марта 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | К.А. Майнина |