**ПРОТОКОЛ**

**заседания Комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Чувашской Республике**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 09.07.2021 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательствующийД.И. Краснов | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики |
| Участники совещания:  | согласно списку |

**I. Реформа контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Д.И. Краснов)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова.

**II. Автоматизация контрольной (надзорной) деятельности**

**Чувашской Республики**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(К.А. Майнина)

2.1.Принять к сведению информацию министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики К.А. Майниной.

**Решили:**

2.2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики перейти на ГИС ТОР КНД для автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в Чувашской Республике.

2.3. Минэкономразвития Чувашии назначить Координатором ГИС ТОР КНД.

2.4. Минцифры Чувашии назначить Администратором ГИС ТОР КНД.

**Срок: до 9 августа 2021 года.**

2.5. Минцифры Чувашии разработать порядок организации работы в ГИС ТОР КНД, включающий в себя определение полномочий пользователей ГИС ТОР КНД.

**Срок: до 31 августа 2021 года.**

2.6. Минцифры Чувашии обеспечить переход на ГИС ТОР КНД и настройку автоматизированных рабочих мест и пользователей.

**Срок: до 31 декабря 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики |  Д.И. Краснов |