|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИНÇĚНĚ ШУПАШКАР ХУЛА АДМИНИСТРАЦИЙĚЙЫШᾸНУ |  | Администрациягорода Новочебоксарска Чувашской РеспубликиПостановление |

**14.07.2022 № 879**

|  |
| --- |
| **Об утверждении программы проведения проверки готовности электро- и теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики постановляет:

 1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности электро- и теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики.

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить его на официальном сайте города Новочебоксарска в сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам градостроительства ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. главы администрациигорода Новочебоксарска  |  |  |

 Чувашской Республики А.Г.Фадеев

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации

по вопросам градостроительства

ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г Фадеев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год

Начальник правового Управления

администрации г. Новочебоксарска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Антонова

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год

Начальник Управления городского хозяйства

администрации города Новочебоксарска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Заулочнова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 год

*исп.:Долганова О.К.*

*тел. 8 (8352) 74-02-22,* *nowch-tb1@cap.ru*

Утверждено

 постановлением администрации

города Новочебоксарска Чувашской Республики

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа проведения проверки готовности электро- и теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объекты, подлежащие** **проверке** | **Сроки проведения проверки** | **Документы, проверяемые в ходе проведения проверки** |
| 1. | Филиал ПАО «Т Плюс» «Марий-Эл и Чувашии»МУП «КС г.Новочебоксарска» | с 15.08.2022 г. | **1**.график тепловых нагрузок, согласованный с Министерством строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики и администрацией города Новочебоксарска; **2**. порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;**3**. утвержденный план подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;**4**. планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;**5**. договоры поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;**6**. документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;**7**. документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. |
| 2. | Управляющие компании города Новочебоксарска:Товарищества собственников жилья города Новочебоксарска | с 01.09.2022 по 15.09. 2022 г.,еженедельный мониторинг о подготовке жилищного фонда к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 г.г. | **1**.проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;**2**.выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;**3**.состояния утеплений зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;**4**.состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;**5**.наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;**6**. работоспособность защиты системы теплопотребления;**7**.наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;**8**.отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;**9**. плотность оборудования тепловых пунктов;**10**. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;**11**. отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;**12**.наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально - техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; |

График

выездных проверок хода подготовки тепловых сетей города

к отопительному сезону 2022-2023 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата выезда | Наименование объекта | Адрес | Перечень потребителей тепловой энергии |
| 1 | 18.07.2022 | ООО «УК ЖКХ» | Ул.10 Пятилетки 46 г | 142 МКД |
| 2 | 19.07.202220.07.2022 | ООО «СК Колесница»ООО «УК Жилфонд» | Ул. Советская 53 АООО «УК Жилфонд» | 42 МКД37 МКД |
| 3 | 21.07.2022 | МБОУ «Лицей № 18» | Ул. Винокурова, 18 |  |
| 4 | 22.07.2022 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» | Ул. В. Интернационалистов, 9 |  |
| 5 | 22.07.2022 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» | Ул. 10 Пятилетки, 41 |  |