УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Чебоксарского района

от                      №

(приложение № 1)

# П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического

комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии и обеспечение общей координации работ по обеспечению готовности Чебоксарского района к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года | до 20 июня 2022 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 2. | Выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2022 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 3. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2022 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 4. | Выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2022/2023 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 15 сентября 2022 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 5. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2022/2023 года в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 12 марта 2013 года №103 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, регистрационный №28269): |  |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2022 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 1 ноября 2022 г. | комиссия по обеспечению готовности к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года |
| 6. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2022/2023 года и представление копии в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) | до 15 ноября 2022 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 7. | Осуществление мониторинга текущих платежей и погашения задолженности за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 18 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2022 г. по 28 апреля 2023 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 8. | Осуществление мониторинга неснижаемых запасов материально-технических ресурсов в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций с представлением информации в Минстрой Чувашии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным | с 30 сентября 2022 г. по 28 апреля 2023 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 9. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 30 сентября 2022 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 10. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовка в полном объеме противогололедных реагентов | до 1 октября 2022 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 11. | Работа в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Администрации сельских поселений района* |
| 12. | Проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 15 ноября 2022 г. | Администрации сельских поселений района* |
| 13. | Представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года: в Минстрой Чувашии | ежемесячно 1 и 15 числа в период с 1 июля до 30 сентября 2022 г. | Отдел ЖКХ администрации |
|  | в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики | еженедельно в период с 1 августа до 30 сентября 2022 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 14. | Своевременное представление информации в Минстрой Чувашии о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме №1-ЖКХ (зима) срочная | ежемесячно 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2022 г. | Отдел ЖКХ администрации |
| 15. | Обеспечение ежедневного представления информации о подаче тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда в Минстрой Чувашии | со дня начала отопительного сезона до полного подключения объектов | Отдел ЖКХ администрации |
|  | * Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем |  |  |
|  |  | . |  |