

# ЧĂВАШ PЕСПУБЛИКИН СТPОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА

ТАТА ПУРĂНМАЛЛИ ÇУРТ-ЙĚРПЕ КОММУНАЛЛĂ ХУÇАЛĂХ МИНИСТЕPСТВИ

Министеpство СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Чувашской Pеспублики

**ПРОТОКОЛ**

**заседания коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики**

**27 октября 2021 года № 3**

**г. Чебоксары**

**Председательствовал:** Данилов П.В. – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр

**Ответственный секретарь:** Угарина М.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| **Присутствовали члены коллегии:** | Данилов П.В., Максимов В.М., Коледа М.А., Ионочкин И.О., Протасевич А.А., Угарина М.Н., Арсентьев Е.З., Угаслов Н.Ф., Мурыгин А.В., Павлов А.Л., Васильев В.С., Ушаков С.А. |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1.О сроках газификации Заволжской территории г. Чебоксары

2.О разработке проектными организациями «сырой» проектно-сметной документации (вопросы, проблемы и т.д.)

3.О реализации проектов КРТ на территории Чувашской Республики

4.О представлении к награждению государственными наградами Чувашской Республики

**1. О сроках газификации Заволжской территории г. Чебоксары**

**СЛУШАЛИ:**

Ионочкина И.О. – заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

**РЕШИЛИ:**

1. Информацию принять к сведению.

2. ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» рассмотреть возможность обеспечить завершение работ и пуск газа на проекте межпоселкового газопровода для обеспечения газоснабжения территории Заволжья в срок до 30 июня 2022 года.

3. Филиалу «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» рассмотреть возможность завершения работ по строительству и пуску четырех котельных, обеспечивающих теплоснабжение территории Заволжья, в срок до 30 июня 2022 года.

4. Минстрою Чувашии направить письма в адрес администраций муниципальных районов и городов с рекомендациями АО «Водоканал» по проектированию накопительных емкостей вместо водонапорных башен.

**2. О разработке проектными организациями «сырой» проектно-сметной документации (вопросы, проблемы и т.д.)**

**СЛУШАЛИ:**

Коледу М.А. – заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – начальника Управления строительства и государственного строительного надзора

Васильева В.С. – директора АО «Водоканал»

**РЕШИЛИ:**

1.Информацию принять к сведению.

2.Выполнять технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектов до заключения договоров на выполнение проектно-изыскательских работ, на основе ТЭО готовить задание на проектирование и смету на выполнение проектно-изыскательских работ.

3. С 01.01.2022 года обеспечить разработку проектной документации, которая будет осуществляться с привлечением бюджетных средств с использованием информационной модели.

4.Соблюдать нормативные сроки проектирования при прохождении государственной экспертизы.

5. Максимально использовать проекты повторного применения.

6. Продолжать линию по централизации:

6.1.передавать объекты проектирования и строительства КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии;

6.2.подключать на всех стадиях реализации инвестиционного проекта ресурсо-снабжающие и эксплуатирующие организации (АО «Водоканал», ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии, ГУП ЧР «Чувашгаз» Минстроя Чувашии).

7.Совместно с СРО проектировщиков проработать вариант по недопущению недобросовестных контрагентов на рынок государственных заказов, а также возможность специализации проектных организаций (дорожное, гражданское, промышленное проектирование и т.д.).

8.АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии проводить разъяснительную работу с проектными организациями на постоянной основе в рамках «Экспертный час». Поручить АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии проведение семинаров, круглых столов.

9. Минстрою Чувашии проработать вариант проведения обследования зданий и сооружений под реконструкцию и капитальный ремонт силами подведомственных учреждений.

10. Минстрою Чувашии проработать вопросы ценообразования: индексы пересчета цен, мониторинг ценообразующих материалов.

11. Минстрою Чувашии совместно с эксплуатирующими организациями проработать возможность внедрения унифицированных решений при проектировании линейных объектов (переход с водобашен на накопительные емкости, система очистки воды и т.д.).

**3. О реализации проектов КРТ на территории Чувашской Республики**

**СЛУШАЛИ:**

Протасевич А.А. – заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главного архитектора Чувашской Республики

**РЕШИЛИ:**

 1. Информацию принять к сведению.

2. Минстрою Чувашии:

2.1.подготовить проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики об определении юридического лица – АНО «Институт территориального развития Чувашской Республики», ответственного за реализацию КРТ;

2.2.в возможно короткие сроки обеспечить согласование с заинтересованными организациями разработанных проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики и направить в Государственно-правовое управление Администрации Главы Чувашской Республики (по критериям для ИЖС, несмежным территориям, дополнительных критериям по многоквартирным домам, построенным по типовым проектам до 1980 г.);

2.3.обеспечить дополнение отраслевых государственных программ Чувашской Республики мероприятиями по финансированию (софинансированию) строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в границах КРТ.

**4. О представлении к награждению государственными наградами Чувашской Республики.**

**СЛУШАЛИ:**

Анисимова К.В. – начальника отдела правового обеспечения и развития корпоративной культуры

 **РЕШИЛИ:**

1. Поддержать представленные ходатайства трудовых коллективов о награждениигосударственными наградами Чувашской Республики:

**ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Место работы |
| Федотов Вячеслав Георгиевич  | механик автотранспортного цеха | МУП «Теплосеть» |

**ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Место работы |
| Софронов Валерий Васильевич  | начальник участка №1  | ООО «Верхневолгосантехмонтаж-2»  |
| Краснов Сергей Михайлович | электрогазосварщик 6 разряда  | АО «Специализированный застройщик «Инкост» |
| Архипов Анатолий Геннадьевич  | каменщик 4 разряда  | АО «Специализированный застройщик «Инкост» |
| Петров Юрий Григорьевич | заместитель генерального директора по производству  | ООО «СУ-29»  |
| Григорьев Владимир Геннадиевич  | эксперт по оценке соответствия лифтов, руководитель экспертной организации  | ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации» |
| Макаров Дмитрий Сергеевич  | старший производитель работ | ООО «Строительное управление-28» |
| Макаев Геннадий Петрович  | прораб | Индивидуальный предприниматель Васильев Владимир Павлович |
| Пермяков Василий Викторович  | руководитель производственной группы | ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой» |
| Васильев Юрий Валерьевич | руководитель планово-экономической группы | ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой» |
| Васильев Олег Вениаминович | заместитель директора по производству  | ООО «СМУ-115» |
| Потапов Александр Николаевич | производитель работ | ООО «Строитель» |
| Сторожев Станислав Михайлович | Технический директор | ООО «Азимут» |

**ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Место работы |
| Авдонина Алла Николаевна | начальник Управления по работе с абонентами  | МУП «Теплосеть» |
| Васильев Владимир Валерьевич  | мастер | ООО «Маштехсервис» |

**ЗНАК ОТЛИЧИЯ**

**«ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | Место работы |
| Абрамова Раиса Васильевна  | главный специалист-эксперт отдела учета и распределения жилья  | Администрация Калининского района города Чебоксары - |

Председатель П.В.Данилов

Секретарь М.Н.Угарина