|  | Приложение к письму Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 14.06.2022 № 02/12.5-2162 - |
| --- | --- |

Заключение по результатам рассмотрения Проектов

В Проектах тарифным источником финансирования инвестиционной программы определены:

- в 2022 году амортизация в размере 49 636,00 тыс. руб., что соответствует  амортизации, учтенной при установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 2022 год, прибыль – 7 151,23 тыс. руб.;

- в 2023 году амортизация – 36 200,76 тыс. руб., прибыль – 115 144,41 тыс. руб.;

- в 2024 году амортизация – 46 088,72 тыс. руб., прибыль – 182 463,70 тыс. руб.;

- в 2025 году амортизация – 66 711,90 тыс. руб., прибыль – 388 225,47 тыс. руб.;

- в 2026 году амортизация – 110 665,86 тыс. руб., прибыль – 373 575,81 тыс. руб.;

- в 2027 году амортизация – 161 086,37 тыс. руб. прибыль – 325 887,73 тыс. руб.

Размер амортизации, учтенной в ценах (тарифах) и являющейся источником финансирования инвестиционной программы, не может превышать экономически обоснованный размер амортизации, включаемый в состав необходимой валовой выручки Общества, определенный в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования). Экономически обоснованный размер амортизации, включаемый в состав необходимой валовой выручки Общества, на 2023 год по расчетам  Госслужбы  составит  30 918,16 тыс. руб. В последующие годы размер амортизации сохраниться на том же уровне.

Оценка ценовых (тарифных) последствий выполнения Проектов приведена в Таблице 1. При оценке ценовых (тарифных) последствий Госслужбой приняты объемы полезного отпуска электрической энергии потребителям на 2022 год, в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) на 2022 год, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 23 ноября 2021 № 1299/21-ДСП. На 2023 и последующие годы объем полезного отпуска принят Госслужбой в размере 3 428,45 млн. кВтч и определен исходя из  динамики выработки электрической энергии за три предыдущих периода и ожидаемых объемов на 2022 год.

По расчету Госслужбы темпы роста сбытовой надбавки гарантирующего поставщика (далее – ГП) - АО «Чувашская энергосбытовая компания» при условии выполнения рассматриваемых Проектов за счет тарифных источников увеличатся и составят: в 2023 г. 114,5 % к тарифу, утвержденному на 2022 год, в 2024 г. –108,3 %, в 2025 г. – 114,6 %, в 2026 г. – 104,6 %, в 2027 г. – 106,4 %.

Таким образом, в результате включения инвестиционных ресурсов в необходимую валовую выручку, в соответствии с предложением Общества, прогнозный рост тарифов превысит индекс потребительских цен, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023-2025 годы, разработанным Минэкономразвития Российской Федерации, что приведет к отрицательным ценовым последствиям.

Замечания по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы:

- В соответствии с пунктом 2 Правил под инвестиционным проектом понимается вложение инвестиций в сооружение (изготовление, создание, приобретение, реконструкцию, модернизацию (модификацию) и (или) техническое перевооружение) объектов основных средств и (или) нематериальных активов и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы включает мероприятия по ремонту и капительному ремонту помещений и зданий (Ремонт арендуемого помещения в г. Канаш (М_039), Ремонт входной группы административного здания Управления (М_040), Ремонт стен, потолков, проемов административного здания Новочебоксарского межрайонного отделения (центр обработки и обращения граждан) (М_041), Капитальный ремонт главного входа административного здания  Батыревского межрайонного отделения (М_042), Капитальный ремонт кровли административного помещения Канашского межрайонного отделения (М_043), Ремонт фасада административного здания Батыревского межрайонного отделения (М_046), Ремонт арендуемого помещения в г. Чебоксары (М_052)), которые не являются капитальными вложениями.

- В соответствии с пунктом 11 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17 при определении необходимой валовой выручки ГП для расчета сбытовых надбавок учитываются экономически обоснованные расходы организации, связанные с обеспечением ее регулируемой деятельности в качестве ГП по соответствующим группам (категориям) потребителей и определяемые методом экономически обоснованных затрат.

Инвестиционные проекты Регистрация товарных знаков Общества (М_035), Установка автоматического погодного регулирования потребления тепловой энергии в Новочебоксарском межрайонном отделении (М_037), Установка автоматического погодного регулирования потребления тепловой энергии в Чебоксарском межрайонном отделении (М_038), Приобретение интерактивных детских столов (М_049), Приобретение интерактивной панели (М_050), Приобретение программно-аппаратных комплексов видеоконсультант (М_051), источниками финансирования которых предусмотрены средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), Госслужба считает экономически не обоснованными. Включение указанных инвестиционных проектов в Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы возможно за счет нетарифных источников финансирования.

- Предложение по корректировке утвержденного значения показателя «Полезный отпуск электрической энергии потребителям» раздела «Технико-экономические показатели» формы № 07 «Финансовый план субъекта электроэнергетики» не соответствует плановому объему электропотребления на 2022 год, утвержденному приказом Федеральной антимонопольной службы от 23 ноября 2021 № 1299/21-ДСП. Предложение по корректировке указанного показателя на 2023 год не соответствует предложению Общества, представленному в Госслужбу в рамках формирования Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Чувашской Республике на 2023 год в форме FORM3.2023.ORG «Предложения крупных потребителей (КП), гарантирующих поставщиков (ГП), энергоснабжающих, энергосбытовых организаций (ЭСО) - участников ОРЭМ на покупку электрической энергии и мощности (организация)».

Замечания по проекту инвестиционной программы акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2023-2027 годы аналогичны замечаниям по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы.

На основании вышеизложенного, Госслужба не согласовывает Проекты.

Владимирова А.В.,

56-50-63 (вн. 1165)

Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | Темп роста, % | 2024 | Темп роста, % | 2025 | Темп роста, % | 2026 | Темп роста, % | 2027 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При условии выполнения инвестиционной программы, утвержденной приказом Минпромэнерго Чувашии от 05.10.2021 № 02-03/107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка АО "Чувашская энергосбытовая компания", в том числе: | тыс. руб. | 1 616 834,02 | 1 762 349,09 | 109,00 | 1 843 417,15 | 104,60 | 1 917 153,83 | 104,00 | 1 993 839,98 | 104,00 | 2 073 593,58 | 104,00 |
| амортизация основных средств | тыс. руб. | 49 636,00 | 50 553,30 | 101,85 | 63 346,20 | 125,31 | 70 080,54 | 110,63 | 70 402,30 | 100,46 | 70 402,30 | 100,00 |
| справочно: сумма инвестиционной программы за счет сбытовой надбавки согласно проекту инвестиционной программы на 2023-2027 г.г. (проекту внесения изменений в инвестиционную программу 2022-2026 г.г.), в том числе: | тыс. руб. | 56 651,00 | 58 171,57 |  | 63 346,20 |  | 70 080,54 |  | 70 402,30 |  |  | - |
| амортизация | тыс. руб. | 49 499,77 | 50 734,29 | 102,49 | 55 611,43 | 109,61 | 62 036,38 | 111,55 | 62 036,38 | 100,00 | - | - |
| прибыль | тыс. руб. | 7 151,23 | 7 437,28 | 104,00 | 7 734,77 | 104,00 | 8 044,16 | 104,00 | 8 365,92 | 104,00 |  | - |
| Сбытовая надбавка АО "Чувашская энергосбытовая компания" (средняя) | руб./кВтч | 0,47287 | 0,51404 | 108,7 | 0,53768 | 104,6 | 0,55919 | 104,0 | 0,58156 | 104,0 | 0,60482 | 104,0 |
| При условии выполнения рассматриваемых Проектов исходя из расчета Госслужбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка АО "Чувашская энергосбытовая компания", в том числе: | тыс. руб. | 1 616 834,02 | 1 855 522,68 | 114,76 | 2 008 623,37 | 108,25 | 2 302 010,66 | 114,61 | 2 407 679,35 | 104,59 | 2 560 567,68 | 106,35 |
| Экономически обоснованный размер амортизация основных средств | тыс. руб. | 49 636,00 | 30 918,16 | 62,29 | 30 918,16 | 100,00 | 30 918,16 | 100,00 | 30 918,16 | 100,00 | 30 918,16 | 100,00 |
| справочно: сумма инвестиционной программы за счет сбытовой надбавки согласно проекту инвестиционной программы на 2023-2027 г.г. (проекту внесения изменений в инвестиционную программу 2022-2026 г.г.), в том числе: | тыс. руб. | 56 787,23 | 151 345,17 |  | 228 552,43 |  | 454 937,37 |  | 484 241,67 |  | 486 974,10 |  |
| амортизация | тыс. руб. | 49 636,00 | 36 200,76 | 72,93 | 46 088,72 | 127,31 | 66 711,90 | 144,75 | 110 665,86 | 165,89 | 161 086,37 | 145,56 |
| прибыль | тыс. руб. | 7 151,23 | 115 144,41 |  | 182 463,70 |  | 388 225,47 |  | 373 575,81 |  | 325 887,73 |  |
| Сбытовая надбавка АО "Чувашская энергосбытовая компания" (средняя) | руб./кВтч | 0,47287 | 0,54121 | 114,5 | 0,58587 | 108,3 | 0,67144 | 114,6 | 0,70226 | 104,6 | 0,74686 | 106,4 |