| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОН/ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ/ ХУШУ 2022 ё? июнен 03-м\ш\ 199-р № Ё\рп. хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ 03 июня 2022 года № 199-р г. Цивильск |

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства на территории Цивильского района Чувашской Республики

В соответствии со статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей", Положением о порядке принятия в муниципальную собственность Цивильского района Чувашской Республики бесхозяйных вещей и выморочного имущества, утвержденным постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 17.03.2022 N 168, Уставом Цивильского района Чувашской Республики

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства на территории г. Цивильск и Цивильского района Чувашской Республики (приложение № 1).

2. Отделу информационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Цивильского района Чувашской Республики.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника имущественных и земельных отношений.

Глава администрации                                                                                          С.Ф. Беккер

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Цивильского района

Чувашской Республики
от 03.06.2022 № 199-р

# План мероприятий ("дорожная карта")
по регистрации прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Цивильск и  Цивильского района  Чувашской Республики

| N п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения администрации Цивильского района Чувашской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Выявление, обследование, формирование перечня бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Цивильск и Цивильского района Чувашской Республики | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района Чувашской (по согласованию с Цивильским РЭС Северного производственного объединения Филиала ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» и ООО «Коммунальные технологии»), выполнено |
| 2. | Направление запросов в МТУ Росимущества в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Пензенской области, Минэкономразвития Чувашской Республики, администрацию Цивильского городского поселения Цивильского района Чувашской Республики о наличии в реестре бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Цивильск и Цивильского района Чувашской Республики | 01.04.2022 | 20.06.2022 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района Чувашской Республики |
| 3. | Размещение информации на официальном сайте администрации Цивильского района Чувашской Республики и в газете "Цивильский вестник" объявления в отношении бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и явки лица, считающего себя собственником. | 01.07.2022 | 31.07.2022 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района Чувашской Республики (совместно с отделом информационного обеспечения) |
| 4. | Обращение в суд за признанием права муниципальной собственности Цивильского района на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства в качестве движимых объектов, расположенные на территории города Цивильск и Цивильского района Чувашской Республики | 10.08.2022 | 10.09.2022 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района Чувашской Республики |
| 5. | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Цивильск и Цивильского района Чувашской Республики | 01.10.2020 | 31.12.2022 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Цивильского района Чувашской Республики |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации –

начальник отдела развития АПК и

муниципальной собственности

администрации Цивильского района

Б.Н. Марков

«___» июня 2022 г.

Ведущий специалист - эксперт

сектора юридической службы

администрации Цивильского района

Н.С. Терентьева

«___» июня 2022 г.

Исполнитель:

Начальник отдела имущественных и

земельных отношений

администрации Цивильского района

А.Л. Николаев

«___» июня 2022 г.