| ЧǍВАШ РЕСПУБЛИКИ ÇĔРПӲ РАЙОНĔ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| ÇĔРПӲ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ ЙЫШǍНУ 2022 ç. çĕртме уйӑхĕн 06-мĕшĕ 302 № Çĕрпý хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06 июня 2022 года № 302 г. Цивильск |

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2022/2023 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2022/2023 гг. администрация Цивильского района Чувашской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022/2023 гг. согласно приложения настоящего постановления.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений обеспечить:

создание запасов твердого топлива не менее 30% к потребности отопительного сезона до 1 октября 2022 г.

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 15 сентября 2022 г.;

- принятие мер по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2022 года.

- мониторинг сезонных осмотров в отношении всего общего имущества в многоквартирных домах два раза в год;

- завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии до 15 сентября 2022 г., теплоснабжающих и теплосетевых организаций до 1 ноября 2022 г.;

- получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2022/2023 гг. до 15 ноября 2022 года.

3. Данное постановление довести до глав городского и сельских поселений, руководителей предприятий и организаций Цивильского района Чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

| Глава администрации |  | С.Ф. Беккер |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение к постановлению администрации Цивильского района от 06.06.2022 № 302 |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создать комиссию и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности района к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года | до 20 июня 2022 г. | Отдел строительства и ЖКХ, главы городского и сельских поселений* |
|  | Обеспечить выполнение установленных объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сентября 2022 г | Отдел строительства и ЖКХ, главы городского и сельских поселений* |
|  | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуатации в зимних условиях | до 15 сентября 2022 г | главы городского и сельских поселений*, подрядные организации*, УК* |
|  | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснабжающих организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности | до 15 сентября 2022 г | главы городского и сельских поселений*, руководители энергоснабжающих организаций* |
|  | Провести комиссионную проверку- готовности к работе в осенне-зимний период 2022/2023 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г № 103: | до 15 сентября 2022 г |  |
|  | потребителей тепловой энергии | до 15 сентября 2022 г | Отдел строительства и ЖКХ, главы городского и сельских поселений* |
|  | теплоснабжающих и теплосетевых организаций | до 01 ноября 2022 г | Отдел строительства и ЖКХ, главы городского и сельских поселений*, ресурсоснабжающие организации* |
|  | Получить паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2022/2023 гг. и представить копии в Минстрой Чувашии | до 15 ноября 2022 г | Администрация Цивильского района |
|  | Создать запасы жидкого и твердого топлива в необходимых объемах | до 1 октября 2022 г. | руководители энергоснабжающих организаций* |
|  | Обеспечить текущие платежи и погашения задолженности за потребленные подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | администрации городского и сельских поселений* |
|  | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов в организациях жилищно-коммунального хозяйства для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 01 октября 2022 г. | администрации городского и сельских поселений* |
|  | Обеспечить резервирование источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащения объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 01 октября 2022 г. | администрации городского и сельских поселений* |
|  | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (мазут, каменный уголь) в режимах ограничения поставки природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 01 октября 2022 г. | администрации городского и сельских поселений* |
|  | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 01 октября 2022 г. | администрации городского и сельских поселений* |
|  | Возобновить работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального хозяйства | с 01 октября 2022 г. | администрации городского и сельских поселений* |
|  | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 01 сентября 2022 г. | администрации городского и сельских поселений* |
|  | Обеспечить Представление информации подготовке жилищного фонда к работе осенне-зимний период: |  |  |
|  | в Минстрой Чувашии | 1 и 15 числа ежемесячно с 1 июля до 31 сентября | отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района |
|  | в Госжилинспекцию Чувашии | с 1 августа до 31 сентября еженедельно |  |
|  | Обеспечить своевременное представление в Минстрой Чувашии информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября | отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района |
|  | Обеспечить ежедневное представление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | с даты начала отопительного сезона до полного подключения объектов | отдел строительства и ЖКХ администрации Цивильского района |

__________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями