# КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 г. N 157

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2012/2013 ГОДА

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2012/2013 года Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года (приложение N 1) (далее - План мероприятий).

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики поручить, органам местного самоуправления рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий, объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года (приложение N 2), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2012 год (приложение N 3), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению N 4;

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности до 15 сентября 2012 года;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2012 г., энергоснабжающих организаций - до 1 октября 2012 года;

принятие мер, обеспечивающих своевременность расчетов за потребленные энергоресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию), до 15 сентября 2012 года.

3. Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления осуществлять в июне - октябре 2012 года контроль за выполнением Плана мероприятий.

4. Министерству градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики с 1 сентября 2012 г. обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 апреля 2011 г. N 159 "Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2011/2012 года".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики с ежемесячным информированием Кабинета Министров Чувашской Республики до 1 ноября 2012 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

# Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.04.2012 N 157

(приложение N 1)

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2012/2013 ГОДА

┌───┬─────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────┐

│ N │      Наименование мероприятий       │     Срок      │   Ответственный   │

│п/п│                                     │  исполнения   │    исполнитель    │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 1 │                  2                  │       3       │         4         │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 1.│Создание комиссий и общая координация│   до 1 июня   │органы местного    │

│   │работ   по   обеспечению   готовности│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │муниципального   района   (городского│               │муниципальных      │

│   │округа)  к  работе  в   осенне-зимний│               │районов и городских│

│   │период 2012/2013 года                │               │округов <*>        │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 2.│Обеспечение выполнения  установленных│до 15 сентября │органы местного    │

│   │объемов капитального ремонта и замены│    2012 г.    │самоуправления <*> │

│   │неисправных котлов, ветхих тепловых и│               │                   │

│   │водопроводных сетей                  │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 3.│Завершение    выполнения     основных│до 15 сентября │органы местного    │

│   │мероприятий по подготовке к работе  в│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │осенне-зимний период жилищного  фонда│               │                   │

│   │с оформлением паспортов готовности  к│               │                   │

│   │эксплуатации в зимних условиях       │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 4.│Завершение    выполнения     основных│до 15 сентября │органы местного    │

│   │мероприятий    по    подготовке     к│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │отопительному сезону энергоснабжающих│               │                   │

│   │организаций    независимо    от    их│               │                   │

│   │организационно-правовых форм  и  форм│               │                   │

│   │собственности                        │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 5.│Завершение  комиссионной  проверки  и│ до 1 октября  │органы местного    │

│   │приемки готовности к работе в осенне-│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │зимний    период    2012/2013    года│               │                   │

│   │организаций,      участвующих       в│               │                   │

│   │производстве, передаче, распределении│               │                   │

│   │и     потреблении     тепловой      и│               │                   │

│   │электрической энергии                │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 6.│Обеспечение   оформления   паспортов,│ до 1 октября  │органы местного    │

│   │актов  готовности   к   отопительному│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │сезону энергоснабжающих организаций  │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 7.│Заключение  контрактов  на   поставку│ до 1 августа  │органы             │

│   │каменного угля и топочного  мазута  с│    2012 г.    │исполнительной     │

│   │организациями,     отобранными      в│               │власти Чувашской   │

│   │соответствии   с    законодательством│               │Республики,        │

│   │Российской  Федерации  о   размещении│               │органы местного    │

│   │заказов    на    поставки    товаров,│               │самоуправления     │

│   │выполнение работ, оказание услуг  для│               │                   │

│   │государственных и муниципальных нужд │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 8.│Создание запасов жидкого  и  твердого│ до 1 октября  │органы             │

│   │топлива в необходимых объемах        │    2012 г.    │исполнительной     │

│   │                                     │               │власти Чувашской   │

│   │                                     │               │Республики,        │

│   │                                     │               │органы местного    │

│   │                                     │               │самоуправления     │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│ 9.│Обеспечение   текущих   платежей    и│   постоянно   │органы             │

│   │погашение      задолженности       за│               │исполнительной     │

│   │потребленные        подведомственными│               │власти Чувашской   │

│   │организациями     и     организациями│               │Республики,        │

│   │жилищно-коммунального       хозяйства│               │органы местного    │

│   │топливно-энергетические ресурсы      │               │самоуправления     │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│10.│Создание     неснижаемых      запасов│ до 1 октября  │органы местного    │

│   │материально-технических  ресурсов   в│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │организациях    жилищно-коммунального│               │                   │

│   │хозяйства для оперативного устранения│               │                   │

│   │аварийных   ситуаций   на    объектах│               │                   │

│   │жилищно-коммунального   хозяйства   и│               │                   │

│   │социальной сферы                     │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│11.│Обеспечение резервирования источников│ до 1 октября  │органы местного    │

│   │электроснабжения         коммунальных│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │отопительных   котельных,   оснащения│               │                   │

│   │объектов    резервными    автономными│               │                   │

│   │источниками    питания     для     их│               │                   │

│   │нормального    функционирования     в│               │                   │

│   │условиях  чрезвычайных  и   аварийных│               │                   │

│   │ситуаций                             │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│12.│Подготовка  котельных  к  работе   на│ до 1 октября  │органы местного    │

│   │резервных   видах   топлива   (мазут,│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │каменный уголь) в режимах ограничения│               │                   │

│   │поставки    природного    газа    при│               │                   │

│   │возникновении аварийных ситуаций и  в│               │                   │

│   │период похолоданий                   │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│13.│Подготовка  специальной   техники   и│ до 1 октября  │органы местного    │

│   │механизмов  организаций  жилищно-ком-│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │мунального  хозяйства  к   работе   в│               │                   │

│   │зимних      условиях,       заготовка│               │                   │

│   │противогололедных реагентов          │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│14.│Возобновление   работы   объединенных│  с 1 октября  │органы местного    │

│   │аварийно-диспетчерских          служб│    2012 г.    │самоуправления     │

│   │организаций     жилищно-коммунального│               │муниципальных      │

│   │хозяйства  в круглосуточном режиме на│               │районов и городских│

│   │отопительный период                  │               │округов            │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│15.│Проведение       учебно-тренировочных│ до 1 сентября │Минстрой Чувашии,  │

│   │занятий        по        комплексному│    2012 г.    │органы местного    │

│   │взаимодействию     при     ликвидации│               │самоуправления,    │

│   │аварийных   ситуаций   на    объектах│               │ГКЧС Чувашии       │

│   │жилищно-коммунального   хозяйства   и│               │                   │

│   │социальной сферы                     │               │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│16.│Представление информации о подготовке│ 1 и 15 числа  │органы местного    │

│   │жилищного фонда к  работе  в  осенне-│  ежемесячно   │самоуправления     │

│   │зимний период:                       │  с 1 июля до  │муниципальных      │

│   │   в Минстрой Чувашии                │  30 сентября  │районов и городских│

│   │                                     │    2012 г.    │округов            │

│   │                                     │               │                   │

│   │   в Госжилинспекцию Чувашии         │с 1 августа до │                   │

│   │                                     │  30 сентября  │                   │

│   │                                     │    2012 г.    │                   │

│   │                                     │  еженедельно  │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│17.│Представление  в   Минстрой   Чувашии│1 числа месяца,│органы местного    │

│   │информации о ходе подготовки к работе│   следующего  │самоуправления     │

│   │в осенне-зимний период по форме  N 1-│ за отчетным,  │муниципальных      │

│   │ЖКХ (зима) срочная                   │    в период   │районов и городских│

│   │                                     │  с 1 июля по  │округов            │

│   │                                     │   1 ноября    │                   │

│   │                                     │    2012 г.    │                   │

├───┼─────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────┤

│18.│Ежедневное представление  в  Минстрой│ с даты начала │органы местного    │

│   │Чувашии  информации  о  вхождении   в│ отопительного │самоуправления     │

│   │отопительный сезон                   │   сезона до   │муниципальных      │

│   │                                     │    полного    │районов и городских│

│   │                                     │  подключения  │округов            │

│   │                                     │   объектов    │                   │

└───┴─────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────┘

--------------------------------

<*> Мероприятия осуществляются по согласованию.

# Приложение N 2

к постановлению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.04.2012 N 157

ОБЪЕМЫ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ НЕИСПРАВНЫХ КОТЛОВ

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

2012/2013 ГОДА

(единиц)

| N п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алатырский | 1 | 1 |
| 2. | Аликовский | 1 | 1 |
| 3. | Батыревский | - | - |
| 4. | Вурнарский | 1 | 1 |
| 5. | Ибресинский | 2 | 2 |
| 6. | Канашский | 2 | - |
| 7. | Козловский | 1 | 1 |
| 8. | Комсомольский | 5 | 2 |
| 9. | Красноармейский | 2 | 2 |
| 10. | Красночетайский | 2 | 2 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 3 | 3 |
| 12. | Моргаушский | 8 | 8 |
| 13. | Порецкий | 3 | 3 |
| 14. | Урмарский | - | - |
| 15. | Цивильский | 4 | 4 |
| 16. | Чебоксарский | 1 | 1 |
| 17. | Шемуршинский | 5 | - |
| 18. | Шумерлинский | - | - |
| 19. | Ядринский | 8 | 3 |
| 20. | Яльчикский | 3 | - |
| 21. | Янтиковский | - | - |
| 22. | г. Алатырь | 2 | 2 |
| 23. | г. Канаш | 2 | 2 |
| 24. | г. Новочебоксарск | - | - |
| 25. | г. Чебоксары | 15 | 13 |
| 26. | г. Шумерля | 3 | 3 |
|  | Итого | 74 | 54 |

# Приложение N 3

к постановлению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.04.2012 N 157

ОБЪЕМЫ

ЗАМЕНЫ ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

НА 2012 ГОД

(км)

| N п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении | Ветхие водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно- коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно- коммунального хозяйства |
| 1. | Алатырский | 0,17 | 0,17 | - | - |
| 2. | Аликовский | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Батыревский | - | - | 0,07 | 0,07 |
| 4. | Вурнарский | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 5. | Ибресинский | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,08 |
| 6. | Канашский | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 0,30 |
| 7. | Козловский | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| 8. | Комсомольский | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,15 |
| 9. | Красноармейский | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| 10. | Красночетайский | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 12. | Моргаушский | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 13. | Порецкий | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
| 14. | Урмарский | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,15 |
| 15. | Цивильский | 0,86 | 0,86 | 0,59 | 0,59 |
| 16. | Чебоксарский | 3,29 | 3,29 | 1,98 | 1,98 |
| 17. | Шемуршинский | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| 18. | Шумерлинский | - | - | 0,30 | 0,30 |
| 19. | Ядринский | 0,10 | 0,03 | 0,05 | - |
| 20. | Яльчикский | 0,12 | - | - | - |
| 21. | Янтиковский | 0,05 | 0,05 | - | - |
| 22. | г. Алатырь | 0,30 | 0,30 | 0,47 | 0,47 |
| 23. | г. Канаш | 1,92 | 1,92 | 0,85 | 0,85 |
| 24. | г. Новочебоксарск | 3,72 | 3,72 | 1,74 | 1,74 |
| 25. | г. Чебоксары | 10,62 | 10,62 | 4,50 | 4,50 |
| 26. | г. Шумерля | 3,40 | 3,40 | 1,00 | 1,00 |
|  | Итого | 28,55 | 28,16 | 14,64 | 14,09 |

# Приложение N 4

к постановлению

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.04.2012 N 157

Информация

о подготовке жилищного фонда к работе

в осенне-зимний период на ____ ________ 2012 года

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц | Замена внутридомовых сетей, пог. метров | Ремонт | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водо- снаб- жения | кана- лизации | тепло- снаб- жения | электро- снаб- жения | газо- снаб- жения | кровель домов, кв. метров | отмост- ков домов, кв. метров | отопи- тельных печей, штук | дымо- ходов, штук | фасадов, коли- чество домов |  |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

муниципального района (городского округа) _________ _______________________

(подпись)  (расшифровка подписи)