| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пух=в\ ### ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

25 апреля 2006 г. № 176

О целевой программе  «Повышение безопасности дорожного движения  в  городе Чебоксары на 2006 - 2008 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения охраны жизни, здоровья граждан, гарантий их законных прав на безопасные условия дорожного движения, обеспечения экологической безопасности дорожного движения, снижения уровня аварийности на дорогах города Чебоксары

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

- Утвердить целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2006 – 2008 годы»  согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации города Чебоксары (Н.Р. Чижанова) финансирование расходов по реализации данной программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Чебоксары по отрасли «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по  жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, благоустройству, строительству, архитектуре, транспорту и связи (В.Г. Тимофеев).

Глава  города Чебоксары                       	Н.И. Емельянов

# Приложение

к решению Чебоксарского городского Собрания депутатов

от 25.04.2006 № 176

Содержание

|  | Паспорт целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2006 – 2008 годы». |
| --- | --- |
|  | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. Раздел 2. Цели, задачи, сроки реализации программы. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 3.1. Целевой проект. «Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения». Раздел 3.2. Целевой проект. “Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения”. Раздел 3.3. Целевой проект. “Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий”. Раздел 3.4. Целевой проект. “Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения”. Раздел 4. Механизм осуществления программы. Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы. Раздел 6. Оценка эффективности осуществления программы. Раздел 7. Контроль за выполнением мероприятий программы. |
|  | Приложения. |

Паспорт целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары

на 2006 - 2008годы»

| Наименование программы | Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2006 – 2008 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ “О безопасности дорожного движения”, а также в соответствии с федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах" разработанной на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 100. |
| Заказчик Программы | Администрация города Чебоксары. |
| Основные разработчики Программы | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары, Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД ЧР (далее - УГИБДД). |
| Цели и задачи Программы | Охрана жизни, здоровья граждан, их имущества; обеспечение высокого уровня безопасности дорожного движения; предотвращение преступлений, совершаемых с использованием транспортных средств; дальнейшее развитие наиболее эффективных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения на основе реализации комплекса мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Снижение аварийности; обеспечение безопасного и бесперебойного движения; снижение уровня преступности; повышение уровня защищенности участников дорожного движения. |
| Срок реализации Программы | 2006 - 2008 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения. Повышение уровня профилактической работы с участниками дорожного движения. Организация обучения населения правилам безопасного поведения на дорогах, регулярное освещение вопросов безопасности дорожного движения по радио и телевидению. Создание высокого уровня безопасности дорожного движения за счет улучшения контрольно-надзорной деятельности, усиление работы по предупреждению и предотвращению преступлений, совершаемых с использованием транспортных средств; проведение мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концентрации ДТП и потенциально опасных участках. |
| Основные исполнители Программы | Администрации города Чебоксары; УГИБДД (по согласованию). |
| Объем и источники финансирования Программы | Бюджетное финансирование и внебюджетные источники. Общая сумма финансирования Программы –96536,3 тыс. руб., в том числе: бюджет города Чебоксары – 71936,3 тыс.руб. внебюджетные средства – 24680,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП); сокращение числа погибших и раненых в ДТП людей; повышение уровня защищенности участников дорожного движения; рост раскрываемости преступлений сотрудниками подразделений ГИБДД; повышение уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств; рост раскрываемости хищений транспортных средств; обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов; формирование правовой культуры в сфере дорожного движения. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, благоустройству, строительству, архитектуре, транспорту и связи. |

В Программе использованы сокращения:

БДД - безопасность дорожного движения

ПДД - правила дорожного движения

ДТП - дорожно-транспортное происшествие.

УДС – улично-дорожная сеть.

ОТиС – отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары.

УГИБДД - Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения в Чувашской Республике.

РОСТО – Российское оборонно-спортивное техническое общество в Чувашской Республике.

УСО СМИ МП – управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике.

ФГУП ГОССМЭП МВД РФ в ЧР – федеральное государственное унитарное предприятие  государственное специализированное монтажное эксплуатационное предприятие министерства внутренних дел Российской Федерации в Чувашской Республике.

ВФ МАДИ – Волжский филиал Московского автодорожного института.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

На протяжении последних лет не сокращается число дорожно-транспортных происшествий, продолжается рост тяжести их последствий. Снижается транспортная дисциплина участников дорожного движения. За 9 месяцев 2005 года на территории города произошло 534 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 45 и получили ранения 591 человек. Тяжесть последствий составляет 7.1%. Среди пострадавших в ДТП три четверти составляют мужчины. Значительная часть погибших находилась в возрасте 25-34 лет – возраст экономической и социальной активности.

85 % ДТП дает городу транспорт физических лиц, в основном молодежь со стажем вождения от 1–3 лет. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает: за 2004 год по городу Чебоксары выявлено 79 очагов ДТП; за 9 месяцев 2005 года – 32 очага. Проведенная работа по выявлению мест концентрации ДТП показала, что эти места сосредоточены в основном на перекрестках, в зонах остановок общественного транспорта и пешеходных переходах. По некоторым из них уже приняты первоочередные мероприятия по организации движения, установлены дорожные знаки для предупреждения об опасности, введены ограничения или приоритеты в движении. Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП должны носить комплексный характер и включать перспективные мероприятия, связанные с развитием системы градорегулирования. В развитых странах такое регулирование осуществляется специальными ведомствами органов государственной власти и местного самоуправления, посредством правового и экономического регулирования развития инфраструктур и пользования недвижимостью. Деятельности таких ведомств, придается особое значение, поскольку если государство не управляет развитием своей территории, им практически управляют другие и управляют чаще всего не в интересах граждан страны.

Вторая группа пешеход. Согласно, статистики, по вине пешеходов произошло 300 ДТП. Общее количество совершенных пешеходами нарушений ПДД, зафиксированных ГИБДД, составляет 3687 случаев. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети не отвечает современным требованиям.

Программа предусматривает финансирование основных мероприятий по приоритетным направлениям деятельности. Настоящая Программа разработана на основании  Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

2. Цели, задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по дорогам.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения;

- обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- Цель программы достигается на основе:

- снижения уровня ДТП в результате совершенствования системы обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствования политики в работе с участниками дорожного движения и повышения ответственности водителей;

- снижение тяжести ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования всей контрольно-надзорной деятельности, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, снижения тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП и сокращения смертности в результате оказания своевременной помощи за счет уменьшения времени обнаружения ДТП.

Программа рассчитана на 2006 - 2008 годы.

3. Система программных мероприятий

Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые объединены в 4 сводных целевых проектах:

- совершенствование системы  обеспечения безопасности дорожного движения;

- совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения;

- выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Особое внимание будет уделено детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Управлению образования предложено разработать и внедрить новые, более эффективные формы и методы формирования у детей и подростков "транспортной культуры".

3.1. Целевой проект “Совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения”

Основной целью проекта является повышение эффективности системы БДД.

В рамках проекта предполагается улучшение системы БДД на городском уровне, рассмотрение на заседаниях комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения при администрации г. Чебоксары вопроса о состоянии аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по предупреждению аварий. Для выполнения данного целевого проекта предлагаются мероприятия указанные в таблице 1.

##### Таблица 1

| № № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки проведения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Совершенствование деятельности городской комиссии по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения по вопросу принятия эффективных мер в вопросах безопасности на дорогах. | Администрация города, УГИБДД | Июнь, февраль | Июнь, февраль | Июнь, февраль |
| 2. | Привлечение высших учебных заведений, занимающихся вопросами безопасности движения транспортных потоков, к решению вопросов путем выдачи заданий студентам на разработку курсовых и дипломных работ по данной тематике. | Администрация города,ВФ МАДИ | декабрь | декабрь | декабрь |
| 3. | Привлечение городских автопредприятий, общественных организаций, автошкол, к решению вопросов безопасности дорожного движения путем целевых предложений по решению проблемы. | Администрация города, УГИБДД | ноябрь | ноябрь | ноябрь |
| 4. | Организация и проведение общегородской постоянно действующей акции «Безопасный город», целью которой является достижение взаимопонимания между пешеходами и водителями. | Управле-ние культуры, УГИБДД | постоянно | постоянно | постоянно |
| 5. | Организация сбора от населения сведений о нарушителях ПДД с целью проведения с ними профилактических мероприятий, воспитательной работы. | УГИБДД, СМИ | постоянно | постоянно | постоянно |
| 6 | Оснащение стационарных постов дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД ЧР средствами оказания первичной медицинской помощи. | УГИБДД | в течение года | - | - |
| 7 | Организация изготовления и распространения световозвращающих приспособлений в среде школьников и учащихся младших классов. | УГИБДД Управле-ние образова-ния | сентябрь | сентябрь | сентябрь |
| 8 | Повышение квалификации сотрудников службы дорожной инспекции и организации движения Госавтоинспекции. | УГИБДД | постоянно | постоянно | постоянно |
| 9 | Внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции автоматизированных информационно-управляющих систем. | УГИБДД | - | В течение года | - |

3.2. Целевой проект “Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения”

Основной целью проекта является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств.

В рамках проекта предусматривается осуществить комплекс мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств массовой информации: регулярных радио- и телепередач рекламного и информационного характера по вопросам БДД, выступлений руководителей и специалистов с разъяснением состояния  городских мер по БДД.

Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения и соблюдению ПДД. Необходимо поставить работу так, чтобы депутаты, известные люди города, популярные артисты, спортсмены, журналисты стали нашими единомышленниками и проводниками правильной политики в области безопасности дорожного движения.

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения участников дорожного движения.

Особое внимание в проекте уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных, форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах.

Предусматривается взаимодействие с  органами власти Чувашской Республики по вопросам выполнения мероприятий республиканского уровня, направленных на совершенствование систем обучения, касающихся вопросов БДД.

Для выполнения данного целевого проекта предлагаются мероприятия указанные в таблице 2.

##### Таблица 2

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Объем поэтапного финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения | УСО СМИ МП, УГИБДД | - | 450,0 | 100,0 |
| 1.1. | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения | УСО СМИ МП | в течение года | в течение года | в течение года |
| 1.2. | Организация регулярных телепередач по вопросам информационного сопровождения хода реализации программы | УСО СМИ МП, УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 1.3. | Опубликование в СМИ серии статей по вопросам информационного сопровождения хода реализации программы | УСО СМИ МП, УГИБДД | март | март | март |
| 1.4 | Управлению культуры совместно с коллективами художественной самодеятельности подготовить и организовать мини спектакли «Дорожный марафон», беседы, круглые столы «Культура на дороге», высмеивание нерадивых пешеходов и водителей в Домах культуры, клубах, библиотеках, в парках культуры и отдыха. | Управление культуры | в течение года | в течение года | в течение года |
| 1.5. | Организация и проведение детских конкурсов и соревнований “Безопасное колесо”, “Красный, желтый, зеленый”, “Дорога глазами детей” | Управление образования, УГИБДД | - | 30.0 | 30.0 |
| 1.6. | Проведение семинаров для работников школ и дошкольных учреждений города и области по профилактике детского дорожного травматизма | Управление образования, УГИБДД | сентябрь | сентябрь | сентябрь |
| 1.7. | Контроль за обучением детей безопасному поведению на дорогах и улицах в соответствии с разработанными программами в школах и дошкольных учреждениях города | Управление образования, УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 1.8. | Организация обязательных занятий в дошкольных учреждениях по правилам дорожного движения | Управление образования, УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 1.9. | Подготовка преподавателей школ и дошкольных учреждений по вопросам БДД и безопасного поведения на дорогах в автошколах РОСТО | РОСТО | - | 50,0 | 50,0 |
| 1.10. | Проведение смотра - конкурса отрядов “Юных инспекторов движения” ” | Управление образования, УГИБДД | - | 20,0 | 20,0 |
| 1.11. | В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, разработать и издать учебно-методические пособия для средних школ. | Управление образования, УГИБДД | - | 350,0 | - |
| 1.12 | Совершенствование системы лицензирования в сфере подготовки водителей, контроль за осуществлением гражданами самостоятельной подготовки для получения права на управление транспортными средствами категорий "А" и "В". | УГИБДД | - | в течение года | в течение года |
| 1.13 | Внедрение комиссионного принципа приема квалификационных экзаменов у кандидатов на получение права на управление транспортным средством. | УГИБДД | - | в течение года | - |
| 1.14 | Введение в отношении автошкол механизмов, позволяющих повысить качество подготовки водителей. | УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 1.15 | Организация эвакуации транспортных средств с мест дорожно-транспортных происшествий, а также неисправных и создающих помехи для дорожного движения. | УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 2. | Укрепление дисциплины водителей автотранспортных средств | Руководство предприятий, УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 2.1. | Проведение рабочих собраний с водительским составом и ИТР автопредприятий с обсуждением состояния аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбор причин совершения ДТП | Руководство предприятий, УГИБДД | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 2.2. | Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей маршрутных автобусов | Руководи-тели предприятий | август | август | август |
| 2.3. | Проведение по заявкам владельцев транспортных средств семинаров для медицинских работников, участвующих в проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей автомобилей | Управление здравоохране-ния и социальной политики, владельцы транспортных средств | в течение года | в течение года | в течение года |
| 3. | С целью снижения смертности пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях произвести усовершенствование системы оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим. | Управление здравоохра-нения и социальной политики | в течение года | в течение года | в течение года |
| 3.1 | Организация телепередач с практическими советами по практике оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. | Управление здравоохранения и социальной политики | в течение года | в течение года | в течение года |

Мероприятия по совершенствованию профилактической работы с участниками дорожного движения перечислены в таблице 6 (приложение №1).

3.3. Целевой проект “Выявление и устранение участков концентрации

дорожно-транспортных происшествий”

Основной целью данного проекта Программы является снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными факторами.

Средством достижения поставленной цели является  повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, включающих комплексы мероприятий по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

Учитывая низкое техническое состояние существующей улично-дорожной сети, существенные сдвиги в проблеме повышения безопасности дорожного движения могут быть достигнуты путем концентрации ресурсов для поэтапного проведения на отдельных дорогах, имеющих приоритетность по уровню ДТП, комплексов мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность вложения средств и достижение  снижения аварийности, связанной с дорожными условиями.

Поставленная цель определяет необходимость установления приоритетных объектов дорожной сети и очередности проведения на них программных мероприятий. К числу таких объектов относятся участки дорог с высокой плотностью ДТП (участки концентрации ДТП) и повышенным уровнем риска возникновения ДТП (потенциально опасные участки).

Для выполнения данного целевого проекта предлагаются мероприятия указанные в таблице 3.

##### Таблица 3

| № п/п | Мероприятия | Ответствен-ные исполнители | Объем поэтапного финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий | ОТиС, УГИБДД | 56717,0 | 2140,0 | 25030,0 |
| 1.1 | Вывод междугороднего и пригородного пассажирского автотранспорта за пределы города. | ОТиС | в течение года | - | - |
| 1.2 | Установка «искусственных неровностей» | ФГУП «ГОС СМЭП МВД РФ в ЧР», УГИБДД | 117,0 | - | - |
| 1.3 | Строительство заездных карманов остановок общественного транспорта | МУП «УЖКХ и благоустрой-ство» | - | 830,0 | 1030,0 |
| 1.4 | Реконструкция улично-дорожной сети | МУП «УЖКХ и благоустрой-ство» | 56600,0 | 1310,0 | 24000,0 |
| 2. | Обеспечение безопасности движения на железнодорожных переездах | ОТиС, УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 2.1 | Комплексные проверки железнодорожных переездов | ОТиС, УГИБДД | в течение года | в течение года | в течение года |
| 3. | Замена и установка дорожных знаков | ФГУП «ГОС СМЭП МВД РФ в ЧР», УГИБДД | 200,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4. | #### Установка светофорных объектов | ФГУП «ГОС СМЭП МВД РФ в ЧР». УГИБДД | 1670,3 | 916,0 | 6030,0 |
| 5. | С целью снятия напряжения в дорожно-транспортной обстановке на территории прилегающей к предприятиям общественного питания и торговли рекомендовать владельцам этих организаций произвести строительство и обустройство стоянок автотранспорта | Отдел организации торговли и потребитель-ского рынка | в течение года | в течение года | в течение года |

Список мест замены дорожных знаков и установки светофорных объектов перечислен в приложении №1(таблицы 1,3) Программы. Устранение очагов аварийности на дорогах общего пользования включает в себя: установку «искусственных неровностей», строительство заездных карманов остановок общественного транспорта, реконструкцию улично-дорожной сети. Список этих объектов указаны в приложении № 1 (таблицы 1,2,3,4) Программы.

3.4. Целевой проект “Совершенствование контрольно-надзорной деятельности  в области обеспечения безопасности дорожного движения”

Основной целью проекта является сокращение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности путем совершенствования правового, организационного, информационного и технического обеспечения.

В этой сфере приоритетной задачей является  усиление контроля за скоростным режимом движения, создание системы городского видео наблюдения за участниками дорожного движения. Для выполнения данного целевого проекта предлагаются мероприятия указанные в таблице 4.

##### Таблица 4

| № № | Мероприятия | Ответственные исполни- тели | Объем поэтапного финансирования (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | Проверка хозяйствующих субъектов по выполнению требований безопасности движения | УГИБДД, УГАДН | по отдельному плану | по отдельному плану | по отдельному плану |
| 2 | Проведение профилактических операций “Автобус”. | УГИБДД, УГАДН | по отдельному плану | по отдельному плану | по отдельному плану |
| 3 | Создание информационной базы данных о водителях транспортных средств, привлеченных к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. | УГИБДД | в течении года | в течении года | в течении года |
| 4 | Усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности. | УГИБДД | в течении года | в течении года | в течении года |
| 5 | Совершенствование механизма оперативного доведения информации о дорожно-транспортных происшествиях до дежурных служб, участвующих в ликвидации их последствий. | УГИБДД | в течении года | в течении года | в течении года |
| 6 | Создание системы видео наблюдения на участках дорог с наибольшей интенсивностью движения | ОТиС, УГИБДД | - | 1393,0 | 1290,0 |
| 7 | Организация диспетчерской службы на коммерческих маршрутах пассажирского транспорта | ОТиС | в течении года | в течении года | - |

Список мест установки объектов видео контроля перечислен в приложении № 1 данной Программы (таблица 5).

4. Механизм осуществления Программы

После утверждения Программы и начала ее финансирования заказчик Программы контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных результатов, а также взаимодействие с федеральными и республиканскими исполнительными органами власти.

Исполнителями Программы являются администрация г. Чебоксары, УГИБДД, ФГУП «ГОС СМЭП МВД РФ в ЧР». К выполнению Программы привлекаются также районные администрации г. Чебоксары, коммерческие организации.

Ход выполнения Программы регулярно рассматривается на заседаниях администрации г. Чебоксары. Исполнители основных мероприятий в конце каждого года предоставляют муниципальному заказчику информацию о ходе реализации Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета г. Чебоксары и внебюджетных средств,  в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет всего: -96536,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет г. Чебоксары –71936,3 тыс.руб., внебюджетные средства – 24680,0  тыс.руб. из них: 2006г. –58587,3 тыс.руб.; 2007г. – 5199,0 тыс.руб.; 2008г. – 32750,0 тыс.руб.

Суммарный экономический эффект от внедрения подпрограммы —  от 33.0 млн. руб. до 50.0 млн. руб. ежегодно.

Расчеты общественной экономической эффективности выполнены в соответствии с «Методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от ДТП» (Р-03112199-0502-00). Стоимость гибели человека в ДТП принята равной 2 375 тыс. руб., раненого — 41,8 тыс. руб.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объекты финансирования могут быть изменены при формировании проекта бюджета г. Чебоксары на очередной финансовый год с внесением изменений в соответствующий раздел Программы.

6. Оценка эффективности осуществления Программы

Реализация мероприятий Программы должна способствовать:

-      снижению аварийности  на дорогах и сокращение на 20–30% числа погибших в ДТП (сохранение жизни от 14 до 21  человека в 2008 г. по сравнению с 2005 г.);

- снижению тяжести последствий от ДТП;

- повышению уровня защищенности участников дорожного движения;

- росту раскрываемости преступлений сотрудниками ГИБДД;

- повышению уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- росту раскрываемости хищений транспортных средств;

- обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов;

- повышению правовой культуры населения в сфере дорожного движения.

- совершенствованию государственной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения;

- совершенствованию государственной политики в работе с участниками дорожного движения.

7. Контроль за выполнением мероприятий Программы

Контроль за выполнением мероприятий Программы проводится посредством ежеквартального мониторинга реализации мероприятий Программы.

Заказчик Программы контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.

Глава города утверждает конкретный перечень расходов в рамках реализации системы программных мероприятий, осуществляемых исполнителями.

Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком – администрацией города Чебоксары.

Программные мероприятия предусматривается реализовать на основе договоров между органами исполнительной власти города и хозяйствующими субъектами города Чебоксары.

В ходе реализации Программы этот перечень корректируется, изменяется и дополняется по решению заказчика Программы.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет комиссия по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения администрации города Чебоксары.

Исполнитель Программы предоставляет информацию о выполненных мероприятиях ежегодно не позднее 1 февраля следующего за отчетным годом в администрацию г. Чебоксары.

Первый заместитель главы

администрации г. Чебоксары                             			Ю.А. Шилов

Приложение № 1

к целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Чебоксары на 2006 - 2008 годы»

СПИСОК

мест  установки светофорных объектов

###### Таблица 1

| № п/п | Адрес | Наименование средства технического регулирования | Бюджет г.Чебоксары сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 год |  |  |  |
| 1 | Ул.Николаева –Ул. Цивильская | светофор | 336,6 |
| 2 | Ул. Энтузиастов – ул. Мате Залка | Светофор с вызывным устройством | 439,0 |
| 3 | Президентский б-р – ## ул. Дзержинского | светофор | 374,0 |
| 4 | Пр. Тракторостроителей, ост. Детский медицинский центр | Светофор с вызывным устройством | 280,7 |
| 5 | Остановка «Студенческий городок», Тракторостроителей – Пролетарская, Гагарина – Ленина. | Модернизация устаревших светофоров | 240,0 |
|  | Итого: за 2006 год |  | 1670,3 |
| 2007 год |  |  |  |
| 6 | Марпосадское шоссе, рынок «Эверест» | светофор | 301,7 |
| 7 | Ул. Ярославская- Ул. Дзержинского | светофор | 353,3 |
| 8 | Эгерский бульвар, Ост. Кукшумская | Светофор с вызывным устройством | 261,0 |
|  | Итого: за 2007 год |  | 916,0 |
| 2008 год |  |  |  |
| 9 | ост. Студенческий городок | Модернизация светофора | 80,0 |
| 10 | Московский пр-т –ул К. Воробьевых | Строительство АСУД «Зеленая волна» | 5600,0 |
| 11 | Ул. Айзмана – ул. Токмакова | светофор | 350,0 |
|  | Итого: за 2008 год |  | 6030,0 |
|  | Итого: по Программе |  | 8616,3 |

СПИСОК

мест установки «искусственных неровностей»

###### Таблица 2

| № п/п | Адрес | Наименование средства технического регулирования | Бюджет г.Чебоксары сумма тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 год |  |  |  |
| 1 | МОУ школа №23 | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 2 | МОУ школа №27 | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 3 | МОУ школа №49 | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 4 | МОУ школа №41 | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 5 | МОУ школа №40 | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 6 | МОУ школа №39 | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 7 | МОУ школа №45 | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 8 | Ул. Кадыкова | «Искусственная неровность» | 13,0 |
| 9 | Ул. Р. Люксембург | «Искусственная неровность» | 13,0 |
|  |  | Итого: за 2006 год | 117,0 |
| Итого: по Программе 117,0 |  |  |  |

СПИСОК

строительства заездных карманов остановок общественного транспорта

Таблица 3

| № п/п | Адрес | Остановка | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет г.Чебоксары, (тыс. руб.) | Внебюджетные источники, (тыс.руб.) |
| 2007 год |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Фучика | Б. Хмельницкого | 170,0 | - |
| 2 | Ул. К.Маркса | Ул. Дзержинского | 190,0 | - |
| 3 | Ул. Николаева | Дом радио | 160,0 | - |
| 4 | Ул. Николаева | Детский парк | 160,0 | - |
| 5 | Ул. Николаева | Универбаза | 150,0 | - |
| Итого: за 2007 год |  |  | 830,0 | - |
| 2008 год |  |  |  |  |
| 6 | Московский пр-т | К/т Сеспель | 180,0 | - |
| 7 | Московский пр-т | Проектный институт | 180,0 | - |
| 8 | пр-т М.Горького | Кооперативный институт | 180,0 | - |
| 9 | Ул. Т. Кривого | Молодежная | 150,0 | - |
| 10 | Ул. Т. Кривого | Рынок Северный | 160,0 | - |
| 11 | Ул. Калинина | Энергозапчасть | 180,0 | - |
| Итого: за 2008 год |  |  | 1030,0 | - |
|  |  | Итого: | 1860,0 | - |

СПИСОК

объектов реконструкции улично-дорожной сети

Таблица 4

| № п/п | Адрес | Объем работ | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет г.Чебоксары, (тыс. руб.) | Внебюджетные источники, (тыс.руб.) |
| 2006 год |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «Чебоксарский рынок» | Расширение проезжей части местного проезда | - | 600,0 |
| 2 | Перекресток ул. Гладкова – «30 дорога» | Строительство дорожной развязки | 56000,0 | - |
| Итого: за 2006 год |  |  | 56000,0 | 600,0 |
| 2007 год |  |  |  |  |
| 3 | Перекресток ул. Б.Хмельницкого- пер. Ягодный | Заездные карманы, разворотная площадка | 610,0 |  |
| 4 | Ул. Урицкого, 43 | Расширение проезжей части для стоянки транспорта | 700,0 |  |
| Итого: за 2007 год |  |  | 1310,0 |  |
| 2008 год |  |  |  |  |
| 5 | Перекресток ул. Калинина – ул. Гагарина | Строительство дорожной развязки |  | 9000,0 |
| 6 | ТЦ «Мега-Мол» | Подземный пешеходный переход |  | 15000,0 |
| Итого: за 2008 год |  |  |  | 24000,0 |
|  |  | Итого: | 57310,0 | 24600,0 |

СПИСОК

объектов видео контроля

Таблица 5

| № п/п | Адрес установки | Бюджет г.Чебоксары сумма тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2007 год |  |  |
| 1 | Пер-к ул. Университетская – ул. М. Павлова | 258,0 |
| 2 | Ул. К. Воробьевых, ост Дом мод | 258,0 |
| 3 | Ул. Калинина, ост. Энергозапчасть | 258,0 |
| 4 | Перекресток ул. Ленина – Ул. Гагарина | 258,0 |
| 5 | Ул. Гагарина, ост. Центральный рынок | 258,0 |
| 6 | Диспетчерский пункт: администрация города ЕДДС | 103.00 |
|  | Итого: за 2007 год | 1393,0 |
| 2008 год |  |  |
| 7 | Площадь Республики | 258,0 |
| 8 | Ул. Ленина, ост. Гостиница Чувашия | 258,0 |
| 9 | Ул. Ленина, ост. Детский мир | 258,0 |
| 10 | Эгерский бульвар, ост. Хевешская | 258,0 |
| 11 | Пр-т Тракторостроителей, ост. Баумана | 258,0 |
|  | Итого: за 2008 год | 1290,0 |
|  | Итого: по Программе | 2683,0 |

## СПИСОК

мероприятий по совершенствованию профилактической работы с участниками дорожного движения

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Бюджет г.Чебоксары сумма тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2007 год |  |  |
| 1 | Организация и проведение детских конкурсов и соревнований “Безопасное колесо”, “Красный, желтый, зеленый”, “Дорога глазами детей” | 30,0 |
| 2 | Издание учебно-методических пособий для средних школ по изучению ПДД. | 350,0 |
| 3 | Подготовка преподавателей школ и дошкольных учреждений по вопросам БДД и безопасного поведения на дорогах в автошколах РОСТО | 50,0 |
| 4 | Проведение смотра - конкурса отрядов “Юных инспекторов движения” ” | 20,0 |
|  | Итого: за 2007 год | 450,0 |
| 2008 год |  |  |
| 5 | Организация и проведение детских конкурсов и соревнований “Безопасное колесо”, “Красный, желтый, зеленый”, “Дорога глазами детей” | 30,0 |
| 6 | Подготовка преподавателей школ и дошкольных учреждений по вопросам БДД и безопасного поведения на дорогах в автошколах РОСТО | 50,0 |
| 7 | Проведение смотра - конкурса отрядов “Юных инспекторов движения” ” | 20,0 |
|  | Итого: за 2008 год | 100,0 |
|  | Итого: | 550,0 |

Примечание:

Стоимость программы определена в ценах 2005 года и должна ежегодно корректироваться с учетом официально объявляемого коэффициента инфляции.

Первый заместитель главы

администрации г. Чебоксары                                                              Ю.А. Шилов