| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Чаваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пухаве ### ЙЫШАНУ |
| --- | --- | --- |

27 ноября 2008 г. № 1184

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11 июля 2006 года № 258

В соответствии с Федеральными  законами от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждёнными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99, на основании Устава муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей коммунальных услуг

Чебоксарское  городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы, утверждённую  решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 11 июля 2006 года № 258 (в редакции решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 мая 2008 года № 1014) (далее  – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию «7. Объемы и источники   финансирования» изложить в следующей редакции:

| «7. Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на всю Программу – 3550308тыс.руб., в том числе на 2008 - 2010 годы – 3393458 тыс. руб. Источники финансирования: средства организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, поступающие от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – 3347731 тыс.руб.; федеральный бюджет – 70000 тыс.руб.; республиканский бюджет – 26000 тыс.руб.; бюджет г.Чебоксары – 106577 тыс.руб.». |
| --- | --- |

1.2. Абзац третий раздела V «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации Программы. Объем финансирования мероприятий по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов  ОАО «Спецавтохозяйство» определяется в рамках возможности бюджета города Чебоксары. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.».

1.3. В приложении «Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы» к Программе:

1.3.1. Разделы IV, V изложить в новой редакции и дополнить разделом VI согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.Г. Тимофеев).

Глава города Чебоксары	Н.И. Емельянов

Приложение

к решению Чебоксарского 
городского Собрания депутатов

от 27.11.2008 № 1184

«Приложение

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы

## Мероприятия программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы

| № п./п. | Наименование объекта, виды работ | Ед. изм. | Мощность, объем работ | Стоимость работ на 2006-2010 гг. (млн. руб.) | Стоимость работ на 2008-2010 гг. (млн. руб.) | Этапы реализации и объем финансовой потребности на соответствующий год (млн.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Электроснабжение (ООО «Коммунальные технологии») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Уплотнительная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | мкр. «1А НЮР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Прокладка КЛ «ТП-ТП» | км | 0,4 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.2. | мкр. «XII НЮР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.2.2. | Прокладка КЛ «ТП-ТП» | км | 0,4 | 0,884 | 0,884 | 0,884 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.3. | мкр. «VIII ЮЗР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.3.2. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 0,8 | 1,768 | 1,768 | 0 |  | 1,768 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.4. | мкр. «Центр» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.4.2. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 0,5 | 1,105 | 1,105 | 1,105 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.5. | мкр. «СЗР» (296,2 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.1. | Реконструкция ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.6. | мкр. «СЗР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 3,976 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.6.2. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 0,86 | 1,901 | 1,901 | 0 |  | 1,901 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.7. | мкр. «Центр» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.1. | Прокладка КЛ «ЦП-РП» | км | 8 | 17,680 | 17,680 | 0 |  | 0 |  | 17,680 |  |  |  |
| 4.1.7.2. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 0 |  | 3,976 |  |  |  |
| 4.1.7.3. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 1 | 2,210 | 2,210 | 0 |  | 0 |  | 2,210 |  |  |  |
| 4.1.8. | мкр. «ЮЗР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 0 |  | 18,912 |  |  |  |
| 4.1.8.2. | Прокладка КЛ «ЦП-РП-ТП» | км | 3 | 6,630 | 6,630 | 0 |  | 0 |  | 6,630 |  |  |  |
| 4.1.9. | мкр. «Центр» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.9.2. | Прокладка КЛ «ТП-ТП» | км | 1 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.10. | мкр. «Центр» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.10.2. | Прокладка КЛ «ТП-ТП» | км | 1 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.11. | мкр. «СЗР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11.1. | Реконструкция ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.12. | мкр.«IV НЮР» (296,2 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12.1. | Реконструкция ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.13. | мкр. «ЮЗР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 3,976 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.13.2. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 1,2 | 2,652 | 2,652 | 0 |  | 2,652 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.14. | мкр. «пос. Южный» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14.1. | Прокладка КЛ «ЦП-РП» | км | 6,7 | 14,807 | 14,807 | 0 |  | 0 |  | 14,807 |  |  |  |
| 4.1.14.2. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 0 |  | 3,976 |  |  |  |
| 4.1.14.3. | Прокладка КЛ «ТП-ТП» | км | 0,4 | 0,884 | 0,884 | 0 |  | 0 |  | 0,884 |  |  |  |
| 4.1.15. | мкр. «СЗР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.15.2. | Прокладка КЛ «ТП-ТП» | км | 0,6 | 1,326 | 1,326 | 1,326 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.16. | мкр. «ЮЗР» (199,6 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16.1. | Реконструкция ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.17. | мкр. «пос. Сосновка» (96,6 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17.1. | Реконструкция ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 3,976 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.18. | мкр. «IV ЮЗР» (296,2 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18.1. | Прокладка КЛ «ЦП-РП» | км | 4 | 8,840 | 8,840 | 0 |  | 0 |  | 8,840 |  |  |  |
| 4.1.18.2. | Реконструкция ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 0 |  | 3,976 |  |  |  |
| 4.1.19. | мкр. «VIII ЮЗР» (296,2 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19.1. | Реконструкция ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 3,976 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.20. | мкр. «НЮР (2434,3 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20.1. | Прокладка КЛ «ЦП-РП» | км | 1,2 | 2,652 | 2,652 | 0 |  | 2,652 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.20.2. | Строительство ТП | шт. | 3 | 11,928 | 11,928 | 0 |  | 11,928 |  | 0 |  |  |  |
| 4.1.20.3. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 5,25 | 11,603 | 11,603 | 0 |  | 11,603 |  | 0 |  |  |  |
| ##### Итого по подразделу 4.1 «Уплотнительная застройка» (суммарная мощность 13652,8 кВт) |  |  |  | 197,590 | 197,590 | 48,379 |  | 67,320 |  | 81,891 |  |  |  |
| 4.2. Комплексная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | мкр. по ул. Гладкова (3245,8 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18,912 |  |
| 4.2.1.2. | Прокладка КЛ «ЦП Южная - РП» | км | 3 | 6,630 | 6,630 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6,630 |  |
| 4.2.1.3. | Строительство ТП | шт. | 4 | 15,904 | 15,904 | 3,976 |  | 3,976 |  |  |  | 7,952 |  |
| 4.2.1.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 6,09 | 13,459 | 13,459 | 4,420 |  | 4,420 |  |  |  | 4,619 |  |
| 4.2.2. | мкр. «IV Центр» (1622,9 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.2.2. | Прокладка КЛ «ЦП Западная- РП» | км | 10,8 | 23,868 | 23,868 | 0 |  | 23,868 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.2.3. | Строительство ТП | шт. | 2 | 7,952 | 7,952 | 0 |  | 3,976 |  |  |  | 3,976 |  |
| 4.2.2.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 1,2 | 2,652 | 2,652 | 0 |  | 1,326 |  |  |  | 1,326 |  |
| 4.2.3. | мкр. «12 НЮР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 18,912 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.3.2. | Прокладка КЛ «ЦП Светлая- РП» | км | 2 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.3.3. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.3.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 1,4 | 3,094 | 3,094 | 3,094 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.4. | мкр. «13 НЮР» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.4.2. | Прокладка КЛ «ЦП Светлая - РП» | км | 2 | 4,420 | 4,420 | 0 |  | 4,420 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.4.3. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.4.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 0,8 | 1,768 | 1,768 | 1,768 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.5. | мкр. «Университетский-2» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5.1. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.5.2. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 1 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.6. | мкр. «Волжский-2» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6.1. | Прокладка КЛ «ЦП Студенческая- РП» | км | 2,1 | 4,641 | 4,641 | 0 |  | 4,641 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.6.2. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 3,976 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.6.3. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 0,42 | 0,928 | 0,928 | 0,928 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.7. | мкр. «Волжский-3» (8925,8 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 18,912 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.7.2. | Прокладка КЛ «ЦП Западная- РП» | км | 6,2 | 13,702 | 13,702 | 13,702 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.7.3. | Строительство ТП | шт. | 11 | 43,736 | 43,736 | 15,904 |  | 15,904 |  |  |  | 11,928 |  |
| 4.2.7.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 9,4 | 20,774 | 20,774 | 7,735 |  | 7,735 |  |  |  | 5,304 |  |
| 4.2.8. | мкр. «Альгешево 1,2» (4868,6 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.8.2. | Прокладка КЛ «ЦП Вурманкассинская- РП» | км | 10,4 | 22,984 | 22,984 | 0 |  | 22,984 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.8.3. | Строительство ТП | шт. | 6 | 23,856 | 23,856 | 0 |  | 7,952 |  |  |  | 15,904 |  |
| 4.2.8.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 4,88 | 10,785 | 10,785 | 0 |  | 3,536 |  |  |  | 7,249 |  |
| 4.2.9. | мкр. «1А Грязевская стрелка» (4868,6 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 18,912 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.9.2. | Прокладка КЛ «ЦП Стрелка- РП» | км | 20 | 44,200 | 44,200 | 44,200 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.9.3. | Строительство ТП | шт. | 6 | 23,856 | 23,856 | 7,952 |  | 7,952 |  |  |  | 7,952 |  |
| 4.2.9.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 4,8 | 10,608 | 10,608 | 3,536 |  | 3,536 |  |  |  | 3,536 |  |
| 4.2.10. | мкр. «ул. Б. Хмельницкого» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18,912 |  |
| 4.2.10.2. | Прокладка КЛ «ЦП- РП» | км | 8 | 17,680 | 17,680 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17,680 |  |
| 4.2.10.3. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3,976 |  |
| 4.2.10.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 1 | 2,210 | 2,210 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2,210 |  |
| 4.2.11. | мкр. «ул. Фучика» (811,4 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.11.2. | Прокладка КЛ «ЦП- РП» | км | 6 | 13,260 | 13,260 | 0 |  | 13,260 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.11.3. | Строительство ТП | шт. | 1 | 3,976 | 3,976 | 0 |  | 3,976 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.11.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 1 | 2,210 | 2,210 | 0 |  | 2,210 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.12. | мкр. «Байконур» (1622,9 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12.1. | Прокладка КЛ «ЦП Кировская- РП» | км | 2 | 4,420 | 4,420 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4,420 |  |
| 4.2.12.2. | Строительство ТП | шт. | 2 | 7,952 | 7,952 | 0 |  | 3,976 |  |  |  | 3,976 |  |
| 4.2.12.3. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 0,8 | 1,768 | 1,768 | 0 |  | 1,768 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.13. | мкр. «IV Центр» (1622,9 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.13.2. | Прокладка КЛ «ЦП Западная- РП» | км | 5 | 11,050 | 11,050 | 0 |  | 11,050 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.13.3. | Строительство ТП | шт. | 2 | 7,952 | 7,952 | 0 |  | 3,976 |  |  |  | 3,976 |  |
| 4.2.13.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 2,3 | 5,083 | 5,083 | 0 |  | 2,431 |  |  |  | 2,652 |  |
| 4.2.14. | мкр. «пос. Сосновка» (1622,9 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.14.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 0 |  |  |  | 18,912 |  |
| 4.2.14.2. | Прокладка КЛ «ЦП Сосновка- РП» | км | 5 | 4,420 | 4,420 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4,420 |  |
| 4.2.14.3. | Строительство ТП | шт. | 2 | 7,952 | 7,952 | 0 |  | 0 |  |  |  | 7,952 |  |
| 4.2.14.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 2,3 | 4,420 | 4,420 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4,420 |  |
| 4.2.15. | мкр. «1Б Центр» (1622,9 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.15.2. | Прокладка КЛ «ЦП Стрелка- РП» | км | 12,8 | 28,288 | 28,288 | 0 |  | 28,288 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.15.3. | Строительство ТП | шт. | 2 | 7,952 | 7,952 | 0 |  | 3,976 |  |  |  | 3,976 |  |
| 4.2.15.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 3,6 | 7,956 | 7,956 | 0 |  | 3,978 |  |  |  | 3,978 |  |
| 4.2.16. | мкр. «6А ЮЗР» «Финская долина» (3245,8 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.16.1. | Строительство РП | шт. | 1 | 18,912 | 18,912 | 0 |  | 18,912 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.16.2. | Прокладка КЛ «ЦП-РП» | км | 9,2 | 20,332 | 20,332 | 0 |  | 20,332 |  |  |  | 0 |  |
| 4.2.16.3. | Строительство ТП | шт. | 4 | 15,904 | 15,904 | 0 |  | 7,952 |  |  |  | 7,952 |  |
| 4.2.16.4. | Прокладка КЛ «РП-ТП-ТП» | км | 4,0 | 8,840 | 8,840 | 0 |  | 4,420 |  |  |  | 4,420 |  |
| Итого по подразделу 4.2 «Комплексная застройка» (суммарная мощность 38137,7 кВт) |  |  |  | 755,808 | 755,808 | 186,485 |  | 360,203 |  |  |  | 209,120 |  |
| # ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV «Электроснабжение» (суммарная мощность 51 790,5 кВт) |  |  |  | 953,398 | 953,398 | 234,864 |  | 427,523 |  |  |  | 291,011 |  |
| V.Теплоснабжение (ООО «Коммунальные технологии») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Реконструкция и модернизация котельных, связанная с подключением вновь строящихся объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Установка котла КГВМ-50 на котельной 5-С | котел | 1 | 84,002 | 84,002 |  | 0 |  | 84,002 |  |  |  | 0 |
| 5.1.2. | В котельной 1-К замена существующих котлов ДКВР-6,5/13 в количестве 2 шт. и ДКВР-4/13 на ДКВР-10/13 | котел | 3 | 135,002 | 135,002 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 135,002 |
| Итого по подразделу 5.1 «Реконструкция и модернизация котельных, связанная с подключением вновь строящихся объектов» |  |  |  | 219, 004 | 219,004 |  | 0 |  | 84,002 |  |  |  | 135,002 |
| 5.2.Реконструкция и модернизация ЦТП, связанная с подключением вновь строящихся объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | В ЦТП-8 от котельной 8-К дополнительно к 1 ступени подогревателей установить 3 секции теплообменников ГВС ВВП № 16-325-4000 | шт. | 3 | 0,330 | 0,330 |  | 0 |  | 0,330 |  |  |  | 0 |
| 5.2.2. | В ЦТП-8 от котельной 8-К установить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) два циркуляционных насоса марки К-150-125-250 с электродвигателем мощностью N=30 kBt n=1500 об/мин, соответствующей пусковой аппаратурой и кабельной продукцией, согласно проекту; | шт. | 2 | 0,330 | 0,330 |  | 0 |  | 0,330 |  |  |  | 0 |
|  | 2) конденсаторную установку для компенсации реактивной мощности серии УККРМ в количестве 2 шт. по 150 кВАр, для повышения коэффициента в автоматическом и полуавтоматическом режиме работы электроустановки ЦТП; | шт. | 2 | 0,248 | 0,248 |  | 0 |  | 0,248 |  |  |  | 0 |
|  | 3) реконструировать узел учета электроэнергии - установить счетчик учета электроэнергии на каждый ввод марки СЭТ-4М с диспетчеризацией |  |  | 0,050 | 0,050 |  | 0 |  | 0,050 |  |  |  | 0 |
| 5.2.3. | Произвести реконструкцию ЦТП-13: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) реконструировать существующие насосы на отопление Д200/36 (2шт.) на 1Д315-50а; | шт. | 2 | 0,300 | 0,300 |  | 0 |  | 0,300 |  |  |  | 0 |
|  | 2) реконструировать существующие насосы на ГВС К 45/55 (3 шт.) на К 90/55 (2 шт.); | шт. | 2 | 0,150 | 0,150 |  | 0 |  | 0,150 |  |  |  | 0 |
|  | 3) реконструировать регулятор температуры (датчик температуры типа ТМП -1 шт. и клапан регулирующий РК-2 Ø150 или УРРД-М Ø150-1 шт.) | шт. | 1 | 0,075 | 0,075 |  | 0 |  | 0,075 |  |  |  | 0 |
| Итого по подразделу 5.2 «Реконструкция и модернизация ЦТП, связанная с подключением вновь строящихся объектов» |  |  |  | 1,483 | 1,483 |  | 0 |  | 1,483 |  |  |  | 0 |
| 5.3. Реконструкция и модернизация тепловых сетей, связанная с подключением вновь строящихся объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Реконструкция теплотрассы от ТК-7 до проектируемой ТК с заменой 2Ø89 на 2Ø108 мм в 12 мкр. НЮР | м | 100 | 2,226 | 2,226 |  | 2,226 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.2. | Реконструкция тепловой камеры ТК-12 по ул. Гастелло в точке подключения | шт. | 1 | 0,249 | 0,249 |  | 0,249 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.3. | Строительство тепловой камеры в п. Сосновка | шт. | 1 | 0,393 | 0,393 |  | 0,393 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.4. | Реконструкция теплотрассы от котельной 2 -"З" до ТК-1 с заменой 2Ø159 на 2Ø219 мм в п. Сосновка | м | 4 | 0,148 | 0,148 |  | 0,148 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.5. | Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 с заменой 2Ø159 мм на 2Ø219 мм в п. Сосновка | м | 80 | 2,962 | 2,962 |  | 2,962 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.6. | Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до проектируемой камеры с заменой 2Ø76 мм на 2Ø108 мм в п. Сосновка | м | 70 | 1,547 | 1,547 |  | 1,547 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.7. | Реконструкция тепловой камеры ТК-5а | шт. | 4 | 0,173 | 0,173 |  | 0,173 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.8. | Реконструкция теплотрассы от ТК-9П - ТК-2 - ТК-3 с заменой теплотрассы 2Ø273 мм на 2Ø325 мм | м | 76 | 4,134 | 4,134 |  | 4,134 |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 5.3.9. | Реконструкция теплотрассы от ТК-2 до ЦТП по пр. 9-ой Пятилетки, 18а с заменой теплотрассы 2Ø159 мм на 2Ø219 мм | м | 160 | 5,924 | 5,924 |  | 0 |  | 5,924 |  |  |  | 0 |
| 5.3.10. | Строительство тепловой камеры ТК-20’ в 12 микрорайоне НЮР | шт. | 1 | 0,393 | 0,393 |  | 0 |  | 0,393 |  |  |  | 0 |
| 5.3.11. | Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до проектируемой ТК-20’ с заменой 2Ø108мм на 2Ø159мм в 12 микрорайоне НЮР | м | 104 | 2,332 | 2,332 |  | 0 |  | 2,332 |  |  |  | 0 |
| 5.3.12. | Реконструкция теплотрассы от ТК-21 до ТК-20 с заменой 2Ø219 на 2Ø273мм в 12 микрорайоне НЮР | м | 84 | 3,016 | 3,016 |  | 0 |  | 3,016 |  |  |  | 0 |
| 5.3.13. | Реконструкция теплотрассы от ТК-Г-2 до насосной 20-Ц с заменой 2Ø273 на 2Ø377мм по пр. Ленина | м | 174 | 9,926 | 9,926 |  | 0 |  | 9,926 |  |  |  | 0 |
| 5.3.14. | Реконструкция теплотрассы от насосной 20-Ц до ТК-4 с заменой 2Ø219мм на 2Ø273мм по пр. Ленина | м | 55 | 1, 975 | 1,975 |  | 0 |  | 1,975 |  |  |  | 0 |
| 5.3.15. | Реконструкция тепловой камеры по ул. Ярославская | шт. | 1 | 0,392 | 0,392 |  | 0 |  | 0,392 |  |  |  | 0 |
| 5.3.16. | Реконструкция от ТК-1' до ТК-0 с заменой воздушной теплотрассы с 2Ø219мм на 2Ø273мм в подземном варианте по ул. Ярославская | м | 135 | 5,410 | 5,410 |  | 0 |  | 5,410 |  |  |  | 0 |
| 5.3.17. | Реконструкция теплотрассы от ТК-2' до ТК-3' в мкр. НЮР | м | 108,5 | 3,720 | 3,720 |  | 0 |  | 3,720 |  |  |  | 0 |
| 5.3.18. | Реконструкция тепловой камеры в точке подключения ТК-1 по ул. Пролетарская | шт. | 1 | 0,393 | 0,393 |  | 0 |  | 0,393 |  |  |  | 0 |
| 5.3.19. | Реконструкция теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 с заменой трубопровода ГВС 2Ø159 на 2Ø219 | м | 63 | 2,332 | 2,332 |  | 0 |  | 2,332 |  |  |  | 0 |
| 5.3.20. | Реконструкция теплотрассы от ЦТП до ТК-1 с заменой теплотрассы 2Ø273 на и 2Ø325 | м | 8 | 0,435 | 0,435 |  | 0 |  | 0,435 |  |  |  | 0 |
| 5.3.21. | Реконструкция теплотрассы от ТК-Ю-84А до ЦТП-13 с заменой теплотрассы 2Ø273 на 2Ø325 | м | 351 | 19,093 | 19,093 |  | 0 |  | 19,093 |  |  |  | 0 |
| 5.3.22. | Реконструкция теплотрассы на отопление от ТК-16 до жилого дома по ул. Б.Хмельницкого с заменой 2Ø98/160мм на 2Ø143/200мм (Касафлекс) | м | 103 | 3,167 | 3,167 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3,167 |
| 5.3.23. | Реконструкция теплотрассы на отопление от ТК-16 до жилого дома по ул. Б.Хмельницкого подающий трубопровод ГВС с 2Ø98/160мм на 2Ø127/200мм (Касафлекс) | м | 103 | 3,167 | 3,167 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3,167 |
| 5.3.24. | Строительство тепловой камеры ТК-3А по ул.Б.Хмельницкого и пер. Кошкинский | шт. | 1 | 0,390 | 0,390 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,390 |
| 5.3.25. | Реконструкция теплотрассы от котельной 1-К до УТ-1 по ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский | м | 35 | 2,864 | 2,864 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2,864 |
| 5.3.26. | Реконструкция теплотрассы от УТ-1 до ТК-3А по ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский | м | 138 | 9,261 | 9,261 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9,261 |
| 5.3.27. | Реконструкция теплотрассы от ТК-3А до ТК-3 по ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский | м | 60 | 3,466 | 3,466 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3,466 |
| 5.3.28. | Строительство тепловой камеры ТК-5А по ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский | шт. | 1 | 0,392 | 0,392 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,392 |
| 5.3.29. | Строительство теплотрассы от ТК-3 до ТК-5А в надземном варианте на отопление 2Ø219мм, демонтаж теплотрассы на ГВС Ø133/Ø89мм (200 метров) по ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский | м | 200 | 0,285 | 0,285 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0,285 |
| 5.3.30. | Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до ТК-4 по ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский | м | 373 | 18,155 | 18,155 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18,155 |
| 5.3.31. | Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-5 по ул.Б.Хмельницкого и пер.Кошкинский | м | 98 | 6,874 | 6,874 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6,874 |
| 5.3.32. | Реконструкция теплотрассы от ТК-5 до ТК-5А по ул.Б.Хмельницкого и пер. Кошкинский | м | 35 | 3,607 | 3,607 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3,607 |
| 5.3.33. | Реконструкция теплотрассы от ТК-4, до ТК-23-ТК-24-ТК-25-ТК-26 с заменой теплотрассы с 2Ø159мм на 2Ø219 мм по ул.Б.Хмельницкого и пер. Кошкинский | м | 183 | 6,775 | 6,775 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6,775 |
| 5.3.34. | Строительство наружной сети теплоснабжения в мкр."Альгешево-1" и "Альгешево-2" | м | 520 | 16,937 | 16,937 |  | 6,044 |  | 6,779 |  |  |  | 4,114 |
| Итого по подразделу 5.3 «Реконструкция и модернизация тепловых сетей, связанная с подключением вновь строящихся объектов» |  |  |  | 142 ,513 | 142,513 |  | 17,876 |  | 62,120 |  |  |  | 62,517 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V «Теплоснабжение» |  |  | 104,49 | 363,000 | 363,000 |  | 17,876 |  | 147,605 |  |  |  | 197,519 |
| VI. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов ОАО «Спецавтохозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию недвижимого имущества станции мусороперегруза |  |  | 48,58 | 48,58 |  | 0 |  | 45,58 |  |  |  | 0 |
| 6.1.1. | Собственные средства предприятия |  |  |  |  |  | 0 |  | 3,0 |  |  |  | 0 |
| 6.1.2. | в т.ч. за счет бюджета г. Чебоксары |  |  |  |  |  | 0 |  | 48,58 |  |  |  | 0 |
| 6.2. | Приобретение и монтаж оборудования, необходимого для предварительной обработки отходов | шт. | 5 | 44,0 | 44,0 |  | 0 |  | 20,0 |  |  |  | 24,0 |
| 6.2.1. | Надбавка на утилизацию к тарифу |  |  |  | 24,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24,0 |
| 6.2.2. | в т.ч. за счет бюджета г. Чебоксары |  |  |  |  |  | 0 |  | 20,0 |  |  |  | 0 |
| 6.3. | Монтаж линии мусороперегруза | шт. | 2 | 25,0 | 25,0 |  | 0 |  | 25,0 |  |  |  | 0 |
| 6.3.1. | в т.ч. за счет бюджета г. Чебоксары |  |  |  |  |  | 0 |  | 25,0 |  |  |  | 0 |
| 6.4. | Приобретение необходимой спецтехники | шт. | 3 | 3,0 | 3 ,0 |  | 0 |  | 3,0 |  |  |  | 0 |
| 6.4.1. | в т.ч. за счет бюджета г. Чебоксары |  |  |  |  |  | 0 |  | 3,0 |  |  |  | 0 |
| Итого по разделу VI «Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов» |  |  |  | 120,58 | 120,58 |  | 0 |  | 96,58 |  |  |  | 24,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 3550,308 | 3 393,458 |  | 377,160 |  | 1497,178 |  |  |  | 1519,120 |