| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пух=в\ ### ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

17 марта 2009 г. № 1263

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт жилищного фонда г. Чебоксары» на 2008-2011 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2007 года № 822

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2008 года № 124 «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2008 год», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2008 года № 380 «О республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики» на 2009 год»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Внести в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт жилищного фонда г. Чебоксары» на 2008-2011 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2007 года № 822 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы и источники финансирования Программы | - | ориентировочный объём финансирования Программы – 1626664,52 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году – 363757,50 тыс. рублей; в 2009 году – 560448,52 тыс. рублей; в 2010 году – 350354,10 тыс. рублей; в 2011 году – 352103,40 тыс. рублей; из них: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1082631,69 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году – 231583,60 тыс. рублей; в 2009 году – 381806,69 тыс. рублей; в 2010 году – 234036,10 тыс. рублей; в 2011 году – 235205,30 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 207641,95 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году – 58036,10 тыс. рублей; в 2009 году – 50559,15 тыс. рублей; в 2010 году – 49399,60 тыс. рублей; в 2011 году – 49647,10 тыс. рублей; средства бюджета города Чебоксары – 254354,90 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году – 55308,20 тыс. рублей; в 2009 году – 100000,00 тыс. рублей; в 2010 году – 49399,60 тыс. рублей; в 2011 году – 49647,10 тыс. рублей; средства собственников помещений в многоквартирных домах – 82035,97 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году – 18829,60 тыс. рублей; в 2009 году – 28082,68 тыс. рублей; в 2010 году – 17518,10 тыс. рублей; в 2011 году – 17605,60 тыс. рублей». |
| --- | --- | --- |

1.2. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары, а также средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Ориентировочный объём финансирования Программы  составляет 1626664,52 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования приведен в таблице 2.

Таблица 2

(тыс.рублей)

| годы | Потребность | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд содействия реформирования жилищно- коммунального хозяйства | Республиканский бюджет Чувашской Республики | Бюджет города Чебоксары | Средства собственников поме-щений в многоквар-тирных домах |
| 2008 | 363757,50 | 231583,60 | 58036,10 | 55308,20 | 18829,60 |
| 2009 | 560448,52 | 381806,69 | 50559,15 | 100000,00 | 28082,67 |
| 2010 | 350354,10 | 234036,10 | 49399,60 | 49399,60 | 17518,10 |
| 2011 | 352103,40 | 235205,30 | 49647,10 | 49647,10 | 17605,60 |
| ИТОГО | 1626664,52 | 1082631,69 | 207641,95 | 254354,90 | 82035,97 |

Примечание.  Уточнение объёма финансирования Программы с учетом источников финансирования по 2010 и 2011 годам будет производиться в соответствии с республиканской адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики», принимаемой ежегодно.

Финансирование Программы за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах должно составлять не менее 5% от сметной стоимости работ, предусмотренных Программой.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары, средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников помещений в многоквартирных домах могут использоваться только на проведение работ, указанных в приложении настоящей Программы, а также на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Виды работ и список многоквартирных домов (приложение к настоящему решению) ежегодно уточняются на основании предусматриваемого финансирования.

Средства, предусмотренные Программой, направляются на выплату субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, участвующим в реализации мероприятий Программы.

Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирного дома при замене систем трубопроводов, электроснабжения, газоснабжения, водоотведения с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления, замене лифтового оборудования, ремонте кровли, подвального помещения, утеплении и ремонте фасада, разработке проектно-сметной документации в расчёте на один квадратный метр общей площади помещений в 2009 году составляет 15 тыс. рублей, которая уточняется ежегодно с учетом инфляции.

Программа может быть реализована при условии финансирования ее мероприятий в полном объёме бюджетами всех уровней и собственниками помещений в многоквартирных домах.

Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома относится к полномочиям Чувашской Республики и соответственно определяется республиканской адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики».

1.3. По тексту Программы слова «жилищные организации» в соответствующем падеже заменить словами «товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации, выбранные собственниками  помещений в многоквартирных домах» в соответствующем падеже.

1.4. Приложение «Реестр многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в 2008-2011-х годах» к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Рекомендовать администрации города Чебоксары обеспечить участие  депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов соответствующего избирательного округа, в границах которого расположен многоквартирный дом, в комиссионном отборе подрядных организаций, привлекаемых товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.Г. Тимофеев).

Глава города Чебоксары                                                            Н.И. Емельянов

Приложение

к решению Чебоксарского 
городского Собрания депутатов 
от 17.03.2009 № 1263

«Приложение

к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт жилищного фонда

г. Чебоксары» на 2008-2011 годы

## Реестр многоквартирных жилых домов, подлежащих  капитальному ремонту в 2008-2011-х годах

| № п./п. | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Площадь помещений, кв.м |  |  | Виды выполняемых работ | Стоимость капитального ремонта, тыс.рублей |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта | Группа капитальности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта | общая площадь жилых и нежилых помещений в всего | в том числе жилых |  |  | Всего | за счет средств Фонда | за счет республиканского бюджета Чувашской республики | за счет местного бюджета | за счет собственников помещений |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. И. Франко, д. 9 |  | 1960 |  | - | 1260,2 |  | 1185,8 |  | 862,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1283,1 | 817,5 |  | 204,4 |  | 194,8 |  | 66,4 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Текстильщиков, д. 13 |  | 1955 |  | - | 2540,3 |  | 2110,9 |  | 1652,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1057,0 | 673,3 |  | 168,4 |  | 160,5 |  | 54,8 |  | 0,4 |  | II |  |
|  | ул. Николаева, д. 38 |  | 1970 |  | - | 2529,0 |  | 1896,8 |  | 1091,7 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3164,5 | 2016,1 |  | 504,1 |  | 480,4 |  | 163,9 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 37 |  | 1975 |  | - | 4255,7 |  | 4078,0 |  | 2550,6 |  | ремонт системы отопления, стояков холодного водоснабжения |  | 2909,1 | 1853,4 |  | 463,5 |  | 441,6 |  | 150,6 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 39 |  | 1975 |  | - | 4510,3 |  | 4510,3 |  | 1284,2 |  | ремонт системы отопления, стояков холодного водоснабжения |  | 2986,2 | 1902,5 |  | 475,7 |  | 453,4 |  | 154,6 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 22 |  | 1969 |  | - | 6381,0 |  | 6349,0 |  | 3885,7 |  | ремонт системы отопления |  | 3337,7 | 2126,4 |  | 531,8 |  | 506,7 |  | 172,8 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 26 |  | 1969 |  | - | 3791,8 |  | 3791,8 |  | 2292,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2446,7 | 1558,7 |  | 389,8 |  | 371,5 |  | 126,7 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 44 |  | 1970 |  | - | 1556,1 |  | 1556,1 |  | 994,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1233,0 | 785,6 |  | 196,4 |  | 187,2 |  | 63,8 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 8 |  | 1967 |  | - | 5699,6 |  | 5699,6 |  | 4356,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2889,7 | 1841,0 |  | 460,4 |  | 438,7 |  | 149,6 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 24/1 |  | 1969 |  | - | 2528,2 |  | 2528,2 |  | 1601,8 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2446,8 | 1558,8 |  | 389,8 |  | 371,5 |  | 126,7 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 14/1 |  | 1967 |  | - | 2878,3 |  | 2878,3 |  | 1945,8 |  | ремонт системы отопления, ремонт шиферной кровли |  | 1782,1 | 1135,4 |  | 283,9 |  | 270,6 |  | 92,2 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 14/2 |  | 1966 |  | - | 2839,8 |  | 2839,3 |  | 2003,7 |  | ремонт системы отопления, ремонт шиферной кровли |  | 1782,1 | 1135,4 |  | 283,9 |  | 270,6 |  | 92,2 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 25 |  | 1981 |  | - | 4561,4 |  | 4561,4 |  | 2855,6 |  | ремонт системы отопления, ремонт мягкой кровли |  | 2668,4 | 1700,0 |  | 425,2 |  | 405,1 |  | 138,1 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 33 |  | 1981 |  | - | 5783,4 |  | 5749,3 |  | 3695,4 |  | ремонт системы отопления, нижняя разводка холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 3073,0 | 1957,8 |  | 489,6 |  | 466,5 |  | 159,1 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 39 |  | 1982 |  | - | 11844,3 |  | 11761,3 |  | 7609,8 |  | ремонт системы отопления, системы холодного, горячего водоснабжения |  | 4469,7 | 2847,6 |  | 712,1 |  | 678,6 |  | 231,4 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | Ул. Шумилова, д. 17 |  | 1975 |  | - | 4575,5 |  | 4575,5 |  | 3315,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 4623,7 | 2945,8 |  | 736,7 |  | 701,9 |  | 239,3 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | пр. Мясокомбинатский, д. 8/1 |  | 1984 |  | - | 4402,9 |  | 4402,9 |  | 2828,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3082,5 | 1963,9 |  | 491,1 |  | 467,9 |  | 159,6 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского комсомола, д. 58 |  | 1983 |  | - | 9532,4 |  | 9532,4 |  | 6123,2 |  | ремонт системы отопления, системы холодного, горячего водоснабжения |  | 5659,5 | 3605,6 |  | 901,7 |  | 859,2 |  | 293,0 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | Ул. Магницкого, д. 20 |  | 1980 |  | - | 3193,8 |  | 3193,8 |  | 2551,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1714,7 | 1092,4 |  | 273,2 |  | 260,3 |  | 88,8 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 8 |  | 1976 |  | - | 7779,2 |  | 7779,2 |  | 5386,2 |  | ремонт системы отопления |  | 3723,2 | 2372,0 |  | 593,2 |  | 565,2 |  | 192,8 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | Ул. Люксембург, д. 6 |  | 1983 |  | - | 2627,2 |  | 2489,0 |  | 1097,0 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, мягкой кровли |  | 2321,5 | 1479,1 |  | 369,8 |  | 352,4 |  | 120,2 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | Ул. И. Франко, д. 20 |  | 1959 |  | - | 2582,2 |  | 1946,7 |  | 1215,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2514,2 | 1601,8 |  | 400,6 |  | 381,7 |  | 130,1 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | Ул. Шумилова, д. 15 |  | 1975 |  | - | 6823,2 |  | 6823,2 |  | 5165,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 5953,3 | 3792,8 |  | 948,5 |  | 903,8 |  | 308,2 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | Ул. 50 лет Октября, д. 3 |  | 1975 |  | - | 4164,2 |  | 2689,4 |  | 1856,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3140,3 | 2000,7 |  | 500,3 |  | 476,7 |  | 162,6 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | Ул. Декабристов, д. 27 |  | 1962 |  | - | 1459,7 |  | 1459,7 |  | 753,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2297,5 | 1463,7 |  | 366,0 |  | 348,8 |  | 119,0 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, д. 29 |  | 1962 |  | - | 1470,8 |  | 1429,4 |  | 890,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2286,0 | 1456,4 |  | 364,2 |  | 347,0 |  | 118,4 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, д.25 |  | 1962 |  | - | 1431,7 |  | 1400,0 |  | 841,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2287,9 | 1457,5 |  | 364,5 |  | 347,4 |  | 118,5 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, д. 24/1 |  | 1979 |  | - | 3495,1 |  | 3313,9 |  | 2265,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2364,9 | 1506,6 |  | 376,8 |  | 359,0 |  | 122,5 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Л. Комсомола, д. 40 |  | 1979 |  | - | 9712,1 |  | 9677,9 |  | 6193,6 |  | ремонт системы отопления |  | 2841,8 | 1810,5 |  | 452,8 |  | 431,4 |  | 147,1 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 15 |  | 1961 |  | - | 1667,5 |  | 1470,7 |  | 1046,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации, монтаж горячего водоснабжения |  | 1926,5 | 1227,4 |  | 306,9 |  | 292,5 |  | 99,7 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 19 |  | 1963 |  | - | 1178,8 |  | 1107,3 |  | 576,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 872,7 | 556,0 |  | 139,0 |  | 132,5 |  | 45,2 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 15/1 |  | 1964 |  | - | 1425,3 |  | 1346,3 |  | 698,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1930,5 | 1229,9 |  | 307,6 |  | 293,1 |  | 99,9 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. Калинина, д. 104/1 |  | 1963 |  | - | 1449,7 |  | 1449,7 |  | 753,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2003,6 | 1276,5 |  | 319,3 |  | 304,1 |  | 103,7 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. И. Франко, д. 12 |  | 1960 |  | - | 1778,0 |  | 1632,7 |  | 1119,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1931,4 | 1230,5 |  | 307,7 |  | 293,2 |  | 100,0 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Сапожникова, д. 14 |  | 1961 |  | - | 1319,0 |  | 1319,0 |  | 502,7 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1300,7 | 828,6 |  | 207,3 |  | 197,5 |  | 67,3 |  | 1,0 |  | III |  |
|  | ул. Сапожникова, д. 20 |  | 1960 |  | - | 470,6 |  | 396,6 |  | 194,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации |  | 1039,5 | 662,2 |  | 165,6 |  | 157,8 |  | 53,9 |  | 2,2 |  | III |  |
|  | ул. Николаева, д. 51 |  | 1966 |  | - | 2797,6 |  | 2797,6 |  | 1702,4 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2625,1 | 1672,4 |  | 418,2 |  | 398,6 |  | 135,9 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 31 |  | 1976 |  | - | 11676,9 |  | 11676,9 |  | 7713,7 |  | ремонт мягкой кровли |  | 1375,9 | 876,7 |  | 219,2 |  | 208,8 |  | 71,2 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | пр. Ленина, д. 30 |  | 1961 |  | - | 1323,5 |  | 1167,6 |  | 972,8 |  | ремонт шиферной кровли, системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1543,4 | 983,3 |  | 245,8 |  | 234,4 |  | 79,9 |  | 1,2 |  | II |  |
|  | ул. Хевешская, д. 27 |  | 1971 |  | - | 6079,9 |  | 6079,9 |  | 3805,6 |  | ремонт мягкой кровли, системы отопления |  | 4740,4 | 3020,1 |  | 755,3 |  | 719,6 |  | 245,4 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Совхозная, д. 10 |  | 1982 |  | - | 6199,6 |  | 6199,6 |  | 3043,0 |  | ремонт мягкой кровли |  | 1362,1 | 867,8 |  | 217,1 |  | 206,7 |  | 70,5 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 27 |  | 1983 |  | - | 23032,2 |  | 23032,2 |  | 14875,1 |  | ремонт мягкой кровли |  | 2728,5 | 1738,4 |  | 434,7 |  | 414,2 |  | 141,2 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 24 |  | 1987 |  | - | 10573,7 |  | 8713,6 |  | 5154,5 |  | ремонт мягкой кровли |  | 1528,0 | 973,5 |  | 243,5 |  | 231,9 |  | 79,1 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 21 |  | 1983 |  | - | 19341,7 |  | 19341,7 |  | 11439,7 |  | ремонт мягкой кровли |  | 2302,6 | 1467,0 |  | 366,8 |  | 349,6 |  | 119,2 |  | 0,1 |  | II |  |
|  | ул. Кукшумская, д. 11 |  | 1985 |  | - | 3878,0 |  | 3097,6 |  | 1348,8 |  | ремонт мягкой кровли |  | 862,3 | 549,3 |  | 137,4 |  | 130,9 |  | 44,7 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского комсомола, д. 16 |  | 1976 |  | - | 9488,0 |  | 8615,7 |  | 5658,0 |  | ремонт мягкой кровли |  | 1753,3 | 1117,0 |  | 279,3 |  | 266,2 |  | 90,8 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Ленинградская, д. 26 |  | 1982 |  | - | 2973,0 |  | 2973,0 |  | 2586,8 |  | ремонт мягкой кровли |  | 851,4 | 542,4 |  | 135,7 |  | 129,2 |  | 44,1 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Б. Хмельницкого, д. 111 |  | 1975 |  | - | 3510,9 |  | 3181,0 |  | 1575,4 |  | ремонт мягкой кровли |  | 665,2 | 423,8 |  | 106,0 |  | 101,0 |  | 34,4 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, д. 8 |  | 1964 |  | - | 1684,8 |  | 1408,5 |  | 1190,4 |  | ремонт шиферной кровли |  | 427,0 | 272,1 |  | 68,0 |  | 64,8 |  | 22,1 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 2/14 |  | 1973 |  | - | 5534,9 |  | 5534,9 |  | 3631,9 |  | ремонт системы отопления |  | 3091,5 | 1969,6 |  | 492,5 |  | 469,3 |  | 160,1 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. 9-ой Пятилетки, д. 15 |  | 1978 |  | - | 7761,8 |  | 7757,4 |  | 5392,8 |  | ремонт системы отопления, канализации |  | 4219,2 | 2688,1 |  | 672,2 |  | 640,5 |  | 218,4 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 29 |  | 1977 |  | - | 9657,1 |  | 9612,6 |  | 5747,0 |  | ремонт системы отопления |  | 5192,3 | 3308,0 |  | 827,2 |  | 788,3 |  | 268,8 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Короленко, д. 8 |  | 1962 |  | - | 957,3 |  | 957,3 |  | 880,4 |  | ремонт системы отопления |  | 614,0 | 394,6 |  | 98,7 |  | 89,5 |  | 31,2 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Короленко, д. 10 |  | 1963 |  | - | 1250,5 |  | 1250,5 |  | 619,8 |  | ремонт системы отопления |  | 847,8 | 540,1 |  | 135,1 |  | 128,7 |  | 43,9 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Короленко, д.12 |  | 1965 |  | - | 1968,9 |  | 1821,6 |  | 1116,8 |  | ремонт системы отопления |  | 1261,9 | 804,0 |  | 201,0 |  | 191,6 |  | 65,3 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д.11 |  | 1971 |  | - | 3674,7 |  | 3674,7 |  | 1547,1 |  | ремонт системы отопления, канализации, холодного водоснабжения |  | 2074,0 | 1321,3 |  | 330,5 |  | 314,8 |  | 107,4 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д.9 |  | 1971 |  | - | 3374,8 |  | 3219,3 |  | 2710,3 |  | ремонт системы отопления |  | 2074,3 | 1321,5 |  | 330,5 |  | 314,9 |  | 107,4 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. Ленина, д. 32 |  | 1963 |  | - | 2251,9 |  | 1969,0 |  | 1536,7 |  | ремонт системы отопления |  | 1746,3 | 1112,6 |  | 278,2 |  | 265,1 |  | 90,4 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Привокзальная, д. 8 |  | 1964 |  | - | 3806,5 |  | 3602,1 |  | 2604,8 |  | ремонт системы отопления |  | 2702,0 | 1721,4 |  | 430,5 |  | 410,2 |  | 139,9 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | пр. Ленина, д. 28 |  | 1962 |  | - | 1887,5 |  | 1530,9 |  | 1359,4 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1746,3 | 1112,6 |  | 278,2 |  | 265,1 |  | 90,4 |  | 0,9 |  | II |  |
|  | ул. Ярославская, д. 58 |  | 1959 |  | - | 1197,3 |  | 1144,3 |  | 489,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1964,5 | 1251,6 |  | 313,0 |  | 298,2 |  | 101,7 |  | 1,6 |  | II |  |
|  | ул. Ярославская, д. 64 |  | 1960 |  | - | 2991,9 |  | 2527,2 |  | 1910,6 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2684,9 | 1710,5 |  | 427,8 |  | 407,6 |  | 139,0 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Маршака, д. 14/1 |  | 1965 |  | - | 3545,9 |  | 3545,9 |  | 2414,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2812,6 | 1791,9 |  | 448,1 |  | 427,0 |  | 145,6 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Чапаева, д. 11 |  | 1964 |  | - | 1569,9 |  | 1569,9 |  | 872,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1462,4 | 931,7 |  | 233,0 |  | 222,0 |  | 75,7 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Чапаева, д. 13 |  | 1964 |  | - | 1573,5 |  | 1573,5 |  | 1057,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1462,4 | 931,7 |  | 233,0 |  | 222,0 |  | 75,7 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | пр. Ленина, д. 42 |  | 1960 |  | - | 2116,4 |  | 2116,4 |  | 1514,1 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопления |  | 1200,5 | 764,9 |  | 191,2 |  | 182,3 |  | 62,1 |  | 0,6 |  | II |  |
|  | Эгерский бульвар, д.3 |  | 1973 |  | - | 9604,6 |  | 9550,8 |  | 4989,0 |  | ремонт электропроводки |  | 2375,5 | 1513,4 |  | 378,5 |  | 360,6 |  | 123,0 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Чапаева, д. 20 |  | 1961 |  | - | 2647,2 |  | 2647,2 |  | 1706,3 |  | ремонт системы отопления, горячего, холодного водоснабжения |  | 2030,0 | 1293,3 |  | 323,4 |  | 308,2 |  | 105,1 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 16 |  | 1963 |  | - | 2491,3 |  | 2491,3 |  | 1783,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1765,9 | 1125,0 |  | 281,4 |  | 268,0 |  | 91,5 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 19 |  | 1963 |  | - | 2463,4 |  | 2463,4 |  | 1985,0 |  | ремонт шиферной кровли, системы отопления |  | 2297,3 | 1463,6 |  | 366,0 |  | 348,8 |  | 118,9 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 24 |  | 1954 |  | - | 2548,6 |  | 2303,7 |  | 1998,5 |  | ремонт фасада |  | 821,9 | 523,6 |  | 130,9 |  | 124,8 |  | 42,6 |  | 0,3 |  | II |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 51 |  | 1955 |  | - | 3497,2 |  | 2300,4 |  | 2080,7 |  | ремонт фасада |  | 1255,2 | 799,6 |  | 200,0 |  | 190,6 |  | 65,0 |  | 0,4 |  | II |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 17 |  | 1960 |  | - | 2821,0 |  | 1994,0 |  | 1866,4 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2128,9 | 1356,4 |  | 339,1 |  | 323,2 |  | 110,2 |  | 0,8 |  | II |  |
|  | ул. Энгельса, д. 34 |  | 1959 |  | - | 1347,4 |  | 1272,6 |  | 826,0 |  | ремонт системы отопления |  | 851,7 | 542,6 |  | 135,7 |  | 129,3 |  | 44,1 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. Ленина, д. 54 |  | 1964 |  | - | 2535,4 |  | 2535,4 |  | 2035,6 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2650,9 | 1689,0 |  | 422,3 |  | 402,4 |  | 137,2 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | пр. Ленина, д. 56 |  | 1964 |  | - | 3076,9 |  | 3076,9 |  | 2402,8 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3165,5 | 2016,7 |  | 504,3 |  | 480,6 |  | 163,9 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 23б |  | 1971 |  | - | 3509,3 |  | 3509,2 |  | 2148,7 |  | ремонт системы отопления, холодного горячего водоснабжения, кровли |  | 3829,9 | 2440,1 |  | 610,1 |  | 581,4 |  | 198,3 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 48 |  | 1963 |  | - | 1950,7 |  | 1882,6 |  | 1203,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1849,5 | 1178,3 |  | 294,7 |  | 280,8 |  | 95,7 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | пер. Ягодный, д. 7 |  | 1987 |  | - | 2051,4 |  | 1715,6 |  | 1025,3 |  | ремонт мягкой кровли, системы горячего водоснабжения, канализации |  | 2002,6 | 1275,9 |  | 319,0 |  | 304,0 |  | 103,7 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | пер. Ягодный, д. 3 |  | 1980 |  | - | 3223,9 |  | 3223,9 |  | 2043,9 |  | ремонт мягкой кровли, системы холодного горячего водоснабжения |  | 1329,7 | 847,2 |  | 211,9 |  | 201,8 |  | 68,8 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Чапаева, д. 22 |  | 1957 |  | - | 1449,4 |  | 1449,4 |  | 149,5 |  | ремонт системы отопления, холодного горячего водоснабжения, канализации |  | 1165,5 | 742,6 |  | 185,7 |  | 176,9 |  | 60,3 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Эльменя, д. 17 |  | 1986 |  | - | 3973,1 |  | 3973,1 |  | 0,0 |  | ремонт системы отопления, холодного горячего водоснабжения |  | 1213,7 | 773,3 |  | 193,4 |  | 184,2 |  | 62,8 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Анисимова, д. 8 |  | 1968 |  | - | 1131,6 |  | 1131,6 |  | 953,2 |  | ремонт системы отопления, холодного горячего водоснабжения, канализации, электропроводки |  | 2123,2 | 1352,7 |  | 338,3 |  | 322,3 |  | 109,9 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 11 |  | 1966 |  | - | 3081,8 |  | 3081,8 |  | 1960,4 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2381,3 | 1517,1 |  | 379,4 |  | 361,5 |  | 123,3 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 12\15 |  | 1968 |  | - | 3506,9 |  | 3506,9 |  | 2280,4 |  | ремонт системы отопления, ремонт мягкой кровли |  | 2254,1 | 1436,1 |  | 359,1 |  | 342,2 |  | 116,7 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 3\1 |  | 1965 |  | - | 3418,2 |  | 3418,2 |  | 2737,5 |  | ремонт системы отопления, ремонт шиферной кровли |  | 3148,1 | 2005,6 |  | 501,6 |  | 477,9 |  | 163,0 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Эльменя, д. 6 |  | 1967 |  | - | 2522,0 |  | 2522,0 |  | 1471,6 |  | ремонт системы отопления, шиферной кровли |  | 2510,3 | 1599,4 |  | 399,9 |  | 381,1 |  | 129,9 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Эльменя, д.18 |  | 1983 |  | - | 8018,6 |  | 8018,6 |  | 4937,1 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1637,6 | 1043,3 |  | 260,9 |  | 248,6 |  | 84,8 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Яноушека, д. 5 |  | 1968 |  | - | 2479,7 |  | 2479,7 |  | 1760,5 |  | Ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 1541,2 | 981,8 |  | 245,6 |  | 234,0 |  | 79,8 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. М. Горького, д. 39 |  | 1979 |  | - | 13509,1 |  | 13509,1 |  | 9218,1 |  | ремонт системы отопления, канализации |  | 7735,3 | 4928,2 |  | 1232,4 |  | 1174,3 |  | 400,4 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 16\18 |  | 1974 |  | - | 4074,3 |  | 4074,3 |  | 2543,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3275,1 | 2086,6 |  | 521,8 |  | 497,2 |  | 169,5 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Пирогова, д. 22 |  | 1970 |  | - | 3281,1 |  | 3281,1 |  | 2368,2 |  | ремонт системы отопления |  | 2379,4 | 1515,9 |  | 379,1 |  | 361,2 |  | 123,2 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 34 |  | 1973 |  | - | 3758,2 |  | 3758,2 |  | 3281,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, нижней разводки канализации |  | 2254,1 | 1436,1 |  | 359,1 |  | 342,2 |  | 116,7 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Кирова, д. 1 |  | 1940 |  | - | 587,3 |  | 587,3 |  | 463,0 |  | ремонт фасада, системы отопления, |  | 2180,9 | 1389,5 |  | 347,4 |  | 331,1 |  | 112,9 |  | 3,7 |  | III |  |
|  | ул. Кирова, д. 2 |  | 1940 |  | - | 575,5 |  | 575,5 |  | 466,8 |  | ремонт системы отопления, фасада, системы электроснабжения |  | 2180,9 | 1389,5 |  | 347,4 |  | 331,1 |  | 112,9 |  | 3,8 |  | III |  |
|  | ул. Кирова, д. 3 |  | 1940 |  | - | 584,9 |  | 584,9 |  | 289,5 |  | ремонт системы отопления, фасада |  | 2180,9 | 1389,5 |  | 347,4 |  | 331,1 |  | 112,9 |  | 3,7 |  | III |  |
|  | пл. Победы, д. 5а |  | 1977 |  | - | 3811,3 |  | 3811,3 |  | 2411,0 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1300,7 | 828,6 |  | 207,3 |  | 197,5 |  | 67,3 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Гражданская, д. 60\1 |  | 1965 |  | - | 3145,0 |  | 3145,0 |  | 2438,4 |  | ремонт системы канализации |  | 703,2 | 448,1 |  | 112,0 |  | 106,7 |  | 36,4 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Максимова, д. 7 |  | 1966 |  | - | 1567,9 |  | 1567,9 |  | 1046,1 |  | ремонт системы канализа-ции, отопления , холодного водоснабжения, |  | 1204,2 | 767,2 |  | 191,9 |  | 182,8 |  | 62,3 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 1\1 |  | 1965 |  | - | 3437,4 |  | 3437,4 |  | 2100,7 |  | ремонт шиферной кровли, системы отопления |  | 2899,5 | 1847,3 |  | 462,0 |  | 440,1 |  | 150,1 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Эльменя, д. 12 |  | 1971 |  | - | 3276,2 |  | 3276,2 |  | 1837,8 |  | ремонт мягкой кровли, системы холодного водоснабжения |  | 1904,6 | 1213,4 |  | 303,5 |  | 289,1 |  | 98,6 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Афанасьева, д. 1 |  | 1969 |  | - | 3335,5 |  | 3335,5 |  | 2089,2 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, отопления |  | 1230,4 | 783,8 |  | 196,1 |  | 186,8 |  | 63,7 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Университетская, д. 31 |  | 1985 |  | - | 11729,1 |  | 11729,1 |  | 7994,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации, мягкой кровли |  | 2927,5 | 1865,1 |  | 466,4 |  | 444,4 |  | 151,6 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 8 |  | 1980 |  | - | 21158,8 |  | 21158,8 |  | 15217,6 |  | ремонт мягкой кровли, системы отопления |  | 3700,9 | 2357,9 |  | 589,6 |  | 561,8 |  | 191,6 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Пирогова, д. 12 |  | 1966 |  | - | 5166,3 |  | 5166,3 |  | 3741,0 |  | ремонт кровли, система отопления |  | 3741,4 | 2383,7 |  | 596,0 |  | 568,0 |  | 193,7 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Афанасьева, д. 6\1 |  | 1973 |  | - | 2926,1 |  | 2926,1 |  | 2228,7 |  | ремонт системы отопления |  | 1637,6 | 1043,3 |  | 260,9 |  | 248,6 |  | 84,8 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Северная, д. 3 |  | 1952 |  | - | 621,9 |  | 621,9 |  | 269,8 |  | ремонт системы отопления, канализации, холодного горячего водоснабжения |  | 1011,6 | 644,5 |  | 161,2 |  | 153,5 |  | 52,4 |  | 1,6 |  | III |  |
|  | ул. Университетская, д. 25 |  | 1984 |  | - | 3066,2 |  | 3066,2 |  | 2323,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2085,6 | 1328,7 |  | 332,3 |  | 316,6 |  | 108,0 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 4 |  | 1968 |  | - | 3543,8 |  | 3543,8 |  | 2321,9 |  | ремонт мягкой кровли, системы холодного водоснабжения |  | 1905,4 | 1214,0 |  | 303,6 |  | 289,2 |  | 98,6 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Пирогова, д. 8\1 |  | 1967 |  | - | 4962,5 |  | 4962,5 |  | 3758,8 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, замена теплового узла с установкой прибора учета |  | 1685,9 | 1074,1 |  | 268,6 |  | 255,9 |  | 87,3 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 4 |  | 1980 |  | - | 3891,3 |  | 3891,3 |  | 2673,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, нижней разводки отопления |  | 1587,6 | 1011,4 |  | 253,0 |  | 241,0 |  | 82,2 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Энтузиастов, д. 3 |  | 1972 |  | - | 5757,5 |  | 5757,5 |  | 3431,4 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 2083,6 | 1327,4 |  | 332,0 |  | 316,3 |  | 107,9 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Красина, д. 16 |  | 1982 |  | - | 6351,0 |  | 6351,0 |  | 4101,3 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 1685,9 | 1074,1 |  | 268,6 |  | 255,9 |  | 87,3 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 24 |  | 1978 |  | - | 13617,7 |  | 13617,7 |  | 9853,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2649,2 | 1687,8 |  | 422,1 |  | 402,2 |  | 137,1 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Грасиса, д. 6\1 |  | 1971 |  | - | 5329,4 |  | 5329,4 |  | 3579,1 |  | ремонт системы отопления |  | 3472,7 | 2212,5 |  | 553,2 |  | 527,2 |  | 179,8 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Эльгера, д. 16 |  | 1983 |  | - | 11688,5 |  | 11688,5 |  | 8474,4 |  | ремонт мягкой кровли, системы холодного, горячего водоснабжения, нижней разводки канализации |  | 3689,4 | 2350,6 |  | 587,7 |  | 560,1 |  | 191,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. О. Кошевого, д. 1 |  | 1967 |  | - | 1772,5 |  | 1772,5 |  | 810,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1589,6 | 1012,7 |  | 253,3 |  | 241,3 |  | 82,3 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Яноушека, д. 3 |  | 1965 |  | - | 2486,1 |  | 2486,1 |  | 1619,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, водоснабжения , кровли |  | 1541,2 | 981,8 |  | 245,6 |  | 234,0 |  | 79,8 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 8 |  | 1972 |  | - | 1164,0 |  | 1164,0 |  | 870,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1030,8 | 656,7 |  | 164,2 |  | 156,5 |  | 53,4 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Сосновская, д. 65 |  | 1974 |  | - | 1084,3 |  | 677,7 |  | 433,6 |  | ремонт системы холодного, водоснабжения, системы отопления, канализации, электропроводки |  | 703,2 | 448,1 |  | 112,0 |  | 106,7 |  | 36,4 |  | 0,6 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 3 |  | 1961 |  | - | 314,1 |  | 223,3 |  | 36,3 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 549,2 | 349,9 |  | 87,5 |  | 83,4 |  | 28,4 |  | 1,7 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 4 |  | 1961 |  | - | 306,4 |  | 218,8 |  | 36,6 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 549,2 | 349,9 |  | 87,5 |  | 83,4 |  | 28,4 |  | 1,8 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 6 |  | 1962 |  | - | 314,7 |  | 225,1 |  | 36,2 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 577,8 | 368,1 |  | 92,0 |  | 87,8 |  | 29,9 |  | 1,8 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 7 |  | 1962 |  | - | 346,1 |  | 222,1 |  | 73,0 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, отопления, электропроводки |  | 577,8 | 368,1 |  | 92,0 |  | 87,8 |  | 29,9 |  | 1,7 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 8 |  | 1962 |  | - | 355,4 |  | 227,7 |  | 126,6 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 606,9 | 386,7 |  | 96,6 |  | 92,2 |  | 31,4 |  | 1,7 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 9 |  | 1963 |  | - | 356,8 |  | 226,5 |  | 125,3 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 597,2 | 380,5 |  | 95,1 |  | 90,7 |  | 30,9 |  | 1,7 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 10 |  | 1964 |  | - | 362,2 |  | 223,8 |  | 37,7 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 587,6 | 374,4 |  | 93,6 |  | 89,2 |  | 30,4 |  | 1,6 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 11 |  | 1967 |  | - | 353,0 |  | 225,9 |  | 88,4 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 597,2 | 380,5 |  | 95,1 |  | 90,7 |  | 30,9 |  | 1,7 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 13 |  | 1965 |  | - | 357,5 |  | 241,0 |  | 36,7 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 587,6 | 374,4 |  | 93,6 |  | 89,2 |  | 30,4 |  | 1,6 |  | III |  |
|  | п. Северный, д. 20 |  | 1968 |  | - | 1701,8 |  | 1025,6 |  | 317,6 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 2167,6 | 1380,9 |  | 345,4 |  | 329,1 |  | 112,2 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Кривова, д. 7 |  | 1970 |  | - | 3425,3 |  | 2808,6 |  | 2808,6 |  | ремонт системы отопления |  | 408,6 | 260,3 |  | 65,1 |  | 62,1 |  | 21,1 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. Университетская, д. 33 |  | 1985 |  | - | 12086,6 |  | 11984,7 |  | 11984,7 |  | замена 6 лифтов, ремонт нижней разводки холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 6851,9 | 4365,4 |  | 1091,6 |  | 1040,2 |  | 354,7 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Баумана, д. 12 |  | 1983 |  | - | 5999,6 |  | 5949,4 |  | 5949,4 |  | ремонт нижней разводки отопления, замена 3 лифтов |  | 3248,3 | 2069,5 |  | 517,5 |  | 493,2 |  | 168,1 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 66 |  | 1984 |  | - | 6075,6 |  | 5178,0 |  | 5178,0 |  | ремонт разводки холодного, горячего водоснабжения, мягкой кровли, электропроводки, замена 3 лифтов |  | 4537,1 | 2890,6 |  | 722,8 |  | 688,8 |  | 234,9 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Сапожникова, д. 28 |  | 1993 |  | - | 3913,7 |  | 3913,7 |  | 3913,7 |  | ремонт разводки системы отопления |  | 230,3 | 146,6 |  | 36,7 |  | 35,0 |  | 12,0 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 23 |  | 1974 |  | - | 3051,1 |  | 3051,1 |  | 3051,1 |  | ремонт разводки холодного и горячего водоснабжения, электропроводки |  | 481,7 | 306,9 |  | 76,8 |  | 73,1 |  | 24,9 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Цивильская, д. 13\1 |  | 1989 |  | - | 7887,6 |  | 7837,7 |  | 7837,7 |  | ремонт разводки холодного, горячего водоснабжения |  | 563,6 | 359,0 |  | 89,8 |  | 85,6 |  | 29,2 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 13\1 |  | 1987 |  | - | 5727,4 |  | 5711,0 |  | 5711,0 |  | ремонт разводки холодного, горячего водоснабжения, замена лифтов |  | 3251,2 | 2071,3 |  | 518,0 |  | 493,6 |  | 168,3 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Кривова, д. 11 |  | 1970 |  | - | 3424,6 |  | 2809,6 |  | 2809,6 |  | ремонт разводки отопления |  | 422,8 | 269,3 |  | 67,4 |  | 64,2 |  | 21,9 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 10 |  | 1973 |  | - | 3389,6 |  | 2784,4 |  | 2784,4 |  | ремонт разводки отопления |  | 422,8 | 269,3 |  | 67,4 |  | 64,2 |  | 21,9 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | пр. М. Горького, д.31 |  | 1977 |  |  | 17496,3 |  | 17496,3 |  | 12338,8 |  | ремонт системы отопления, канализации |  | 6068,6 | 3866,4 |  | 966,8 |  | 921,3 |  | 314,1 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 38 |  | 1973 |  | - | 3720,1 |  | 3720,1 |  | 3720,1 |  | ремонт системы отопления |  | 422,8 | 269,3 |  | 67,4 |  | 64,2 |  | 21,9 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 63/21 |  | 1987 |  | - | 20112,0 |  | 20112,0 |  | 11391,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, мягкой кровли |  | 9343,5 | 5952,7 |  | 1488,6 |  | 1418,5 |  | 483,7 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 83 |  | 1988 |  | - | 5927,0 |  | 5927,0 |  | 4209,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, мягкой кровли |  | 2022,9 | 1288,8 |  | 322,3 |  | 307,1 |  | 104,7 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 47/9 |  | 1986 |  | - | 3790,0 |  | 3790,0 |  | 2399,0 |  | ремонт системы отопления , нижней разводки холодного, горячего водоснабжения, замена лифта, ремонт кровли |  | 2793,5 | 1779,8 |  | 445,0 |  | 424,1 |  | 144,6 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, д. 15 |  | 1960 |  | - | 2256,8 |  | 1707,7 |  | 1707,7 |  | Ремонт системы электроснабжения, холодного водоснабжения, канализации |  | 2068,9 | 1318,1 |  | 329,6 |  | 314,1 |  | 107,1 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 5 |  | 1965 |  | - | 3410,6 |  | 1827,3 |  | 1827,3 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, электропроводки, канализации, кровли |  | 4313,6 | 2748,2 |  | 687,3 |  | 654,8 |  | 223,3 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 5 к. 1 |  | 1960 |  | - | 3400,4 |  | 1818,8 |  | 1818,8 |  | ремонт нижней разводки холодного водоснабжения, кровли, канализации электроснабжения, газопровода, |  | 4245,9 | 2705,0 |  | 676,5 |  | 644,6 |  | 219,8 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 3 |  | 1978 |  | - | 11572,2 |  | 7039,0 |  | 7039,0 |  | Ремонт лифтового оборудования (6 лифтов), ремонт системы отопления, холодного горячего водоснабжения |  | 4816,4 | 3068,6 |  | 767,3 |  | 731,2 |  | 249,3 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 10 |  | 1970 |  | - | 2783,8 |  | 1657,1 |  | 1657,1 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, кровли, фасада |  | 2311,9 | 1472,9 |  | 368,3 |  | 351,0 |  | 119,7 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 34 |  | 1980 |  | - | 5755,2 |  | 3550,1 |  | 3550,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли, нижней разводки канализации, замена 3 лифтов |  | 4816,5 | 3068,6 |  | 767,4 |  | 731,2 |  | 249,3 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 24 |  | 1969 |  | - | 3820,9 |  | 2777,2 |  | 2777,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 3544,9 | 2258,5 |  | 564,7 |  | 538,2 |  | 183,5 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | пер. Молодежный, д. 9 |  | 1965 |  | - | 3033,7 |  | 1633,0 |  | 1633,0 |  | ремонт кровли, фасада |  | 1929,4 | 1229,3 |  | 307,4 |  | 292,9 |  | 99,8 |  | 0,6 |  | II |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 59 |  | 1986 |  | - | 3616,0 |  | 3616,0 |  | 2431,0 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, замена лифта |  | 2408,2 | 1534,2 |  | 383,7 |  | 365,6 |  | 124,7 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Гастелло, д. 17 |  | 1987 |  | - | 7738,0 |  | 7738,0 |  | 4932,0 |  | ремонт системы отопления, горячего водоснабжения, кровли |  | 3660,5 | 2332,1 |  | 583,2 |  | 555,7 |  | 189,5 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 5 |  | 1969 |  | - | 3436,0 |  | 2825,7 |  | 2825,7 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, электропроводки |  | 4614,2 | 2939,7 |  | 735,2 |  | 700,5 |  | 238,8 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 16 |  | 1979 |  | - | 17444,5 |  | 17444,5 |  | 12774,6 |  | ремонт системы отопления |  | 5779,4 | 3682,2 |  | 920,9 |  | 877,5 |  | 298,8 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 27 |  | 1970 |  | - | 2834,6 |  | 2834,6 |  | 1749,7 |  | ремонт кровли, нижней разводки канализации |  | 1025,1 | 483,6 |  | 244,6 |  | 244,5 |  | 52,4 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ИТОГО по 2008 г. |  |  |  |  | 699686,4 |  | 666628,6 |  | 462855,7 |  |  |  | 363757,5 | 231583,6 |  | 58036,1 |  | 55308,2 |  | 18829,6 |  | 0,5 |  |  |  |
| резервный | ул. Николаева, д. 41 |  | 1970 |  | - | 2680,8 |  | 2680,8 |  | 1750,1 |  | Замена нижней разводки отопления, холодного, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | просп. Тракторострои-телей, д. 35/19 |  | 1981 |  | - | 17986,7 |  | 17956,9 |  | 10939,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 11115,00 | 7570,22 |  | 996,01 |  | 1992,01 |  | 556,78 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Кадыкова, д. 24 |  | 1982 |  | - | 7899,1 |  | 7899,1 |  | 4911,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5896,80 | 4016,18 |  | 528,40 |  | 1056,82 |  | 295,40 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, д. 47 |  | 1979 |  | - | 4440,1 |  | 4440,1 |  | 3378,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5626,61 | 3832,19 |  | 504,19 |  | 1008,38 |  | 281,86 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, д. 49 |  | 1977 |  | - | 4197,3 |  | 4197,3 |  | 3034,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 6169,72 | 4202,08 |  | 552,86 |  | 1105,71 |  | 309,07 |  | 1,5 |  | I |  |
| - - | ул. Кадыкова, д. 4 |  | 1979 |  | - | 2283,2 |  | 2283,2 |  | 1734,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 2737,80 | 1864,67 |  | 245,32 |  | 490,64 |  | 137,16 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 14 |  | 1979 |  | - | 3795,4 |  | 3975,4 |  | 2812,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2948,40 | 2008,12 |  | 264,20 |  | 528,39 |  | 147,70 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. 324-й Стрелковой дивизии, д. 7 |  | 1976 |  | - | 3225,9 |  | 3225,9 |  | 2294,7 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3744,00 | 2549,97 |  | 335,49 |  | 670,98 |  | 187,57 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. 324-й Стрелковой дивизии, д. 9 |  | 1976 |  | - | 3127,0 |  | 3127,0 |  | 2295,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3744,00 | 2549,97 |  | 335,49 |  | 670,98 |  | 187,57 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. Шумилова, д. 21 |  | 1976 |  | - | 4677,9 |  | 4677,9 |  | 3431,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 5616,00 | 3824,94 |  | 503,24 |  | 1006,48 |  | 281,34 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 12 |  | 1975 |  | - | 5305,1 |  | 5305,1 |  | 4340,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 6552,00 | 4462,47 |  | 587,11 |  | 1174,22 |  | 328,20 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 23 |  | 1963 |  | - | 1273,8 |  | 1273,8 |  | 973,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1711,97 | 1165,99 |  | 153,40 |  | 306,80 |  | 85,77 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. И. Франко, д. 11 |  | 1952 |  | - | 2440,9 |  | 2279,9 |  | 1211,4 |  | ремонт системы отопления, кровли |  | 4943,26 | 3366,76 |  | 442,96 |  | 885,91 |  | 247,63 |  | 2,0 |  | II |  |
|  | ул. И. Франко, д. 15 |  | 1952 |  | - | 3441,4 |  | 3156,0 |  | 1795,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3989,37 | 2717,09 |  | 357,48 |  | 714,96 |  | 199,85 |  | 1,2 |  | II |  |
|  | ул. И. Франко, д. 17 |  | 1952 |  | - | 2070,3 |  | 1778,1 |  | 1313,7 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 3458,30 | 2355,38 |  | 309,89 |  | 619,78 |  | 173,25 |  | 1,7 |  | II |  |
|  | ул. Калинина, д. 102 |  | 1962 |  | - | 2791,6 |  | 2464,1 |  | 1950,1 |  | ремонт стояков отопления, системы холодного водоснабжения |  | 3527,44 | 2402,48 |  | 316,09 |  | 632,17 |  | 176,71 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Калинина, д. 104 |  | 1962 |  | - | 2730,3 |  | 2469,6 |  | 1631,7 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 4508,00 | 3070,32 |  | 403,95 |  | 807,91 |  | 225,82 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | ул. Гайдара, д. 4 |  | 1960 |  | - | 1425,7 |  | 1425,7 |  | 1149,6 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 2126,78 | 1448,52 |  | 190,57 |  | 381,15 |  | 106,55 |  | 1,5 |  | I |  |
|  | пос. Восточный, д. 19 |  | 1964 |  | - | 2012,3 |  | 1938,7 |  | 1066,1 |  | ремонт системы отопления |  | 1899,20 | 1293,51 |  | 170,18 |  | 340,36 |  | 95,15 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | пер. Молодежный, д. 7 |  | 1965 |  | - | 2442,2 |  | 2442,2 |  | 1707,7 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 3079,84 | 2097,62 |  | 275,98 |  | 551,95 |  | 154,29 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | пер. Молодежный, д. 1/1 |  | 1965 |  | - | 3076,3 |  | 3076,3 |  | 2008,1 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 4109,26 | 2798,74 |  | 368,22 |  | 736,45 |  | 205,85 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Гайдара, д. 6 |  | 1958 |  | - | 4906,3 |  | 4798,9 |  | 2887,5 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 4978,18 | 3390,55 |  | 446,09 |  | 892,17 |  | 249,38 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Текстильщиков, д. 13а |  | 1959 |  | - | 3329,2 |  | 2722,5 |  | 1683,8 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 4790,98 | 3263,05 |  | 429,31 |  | 858,62 |  | 240,00 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. Калинина, д. 102/2 |  | 1963 |  | - | 1409,5 |  | 1409,5 |  | 890,7 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 2219,34 | 1511,55 |  | 198,87 |  | 397,73 |  | 111,19 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Калинина, д. 102/1 |  | 1963 |  | - | 1197,3 |  | 1197,3 |  | 840,7 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 1885,22 | 1283,99 |  | 168,93 |  | 337,85 |  | 94,45 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Ашмарина, д. 10а |  | 1972 |  | - | 971,0 |  | 971,0 |  | 416,5 |  | ремонт системы отопления, кровли |  | 1799,08 | 1225,32 |  | 161,21 |  | 322,41 |  | 90,14 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Сапожникова, д. 16 |  | 1963 |  | - | 948,2 |  | 948,2 |  | 681,7 |  | ремонт системы отопления, кровли |  | 2066,82 | 1407,68 |  | 185,20 |  | 370,40 |  | 103,55 |  | 2,2 |  | I |  |
|  | ул. Крупской, д. 3 |  | 1977 |  | - | 3059,6 |  | 3059,6 |  | 2123,3 |  | ремонт системы отопления, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 5789,78 | 3943,31 |  | 518,81 |  | 1037,62 |  | 290,03 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Сапожникова, д. 19 |  | 1963 |  | - | 947,1 |  | 947,1 |  | 549,6 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 2066,82 | 1407,68 |  | 185,20 |  | 370,39 |  | 103,55 |  | 2,2 |  | I |  |
|  | ул. Пржевальского, д. 3 |  | 1961 |  | - | 288,0 |  | 288,0 |  | 177,4 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 806,25 | 549,13 |  | 72,24 |  | 144,48 |  | 40,41 |  | 2,8 |  | III |  |
|  | ул. Пржевальского, д. 5 |  | 1960 |  | - | 285,4 |  | 285,4 |  | 167,3 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 806,25 | 549,13 |  | 72,24 |  | 144,48 |  | 40,41 |  | 2,8 |  | III |  |
|  | ул. Пржевальского, д. 7 |  | 1961 |  | - | 395,9 |  | 395,9 |  | 349,2 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 1000,92 | 681,72 |  | 89,68 |  | 179,37 |  | 50,16 |  | 2,5 |  | III |  |
|  | ул. Пржевальского, д. 9 |  | 1960 |  | - | 410,6 |  | 410,6 |  | 50,7 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 1000,92 | 681,72 |  | 89,68 |  | 179,37 |  | 50,16 |  | 2,4 |  | III |  |
|  | ул. Ашмарина, д. 40 |  | 1958 |  | - | 418,9 |  | 418,9 |  | 48,8 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 998,06 | 679,76 |  | 89,43 |  | 178,85 |  | 50,01 |  | 2,4 |  | IY |  |
|  | ул. Ашмарина, д. 44 |  | 1960 |  | - | 271,3 |  | 271,3 |  | 104,8 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 795,07 | 541,52 |  | 71,24 |  | 142,47 |  | 39,85 |  | 2,9 |  | IY |  |
|  | ул. Ашмарина, д. 46 |  | 1960 |  | - | 273,8 |  | 273,8 |  | 31,4 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 795,07 | 541,52 |  | 71,24 |  | 142,47 |  | 39,85 |  | 2,9 |  | III |  |
|  | ул. Сапожникова, д. 14 |  | 1961 |  | - | 1319,0 |  | 1319,0 |  | 717,0 |  | ремонт кровли |  | 1450,57 | 987,96 |  | 129,98 |  | 259,95 |  | 72,68 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 15а |  | 1971 |  | - | 6048,9 |  | 6048,9 |  | 3953,5 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 6350,00 | 4324,86 |  | 569,02 |  | 1138,03 |  | 318,09 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 23а |  | 1971 |  | - | 3754,5 |  | 3754,5 |  | 2071,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 5980,00 | 4072,86 |  | 535,86 |  | 1071,72 |  | 299,55 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 26 |  | 1965 |  | - | 3208,6 |  | 3208,6 |  | 1805,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 5882,74 | 4006,62 |  | 527,14 |  | 1054,29 |  | 294,68 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д. 19 |  | 1971 |  | - | 5161,6 |  | 5161,6 |  | 3723,2 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт кровли |  | 6490,41 | 4420,49 |  | 581,60 |  | 1163,20 |  | 325,12 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д. 29 |  | 1971 |  | - | 5107,4 |  | 5107,4 |  | 3543,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт кровли |  | 6490,41 | 4420,49 |  | 581,60 |  | 1163,20 |  | 325,12 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | просп. 9-й Пятилетки, д. 2а |  | 1975 |  | - | 5029,3 |  | 5029,3 |  | 4089,0 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4895,52 | 3334,25 |  | 438,68 |  | 877,36 |  | 245,23 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | просп. Мира, д. 19 |  | 1972 |  | - | 2727,4 |  | 2727,4 |  | 1832,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 4027,46 | 2743,03 |  | 360,89 |  | 721,79 |  | 201,75 |  | 1,5 |  | I |  |
|  | просп. Мира, д. 21 |  | 1972 |  | - | 2644,9 |  | 2644,9 |  | 1554,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 4027,46 | 2743,03 |  | 360,89 |  | 721,79 |  | 201,75 |  | 1,5 |  | I |  |
|  | просп. Мира, д. 15 |  | 1973 |  | - | 2679,7 |  | 2679,7 |  | 2069,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4913,07 | 3346,20 |  | 440,25 |  | 880,51 |  | 246,11 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | просп. И. Яковлева, д. 8 |  | 1976 |  | - | 11531,8 |  | 11531,8 |  | 8322,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 9917,13 | 6754,36 |  | 888,67 |  | 1777,33 |  | 496,77 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д. 23 |  | 1973 |  | - | 2272,0 |  | 2272,0 |  | 1537,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 3920,18 | 2669,96 |  | 351,28 |  | 702,56 |  | 196,38 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | просп. И. Яковлева, д. 10 |  | 1975 |  | - | 11587,5 |  | 11587,5 |  | 7630,4 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 2343,86 | 1596,36 |  | 210,03 |  | 420,05 |  | 117,42 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 32/1 |  | 1979 |  | - | 4499,8 |  | 4499,8 |  | 2217,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 7425,00 | 5057,03 |  | 665,35 |  | 1330,69 |  | 371,93 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | просп. 9-й Пятилетки, д. 2/1 |  | 1979 |  | - | 3211,9 |  | 3211,9 |  | 2704,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 5936,72 | 4043,39 |  | 531,98 |  | 1063,96 |  | 297,39 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 6 |  | 1973 |  | - | 5211,1 |  | 5211,1 |  | 3715,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 4771,00 | 3249,44 |  | 427,52 |  | 855,04 |  | 238,99 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 31 |  | 1976 |  | - | 11673,2 |  | 11673,2 |  | 7713,7 |  | ремонт нижней разводки отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1544,19 | 1051,73 |  | 138,37 |  | 276,74 |  | 77,36 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 62 |  | 1964 |  | - | 1176,0 |  | 1176,0 |  | 1035,5 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2183,81 | 1487,35 |  | 195,68 |  | 391,37 |  | 109,40 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Кооперативная, д. 1 |  | 1963 |  | - | 2397,3 |  | 2310,3 |  | 1727,5 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, кровли |  | 5196,69 | 3539,37 |  | 465,67 |  | 931,34 |  | 260,32 |  | 2,2 |  | I |  |
|  | ул. Ленинградская, д. 16 |  | 1966 |  | - | 2634,9 |  | 2103,9 |  | 1889,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3680,59 | 2506,78 |  | 329,81 |  | 659,62 |  | 184,38 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 2 |  | 1963 |  | - | 1358,0 |  | 1195,1 |  | 954,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, кровли |  | 2253,65 | 1534,92 |  | 201,94 |  | 403,89 |  | 112,90 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 31 |  | 1951 |  | - | 1819,8 |  | 1545,9 |  | 1560,0 |  | ремонт кровли |  | 1440,64 | 981,20 |  | 129,09 |  | 258,18 |  | 72,18 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 31а |  |  |  | - | 454,9 |  | 386,5 |  | 215,0 |  | ремонт кровли |  | 623,95 | 424,97 |  | 55,91 |  | 111,81 |  | 31,27 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. Ильбекова, д. 7/2 |  | 1973 |  | - | 2829,1 |  | 2561,1 |  | 1480,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 1299,93 | 885,36 |  | 116,48 |  | 232,96 |  | 65,13 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Б. Хмельницкого, д. 113/1 |  | 1978 |  | - | 4108,1 |  | 3842,2 |  | 2540,8 |  | ремонт кровли |  | 1463,47 | 996,75 |  | 131,14 |  | 262,27 |  | 73,32 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Б. Хмельницкого, д. 3а |  | 1964 |  | - | 1262,8 |  | 1262,8 |  | 956,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, кровли |  | 3159,42 | 2151,83 |  | 283,11 |  | 566,22 |  | 158,27 |  | 2,5 |  | I |  |
|  | ул. Ленинградская, д. 28 |  | 1948 |  | - | 1204,0 |  | 1107,8 |  | 1019,2 |  | ремонт кровли |  | 938,51 | 639,20 |  | 84,09 |  | 168,19 |  | 47,03 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 42 |  | 1965 |  | - | 1578,5 |  | 1403,5 |  | 1149,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2183,81 | 1487,35 |  | 195,68 |  | 391,37 |  | 109,40 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, д. 3/1 |  | 1962 |  | - | 2307,1 |  | 2021,6 |  | 1790,5 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, кровли |  | 4773,02 | 3250,81 |  | 427,70 |  | 855,41 |  | 239,10 |  | 2,1 |  | I |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 44 |  | 1968 |  |  | 2149,0 |  | 2036,6 |  | 1787,0 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 698,25 | 475,57 |  | 62,56 |  | 125,13 |  | 34,99 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Ярославская, д. 62 |  | 1953 |  |  | 924,1 |  | 851,5 |  | 851,5 |  | ремонт системы канализации, электропроводки |  | 691,48 | 470,96 |  | 61,96 |  | 123,91 |  | 34,65 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | просп. Ленина, д. 18 |  | 1961 |  |  | 3165,4 |  | 2682,1 |  | 2112,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, кровли |  | 5236,05 | 3566,17 |  | 469,20 |  | 938,39 |  | 262,29 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | ул. Ленинградская, д. 24 |  | 1952 |  |  | 1608,5 |  | 1280,5 |  | 1206,8 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1283,36 | 874,07 |  | 115,00 |  | 229,99 |  | 64,30 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. К. Маркса, д. 46 |  | 1970 |  | - | 2076,1 |  | 2076,1 |  | 1849,9 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 698,25 | 475,57 |  | 62,56 |  | 125,13 |  | 34,99 |  | 0,3 |  | II |  |
|  | ул. Привокзальная, д. 12 |  | 1967 |  | - | 2454,8 |  | 2274,4 |  | 1745,4 |  | ремонт системы отопления |  | 2547,19 | 1734,85 |  | 228,24 |  | 456,48 |  | 127,62 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 50 |  | 1963 |  | - | 2044,3 |  | 2044,3 |  | 1577,1 |  | ремонт системы отопления |  | 2121,24 | 1444,75 |  | 190,07 |  | 380,14 |  | 106,28 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 52 |  | 1963 |  | - | 2424,3 |  | 2424,3 |  | 1915,1 |  | ремонт системы отопления |  | 2515,55 | 1713,30 |  | 225,40 |  | 450,81 |  | 126,04 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 46/1 |  | 1965 |  | - | 2845,5 |  | 2845,5 |  | 2403,0 |  | ремонт системы отопления |  | 2952,60 | 2010,97 |  | 264,57 |  | 529,14 |  | 147,93 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, д. 11 |  | 1962 |  | - | 3136,0 |  | 2881,9 |  | 2679,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации, электропроводки |  | 6258,08 | 4262,26 |  | 560,77 |  | 1121,54 |  | 313,50 |  | 2,0 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 2 |  | 1959 |  | - | 1593,8 |  | 1556,3 |  | 1520,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, электропроводки , кровли |  | 3923,80 | 2672,43 |  | 351,60 |  | 703,19 |  | 196,58 |  | 2,5 |  | I |  |
|  | ул. Ленина, д. 51 |  | 1959 |  | - | 3446,3 |  | 3230,4 |  | 2995,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, электропроводки |  | 6219,51 | 4236,00 |  | 557,32 |  | 1114,63 |  | 311,57 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Ленина, д. 53 |  | 1960 |  | - | 3530,9 |  | 3299,7 |  | 2941,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 4403,90 | 2999,42 |  | 394,62 |  | 789,24 |  | 220,62 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул.139-й Стрелковой дивизии, д. 6 |  | 1980 |  | - | 3906,9 |  | 3906,9 |  | 2970,1 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации, отопления |  | 3770,00 | 2567,68 |  | 337,83 |  | 675,65 |  | 188,85 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Ахазова, д. 1 |  | 1980 |  | - | 20802,2 |  | 19765,8 |  | 14110,3 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 6200,00 | 4222,70 |  | 555,58 |  | 1111,16 |  | 310,57 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Ахазова, д. 2 |  | 1977 |  | - | 7669,0 |  | 7669,0 |  | 5686,7 |  | ремонт нижней разводки отопления, системы холодного и горячего водоснабжения |  | 4940,00 | 3364,54 |  | 442,67 |  | 885,34 |  | 247,45 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Ахазова, д. 3 |  | 1978 |  | - | 3047,3 |  | 3047,3 |  | 2285,7 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации |  | 1310,00 | 892,22 |  | 117,39 |  | 234,77 |  | 65,63 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Беспалова, д. 1 |  | 1978 |  | - | 4199,7 |  | 3036,2 |  | 2113,3 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации |  | 2000,06 | 1362,21 |  | 179,22 |  | 358,44 |  | 100,19 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 5 |  | 1974 |  | - | 6912,7 |  | 6912,7 |  | 4853,2 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации |  | 2925,00 | 1992,16 |  | 262,11 |  | 524,21 |  | 146,52 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 7 |  | 1975 |  | - | 3044,0 |  | 3044,0 |  | 2463,2 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации |  | 1320,00 | 899,03 |  | 118,28 |  | 236,56 |  | 66,13 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 13 |  | 1978 |  | - | 13542,0 |  | 13506,0 |  | 9661,1 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, отопления |  | 4220,00 | 2874,16 |  | 378,15 |  | 756,30 |  | 211,39 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 15 |  | 1985 |  | - | 6859,8 |  | 6792,8 |  | 4789,7 |  | ремонт кровли, системы холодного и горячего водоснабжения |  | 4770,00 | 3248,76 |  | 427,44 |  | 854,87 |  | 238,94 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 36 |  | 1973 |  | - | 7527,1 |  | 7527,1 |  | 5519,2 |  | ремонт кровли, системы холодного и горячего водоснабжения, нижней разводки канализации |  | 5600,00 | 3814,05 |  | 501,81 |  | 1003,62 |  | 280,51 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Кирова, д. 4 |  | 1940 |  | - | 598,6 |  | 598,6 |  | 451,4 |  | ремонт верхней разводки отопления, ремонт фасада |  | 2111,31 | 1437,97 |  | 189,19 |  | 378,38 |  | 105,76 |  | 3,5 |  | III |  |
|  | ул. Кирова, д. 5 |  | 1940 |  | - | 597,4 |  | 597,4 |  | 241,4 |  | ремонт верхней разводки отопления, ремонт фасада |  | 1282,30 | 873,35 |  | 114,90 |  | 229,81 |  | 64,24 |  | 2,1 |  | III |  |
|  | ул. Кирова, д. 6 |  | 1940 |  | - | 588,2 |  | 588,2 |  | 152,9 |  | ремонт верхней разводки отопления, ремонт фасада |  | 2111,31 | 1437,97 |  | 189,19 |  | 378,38 |  | 105,76 |  | 3,6 |  | III |  |
|  | ул. Кирова, д. 11 |  | 1976 |  | - | 4569,3 |  | 4569,3 |  | 3014,2 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения |  | 1500,00 | 1021,62 |  | 134,41 |  | 268,82 |  | 75,14 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Коллективная, д. 5 |  | 1976 |  | - | 4047,5 |  | 2634,3 |  | 1474,0 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации |  | 1300,00 | 885,41 |  | 116,49 |  | 232,98 |  | 65,13 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Коллективная, д. 7 |  | 1975 |  | - | 3764,4 |  | 3764,4 |  | 3126,9 |  | ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, канализации |  | 1950,00 | 1328,11 |  | 174,74 |  | 349,47 |  | 97,68 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | просп. М. Горького, д. 21 |  | 1975 |  | - | 3836,1 |  | 3836,1 |  | 3474,8 |  | ремонт канализации, системы холодного и горячего водоснабжения |  | 1670,00 | 1137,41 |  | 149,65 |  | 299,29 |  | 83,66 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | просп. М. Горького, д. 23 |  | 1975 |  | - | 4566,4 |  | 4566,4 |  | 3003,4 |  | ремонт кровли, системы холодного и горячего водоснабжения |  | 3180,00 | 2165,84 |  | 284,96 |  | 569,91 |  | 159,30 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | просп. М. Горького, д. 27 |  | 1978 |  | - | 9757,8 |  | 9757,8 |  | 7076,7 |  | ремонт системы отопления |  | 4727,00 | 3219,47 |  | 423,58 |  | 847,17 |  | 236,78 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Мичмана Павлова, д. 2/1 |  | 1972 |  | - | 1473,2 |  | 1237,3 |  | 629,2 |  | ремонт системы отопления |  | 1390,50 | 947,05 |  | 124,60 |  | 249,20 |  | 69,66 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Эльгера, д. 5 |  | 1976 |  | - | 6113,2 |  | 6113,2 |  | 4702,0 |  | ремонт кровли, системы холодного и горячего водоснабжения |  | 4840,00 | 3296,43 |  | 433,71 |  | 867,42 |  | 242,45 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 3/1 |  | 1974 |  | - | 4510,4 |  | 4510,4 |  | 3452,0 |  | ремонт кровли, системы отопления, системы холодного и горячего водоснабжения, нижней разводки канализации |  | 6232,00 | 4244,49 |  | 558,45 |  | 1116,89 |  | 312,17 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 20 |  | 1972 |  | - | 3811,7 |  | 3811,7 |  | 2293,4 |  | ремонт системы отопления, кровли |  | 4108,75 | 2798,39 |  | 368,18 |  | 736,36 |  | 205,82 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 40 |  | 1973 |  | - | 7229,5 |  | 5889,0 |  | 4259,3 |  | ремонт системы отопления |  | 3895,00 | 2652,81 |  | 349,03 |  | 698,05 |  | 195,11 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Димитрова, д. 22 |  | 1961 |  | - | 1242,1 |  | 1242,1 |  | 548,2 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, кровли |  | 2250,00 | 1532,43 |  | 201,62 |  | 403,24 |  | 112,71 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Коллективная, д. 6а |  | 1970 |  | - | 889,4 |  | 889,4 |  | 456,5 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, кровли, ремонт фасада, электромонтажные работы |  | 2484,00 | 1691,81 |  | 222,59 |  | 445,17 |  | 124,43 |  | 2,8 |  | I |  |
|  | просп. М. Горького, д. 47 |  | 1980 |  | - | 31028,2 |  | 30879,2 |  | 20233,5 |  | ремонт системы отопления |  | 14625,00 | 9960,80 |  | 1310,54 |  | 2621,09 |  | 732,58 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Мичмана Павлова, д. 16 |  | 1973 |  | - | 1526,8 |  | 1305,0 |  | 1197,7 |  | ремонт кровли |  | 800,00 | 544,87 |  | 71,68 |  | 143,37 |  | 40,08 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Мичмана Павлова, д. 22 |  | 1984 |  | - | 9553,6 |  | 7314,6 |  | 5592,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 7150,00 | 4869,73 |  | 640,71 |  | 1281,42 |  | 358,15 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Мичмана Павлова, д. 32 |  | 1976 |  | - | 11582,9 |  | 11582,9 |  | 9254,9 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, нижней разводки канализации, кровли |  | 10657,00 | 7258,27 |  | 954,97 |  | 1909,94 |  | 533,82 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Грасиса, д. 8 |  | 1971 |  | - | 3731,7 |  | 3481,2 |  | 1867,8 |  | ремонт системы отопления |  | 2500,00 | 1702,72 |  | 224,01 |  | 448,01 |  | 125,27 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Гражданская, д. 67 |  | 1958 |  | - | 486,1 |  | 486,1 |  | 32,2 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 650,00 | 442,72 |  | 58,23 |  | 116,45 |  | 32,60 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Гражданская, д. 69 |  | 1958 |  | - | 494,8 |  | 494,8 |  | 318,5 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 650,00 | 442,72 |  | 58,23 |  | 116,45 |  | 32,60 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 20 |  | 1974 |  | - | 3517,8 |  | 3198,6 |  | 2142,2 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 2492,63 | 1697,70 |  | 223,35 |  | 446,69 |  | 124,90 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 12 |  | 1973 |  | - | 3840,1 |  | 3136,7 |  | 2084,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3774,51 | 2570,76 |  | 338,21 |  | 676,43 |  | 189,11 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | Московский просп., д. 38 |  | 1986 |  | - | 7258,7 |  | 5331,4 |  | 4400,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 6522,15 | 4442,12 |  | 584,43 |  | 1168,86 |  | 326,74 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Эльменя, д. 13 |  | 1988 |  | - | 4419,7 |  | 4288,9 |  | 2406,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, электроснабжения, ремонт кровли |  | 7980,68 | 5440,51 |  | 715,80 |  | 1424,22 |  | 400,14 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Эльменя, д. 15 |  | 1987 |  | - | 4787,6 |  | 4319,8 |  | 2784,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, электроснабжения, ремонт кровли |  | 8210,24 | 5597,00 |  | 736,39 |  | 1465,19 |  | 411,65 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Университетская, д. 29 |  | 1984 |  | - | 15797,1 |  | 15797,1 |  | 11181,7 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 7993,63 | 5449,34 |  | 716,96 |  | 1426,54 |  | 400,79 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Университетская, д. 23 |  | 1984 |  | - | 9406,5 |  | 9406,5 |  | 6369,0 |  | ремонт кровли, разводки отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2588,26 | 1764,45 |  | 232,14 |  | 461,89 |  | 129,79 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 1 |  | 1966 |  | - | 3095,8 |  | 3095,8 |  | 2174,0 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, кровли, канализации |  | 3527,74 | 2404,90 |  | 316,40 |  | 629,55 |  | 176,89 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 7/1 |  | 1976 |  | - | 2675,1 |  | 2675,1 |  | 1993,7 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации |  | 2142,52 | 1460,59 |  | 192,16 |  | 382,34 |  | 107,44 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 15/1 |  | 1966 |  | - | 2805,5 |  | 2805,5 |  | 2058,0 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 2191,78 | 1494,16 |  | 196,58 |  | 391,13 |  | 109,91 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Пирогова, д. 30 |  | 1970 |  | - | 2442,5 |  | 2442,5 |  | 1932,4 |  | ремонт системы отопления, кровли |  | 3065,77 | 2089,97 |  | 274,97 |  | 547,10 |  | 153,73 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | Московский просп., д. 42 |  | 1968 |  | - | 7111,3 |  | 6652,4 |  | 4956,9 |  | ремонт системы отопления, холодного и горячего водоснабжения |  | 5143,55 | 3506,41 |  | 461,33 |  | 917,91 |  | 257,90 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Анисимова, д. 2 |  | 1970 |  | - | 3422,8 |  | 3296,9 |  | 2443,9 |  | ремонт системы отопления, кровли |  | 2944,58 | 2007,36 |  | 264,10 |  | 525,48 |  | 147,65 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Пирогова, д. 12/1 |  | 1966 |  | - | 6162,7 |  | 5129,3 |  | 3551,1 |  | ремонт кровли |  | 1699,53 | 1158,59 |  | 152,43 |  | 303,28 |  | 85,23 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 4 |  | 1957 |  | - | 1892,8 |  | 1404,0 |  | 1087,2 |  | ремонт кровли |  | 1125,26 | 767,11 |  | 100,92 |  | 200,80 |  | 56,44 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | пос. Северный, д. 14 |  | 1966 |  | - | 362,0 |  | 248,9 |  | 52,6 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 760,51 | 518,45 |  | 68,21 |  | 135,71 |  | 38,15 |  | 3,1 |  | III |  |
|  | пос. Северный, д. 15 |  | 1967 |  | - | 359,0 |  | 244,3 |  | 73,7 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 754,21 | 514,16 |  | 67,64 |  | 134,58 |  | 37,83 |  | 3,1 |  | III |  |
|  | пос. Северный, д. 17 |  | 1967 |  | - | 364,0 |  | 240,2 |  | 37,8 |  | ремонт системы отопления, электропроводки |  | 524,22 | 357,37 |  | 47,01 |  | 93,54 |  | 26,30 |  | 2,2 |  | III |  |
|  | пос. Северный, д. 12 |  | 1965 |  | - | 354,0 |  | 230,6 |  | 72,7 |  | ремонт системы отопления, электропроводки |  | 509,82 | 347,56 |  | 45,72 |  | 90,97 |  | 25,58 |  | 2,2 |  | III |  |
|  | пос. Северный, д. 16 |  | 1967 |  | - | 358,5 |  | 242,1 |  | 36,6 |  | ремонт системы отопления, электропроводки |  | 516,30 | 351,97 |  | 46,30 |  | 92,13 |  | 25,90 |  | 2,1 |  | III |  |
|  | пос. Северный, д. 18 |  | 1968 |  | - | 361,0 |  | 242,8 |  | 52,8 |  | ремонт системы отопления, электропроводки |  | 519,90 | 354,43 |  | 46,62 |  | 92,77 |  | 26,08 |  | 2,1 |  | III |  |
|  | санаторий "Чувашия", д. 1 |  | 1984 |  | - | 3012,3 |  | 1694,3 |  | 2396,8 |  | ремонт мягкой кровли, системы холодного, горячего водоснабжения, отопления |  | 5076,19 | 3460,49 |  | 455,29 |  | 905,89 |  | 254,52 |  | 3,0 |  | I |  |
|  | ул. Сосновская, д. 67 |  | 1975 |  | - | 1058,9 |  | 700,9 |  | 368,5 |  | ремонт фасада, электропроводки |  | 640,54 | 436,67 |  | 57,44 |  | 114,30 |  | 32,13 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | пос. Северный, д. 19 |  | 1962 |  | - | 352,9 |  | 238,7 |  | 51,5 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, канализации, отопления, электропроводки |  | 741,39 | 505,42 |  | 66,49 |  | 132,29 |  | 37,19 |  | 3,1 |  | III |  |
|  | просп. Тракторострои-телей, д. 67 |  | 1988 |  | - | 23141,9 |  | 23115,6 |  | 15652,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 25151,74 | 17146,18 |  | 2255,92 |  | 4488,61 |  | 1261,03 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 68/1 |  | 1989 |  | - | 2466,3 |  | 2110,4 |  | 1045,7 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 3986,38 | 2717,56 |  | 357,54 |  | 711,40 |  | 199,88 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 68/2 |  | 1989 |  | - | 2936,8 |  | 2108,8 |  | 1240,7 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 3986,36 | 2717,55 |  | 357,54 |  | 711,40 |  | 199,88 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 88/87 |  | 1988 |  | - | 6516,7 |  | 5817,7 |  | 3727,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 7118,39 | 4852,68 |  | 638,46 |  | 1270,34 |  | 356,91 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. Гастелло, д. 9 |  | 1988 |  | - | 6421,7 |  | 6117,2 |  | 4272,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 6549,07 | 4464,57 |  | 587,40 |  | 1168,74 |  | 328,36 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 68/3 |  | 1989 |  | - | 2234,8 |  | 2234,8 |  | 1184,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, кровли |  | 3891,39 | 2652,80 |  | 349,02 |  | 694,45 |  | 195,12 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | пер. Молодежный, д. 5 |  | 1966 |  | - | 2972,4 |  | 2443,3 |  | 2443,3 |  | ремонт системы отопления, канализации, кровли |  | 5139,25 | 3503,48 |  | 460,95 |  | 917,14 |  | 257,68 |  | 2,1 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 51, корп. 2 |  | 1967 |  | - | 3409,3 |  | 2837,7 |  | 2837,7 |  | ремонт системы канализации, электропроводки |  | 2264,91 | 1544,01 |  | 203,14 |  | 404,18 |  | 113,57 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Шумилова, д. 22, корп. 18 |  | 1992 |  | - | 8709,1 |  | 8659,8 |  | 8659,8 |  | ремонт кровли |  | 1127,19 | 768,42 |  | 101,09 |  | 201,15 |  | 56,53 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 4 |  | 1967 |  | - | 6612,0 |  | 5172,0 |  | 5172,0 |  | ремонт кровли |  | 1098,99 | 749,19 |  | 98,56 |  | 196,11 |  | 55,12 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Сапожникова, д. 4 |  | 1991 |  | - | 15068,0 |  | 8733,0 |  | 8733,0 |  | ремонт кровли |  | 1837,62 | 1252,73 |  | 164,81 |  | 327,93 |  | 92,15 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | просп. Мира, д. 36 |  | 1969 |  | - | 5106,7 |  | 3473,7 |  | 3473,7 |  | ремонт кровли |  | 999,08 | 681,09 |  | 89,60 |  | 178,28 |  | 50,11 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. П. Лумумбы, д. 2 |  | 1967 |  | - | 6884,1 |  | 5666,1 |  | 5666,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 1998,15 | 1362,17 |  | 179,21 |  | 356,58 |  | 100,20 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Цивильская, д. 3 |  | 1976 |  | - | 4040,7 |  | 3562,6 |  | 3562,6 |  | Замена 1 лифта |  | 1198,89 | 817,30 |  | 107,52 |  | 213,94 |  | 60,13 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 40 |  | 1970 |  | - | 3448,0 |  | 1890,8 |  | 1890,8 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации, кровли |  | 3306,95 | 2254,38 |  | 296,60 |  | 590,15 |  | 165,82 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 6 |  | 1965 |  | - | 3676,0 |  | 3157,4 |  | 3157,4 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли |  | 4120,29 | 2808,85 |  | 369,55 |  | 735,30 |  | 206,59 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 30 |  | 1966 |  | - | 1561,0 |  | 1038,0 |  | 1038,0 |  | ремонт системы отопления, канализации, электропроводки, кровли |  | 2937,59 | 2002,59 |  | 263,47 |  | 524,23 |  | 147,29 |  | 2,8 |  | I |  |
|  | ул. Чапаева, д. 7 |  | 1963 |  | - | 3716,0 |  | 3312,0 |  | 3312,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли |  | 3796,49 | 2588,11 |  | 340,51 |  | 677,51 |  | 190,36 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Маршака, д. 10 |  | 1965 |  | - | 3054,4 |  | 2518,9 |  | 2518,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации, электропроводки, кровли |  | 4620,03 | 3149,53 |  | 414,38 |  | 824,48 |  | 231,65 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | просп. 9-й Пятилетки, д. 1 |  | 1984 |  | - | 5248,2 |  | 3390,0 |  | 3390,0 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 3052,51 | 2080,93 |  | 273,78 |  | 544,74 |  | 153,06 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Эльгера, д. 12 |  | 1975 |  | - | 4495,5 |  | 2526,9 |  | 2526,9 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации, кровли |  | 4686,44 | 3194,80 |  | 420,33 |  | 836,33 |  | 234,98 |  | 1,9 |  | I |  |
|  | ул. И. Франко, д. 18 |  | 1969 |  | - | 4457,0 |  | 3673,5 |  | 3673,5 |  | ремонт кровли, фасада |  | 2600,80 | 1771,36 |  | 559,15 |  | 140,00 |  | 130,29 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ИТОГО по 2009 г. |  |  |  |  | 646857,9 |  | 601839,9 |  | 441279,4 |  |  |  | 560448,52 | 381806,69 |  | 50559,15 |  | 100000,0 |  | 28082,67 |  |  |  |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пр. Мира, д. 20 |  | 1969 |  | - | 3184,5 |  | 2555,8 |  | 1858,6 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 3552,8 | 2373,3 |  | 500,9 |  | 500,9 |  | 177,6 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 48 |  | 1969 |  | - | 2455,9 |  | 2455,9 |  | 1848,2 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2704,8 | 1806,8 |  | 381,4 |  | 381,4 |  | 135,2 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 26 |  | 1969 |  | - | 2527,2 |  | 2527,2 |  | 1660,6 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 3548,2 | 2370,2 |  | 500,3 |  | 500,3 |  | 177,4 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 14 |  | 1969 |  | - | 3376,8 |  | 3158,4 |  | 2040,4 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 3550,4 | 2371,7 |  | 500,6 |  | 500,6 |  | 177,5 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, д. 31 |  | 1962 |  | - | 1486,3 |  | 1486,3 |  | 822,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2612,4 | 1745,1 |  | 368,3 |  | 368,3 |  | 130,6 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, д. 33 |  | 1962 |  | - | 1478,3 |  | 1312,6 |  | 734,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2610,6 | 1743,9 |  | 368,1 |  | 368,1 |  | 130,5 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, д. 37 |  | 1962 |  | - | 1468,2 |  | 1394,7 |  | 869,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2105,0 | 1406,1 |  | 296,8 |  | 296,8 |  | 105,3 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, д. 35 |  | 1963 |  | - | 1452,6 |  | 1452,6 |  | 777,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2612,9 | 1745,4 |  | 368,4 |  | 368,4 |  | 130,6 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 42 |  | 1968 |  | - | 3087,2 |  | 3017,8 |  | 2445,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 3507,6 | 2343,1 |  | 494,6 |  | 494,6 |  | 175,4 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Николаева, д. 46 |  | 1968 |  | - | 2634,0 |  | 2424,4 |  | 1816,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 3871,5 | 2586,2 |  | 545,9 |  | 545,9 |  | 193,6 |  | 1,5 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 8 |  | 1968 |  | - | 4187,4 |  | 3930,0 |  | 1676,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1640,0 | 1095,5 |  | 231,2 |  | 231,2 |  | 82,0 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 22/1 |  | 1968 |  | - | 2466,7 |  | 2466,7 |  | 1710,7 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2704,6 | 1806,7 |  | 381,3 |  | 381,3 |  | 135,2 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | пер. Молодежный, д. 1 |  | 1965 |  | - | 3238,3 |  | 3238,3 |  | 2368,3 |  | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2331,4 | 1557,4 |  | 328,7 |  | 328,7 |  | 116,6 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | пер. Молодежный, д. 3 |  | 1965 |  | - | 1668,3 |  | 1585,9 |  | 1363,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 2151,2 | 1437,0 |  | 303,3 |  | 303,3 |  | 107,6 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Р. Зорге, д. 11 |  | 1963 |  | - | 543,2 |  | 543,2 |  | 271,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 952,0 | 635,9 |  | 134,2 |  | 134,2 |  | 47,6 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | ул. Шумилова, д. 19 |  | 1975 |  | - | 3047,2 |  | 3047,2 |  | 2308,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 4012,6 | 2680,4 |  | 565,8 |  | 565,8 |  | 200,6 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 5 |  | 1976 |  | - | 5509,2 |  | 5509,2 |  | 3934,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 6863,3 | 4584,7 |  | 967,7 |  | 967,7 |  | 343,2 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 8 |  | 1976 |  | - | 3025,8 |  | 3025,8 |  | 2295,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 3919,1 | 2618,0 |  | 552,6 |  | 552,6 |  | 196,0 |  | 1,3 |  | I |  |
|  | ул. Кадыкова, д. 13 |  | 1982 |  | - | 9883,7 |  | 9870,6 |  | 6244,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5700,0 | 3807,6 |  | 803,7 |  | 803,7 |  | 285,0 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 38 |  | 1968 |  | - | 3939,2 |  | 3939,2 |  | 2884,0 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 580,0 | 387,4 |  | 81,8 |  | 81,8 |  | 29,0 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. Гагарина, 36 |  | 1969 |  | - | 4508,4 |  | 3764,3 |  | 2786,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3810,0 | 2545,1 |  | 537,2 |  | 537,2 |  | 190,5 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Ашмарина, д. 36 |  | 1980 |  | - | 4725,0 |  | 4589,8 |  | 2773,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3680,0 | 2458,2 |  | 518,9 |  | 518,9 |  | 184,0 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Ашмарина, д. 25 |  | 1982 |  | - | 3910,7 |  | 3910,7 |  | 2712,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 4073,0 | 2720,8 |  | 574,3 |  | 574,3 |  | 203,7 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Р. Зорге д. 1 |  | 1971 |  | - | 2783,1 |  | 2783,1 |  | 1241,7 |  | ремонт системы отопления, ремонт мягкой кровли |  | 3293,6 | 2200,1 |  | 464,4 |  | 464,4 |  | 164,7 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, д. 41 |  | 1963 |  | - | 1521,9 |  | 1448,8 |  | 960,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1584,0 | 1058,1 |  | 223,3 |  | 223,3 |  | 79,2 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Декабристов, 43 |  | 1963 |  | - | 1474,6 |  | 1474,6 |  | 827,8 |  | ремонт стояков отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1584,0 | 1058,1 |  | 223,3 |  | 223,3 |  | 79,2 |  | 1,1 |  | I |  |
|  | ул. Текстильщиков, д. 11 |  | 1960 |  | - | 1953,1 |  | 1953,1 |  | 1493,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1584,0 | 1058,1 |  | 223,3 |  | 223,3 |  | 79,2 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. З. Яковлевой, д. 48 |  | 1960 |  | - | 1361,0 |  | 1361,0 |  | 1099,7 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1568,0 | 1047,4 |  | 221,1 |  | 221,1 |  | 78,4 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 28 |  | 1974 |  | - | 3247,1 |  | 2789,7 |  | 1948,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2730,0 | 1823,6 |  | 384,9 |  | 384,9 |  | 136,5 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 22 |  | 1977 |  | - | 6361,4 |  | 6175,9 |  | 4729,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5202,0 | 3474,9 |  | 733,5 |  | 733,5 |  | 260,1 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского комсомола, д. 12 |  | 1974 |  | - | 3325,5 |  | 3325,5 |  | 2308,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 5747,4 | 3839,3 |  | 810,4 |  | 810,4 |  | 287,4 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д. 31 |  | 1973 |  | - | 3553,3 |  | 3351,5 |  | 1820,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 2605,9 | 1740,7 |  | 367,4 |  | 367,4 |  | 130,3 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д. 31а |  | 1973 |  | - | 6360,1 |  | 5590,5 |  | 4133,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 5757,7 | 3846,1 |  | 811,8 |  | 811,8 |  | 287,9 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д. 35/17 |  | 1975 |  | - | 4585,8 |  | 4585,8 |  | 2729,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 2705,3 | 1807,1 |  | 381,4 |  | 381,4 |  | 135,3 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 2 |  | 1975 |  | - | 3084,3 |  | 3084,3 |  | 1690,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 4974,9 | 3323,2 |  | 701,5 |  | 701,5 |  | 248,7 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 7 |  | 1974 |  | - | 4523,0 |  | 4523,0 |  | 3110,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4593,8 | 3068,7 |  | 647,7 |  | 647,7 |  | 229,7 |  | 1,0 |  | I |  |
|  | ул. Шевченко, д. 25 |  | 1973 |  | - | 5829,9 |  | 5829,9 |  | 4657,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 4635,0 | 3096,2 |  | 653,5 |  | 653,5 |  | 231,8 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 13 |  | 1973 |  | - | 1722,6 |  | 1722,6 |  | 951,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 2904,6 | 1940,3 |  | 409,5 |  | 409,5 |  | 145,2 |  | 1,7 |  | I |  |
|  | пр. Ленина, д. 46 |  | 1963 |  | - | 2839,2 |  | 2000,9 |  | 1618,9 |  | ремонт шиферной кровли |  | 971,0 | 648,6 |  | 136,9 |  | 136,9 |  | 48,6 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Ленинского комсомола, д. 32 |  | 1978 |  | - | 7477,4 |  | 7477,4 |  | 4938,8 |  | ремонт системы отопления |  | 4665,9 | 3116,8 |  | 657,9 |  | 657,9 |  | 233,3 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Хевешская, д. 1 |  | 1978 |  | - | 3219,7 |  | 3219,7 |  | 2755,0 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли, электропроводки |  | 3038,5 | 2029,7 |  | 428,4 |  | 428,4 |  | 151,9 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | пр. 9-ой Пятилетки, д. 7/13 |  | 1979 |  | - | 9360,5 |  | 9360,5 |  | 6341,3 |  | ремонт системы отопления, ремонт кровли |  | 5253,0 | 3509,0 |  | 740,7 |  | 740,7 |  | 262,7 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 25 |  | 1974 |  | - | 7484,5 |  | 7484,5 |  | 4705,0 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4604,1 | 3075,5 |  | 649,2 |  | 649,2 |  | 230,2 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. Мира, д. 33 |  | 1977 |  | - | 3657,4 |  | 3656,4 |  | 2276,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5175,8 | 3457,4 |  | 729,8 |  | 729,8 |  | 258,8 |  | 1,4 |  | I |  |
|  | пр. 9-ой Пятилетки, д. 5 |  | 1978 |  | - | 7751,8 |  | 6789,9 |  | 3784,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 8950,7 | 5979,1 |  | 1262,0 |  | 1262,0 |  | 447,5 |  | 1,2 |  | I |  |
|  | ул. Шевченко, д. 27 |  | 1979 |  | - | 4830,2 |  | 4184,7 |  | 3178,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 8456,3 | 5648,8 |  | 1192,3 |  | 1192,3 |  | 422,8 |  | 1,8 |  | I |  |
|  | Канашское шоссе, д. 1 |  | 1981 |  | - | 3903,1 |  | 3496,6 |  | 1452,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, электропроводки |  | 1920,1 | 1282,6 |  | 270,7 |  | 270,7 |  | 96,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Хузангая, д. 1 |  | 1976 |  | - | 4809,2 |  | 4480,2 |  | 2862,4 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 3759,5 | 2511,3 |  | 530,1 |  | 530,1 |  | 188,0 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ул. Шевченко, д. 29 |  | 1980 |  | - | 3783,0 |  | 3403,5 |  | 1471,4 |  | ремонт системы отопления, электропроводки |  | 2500,0 | 1670,0 |  | 352,5 |  | 352,5 |  | 125,0 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 44 |  | 1963 |  | - | 2061,7 |  | 2061,7 |  | 1585,3 |  | ремонт фасада |  | 850,0 | 567,8 |  | 119,9 |  | 119,9 |  | 42,5 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Энгельса, д. 26 |  | 1960 |  | - | 1333,0 |  | 1224,3 |  | 907,0 |  | ремонт фасада |  | 540,0 | 360,7 |  | 76,1 |  | 76,1 |  | 27,0 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 26 |  | 1975 |  | - | 3033,0 |  | 3033,0 |  | 1982,9 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1300,0 | 868,4 |  | 183,3 |  | 183,3 |  | 65,0 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 9 |  | 1974 |  | - | 4529,5 |  | 4529,5 |  | 3301,9 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1695,0 | 1132,3 |  | 239,0 |  | 239,0 |  | 84,8 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 19 |  | 1975 |  | - | 3038,8 |  | 3038,8 |  | 2251,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1130,0 | 754,8 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 56,5 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Эльгера, д. 6 |  | 1975 |  | - | 3009,2 |  | 3009,2 |  | 2261,2 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1130,0 | 754,8 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 56,5 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Эльгера, д. 26 |  | 1976 |  | - | 7808,0 |  | 7808,0 |  | 5816,8 |  | ремонт нижней разводки холодного, горячего водоснабжения, системы канализации |  | 2360,0 | 1576,5 |  | 332,8 |  | 332,8 |  | 118,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Ахазова, д. 5 |  | 1981 |  | - | 6854,2 |  | 6854,2 |  | 4677,9 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 2100,0 | 1402,8 |  | 296,1 |  | 296,1 |  | 105,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Ахазова, д. 9 |  | 1978 |  | - | 3296,1 |  | 3045,4 |  | 2460,4 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1180,0 | 788,2 |  | 166,4 |  | 166,4 |  | 59,0 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Ахазова, д. 11 |  | 1979 |  | - | 3890,5 |  | 3890,5 |  | 2282,1 |  | замена системы холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 1850,0 | 1235,8 |  | 260,9 |  | 260,9 |  | 92,5 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Ахазова, д. 13 |  | 1978 |  | - | 4211,9 |  | 3804,5 |  | 2202,1 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1320,0 | 881,8 |  | 186,1 |  | 186,1 |  | 66,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | пр. М. Горького, д. 37 |  | 1978 |  | - | 3031,1 |  | 3031,1 |  | 2029,8 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1135,0 | 758,2 |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 56,8 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | пр. М. Горького, д. 45 |  | 1978 |  | - | 3108,0 |  | 3108,0 |  | 2110,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1135,0 | 758,2 |  | 160,0 |  | 160,0 |  | 56,8 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 40 |  | 1976 |  | - | 2291,5 |  | 2291,5 |  | 1912,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3600,0 | 2404,8 |  | 507,6 |  | 507,6 |  | 180,0 |  | 1,6 |  | I |  |
|  | ул. Энтузиастов, д. 13 |  | 1971 |  | - | 5780,4 |  | 5780,4 |  | 4457,9 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации, ремонт мягкой кровли |  | 2375,0 | 1586,5 |  | 334,9 |  | 334,9 |  | 118,8 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 19 |  | 1973 |  | - | 3266,0 |  | 3266,0 |  | 2022,9 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1500,0 | 1002,0 |  | 211,5 |  | 211,5 |  | 75,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 10 |  | 1975 |  | - | 5373,5 |  | 5373,5 |  | 3607,2 |  | ремонт системы отопления |  | 3000,0 | 2004,0 |  | 423,0 |  | 423,0 |  | 150,0 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 8 |  | 1975 |  | - | 2759,7 |  | 2759,7 |  | 1706,7 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2000,0 | 1336,0 |  | 282,0 |  | 282,0 |  | 100,0 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 7 |  | 1965 |  | - | 2521,4 |  | 2521,4 |  | 1691,6 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1300,0 | 868,4 |  | 183,3 |  | 183,3 |  | 65,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Урукова, д. 15 |  | 1966 |  | - | 3677,1 |  | 3047,8 |  | 2271,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1300,0 | 868,4 |  | 183,3 |  | 183,3 |  | 65,0 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Лебедева, д. 15 |  | 1988 |  | - | 3712,3 |  | 3712,3 |  | 3114,7 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, нижней разводки отопления |  | 1950,0 | 1302,6 |  | 275,0 |  | 275,0 |  | 97,5 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 17 |  | 1972 |  | - | 3761,1 |  | 3761,1 |  | 2096,8 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 2215,0 | 1479,6 |  | 312,3 |  | 312,3 |  | 110,8 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Пирогова, д. 8 |  | 1965 |  | - | 5144,3 |  | 5144,3 |  | 3236,6 |  | ремонт системы канализации, холодного, горячего водоснабжения |  | 2520,0 | 1683,4 |  | 355,3 |  | 355,3 |  | 126,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Беспалова, д. 4 |  | 1972 |  | - | 4391,8 |  | 4391,8 |  | 2634,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 4020,0 | 2685,4 |  | 566,8 |  | 566,8 |  | 201,0 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Димитрова, д. 18 |  | 1981 |  | - | 4527,5 |  | 4527,5 |  | 2505,0 |  | ремонт разводки отопления, системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1910,0 | 1275,9 |  | 269,3 |  | 269,3 |  | 95,5 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 4\1 |  | 1976 |  | - | 3816,0 |  | 3816,0 |  | 2966,2 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 2240,0 | 1496,3 |  | 315,8 |  | 315,8 |  | 112,0 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | пр. М. Горького, д. 9 |  | 1975 |  | - | 5679,9 |  | 5022,8 |  | 2645,3 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1500,0 | 1002,0 |  | 211,5 |  | 211,5 |  | 75,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Т. Кривова, д. 14 |  | 1974 |  | - | 3747,4 |  | 3747,4 |  | 2141,0 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, электропроводки, ремонт мягкой кровли |  | 2670,0 | 1783,6 |  | 376,5 |  | 376,5 |  | 133,5 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | Московский пр. д. 7 |  | 1969 |  | - | 2849,8 |  | 2472,5 |  | 1954,2 |  | ремонт системы отопления |  | 2680,0 | 1790,2 |  | 377,9 |  | 377,9 |  | 134,0 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | Московский пр. д. 31а |  | 1973 |  | - | 3296,3 |  | 3296,3 |  | 2441,4 |  | ремонт электропроводки, системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 2860,0 | 1910,5 |  | 403,3 |  | 403,3 |  | 143,0 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. Эльгера, д. 8 |  | 1975 |  | - | 9828,2 |  | 9056,4 |  | 7044,7 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 2980,0 | 1990,6 |  | 420,2 |  | 420,2 |  | 149,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 37 |  | 1989 |  | - | 4982,9 |  | 4982,9 |  | 4066,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3500,0 | 2338,0 |  | 493,5 |  | 493,5 |  | 175,0 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 52 |  | 1984 |  | - | 3650,5 |  | 3650,5 |  | 2926,0 |  | ремонт системы отопления |  | 3200,0 | 2137,6 |  | 451,2 |  | 451,2 |  | 160,0 |  | 0,9 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 62 |  | 1985 |  | - | 7658,2 |  | 7658,2 |  | 5717,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3500,0 | 2338,0 |  | 493,5 |  | 493,5 |  | 175,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 68 |  | 1985 |  | - | 3885,2 |  | 3885,2 |  | 2810,8 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1850,0 | 1235,8 |  | 260,9 |  | 260,9 |  | 92,5 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Гражданская, д. 62\1 |  | 1985 |  | - | 25257,5 |  | 25241,5 |  | 15930,4 |  | ремонт системы отопления |  | 14500,0 | 9686,0 |  | 2044,5 |  | 2044,5 |  | 725,0 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | Санаторий Чувашия, д. 2 |  | 1986 |  | - | 6519,6 |  | 3739,0 |  | 4962,6 |  | замена системы холодного, горячего водоснабжения, отопления, ремонт мягкой кровли |  | 3750,0 | 2505,0 |  | 528,8 |  | 528,8 |  | 187,5 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Сосновская, д. 71 |  | 1978 |  | - | 942,0 |  | 527,9 |  | 379,3 |  | ремонт фасада, электропроводки |  | 690,0 | 460,9 |  | 97,3 |  | 97,3 |  | 34,5 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроителей, д. 31 |  | 1981 |  | - | 5813,5 |  | 5780,4 |  | 5780,4 |  | ремонт мягкой кровли, замена 3 лифтов |  | 3644,0 | 2434,2 |  | 513,8 |  | 513,8 |  | 182,2 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. Цивильская, д. 5 |  | 1974 |  | - | 4050,6 |  | 3593,6 |  | 3593,6 |  | замена 2 лифтов |  | 1750,0 | 1169,0 |  | 246,8 |  | 246,8 |  | 87,5 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. 139 Стрелковой дивизии, д. 10 |  | 1980 |  | - | 3817,4 |  | 3817,4 |  | 3817,4 |  | замена 2 лифтов |  | 1750,0 | 1169,0 |  | 246,8 |  | 246,8 |  | 87,5 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | Московский пр. д. 48 |  | 1968 |  | - | 4238,0 |  | 3529,9 |  | 3529,9 |  | ремонт системы отопления |  | 550,0 | 367,4 |  | 77,6 |  | 77,6 |  | 27,5 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Гузовского, д. 11 |  | 1986 |  | - | 6591,0 |  | 4330,3 |  | 4330,3 |  | ремонт системы отопления, 2 лифтов, электропроводки |  | 2890,0 | 1930,5 |  | 407,5 |  | 407,5 |  | 144,5 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | Юго-Западный бульвар, д. 10 |  | 1987 |  | - | 11635,5 |  | 11536,4 |  | 11536,4 |  | ремонт системы отопления, 6 лифтов |  | 6996,0 | 4673,3 |  | 986,4 |  | 986,4 |  | 349,8 |  | 0,0 |  | I |  |
|  | бульвар Миттова, д. 45 |  | 1991 |  | - | 7767,1 |  | 7701,3 |  | 7701,3 |  | ремонт разводки отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 854,0 | 570,5 |  | 120,4 |  | 120,4 |  | 42,7 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | бульвар Миттова, д. 39 |  | 1991 |  | - | 9578,9 |  | 9495,9 |  | 9495,9 |  | ремонт разводки отопления |  | 500,0 | 334,0 |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 25,0 |  | 0,1 |  | I |  |
|  | ул. Эльгера, д. 30 |  | 1975 |  | - | 4581,7 |  | 4581,7 |  | 4581,7 |  | ремонт разводки холодного, горячего водоснабжения, ремонт электропроводки |  | 600,0 | 400,8 |  | 84,6 |  | 84,6 |  | 30,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Эльменя, д. 7 |  | 1988 |  | - | 7876,6 |  | 7825,4 |  | 7825,4 |  | ремонт разводки отопления |  | 500,0 | 334,0 |  | 70,5 |  | 70,5 |  | 25,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроителей, д. 34 |  | 1990 |  | - | 15796,3 |  | 15658,7 |  | 15658,7 |  | ремонт разводки отопления, ремонт фасада |  | 1066,0 | 712,1 |  | 150,3 |  | 150,3 |  | 53,3 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Максимова, д. 8 |  | 1969 |  |  | 4296,5 |  | 3581,2 |  | 3581,2 |  | ремонт шиферной кровли |  | 800,0 | 534,4 |  | 112,8 |  | 112,8 |  | 40,0 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроителей, д. 73 |  | 1988 |  | - | 19381,0 |  | 19381,0 |  | 13021,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 12000,0 | 8016,0 |  | 1692,0 |  | 1692,0 |  | 600,0 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Гастелло, д. 19 |  | 1987 |  | - | 7678,0 |  | 7678,0 |  | 4820,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 4400,0 | 2939,2 |  | 620,4 |  | 620,4 |  | 220,0 |  | 0,6 |  | I |  |
|  | ул. Гастлло, д. 13 |  | 1987 |  | - | 3693,0 |  | 3693,0 |  | 2324,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1900,0 | 1269,2 |  | 267,9 |  | 267,9 |  | 95,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | ул. Гастелло, д. 11 |  | 1987 |  | - | 3734,0 |  | 3734,0 |  | 2388,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1900,0 | 1269,2 |  | 267,9 |  | 267,9 |  | 95,0 |  | 0,5 |  | I |  |
|  | пр. Тракторостроителей, д. 77 |  | 1988 |  | - | 34561,0 |  | 34561,0 |  | 24028,0 |  | ремонт системы отопления, мягкой кровли |  | 17040,0 | 11382,7 |  | 2402,6 |  | 2402,6 |  | 852,0 |  | 0,3 |  | I |  |
|  | ул. Университетская, д. 19 |  | 1984 |  | - | 9625,8 |  | 5741,2 |  | 5741,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3824,0 | 2554,4 |  | 539,2 |  | 539,2 |  | 191,2 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. 139 Стрелковой дивизия, д. 18 |  | 1979 |  | - | 3928,4 |  | 2378,0 |  | 2378,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2624,0 | 1752,8 |  | 370,0 |  | 370,0 |  | 131,2 |  | 0,7 |  | I |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 60 |  | 1984 |  | - | 5769,8 |  | 3493,2 |  | 3493,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2524,0 | 1686,0 |  | 355,9 |  | 355,9 |  | 126,2 |  | 0,4 |  | I |  |
|  | ул. Чапаева, д. 5 к.1 |  | 1960 |  | - | 3707,0 |  | 2173,2 |  | 2173,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, электропроводки, кровли |  | 5200,0 | 3473,6 |  | 733,2 |  | 733,2 |  | 260,0 |  | 1,4 |  | II |  |
|  | ул. Маршака, д. 8 |  | 1960 |  | - | 3062,9 |  | 1641,2 |  | 1641,2 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, электропроводки, кровли |  | 5100,0 | 3406,8 |  | 719,1 |  | 719,1 |  | 255,0 |  | 1,7 |  | II |  |
|  | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 14 |  | 1977 |  | - | 7740,8 |  | 4690,4 |  | 4690,4 |  | замена лифтов, ремонт электропроводки |  | 1424,3 | 951,4 |  | 200,8 |  | 200,8 |  | 71,2 |  | 0,2 |  | I |  |
|  | ул. Мира, д. 13 |  | 1970 |  | - | 6883,2 |  | 5416,2 |  | 5416,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 5324,3 | 3556,6 |  | 750,7 |  | 750,7 |  | 266,2 |  | 0,8 |  | I |  |
|  | ИТОГО по 2010 г. |  |  |  |  | 558939,9 |  | 524884,9 |  | 391945,9 |  |  |  | 350354,1 | 234036,1 |  | 49399,6 |  | 49399,6 |  | 17518,1 |  |  |  |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 15 | 1977 |  | - |  | 5868,8 | 5868,8 |  | 3750,7 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3530,0 |  | 2358,0 | 497,7 |  | 497,7 |  | 176,5 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 17 | 1976 |  | - |  | 6380,58 | 6380,58 |  | 4027,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3200,0 |  | 2137,6 | 451,2 |  | 451,2 |  | 160,0 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 19 | 1977 |  | - |  | 7939,7 | 7906,2 |  | 4735,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5120,0 |  | 3420,2 | 721,9 |  | 721,9 |  | 256,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Николаева, д. 46/1 | 1970 |  | - |  | 4046,9 | 3971,4 |  | 1781,24 |  | ремонт система отопления, ремонт шиферной кровли |  | 2120,0 |  | 1416,2 | 298,9 |  | 298,9 |  | 106,0 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. Николаева, д. 47 | 1967 |  | - |  | 3204,8 | 2501,8 |  | 1822,1 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3280,0 |  | 2191,0 | 462,5 |  | 462,5 |  | 164,0 |  | 1,0 |  | I |  |  |
|  | пр. Мира, д. 18 | 1969 |  | - |  | 3160,1 | 3086,2 |  | 1986,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3540,0 |  | 2364,7 | 499,1 |  | 499,1 |  | 177,0 |  | 1,1 |  | I |  |  |
|  | пер. Молодежный, д. 5/1 | 1965 |  | - |  | 1625,1 | 1591,9 |  | 1172,8 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1726,0 |  | 1153,0 | 243,4 |  | 243,4 |  | 86,3 |  | 1,1 |  | I |  |  |
|  | пер. Молодежный, д. 11/1 | 1966 |  | - |  | 2973,73 | 2973,73 |  | 1537,55 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1386,0 |  | 925,8 | 195,4 |  | 195,4 |  | 69,3 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. И. Франко, д. 16 | 1959 |  | - |  | 3065,9 | 2506,8 |  | 2330 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2672,0 |  | 1784,9 | 376,8 |  | 376,8 |  | 133,6 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | ул. И. Франко, д. 14 | 1957 |  | - |  | 4578,6 | 3866,3 |  | 3241,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3190,0 |  | 2130,9 | 449,8 |  | 449,8 |  | 159,5 |  | 0,7 |  | I |  |  |
|  | ул. Калинина, д. 100 | 1966 |  | - |  | 2776,2 | 2417,2 |  | 1892,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2672,0 |  | 1784,9 | 376,8 |  | 376,8 |  | 133,6 |  | 1,0 |  | I |  |  |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 20 | 1970 |  | - |  | 4059,97 | 4059,97 |  | 1708,51 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1740,0 |  | 1162,3 | 245,3 |  | 245,3 |  | 87,0 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 14 | 1971 |  | - |  | 6960 | 5813,7 |  | 3942,1 |  | ремонт системы отопления, стояков холодного водоснабжения |  | 6030,0 |  | 4028,0 | 850,2 |  | 850,2 |  | 301,5 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | ул. 50 лет Октября, д. 18 | 1968 |  | - |  | 2522,4 | 2522,4 |  | 1829,6 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3040,0 |  | 2030,7 | 428,6 |  | 428,6 |  | 152,0 |  | 1,2 |  | I |  |  |
|  | ул. 50 лет Октября д. 4 | 1967 |  | - |  | 5887,9 | 5887,9 |  | 4204,5 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 1620,0 |  | 1082,2 | 228,4 |  | 228,4 |  | 81,0 |  | 0,3 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 16/1 | 1976 |  | - |  | 6025,9 | 6009,7 |  | 4172,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3840,0 |  | 2565,1 | 541,4 |  | 541,4 |  | 192,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 10 | 1975 |  | - |  | 3951,22 | 3951,22 |  | 2602,61 |  | ремонт системы отопления, стояков холодного, горячего водоснабжения |  | 3700,0 |  | 2471,6 | 521,7 |  | 521,7 |  | 185,0 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | пр. Мира, д. 34 | 1968 |  | - |  | 2586,6 | 2586,6 |  | 1787,0 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2490,0 |  | 1663,3 | 351,1 |  | 351,1 |  | 124,5 |  | 1,0 |  | I |  |  |
|  | ул. Кадыкова, д. 11 | 1982 |  | - |  | 31386,2 | 31274,6 |  | 19757,3 |  | ремонт стояков отопления |  | 9200,0 |  | 6145,6 | 1297,2 |  | 1297,2 |  | 460,0 |  | 0,3 |  | I |  |  |
|  | ул. Пролетарская, д. 15 | 1982 |  | - |  | 9700,9 | 9700,9 |  | 6445,5 |  | ремонт системы отопления, стояков холодного, горячего водоснабжения |  | 5400,0 |  | 3607,2 | 761,4 |  | 761,4 |  | 270,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Гагарина, д. 28 | 1970 |  | - |  | 6441,0 | 6441,0 |  | 4193,5 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5600,0 |  | 3740,8 | 789,6 |  | 789,6 |  | 280,0 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | ул. Р. Зорге, д. 15 | 1975 |  | - |  | 3322,2 | 3264,2 |  | 1726,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2400,0 |  | 1603,2 | 338,4 |  | 338,4 |  | 120,0 |  | 0,7 |  | I |  |  |
|  | ул. Р. Зорге, д. 17 | 1977 |  | - |  | 3234,3 | 3234,3 |  | 1961,2 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2400,0 |  | 1603,2 | 338,4 |  | 338,4 |  | 120,0 |  | 0,7 |  | I |  |  |
|  | ул. Р. Зорге, д. 19 | 1976 |  | - |  | 4107,6 | 2700,1 |  | 1694,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2400,0 |  | 1603,2 | 338,4 |  | 338,4 |  | 120,0 |  | 0,6 |  | II |  |  |
|  | ул. Р. Зорге, д. 7 | 1976 |  | - |  | 4189,8 | 4189,8 |  | 2761,1 |  | ремонт стояков отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3960,0 |  | 2645,3 | 558,4 |  | 558,4 |  | 198,0 |  | 0,9 |  | II |  |  |
|  | ул. Никитина, 7 | 1979 |  | - |  | 2591 | 2591 |  | 2117,8 |  | ремонт стояков отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2400,0 |  | 1603,2 | 338,4 |  | 338,4 |  | 120,0 |  | 0,9 |  | II |  |  |
|  | ул. Р. Зорге, д. 21/1 | 1985 |  | - |  | 5551,6 | 5135,6 |  | 3299,6 |  | ремонт мягкой кровли |  | 1710,0 |  | 1142,3 | 241,1 |  | 241,1 |  | 85,5 |  | 0,3 |  | II |  |  |
|  | ул. Р. Зорге, д. 12 | 1983 |  | - |  | 3359,6 | 3102,1 |  | 1524,1 |  | ремонт системы отопления, ремонт мягкой кровли |  | 2300,0 |  | 1536,4 | 324,3 |  | 324,3 |  | 115,0 |  | 0,7 |  | II |  |  |
|  | пр. Мира, д. 30 | 1969 |  | - |  | 2578,2 | 2578,2 |  | 1462,3 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2460,0 |  | 1643,3 | 346,9 |  | 346,9 |  | 123,0 |  | 1,0 |  | II |  |  |
|  | пр. 9-ой Пятилетки, д. 5/1 | 1973 |  | - |  | 3009,4 | 3009,4 |  | 1740,85 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 4768,9 |  | 3185,6 | 672,4 |  | 672,4 |  | 238,4 |  | 1,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Ленинского Комсомола, д. 30 | 1976 |  | - |  | 3038,2 | 3038,2 |  | 2014,4 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 2389,6 |  | 1596,3 | 336,9 |  | 336,9 |  | 119,5 |  | 0,8 |  | I |  |  |
|  | пр. Мира, д. 17 | 1972 |  | - |  | 3171,2 | 2763,5 |  | 1725,43 |  | ремонт системы отопления |  | 2595,6 |  | 1733,9 | 366,0 |  | 366,0 |  | 129,8 |  | 0,8 |  | II |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 33 | 1975 |  | - |  | 11514,9 | 11514,9 |  | 7490,6 |  | ремонт системы отопления |  | 6993,7 |  | 4671,8 | 986,1 |  | 986,1 |  | 349,7 |  | 0,6 |  | II |  |  |
|  | ул. Хевешская, д. 21 | 1973 |  | - |  | 2306,8 | 2306,8 |  | 1624,4 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1081,5 |  | 722,4 | 152,5 |  | 152,5 |  | 54,1 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. Хузангая, д. 10/1 | 1973 |  | - |  | 3025,3 | 3025,3 |  | 2307 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 2389,6 |  | 1596,3 | 336,9 |  | 336,9 |  | 119,5 |  | 0,8 |  | I |  |  |
|  | ул. Хузангая, д. 6/2 | 1973 |  | - |  | 5297,6 | 5297,6 |  | 3342,8 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 4171,5 |  | 2786,6 | 588,2 |  | 588,2 |  | 208,6 |  | 0,8 |  | I |  |  |
|  | ул. Шумилова, 13 | 1973 |  | - |  | 6054,3 | 6054,3 |  | 3863,7 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 4768,9 |  | 3185,6 | 672,4 |  | 672,4 |  | 238,4 |  | 0,8 |  | I |  |  |
|  | ул. Хузангая, д. 11 | 1974 |  | - |  | 9045,4 | 9045,4 |  | 6473,05 |  | ремонт мягкой кровли |  | 2096,1 |  | 1400,2 | 295,5 |  | 295,5 |  | 104,8 |  | 0,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Ленинского комсомола, д. 26/1 | 1977 |  | - |  | 4279,3 | 4193,1 |  | 2360,2 |  | ремонт системы отопления, мягкой кровли |  | 3200,0 |  | 2137,6 | 451,2 |  | 451,2 |  | 160,0 |  | 0,7 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 51 | 1983 |  | - |  | 3630,2 | 3630,2 |  | 2423,9 |  | ремонт системы отопления |  | 2060,0 |  | 1376,1 | 290,5 |  | 290,5 |  | 103,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 53 | 1983 |  | - |  | 3643,5 | 3643,5 |  | 2672,3 |  | ремонт системы отопления |  | 2595,6 |  | 1733,9 | 366,0 |  | 366,0 |  | 129,8 |  | 0,7 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 55 | 1983 |  | - |  | 3611,08 | 3611,08 |  | 2626,5 |  | ремонт системы отопления |  | 6993,7 |  | 4671,8 | 986,1 |  | 986,1 |  | 349,7 |  | 1,9 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 41 | 1983 |  | - |  | 21424,56 | 21424,56 |  | 13034,44 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 11712,0 |  | 7823,6 | 1651,4 |  | 1651,4 |  | 585,6 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 57 | 1983 |  | - |  | 9878,41 | 9878,41 |  | 5003,38 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2389,6 |  | 1596,3 | 336,9 |  | 336,9 |  | 119,5 |  | 0,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Гагарина, д. 17 | 1964 |  | - |  | 3680,2 | 2494,3 |  | 1845,6 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3100,0 |  | 2070,8 | 437,1 |  | 437,1 |  | 155,0 |  | 0,8 |  | I |  |  |
|  | ул. Гагарина, д. 19 | 1966 |  | - |  | 2487,5 | 2487,5 |  | 1816,4 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3100,0 |  | 2070,8 | 437,1 |  | 437,1 |  | 155,0 |  | 1,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Гагарина, д. 21 | 1964 |  | - |  | 2518,2 | 2518,2 |  | 1866,9 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 3100,0 |  | 2070,8 | 437,1 |  | 437,1 |  | 155,0 |  | 1,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Чапаева, д. 24 | 1961 |  | - |  | 2705 | 2705 |  | 1811,7 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения |  | 2950,0 |  | 1970,6 | 416,0 |  | 416,0 |  | 147,5 |  | 1,1 |  | I |  |  |
|  | ул. Энгельса, д. 17 | 1956 |  | - |  | 1068,5 | 1068,43 |  | 483,95 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации |  | 1300,0 |  | 868,4 | 183,3 |  | 183,3 |  | 65,0 |  | 1,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Энгельса, д. 15 | 1959 |  | - |  | 2377,4 | 2219,0 |  | 2089,6 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, канализации |  | 3283,8 |  | 2193,6 | 463,0 |  | 463,0 |  | 164,2 |  | 1,4 |  | I |  |  |
|  | ул. Ленинградская, д. 21 | 1945 |  | - |  | 1028,7 | 768,1 |  | 737,0 |  | ремонт стальной кровли |  | 500,0 |  | 334,0 | 70,5 |  | 70,5 |  | 25,0 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. Ленинградская, д. 31 | 1963 |  | - |  | 2070,8 | 1694,6 |  | 1612,7 |  | ремонт стальной кровли |  | 680,0 |  | 454,2 | 95,9 |  | 95,9 |  | 34,0 |  | 0,3 |  | I |  |  |
|  | ул. Ленинградская, д. 14 | 1957 |  | - |  | 2403,0 | 2403,0 |  | 1914,1 |  | ремонт стальной кровли |  | 880,0 |  | 587,8 | 124,1 |  | 124,1 |  | 44,0 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. Дзержинского, д. 16 | 1960 |  | - |  | 1116,0 | 1116,0 |  | 1103,2 |  | ремонт системы отопления, холодного водоснабжения, ремонт шиферной кровли |  | 1950,0 |  | 1302,6 | 275,0 |  | 275,0 |  | 97,5 |  | 1,8 |  | I |  |  |
|  | пр. Ленина, д. 1 | 1959 |  | - |  | 3080,2 | 1429,0 |  | 1274,8 |  | ремонт шиферной кровли |  | 1100,0 |  | 734,8 | 155,1 |  | 155,1 |  | 55,0 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | пр. Ленина, д. 1а | 1958 |  | - |  | 4033,2 | 2371,5 |  | 1912,2 |  | ремонт шиферной кровли |  | 1500,0 |  | 1002,0 | 211,5 |  | 211,5 |  | 75,0 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. Чапаева, д. 8/1 | 1983 |  | - |  | 2116,2 | 2116,2 |  | 1801,1 |  | ремонт системы отопления |  | 2200,0 |  | 1469,6 | 310,2 |  | 310,2 |  | 110,0 |  | 1,0 |  | I |  |  |
|  | ул. Гражданская, д. 64 | 1985 |  | - |  | 4361,5 | 4361,59 |  | 3063,49 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 5380,0 |  | 3593,8 | 758,6 |  | 758,6 |  | 269,0 |  | 1,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Гражданская, д. 66 | 1985 |  | - |  | 11542,8 | 11542,8 |  | 7436,9 |  | ремонт системы отопления |  | 6500,0 |  | 4342,0 | 916,5 |  | 916,5 |  | 325,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Гражданская, д. 74 | 1986 |  | - |  | 5411,8 | 5411,8 |  | 3882,8 |  | ремонт системы отопления |  | 3000,0 |  | 2004,0 | 423,0 |  | 423,0 |  | 150,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. М. Залка, д. 2\76 | 1987 |  | - |  | 4023,5 | 4023,5 |  | 2440,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3500,0 |  | 2338,0 | 493,5 |  | 493,5 |  | 175,0 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 3 | 1968 |  | - |  | 5043,4 | 5043,4 |  | 3460,5 |  | ремонт системы холодного водоснабжения |  | 1590,0 |  | 1062,1 | 224,2 |  | 224,2 |  | 79,5 |  | 0,3 |  | I |  |  |
|  | ул. Грасиса, д. 2 | 1972 |  | - |  | 1574,9 | 1574,9 |  | 1056,3 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 1950,0 |  | 1302,6 | 275,0 |  | 275,0 |  | 97,5 |  | 1,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Грасиса, д. 4 | 1971 |  | - |  | 3370,5 | 3148,6 |  | 1364,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2100,0 |  | 1402,8 | 296,1 |  | 296,1 |  | 105,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Грасиса, д. 6 | 1971 |  | - |  | 3240,3 | 3240,3 |  | 1322,4 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2100,0 |  | 1402,8 | 296,1 |  | 296,1 |  | 105,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Ахазова, д. 7 | 1977 |  | - |  | 3047,4 | 3047,4 |  | 1938,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 1495,0 |  | 998,7 | 210,8 |  | 210,8 |  | 74,8 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. Эльгера, д. 2 | 1977 |  | - |  | 2293,5 | 2293,5 |  | 1567,3 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1025,0 |  | 684,7 | 144,5 |  | 144,5 |  | 51,3 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. Эльгера, д. 17 | 1978 |  | - |  | 5356,2 | 5356,2 |  | 3759,70 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 2910,0 |  | 1943,9 | 410,3 |  | 410,3 |  | 145,5 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. Гузовского, д. 17 | 1983 |  | - |  | 4 333,2 | 4333,20 |  | 3644,5 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1185,0 |  | 791,6 | 167,1 |  | 167,1 |  | 59,3 |  | 0,3 |  | I |  |  |
|  | ул. Гузовского, д. 23 | 1979 |  | - |  | 11472,2 | 11472,2 |  | 8203,1 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 2670,0 |  | 1783,6 | 376,5 |  | 376,5 |  | 133,5 |  | 0,2 |  | I |  |  |
|  | ул. Гузовского, д. 24 | 1973 |  | - |  | 3790,90 | 3790,9 |  | 2878,60 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1460,0 |  | 975,3 | 205,9 |  | 205,9 |  | 73,0 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 54 | 1984 |  | - |  | 3 702,70 | 3702,7 |  | 2703,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3500,0 |  | 2338,0 | 493,5 |  | 493,5 |  | 175,0 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 56 | 1984 |  | - |  | 3 634,70 | 3634,7 |  | 3047,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3500,0 |  | 2338,0 | 493,5 |  | 493,5 |  | 175,0 |  | 1,0 |  | I |  |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 58 | 1985 |  | - |  | 8245,40 | 7718,2 |  | 5526,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3700,0 |  | 2471,6 | 521,7 |  | 521,7 |  | 185,0 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. Гражданская, д. 68 | 1986 |  | - |  | 3215,40 | 3215,4 |  | 2493,1 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2750,0 |  | 1837,0 | 387,8 |  | 387,8 |  | 137,5 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | ул. Гражданская, д. 72 | 1986 |  | - |  | 13451,30 | 13451,3 |  | 8357,2 |  | ремонт системы отопления |  | 7500,0 |  | 5010,0 | 1057,5 |  | 1057,5 |  | 375,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Энтузиастов, д. 16 | 1981 |  | - |  | 2 413,90 | 2413,9 |  | 1658,70 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1300,0 |  | 868,4 | 183,3 |  | 183,3 |  | 65,0 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. Энтузиастов, д. 17 | 1968 |  | - |  | 3532,00 | 3532,0 |  | 2183,80 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1150,0 |  | 768,2 | 162,2 |  | 162,2 |  | 57,5 |  | 0,3 |  | I |  |  |
|  | ул. О. Кошевого, д. 1а | 1983 |  | - |  | 744,24 | 744,24 |  | 340,45 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 2850,0 |  | 1903,8 | 401,9 |  | 401,9 |  | 142,5 |  | 3,8 |  | I |  |  |
|  | ул. О. Кошевого, д. 3 | 1968 |  | - |  | 1659,13 | 1659,1 |  | 795,15 |  | ремонт системы отопления |  | 3050,0 |  | 2037,4 | 430,1 |  | 430,1 |  | 152,5 |  | 1,8 |  | I |  |  |
|  | ул. Пирогова, д. 28 | 1969 |  | - |  | 5584,06 | 5584,1 |  | 3 701,93 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 4250,0 |  | 2839,0 | 599,3 |  | 599,3 |  | 212,5 |  | 0,8 |  | I |  |  |
|  | ул. Урукова, д. 2 | 1958 |  | - |  | 1488,70 | 1488,7 |  | 880,60 |  | ремонт электропроводки, системы холодного, горячего водоснабжения, отопления |  | 2260,0 |  | 1509,7 | 318,7 |  | 318,7 |  | 113,0 |  | 1,5 |  | II |  |  |
|  | ул. К. Иванова, д. 89 | 1952 |  | - |  | 364,10 | 364,10 |  | 107,84 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, канализации |  | 1500,0 |  | 1002,0 | 211,5 |  | 211,5 |  | 75,0 |  | 4,1 |  | I |  |  |
|  | ул. Социалистическая, д. 7а | 1972 |  | - |  | 3779,70 | 3779,7 |  | 2350,00 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения |  | 1360,0 |  | 908,5 | 191,8 |  | 191,8 |  | 68,0 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. Энтузиастов, д. 5\1 | 1970 |  | - |  | 3738,40 | 3738,4 |  | 2 045,40 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 3440,0 |  | 2297,9 | 485,0 |  | 485,0 |  | 172,0 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | ул. Энтузиастов, д. 27 | 1988 |  | - |  | 6925,1 | 5660,2 |  | 5660,2 |  | ремонт разводки холодного, горячего водоснабжения, ремонт электропроводки |  | 618,0 |  | 412,8 | 87,1 |  | 87,1 |  | 30,9 |  | 0,1 |  | I |  |  |
|  | ул. Гражданская, д. 60 | 1965 |  | - |  | 5453,7 | 4718,7 |  | 4718,7 |  | ремонт электропроводки, шиферной кровли |  | 860,0 |  | 574,5 | 121,3 |  | 121,3 |  | 43,0 |  | 0,2 |  | I |  |  |
|  | пр. Мира, д. 17а | 1971 |  | - |  | 3760,2 | 3760,2 |  | 3760,2 |  | ремонт мягкой кровли |  | 429,0 |  | 286,6 | 60,5 |  | 60,5 |  | 21,5 |  | 0,1 |  | I |  |  |
|  | ул. М. Павлова, д. 14 | 1973 |  | - |  | 3447,8 | 2831 |  | 2831 |  | ремонт мягкой кровли |  | 363,0 |  | 242,5 | 51,2 |  | 51,2 |  | 18,2 |  | 0,1 |  | I |  |  |
|  | Юго-Запад бульвар, д. 14 | 1987 |  | - |  | 13484,8 | 13401,9 |  | 13401,9 |  | замена 7 лифтов |  | 6125,0 |  | 4091,5 | 863,6 |  | 863,6 |  | 306,3 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | пр. 9-ой Пятилетки, д. 30 | 1986 |  | - |  | 25485 | 25266,6 |  | 25266,6 |  | ремонт фасада, мягкой кровли, замена 13 лифтов |  | 11540,0 |  | 7708,7 | 1627,1 |  | 1627,1 |  | 577,0 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 47 | 1987 |  | - |  | 7852,4 | 7824,2 |  | 7824,2 |  | замена 5 лифтов |  | 4375,0 |  | 2922,5 | 616,9 |  | 616,9 |  | 218,8 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | бульвар Юности, д. 8 | 1990 |  | - |  | 11562,4 | 11494,8 |  | 11494,8 |  | ремонт мягкой кровли |  | 900,0 |  | 601,2 | 126,9 |  | 126,9 |  | 45,0 |  | 0,1 |  | I |  |  |
|  | пр. 9-ой Пятилетки, д. 1 | 1984 |  | - |  | 3786,1 | 3390,0 |  | 3390,0 |  | замена 2 лифтов |  | 1750,0 |  | 1169,0 | 246,8 |  | 246,8 |  | 87,5 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | ул. Гастелло, д. 15 | 1987 |  | - |  | 3693,0 | 3693,0 |  | 2969,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 2500,0 |  | 1670,0 | 352,5 |  | 352,5 |  | 125,0 |  | 0,7 |  | I |  |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 49 | 1985 |  | - |  | 3718,0 | 3718,0 |  | 2876,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, замена 1 лифта |  | 3500,0 |  | 2338,0 | 493,5 |  | 493,5 |  | 175,0 |  | 0,9 |  | I |  |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 61 | 1985 |  | - |  | 3671,0 | 3671,0 |  | 2897,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, замена 1 лифта |  | 3500,0 |  | 2338,0 | 493,5 |  | 493,5 |  | 175,0 |  | 1,0 |  | I |  |  |
|  | ул. Гастелло, д. 1/72 | 1988 |  | - |  | 21599,0 | 21599,0 |  | 13588,0 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения |  | 12000,0 |  | 8016,0 | 1692,0 |  | 1692,0 |  | 600,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | пр. Тракторостроите-лей, д. 71 | 1988 |  | - |  | 20054,0 | 20054,0 |  | 12972,0 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, ремонт мягкой кровли |  | 12000,0 |  | 8016,0 | 1692,0 |  | 1692,0 |  | 600,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | ул. Хевешская, д. 33 | 1970 |  | - |  | 2899,8 | 1918,5 |  | 1918,5 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4021,3 |  | 2686,2 | 567,0 |  | 567,0 |  | 201,1 |  | 1,4 |  | I |  |  |
|  | ул. И. Яковлева, д. 6 | 1970 |  | - |  | 11454,4 | 7434 |  | 7434 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения |  | 5714,0 |  | 3817,0 | 805,7 |  | 805,7 |  | 285,7 |  | 0,5 |  | I |  |  |
|  | Эгерский бульвар, д. 7 к. 1 | 1972 |  | - |  | 3500 | 2423,9 |  | 2423,9 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4574,4 |  | 3055,7 | 645,0 |  | 645,0 |  | 228,7 |  | 1,3 |  | I |  |  |
|  | пр. Мира, д. 22 | 1968 |  | - |  | 6945,5 | 5706 |  | 5706 |  | ремонт системы холодного, горячего водоснабжения, электропроводки |  | 850,0 |  | 567,8 | 119,9 |  | 119,9 |  | 42,5 |  | 0,1 |  | I |  |  |
|  | ул. Николаева, д. 51 к. 1 | 1967 |  | - |  | 6807,4 | 4109,5 |  | 4109,5 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения |  | 3024,0 |  | 2020,0 | 426,4 |  | 426,4 |  | 151,2 |  | 0,4 |  | I |  |  |
|  | ул. Николаева, д. 25 к. 15 | 1971 |  | - |  | 7018 | 3786,6 |  | 3786,6 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4100,0 |  | 2738,8 | 578,1 |  | 578,1 |  | 205,0 |  | 0,6 |  | I |  |  |
|  | пр. Мира, д. 35 | 1970 |  | - |  | 3620,2 | 2183,9 |  | 2183,9 |  | ремонт системы отопления, холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4704,3 |  | 3142,5 | 663,3 |  | 663,3 |  | 235,2 |  | 1,3 |  | I |  |  |
|  | пр. Мира, д. 37 | 1970 |  | - |  | 3620,2 | 2206,4 |  | 2206,4 |  | ремонт системы отопления холодного, горячего водоснабжения, ремонт кровли |  | 4704,3 |  | 3142,5 | 663,3 |  | 663,3 |  | 235,2 |  | 1,3 |  | I |  |  |
|  | ИТОГО по 2011 г. |  |  |  |  | 582465,7 | 550459,5 |  | 400069,3 |  |  |  | 352103,4 |  | 235205,3 | 49647,1 |  | 49647,1 |  | 17605,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 2487949,9 | 2343808,9 |  | 1696150,3 |  |  |  | 1626664,52 |  | 1082631,69 | 207641,95 |  | 254354,9 |  | 82035,97 |  |  |  |  |  |  |

»