| Чувашская Республика Чебоксарское городское Собрание депутатов РЕШЕНИЕ |  | Ч=ваш Республики Шупашкар хулин депутатсен Пух=в\ ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

26 ноября 2009 г. № 1491

О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 ноября 2006 года № 405

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 11 июля 2006 года № 258 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1.	Внести в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007 - 2010 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 ноября 2006 года № 405 (в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2007 года № 860, от 28 октября 2008 года № 1143) (далее - Программа), следующие изменения.

1.1.	Позицию «Объем и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы за период 2009-2010 годы составляет 245,64 млн. рублей, в том числе за счет: надбавок к ценам (тарифам) для потребителей – 75,39 млн. рублей; платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 170,25 млн. рублей». |
| --- | --- |

1.2.	Наименование и текст раздела III «Мероприятия инвестиционной программы по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2008-2010 годы и финансовые потребности на ее реализацию» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Мероприятия инвестиционной программы по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2009-2010 годы и финансовые потребности на ее реализацию

Таблица 1

| № п./п. | Наименование объекта, виды работ | Ед. изм. | Мощность, объем работ | Стоимость работ на 2009 - 2010 гг., млн. руб. с НДС | Этапы реализации и объем финансовой потребности на соответствующий период, млн. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Водоснабжение |
| 1. | Техническое перевооружение (модернизация) хлораторной в автоматизированный комплекс обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия на ОВС «Заовражная» | тыс. м3/сут. | 340 тыс м3/сут. | 9,06 | 0,58 | 8,48 |
| 2. | Водопроводные сети Д=100-400 мм (перекладка, в т.ч.: бестраншейными методами ГНБ, разрушение, протаскивание новой п/э трубы и т.д.) | км | 0,8 | 10,39 | 6,39 | 4,00 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 10,39 | 6,39 | 4,00 |
| 3. | Водовод (нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов) | км | 4,9 | 29,00 | 13,14 | 15,86 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 29,00 | 13,14 | 15,86 |
| 4. | Строительство наружного водопровода жилых домов поз.42В и 42Г по бульвару Миттова | км | 0,026 | 0,12 | 0,12 | - |
| 5. | Реконструкция системы водоснабжения «Заволжья» | км/вод. башня | 0,7/1 | 2,04 | 0,21 | 1,83 |
| 6. | Организация зон санитарной охраны артскважин «Заволжья» | ед. | 2 | 0,32 | 0,09 | 0,23 |
| 7. | Реконструкция резервуаров чистой воды | ед. | 2 | 3,51 | - | 3,51 |
| 8. | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки | км | 3,8 | 21,54 | 12,18 | 9,36 |
| 9. | Строительство внеплощадочного водопровода VI МКР «Центр» | км | 1,0 | 9,26 | 9,26 | - |
| 10. | Строительство внеплощадочного водопровода застройки района «Речного порта» | км | 1,0 | 14,50 | - | 14,50 |
| 11. | Строительство комплекса сооружений по обработке садка на ОВС | тыс. м3/сут. | 340 | 19,01 | 0,01 | 19,00 |
| 12. | Строительство внеплощадочных сетей объектов «точечной» застройки в существующих районах | км | 5 | 32,52 | 17,32 | 15,20 |
|  | ИТОГО по водоснабжению, в т.ч.: |  |  | 151,27 | 59,30 | 91,97 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
|  | республиканский бюджет |  |  | - | - | - |
|  | бюджет города Чебоксары |  |  | - | - | - |
|  | средства ОАО «Водоканал» всего: |  |  | 151,27 | 59,30 | 91,97 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 39,39 | 19,53 | 19,86 |
|  | за счет тарифа на подключение |  |  | 111,88 | 39,77 | 72,11 |
| II. Водоотведение |
| 1. | Строительство КНС с напорной канализацией по ул. Сосновская в пос. Сосновка | ед. | 1 | 2,11 | 2,11 | - |
| 2. | Канализационные сети (перекладка, в т.ч.: бестраншейными методами, ГНБ, разрушение и т.д.). | км | 1,1 | 28,78 | 13,07 | 15,71 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 28,78 | 13,07 | 15,71 |
| 3. | Дюкеры и напорные линии (метод нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов) | км | 1 | 7,22 | 4,22 | 3,00 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 7,22 | 4,22 | 3,00 |
| 4. | Строительство наружной канализации жилых домов поз. 42В и 42Г по бульвару Миттова | км | 0,15 | 0,18 | 0,18 | - |
| 5. | Строительство биологических очистных сооружений пос. Октябрьский | м3/сут. | 50 | 0,001 | 0,001 | - |
| 6. | Внеплощадочные сети канализации застройки района «Речного порта» | км | 1,0 | 6,66 | 1,0 | 5,66 |
| 7. | Строительство канализационной насосной станции с напорными линиями на территории Опытного лесхоза в районе д. Б.Карачуры | ед./км | 1/0,8 | 10,64 | 0,35 | 10,29 |
| 8. | Внеплощадочные системы канализации объектов точечной застройки в существующих районах | км | 4,5 | 29,31 | 16,78 | 12,53 |
| 9. | Строительство КНС по ул. Нижняя пос.Альгешево, всего, в т.ч.: | ед./км | 1/1,8 | 7,60 | 0 | 7,60 |
| 10. | Строительство канализационных систем в районах индивидуальной застройки | км | 0,34 | 0,35 | 0,35 | - |
| 11. | Строительство внеплощадочных сетей канализации VI МКР «Центр» | км | 0,14 | 1,52 | - | 1,52 |
|  | ИТОГО по водоотведению, в т.ч.: |  |  | 94,37 | 38,06 | 56,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
|  | республиканский бюджет |  |  | - | - | - |
|  | бюджет города Чебоксары |  |  | - | - | - |
|  | средства ОАО «Водоканал» всего: |  |  | 94,37 | 38,06 | 56,31 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 36,00 | 17,29 | 18,71 |
|  | за счет тарифа на подключение |  |  | 58,37 | 20,77 | 37,60 |
|  | ВСЕГО: в т.ч.: |  |  | 245,64 | 97,36 | 148,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
|  | республиканский бюджет |  |  | - | - | - |
|  | бюджет города Чебоксары |  |  | - | - | - |
|  | средства ОАО «Водоканал» всего: |  |  | 245,64 | 97,36 | 148,28 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 75,39 | 36,82 | 38,57 |
|  | за счет тарифа на подключение |  |  | 170,25 | 60,54 | 109,71 |

».

1.3. Раздел IV «Определение способов финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» Программы изложить в следующей редакции:

«Общая сумма капитальных вложений за период 2009-2010 годы (в ценах 2008 года) должна составить 245,64 млн.рублей.

Финансовая потребность ОАО «Водоканал» в сумме 245,64 млн.рублей, необходимая для реализации инвестиционной программы, будет обеспечена за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. с НДС |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Бюджетные средства | - | - | - |
| Амортизационные отчисления | - | - | - |
| Надбавка к тарифу | 36,82 | 38,57 | 75,39 |
| Плата за подключение | 60,54 | 109,71 | 170,25 |
| Итого: | 97,36 | 148,28 | 245,64 |

».

1.4. Раздел V «Распределение планируемых  объемов финансирования между производственной программой ОАО «Водоканал» (далее - производственная программа) и инвестиционной программой» Программы изложить в следующей редакции:

«Распределение планируемых объемов финансирования между производственной и инвестиционной программами приведено в таблице 3.

# Таблица 3

| Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. с НДС |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Производственная программа | - | - | - |
| Инвестиционная программа, в т.ч.: | 97,36 | 148,28 | 245,64 |
| по водоснабжению, всего: | 59,30 | 91,97 | 151,27 |
| из них: за счет платы за подключение | 39,77 | 72,11 | 111,88 |
| за счет надбавки к тарифу | 19,53 | 19,86 | 39,39 |
| по водоотведению, всего: | 38,06 | 56,31 | 94,37 |
| из них: за счет платы за подключение | 20,77 | 37,60 | 58,37 |
| за счет надбавки к тарифу | 17,29 | 18,71 | 36,00 |
| Бюджетные средства | - | - | - |

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания  депутатов по городскому хозяйству (В.Г. Тимофеев).

Глава города Чебоксары 	Н.И. Емельянов