| Чувашская Республика Чебоксарское городское Собрание депутатов РЕШЕНИЕ |  | Ч=ваш Республики Шупашкар хулин депутатсен Пух=в\ ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

23 декабря 2010 г. № 64

О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007-2010 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 ноября 2006 года № 405

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 11 июля 2006 года № 258 «О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2006-2010 годы»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1.	Внести в инвестиционную программу открытого акционерного общества «Водоканал» по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2007 - 2010 годы, утверждённую решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17 ноября 2006 года № 405 (в редакции решений Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2007 года № 860, от 28 октября 2008 года № 1143, от  26 ноября 2009 года № 1491) (далее - Программа), следующие изменения.

1.1.	Позицию «Объем и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы за период 2009-2010 годы составляет 154,019 млн. рублей, в том числе за счет: надбавок к ценам (тарифам) для потребителей – 64,917 млн. рублей; платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 89,102 млн. рублей». |
| --- | --- |

1.2.	Таблицу 1 раздела III «Мероприятия инвестиционной программы по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2009-2010 годы и финансовые потребности на ее реализацию» Программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

| № п./п. | Наименование объекта, виды работ | Ед. изм. | Мощность, объем работ | Стоимость работ на 2009 - 2010 гг., млн. руб. с НДС | Этапы реализации и объем финансовой потребности на соответствующий период, млн. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Водоснабжение |
| 1. | Техническое перевооружение (модернизация) хлораторной в автоматизированный комплекс обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия на ОВС «Заовражная» | тыс. м3/сут. | 340 тыс м3/сут. | 10,035 | 0,585 | 9,45 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 1,749 | 0,099 | 1,65 |
| 2. | Водопроводные сети Д=100-400 мм (перекладка, в т.ч.: бестраншейными методами ГНБ, разрушение, протаскивание новой п/э трубы и т.д.) | км | 0,8 | 9,447 | 5,727 | 3,72 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 1,643 | 0,993 | 0,65 |
| 3. | Водовод (нанесение цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов) | км | 4,9 | 27,576 | 13,136 | 14,44 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 4,806 | 2,276 | 2,53 |
| 4. | Строительство наружного водопровода жилых домов поз.42В и 42Г по бульвару Миттова | км | 0,026 | 0,116 | 0,116 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,020 | 0,020 | - |
| 5. | Реконструкция системы водоснабжения «Заволжья» | км/вод. башня | 0,7/1 | 0,325 | 0,325 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,055 | 0,055 | - |
| 6. | Организация зон санитарной охраны артскважин «Заволжья» | ед. | 2 | 0,326 | 0,186 | 0,14 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,061 | 0,031 | 0,03 |
| 7. | Реконструкция резервуаров чистой воды | ед. | 2 |  | - | - |
| 8. | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки | км | 3,8 | 14,366 | 7,926 | 6,44 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 2,481 | 1,351 | 1,13 |
| 9. | Строительство внеплощадочного водопровода VI МКР «Центр» | км | 1,0 | 9,542 | 9,542 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 1,626 | 1,626 | - |
| 10. | Строительство внеплощадочного водопровода застройки района «Речного порта» | км | 1,0 | - | - | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | - | - | - |
| 11. | Строительство комплекса сооружений по обработке садка на ОВС | тыс. м3/сут. | 340 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,002 | 0,002 |  |
| 12. | Строительство внеплощадочных сетей объектов «точечной» застройки в существующих районах | км | 5 | 28,523 | 20,233 | 8,29 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 4,898 | 3,448 | 1,45 |
|  | ИТОГО по водоснабжению, в т.ч.: |  |  | 100,266 | 57,786 | 42,48 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
|  | республиканский бюджет |  |  | - | - | - |
|  | бюджет города Чебоксары |  |  | - | - | - |
|  | средства ОАО «Водоканал» всего: |  |  | 100,266 | 57,786 | 42,48 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 37.023 | 18,863 | 18,16 |
|  | за счет тарифа на подключение |  |  | 62,243 | 38,923 | 24,32 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 17,331 | 9,901 | 7,43 |
| II. Водоотведение |
| 1. | Строительство КНС с напорной канализацией по ул. Сосновская в пос. Сосновка | ед. | 1 | 2,417 | 2,417 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,573 | 0,573 | - |
| 2. | Канализационные сети (перекладка, в т.ч.: бестраншейными методами, ГНБ, разрушение и т.д.). | км | 1,1 | 22,235 | 9,095 | 13,14 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 4,53 | 2,230 | 2,30 |
| 3. | Дюкеры и напорные линии (метод нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность стальных трубопроводов) | км | 1 | 5,659 | 2,739 | 2,92 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 1,182 | 0,672 | 0,51 |
| 4. | Строительство наружной канализации жилых домов поз. 42В и 42Г по бульвару Миттова | км | 0,15 | 0,192 | 0,192 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,045 | 0,045 |  |
| 5. | Строительство биологических очистных сооружений пос. Октябрьский | м3/сут. | 50 | 0,007 | 0,007 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,002 | 0,002 |  |
| 6. | Внеплощадочные сети канализации застройки района «Речного порта» | км | 1,0 | - | - | - |
| 7. | Строительство канализационной насосной станции с напорными линиями на территории Опытного лесхоза в районе д. Б.Карачуры | ед./км | 1/0,8 | 0,388 | 0,378 | 0,01 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,090 | 0,090 | 0,00 |
| 8. | Внеплощадочные системы канализации объектов точечной застройки в существующих районах | км | 4,5 | 13,096 | 11,666 | 1,43 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 3,019 | 2,769 | 0,25 |
| 9. | Строительство КНС по ул. Нижняя пос. Альгешево, всего, в т.ч.: | ед./км | 1/1,8 | 2,15 | - | 2,15 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,38 |  | 0,38 |
| 10. | Строительство канализационных систем в районах индивидуальной застройки | км | 0,34 | 0,459 | 0,459 | - |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 0,109 | 0,109 |  |
| 11. | Строительство внеплощадочных сетей канализации VI МКР «Центр» | км | 0,14 | 7,15 | - | 7,15 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 1,25 | 6,49 | 1,25 |
|  | ИТОГО по водоотведению, в т.ч.: |  |  | 53,753 | 26,953 | 26,80 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
|  | республиканский бюджет |  |  | - | - | - |
|  | бюджет города Чебоксары |  |  | - | - | - |
|  | средства ОАО «Водоканал» всего: |  |  | 53,753 | 26,953 | 26,80 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 27,894 | 11,834 | 16,06 |
|  | за счет тарифа на подключение |  |  | 25,859 | 15,119 | 10,74 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 11,18 | 6,49 | 4,69 |
|  | ВСЕГО: в т.ч.: |  |  | 154,019 | 84,739 | 69,28 |
|  | федеральный бюджет |  |  | - | - | - |
|  | республиканский бюджет |  |  | - | - | - |
|  | бюджет города Чебоксары |  |  | - | - |  |
|  | средства ОАО «Водоканал» всего: |  |  | 154,019 | 84,739 | 69,28 |
|  | в т. ч.: за счет надбавки к тарифу |  |  | 64,917 | 30,697 | 34,22 |
|  | за счет тарифа на подключение |  |  | 89,102 | 54,042 | 35,06 |
|  | В том числе налог на прибыль |  |  | 28,511 | 16,391 | 12,12 |

».

1.3. Раздел IV «Определение способов финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» Программы изложить в следующей редакции:

«Общая сумма капитальных вложений за период 2009-2010 годы (в ценах 2010 года) должна составить 154,019 млн. рублей.

Финансовая потребность ОАО «Водоканал» в сумме 154,019 млн. рублей, необходимая для реализации инвестиционной программы, будет обеспечена за счет платы за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. с НДС |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Бюджетные средства | - | - | - |
| Амортизационные отчисления | - | - | - |
| Надбавка к тарифу | 30,697 | 34,220 | 64,917 |
| Плата за подключение | 54,042 | 35,060 | 89,102 |
| Итого: | 84,739 | 69,280 | 154,019 |

».

1.4. Раздел V «Распределение планируемых  объемов финансирования между производственной программой ОАО «Водоканал» (далее - производственная программа) и инвестиционной программой» Программы изложить в следующей редакции:

«Распределение планируемых объемов финансирования между производственной и инвестиционной программами приведено в таблице 3.

# Таблица 3

| Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования, млн. руб. с НДС |
| --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | Всего |
| Производственная программа | - | - | - |
| Инвестиционная программа, в т.ч.: | 84,739 | 69,280 | 154,019 |
| по водоснабжению, всего: | 57,786 | 42,48 | 101,780 |
| из них: за счет платы за подключение | 38,923 | 24,32 | 64,090 |
| за счет надбавки к тарифу | 18,863 | 18,16 | 37,69 |
| по водоотведению, всего: | 26,953 | 26,80 | 64,86 |
| из них: за счет платы за подключение | 15,119 | 10,74 | 31,51 |
| за счет надбавки к тарифу | 11,834 | 16,06 | 33,35 |
| Бюджетные средства | - | - | - |

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания  депутатов по городскому хозяйству (В.М. Антонов).

Глава города Чебоксары 	Л.И. Черкесов