| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пух=в\ ### ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

27 ноября 2012 г. № 807

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2011-2013 годы, утвержденную решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года № 32

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых для потребителей коммунальных услуг

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2011-2013 годы, утвержденную решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2010 года № 32 (в редакции решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2011 года № 425)  (далее - Программа), следующие изменения.

1.1. Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования Программы | - | объем финансирования на 2011-2013 годы - Программы составляет 1623,471 млн. рублей. Источники финансирования: Средства организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ: поступающие от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей – 101,934 млн.рублей; за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения – 76,907 млн.рублей; из республиканского бюджета Чувашской Республики – 774,37 млн.рублей; заемные средства кредитной организации – 670,26 млн.рублей». |
| --- | --- | --- |

1.2. Абзац седьмой раздела I «Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости разработки Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Для подготовки системы коммунальной инфраструктуры к подключению строящихся (реконструируемых) объектов требуется соответствующее развитие сетей водоснабжения и водоотведения (увеличение мощности или пропускной способности, включая создание новых объектов). Размер нагрузки ресурса, потребляемого объектами капитального строительства на 2011 - 2013 годы составляет 3350,845 м3/сут. по водоснабжению и 3474,73 м3/сут. по водоотведению.».

1.3. Абзац второй  раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Ориентировочный объем финансирования 1623,471 млн. рублей.».

1.4. Раздел V «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общая сумма капитальных вложений на 2011 - 2013 годы составляет 1623,471 млн. рублей.

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Источники | Планируемые объемы финансирования, млн. рублей с НДС |
| --- | --- |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 774,37 |
| заемные средства кредитной организации | 670,26 |
| надбавка к ценам (тарифам) для потребителей | 101,934 |
| средства, поступающие за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | 76,907 |
| ВСЕГО: | 1623,471 |

».

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по городскому хозяйству (В.М. Антонов).

Глава города Чебоксары 	Л.И.Черкесов

Приложение №1

к решению Чебоксарского

городского Собрания депутатов

от 27.11.2012 № 807

«Приложение № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Чебоксары на 2011-2013 годы

- План

- вводимых мощностей по водоснабжению и водоотведению

| N п./п. | Объект | Планируемое подключение мощностей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
|  |  | водо-снабжение,м3/сут. | канали-зация, м3/сут. | водо-снабжение,м3/сут. | канали-зация, м3/сут. | водо-снабжение,м3/сут. | канали-зация, м3/сут. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-эт. ж/д поз. 25 ул. Ярмарочная 1Б мкр. центр. части |  |  |  |  | 53,33 | 53,33 |
|  | 9-эт.,1 секционный, 43 квартирный ж/д по ул. Социалистическая |  |  |  |  | 27,58 | 27,58 |
|  | Многоквартирный ж/д переменной этажности со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 12 по ул. Короленко |  |  |  |  | 215,2 | 215,2 |
|  | Многофункциональный комплекс переменной этажности поз.34 ул. Ярославская в 1 А мкр. Центральной части |  |  |  |  | 37 | 37 |
|  | 9-эт. ж/д ул. Кукшумская V мкр. НЮР |  |  |  |  | 86,1 | 86,1 |
|  | 10-эт. 62 квартирный ж/д в районе жилого дома № 12/1 по ул. Пирогова в г. Чебоксары |  |  |  |  | 49,25 | 49,25 |
|  | 9-10 эт. ж/д поз. №17/1 а по ул. Хевешской |  |  | 20,3 | 35 |  |  |
|  | 9-эт. ж/д по ул. Энгельса,3 «А» |  |  |  |  | 40 | 40 |
|  | Многоквартирный ж/ж поз.2 в районе ул. Афанасьева |  |  |  |  | 153 | 153 |
|  | Многоквартирный ж/ж поз.3 в районе ул. Афанасьева |  |  |  |  | 153 | 153 |
|  | ж/д поз. 23 в мкр. Альгешево-2, блок секции А и Б, 204 квартиры |  |  |  |  | 138 | 138 |
|  | 9-11-эт. ж/д со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 4 мкр. Альгешево-1 |  |  |  |  | 132,22 | 132,22 |
|  | Реконструкция КБО под многоэтажный ж/д со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 52 по ул. Пролетарская |  |  |  |  | 75,3 | 75,3 |
|  | 9-эт. ж/д со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 22 мкр. Альгешево-2 |  |  |  |  | 88,65 | 88,65 |
|  | Многоквартирный ж/д поз.3 по ул. Ленинского Комсомола |  |  |  |  | 102 | 102 |
|  | Магазин «Цветы» по ул. Энтузиастов. 27б | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |
|  | ж/д по ул. Миттова в VII-VIII мкр. ЮЗР | 45 | 45 |  |  |  |  |
|  | 9 –эт. ж/д поз. 8б мкр Альгешево-1 |  |  | 52,75 | 52,75 |  |  |
|  | ж/д поз. 32 II мкр. Грязевская стрелка |  |  | 81,92 | 91,2 |  |  |
|  | 13 - 15-эт. ж/д по ул. Ярославская | 222,15 | 222,15 | 222,15 | 222,15 | 57,4 | 57,4 |
|  | 6-эт. торгово-гостиничный комплекс пр. Мира, 1е |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
|  | ж/д по ул.Гражданская, 92 | 28,32 | 28,32 |  |  |  |  |
|  | 9 - 11-эт. ж/д поз. 2 мкр. Альгешево-1 |  |  | 65,02 | 65,02 |  |  |
|  | Жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.5 мкр Альгешево-1 (блок секции А, Б) |  |  | 45,86 | 45,86 |  |  |
|  | Жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.5 мкр Альгешево-1 (блок секции В, Г) |  |  |  |  | 45,86 | 45,86 |
|  | Жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.5 мкр Альгешево-1 (блок секции Д, Е) |  |  |  |  | 38,81 | 38,81 |
|  | Жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания поз.5 мкр Альгешево-1 (блок секции Ж, И) |  |  |  |  | 40,79 | 40,79 |
|  | ж/д поз. 5 мкр. Альгешево-2 | 86,88 | 86,88 |  |  |  |  |
|  | Нежилое помещение под магазин по ул.Р.Люксембург, 9 | 1,852 | 1,852 |  |  |  |  |
|  | 2-эт. магазин товаров первой необходимости по ул. Ленинского Комсомола | 5,75 | 5,75 |  |  |  |  |
|  | 10-эт. ж/д N 54 по ул. Ленинского Комсомола | 55,83 | 55,83 |  |  |  |  |
|  | ж/д поз. 57 по пр.Тракторостроителей | 176,9 | 263,8 |  |  |  |  |
|  | 51 квартирный 9-ти эт. жилой дом с мансардой поз. 1 а по ул.Шумилова |  |  | 26,7 | 26,7 |  |  |
|  | 46 квартирный 9-ти эт. жилой дом с мансардой поз. 1 а по ул.Шумилова |  |  | 25,8 | 25,8 |  |  |
|  | 10-ти эт. жилой дом поз. 15 по ул. Н. Рождественского, 5 (1 очередь) |  |  | 46,5 | 46,5 |  |  |
|  | Развлекательно-торговый комплекс "Мадагаскар" на пересечении ул. Л. Комсомола* Эгерский бульвар |  |  | 40,08 | 40,08 |  |  |
|  | 9-ти эт. 40 квартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями в районе д. 15 по ул. 50 лет Октября |  |  | 24,5 | 24,5 |  |  |
|  | 9-11 эт. 203 квартирный жилой дом поз.3 мкр. Альгешево-1 (2 очередь) |  |  | 96,36 | 96,36 |  |  |
|  | 32-квартирный жилой дом ср встроенным продовольственным магазином на 1 этаже по ул. Пролетарская, 13/20 |  |  | 18,31 | 30,03 |  |  |
|  | 2-х этажный магазин по продаже услуг сот. И цифровой связи с офисными помещениями (пр. Тракторостроителей д. 35 А) |  |  | 0,8 | 0,8 |  |  |
|  | Автоматизированная мойка для легковых автомобилей на пересечении пр. Никольского и Президентского бульвара |  |  | 4,4 |  |  |  |
|  | 10-ти эт. жилой дом поз. 15 по ул. Н. Рождественского, 5 (2 очередь) |  |  |  |  | 50,94 | 50,94 |
|  | ж/д поз. 2 по ул. Ленинского Комсомола (1 очередь) |  |  |  |  | 96,8 | 96,8 |
|  | ж/д поз. 3 по ул. Ленинского Комсомола (1 очередь) |  |  |  |  | 45 | 45 |
|  | ж/д поз. 2 по ул. Ленинского Комсомола (2 очередь) |  |  |  |  | 83,74 | 83,74 |
|  | ж/д поз. 14, 14 а мкр. 1 А Центральной части |  |  |  |  | 110,57 | 110,57 |
|  | 10-эт. пристрой к ж/д N 49 по б-ру Эгерский | 14,04 | 23,4 |  |  |  |  |
|  | 5-эт. офисное здание ул.Хевешская х б-р Эгерский | 4,64 | 4,64 |  |  |  |  |
|  | Развлекательно-торговый комплекс в мкр. «Волжский-3» | 11,893 | 8,218 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 654,355 | 746,94 | 771,45 | 802,75 | 1925,04 | 1925,04 |

| N п/п | Подключаемая мощность | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего 2011 - 2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | водоснабжение, м3/сут. | 654,355 | 771,45 | 1925,04 | 3350,845 |
| 2. | канализация, м3/сут. | 746,94 | 802,75 | 1925,04 | 3474,73 |

- ».

Приложение № 2

к решению Чебоксарского

городского Собрания депутатов

от 27.11.2012 № 807

«Приложение № 2

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

города Чебоксары на 2011-2013 годы

Мероприятия

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Чебоксары на 2011-2013 годы

| N п./п. | Наименование мероприятия/адрес объекта | Единица измерения | Цели реализации мероприятия | Объем- ные пока- затели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  | Финансовые потреб- ности, всего, млн. руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшение экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Техническое перевооружение (модернизация) хлораторной в автоматизированный комплекс обеззараживания сырой и питьевой воды гипохлоритом натрия на ОВС "Заовражная" |  | тыс. м3/ сут. |  | Повышение экологической безопасности, автоматизация и дистанционное управление производственным процессом |  | 340 |  | 340 |  | - |  | - |  | 6,943 |  | 6,943 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Внедрение частотно-регулируемого электропривода на насосных станциях водопровода (согласно ФЗ-261) |  | шт. |  | Сокращение расходов электроэнергии и автоматизация управления производственным процессом |  | 1 |  | - |  | 1 |  | - |  | 1,041 |  | 0,00 |  | 1,041 |  | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Внедрение высоковольтного устройства плавного пуска на группе насосов НС-3 N 1 (согласно ФЗ-261) |  | шт. |  | Сокращение расходов электроэнергии, повышение долговечности работы оборудования, автоматизация управления производственным процессом |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1,699 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1,699 |  |
| 1.1.4. | Реконструкция системы водоснабжения центральной части г. Чебоксары |  | км |  | повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно- экологических требований |  | 0,65 |  | - |  | 0,30 |  | 0,35 |  | 10,239 |  | 0,00 |  | 5,449 |  | 4,790 |  |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,922 |  | 6,943 |  | 6,490 |  | 6,489 |  |
| Раздел 2. «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Внедрение устройства автоматической компенсации реактивной мощности |  | шт. |  | снижение непроизводительных потерь ресурсов, автоматизация и управление производственным процессом |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0,795 |  | 0,448 |  | 0,347 |  | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Реконструкция системы электроснабжения (РУ 6 кВ) КНС «Главная» |  | сист. |  | повышение надежности и долговечности работы основного оборудования, обеспечение инженерно- экологических требований |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8,575 |  | 0,00 |  | 0,729 |  | 7,846 |  |
| 1.2.3. | Реконструкция участков Новозагородного коллектора (мостовые переходы N 2 - 0,1 км, и N 3 - 0,19 км) |  | км. |  | повышение долговечности работы основного оборудования, надежность, обеспечение инженерно- экологических требований |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | - |  | 14,782 |  | 8,012 |  | 6,770 |  | 0,00 |  |
| Итого по реконструкции систем водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,152 |  | 8,460 |  | 7,846 |  | 7,846 |  |
| Итого по реконструкции систем водоснабжения, водоотведения, связанной с повышением качества, надежности оказываемых услуг и улучшением экологической ситуации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,074 |  | 15,403 |  | 14,336 |  | 14,335 |  |
| 2. Инвестиционный проект по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. «Водоснабжение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство внеплощадочного водопровода МКР «Альгешево – 1, 2» |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Альгешево - 1; 2" |  | 0,93 |  | 0,03 |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 9,098 |  | 0,207 |  | 3,695 |  | 5,196 |  |
| 2.1.2. | Строительство внеплощадочного водопровода МКР 1А,1Б центральной части |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР 1А,1Б центральной части |  | 0,2 |  | - |  | - |  | 0,2 |  | 2,959 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2,959 |  |
| 2.1.3. | Строительство внеплощадочного водопровода 2 МКР «Грязевская стрелка» |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка" |  | 0,15 |  | - |  | 0,15 |  | - |  | 0,625 |  | 0,00 |  | 0,625 |  | 0,00 |  |
| 2.1.4. | Строительство внеплощадочного водопровода Центральной части |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов МКР "Благовещенский", МКР 1Б центральной части, объектов по ул. Ярославской и пр. Ленина |  | 0,2 |  | - |  | - |  | 0,2 |  | 2,611 |  | 0 ,00 |  | 0,00 |  | 2,611 |  |
| 2.1.5. | Строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся и существующих объектов |  | 0,85 |  | 0,1 |  | 0,75 |  | - |  | 3,151 |  | 0,572 |  | 2,579 |  | 0,00 |  |
| 2.1.6. | Строительство внеплощадочных сетей объектов «точечной» застройки в существующих районах |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах |  | 1,0 |  | 0,3 |  | 0,15 |  | 0,55 |  | 10,149 |  | 2,021 |  | 0,783 |  | 7,345 |  |
| 2.1.7. | Строительство водопровода от г.Чебоксары до п. Чандрово (проектирование, оформление разрешения) |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к водопроводным сетям новой застройки п. Чандрово |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 0 |  | 7,0 |  | 2,003 |  | 1,253 |  | 0,00 |  | 0,750 |  |
| Итого по строительству и модернизации систем водоснабжения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,597 |  | 4,053 |  | 7,682 |  | 18,862 |  |
| Раздел 2. «Водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство внеплощадочной канализации МКР «Альгешево – 1,2» |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР"Альгешево-1,2" |  | 0,1 |  | - |  | - |  | 0,1 |  | 0,300 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,300 |  |
| 2.2.2. | Строительство канализационных сетей МКР «Байконур» (ул. А.Королева) |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР "Байконур" |  | 0,6 |  | 0,6 |  | - |  | - |  | 3,370 |  | 3,370 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.2.3. | Строительство внеплощадочных систем канализации МКР 1Б центральной части |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов МКР 1Б центральной части |  | 0,2 |  | - |  | - |  | 0,2 |  | 0,599 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,599 |  |
| 2.2.4. | Строительство внеплощадочной канализации 2 МКР «Грязевская стрелка» |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов 2 МКР "Грязевская стрелка" |  | 0,17 |  | - |  | 0,17 |  | - |  | 0,437 |  | 0,00 |  | 0,437 |  | 0,00 |  |
| 2.2.5. | Внеплощадочные системы канализации объектов «точечной» застройки в существующих районах |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов "точечной" застройки в существующих районах |  | 1,75 |  | 0,15 |  | 0,1 |  | 1,5 |  | 16,902 |  | 2,799 |  | 0,182 |  | 13,921 |  |
| 2.2.6. | Строительство КНС с сетями по ул. Нижняя пос. Альгешево |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения жилых домов индивидуальной застройки по ул. Нижняя и прилегающих к ней улиц |  | 0,9 |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 5,285 |  | 5,264 |  | 0,021 |  | 0,00 |  |
| 2.2.7. | Реконструкция (увеличение диаметра) напорных трубопроводов КНС «Главная» |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся объектов; 2 МКР "Грязевская стрелка", МКР 1Б центральной части, МКР "Благовещенский", 4МКР центральной части и объектов по ул. Ярославской, пр. Ленина, ул. Афанасьева |  | 0,7 |  | - |  | 0,3 |  | 0,4 |  | 19,210 |  | 0 ,00 |  | 9,281 |  | 9,929 |  |
| 2.2.8. | Строительство канализационных сетей в районах индивидуальной застройки |  | км |  | Создание технической возможности присоединения к сетям водоотведения строящихся и существующих объектов |  | 0,13 |  | 0,13 |  | - |  | - |  | 0,207 |  | 0,207 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по строительству и модернизации систем водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,311 |  | 11,639 |  | 9,922 |  | 24,750 |  |
| Всего по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленных на подключение строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,907 |  | 15,692 |  | 17,604 |  | 43,611 |  |
| Всего по ОАО «Водоканал»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,981 |  | 31,095 |  | 31,940 |  | 57,946 |  |
| Раздел 3. Очистка сточных вод (ГУП «БОС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | I этап. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка |  | шт. |  | Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск, обеспечение их надежности, повышение качества производимых услуг, снижение экологической нагрузки на город Чебоксары, город Новочебоксарск и реки Волга |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 775,86 |  | 713,37 |  | 52,21 |  | 10,28 |
| 2. |  | II этап. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс.куб.м/сут. |  | м3/ сут. |  | Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск, обеспечение их надежности, повышение качества производимых услуг, снижение экологической нагрузки на город Чебоксары, город Новочебоксарск и реки Волга |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  | 707,04 |  | 285,0 |  | 300,16 |  | 121,88 |
| 3. |  | III этап. Строительство шламонакопителей |  | ед. |  | Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск, обеспечение их надежности, повышение качества производимых услуг, снижение экологической нагрузки на город Чебоксары, город Новочебоксарск и реки Волга |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 19,59 |  | 19,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Итого по очистке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502,49 |  | 1017,96 |  | 352,37 |  | 132,16 |
|  |  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1623,471 |  | 31,095 |  | 31,940 |  | 57,946 |

.».