Приложение 3

к протоколу заседания

Совета по инвестиционной

политике от 18.09.2007 г. №10

Потребность в дополнительных средствах

для завершения строительства пусковых объектов республиканской

адресной инвестиционной программы 2007 года и приоритетных

строек 2008 года

тыс. рублей (в ценах 2007 года)

| Наименование и местонахождение объектов | Сметная стоимость объекта по ПСД | Объем выполненных работ с учетом утвержденных лимитов на 2007 год | Потребность в допол-нительных средствах - всего | в том числе 2007 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты, имеющие публичные обязательства и введенные в эксплуатацию |
| cредняя общеобразовательная школа, пос. Первомайский Алатырского района | 46602,0 | 32000,0 | 14602,0 | 14602,0 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 14 от 31.08.2007 г. |
| cредняя общеобразовательная школа, с. Семеновское Порецкого района | 30540,3 | 19413,0 | 11127,3 | 11127,3 | Распоряжение администрации Порецкого района № 241-р от 31.08.2007 г. |
| cредняя общеобразовательная школа, с. Порецкое Порецкого района | 19597,6 | 14318,9 | 5278,7 | 5278,7 | Введена в 2000 году |
| cредняя общеобразовательная школа, с. Чурачики Комсомольского района | 38723,3 (без спортзала) | 14571,0 | 24152,3 | 24152,3 | Введена в августе 2007 года |
| физкультурно-оздоровительный комплекс с. Батырево Батыревского района | 70345,5 | 40623,4 | 29722,1 | 29722,1 | Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Чувашской Республикой |
| физкультурно-оздоровительный комплекс с. Яльчики Яльчикского района | 92900,0 | 82504,1 | 10395,9 | 10395,9 | Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Чувашской Республикой |
| реконструкция РГУ Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов», дер.Вурманка-сы Чебоксарского района (погашение кредиторской задолженности) (в РАИП отсутствует) | 33584,0 | 31800,0 | 1784,0 | 1784,0 | Необходимо для оформления актов госкомиссии и ввода объекта в эксплуатацию |
| Республиканская психиатрическая больница, г.Чебоксары (в РАИП отсутствует) | 93470,0 | 92500,0 | 970,0 | 970,0 | Необходимо для оформления актов госкомиссии и ввода объекта в эксплуатацию |
| II. Объекты, имеющие публичные обязательства и сдаваемые в эксплуатацию в 2007 году |
| Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования | 268926,0 | 199000,0 | 69926,0 | 39326,0 | Соглашение № 3 между Минздравсоцразвития России и Чувашской Республикой от 20.01.2006 Ввод в эксплуатацию в декабре 2007 года с завершением благоустройства во II квартале 2008 г. |
| администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  |  |
| лечебный корпус центральной районной больницы, г. Мариинский Посад | 139164,0 | 105329,0 | 33835,0 | 20000,0 |  |
| администрация Ядринского района |  |  |  |  |  |
| лечебный корпус центральной районной больницы, г. Ядрин | 152518,0 | 114718,0 | 37800,0 | 12000,0 |  |
| реконструкция котельной РГУДОД «СДЮСШОР № 2», г. Чебоксары | 1100,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.04.2006 № 78 (Кубок мира) |
| устройство ограждения международного аэропорта, г.Чебоксары | 20787,0 | 13335,0 | 7452,0 | 7452,0 | Предписание Рос-транснадзора от 22.03.2006 № 9115-325. (Кубок мира) |
| канализационные очистные сооружения мощностью 400 куб. м/сутки, с.Шемурша | 77956,9 | 65256,9 | 12700,0 | 12700,0 | Долг перед подрядчиком |
| III. Объекты, имеющие публичные обязательства и переходящие на 2008 год |
| реконструкция здания государственного учреждения культуры "Национальная библиотека Чувашской Республики", г. Чебоксары | 259682,8 | 41671,5 (лимит - 37732,2) | 25000,0 (в т.ч. кредиторская задолженность по состоянию на 1.09 2007 г.- 3939,4) | 25000,0 | Указ Президента Чувашской Республики от 25 мая 2006 года № 39 (ввод-2008 г.) |
| реконструкция здания РГУДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-пийского резерва № 5", г. Чебоксары | 17100,0 | 5000,0 | 12100,0 | 12100,0 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.04.2006 № 78 (Кубок мира) |
| реконструкция здания государственного учреждения культуры «Чувашский государственный театр оперы и балета», г. Чебоксары | 162917,7 | 239,5 | 20000,0 | 20000,0 | Указ Президента Чувашской Республики от 25 мая 2006 года № 39 (ввод-2008 г.) |
| реконструкция здания государственного учреждения культуры «Чувашский государственный художественный музей», г. Чебоксары | 92001,8 | 10502,9 | 18000,0 | 18000,0 | Указ Президента Чувашской Республики от 25 мая 2006 года № 39 (ввод-2008 г.) |
| IV. Иные объекты |
| реконструкция профессионального училища № 22, г.Канаш (в РАИП отсутствует) | 779046,9 | 432672,8 | 48500,0 | 48500,0 | Договор № 01-03-925 о сотрудничестве и взаимодействии между КМ ЧР и ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы» |
| групповой водовод (I пусковой комплекс), п.Ибреси | 120368,4 | 59919,0 (в т.ч. бюджет ЧР – 42440,0 внебюджетные – 17479,0) | 60449,4 | 60449,4 |  |
| очистные сооружения, с.Яльчики | 60000,0 | 26000,0 | 34000,0 | 34000,0 |  |
| напорно-самотечная канализация в микрорайоне «Северо-западный» от учреждения ЮЛ 34/2 УИН по Чувашской Республике Минюста России до очистных сооружений, г.Алатырь | 28563,0 | 13107,0 | 15456,0 | 15456,0 |  |
| администрация г.Канаш |  |  |  |  |  |
| Реконструкция хирургического корпуса Канашской городской больницы | 33000,0 | 11900,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |
| реконструкция МУЗ «Городская клиническая больница № 1», г.Чебоксары (в РАИП отсутствует) | 15500,0 |  | 9000,0 (6500,0 - бюджет города) | 9000,0 | Постановление КМ ЧР от 27.07.2007 г. № 184 (п. 10) Реабилитационное отделение для Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования |
| прачечная ГУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Чебоксары (в РАИП отсутствует) | 8100,0 | 4200,0 | 3900,0 | 3900,0 | Акт Территориального уп-равления Роспотребнадзора по Чувашской Республике от 20.12.2005 г. № 1259 |
| государственное образовательное учреждения культуры «Чувашское республиканское училище культуры», г. Чебоксары (в РАИП отсутствует) |  |  | 7000,0 | 7000,0 |  |
| реконструкция ледового стадиона «Сокол» РГУДОД «СДЮСШОР № 4 по хоккею с шайбой», г. Новочебоксарск в т.ч. проектно- изыскательские работы (в РАИП отсутствует) |  | 15000,0 | 5500,0 1000,0 | 5500,0 1000,0 | Долг перед подрядчиком Для выкупа проектно-сметной документации |
| реконструкция легкоатлетического манежа РГУДОД «СДЮСШОР № 3», г. Новочебоксарск (проектно-изыскательские работы) (в РАИП отсутствует) |  |  | 1000,0 | 1000,0 | Для выкупа проектно-сметной документации |