Приложение 1

Потребность в дополнительных средствах

для завершения строительства пусковых объектов республиканской

адресной инвестиционной программы 2007 года

тыс. рублей (в ценах 2007 года)

| Наименование и местонахождение объектов | Сметная стоимость объекта по ПСД | Объем выполненных работ с учетом утвержденных лимитов на 2007 год | Потребность в дополнительных средствах в 2007 году | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственные инвестиции |  |  | 1016302,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| образование |  |  | 213003,2 |  |
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  | 213003,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| гимназия на 600 мест по ул.Урицкого г.Чебоксары (в РАИП отсутствует) | 239717,0 | 93687,0 | 146030,0 | Указ Президента Чувашской Республики от 25 января 2006 года № 6. Возможно выделение 80,0 млн. рублей за счет ФФРР |
| республиканское государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище № 5" (учебный корпус), г. Цивильск | 60080,9 | 45068,1 | 15012,8 |  |
| средняя общеобразовательная школа, пос. Первомайский Алатырского района | 49272,6 | 33000,0 | 16272,6 |  |
| средняя общеобразовательная школа, с.Чувашские Тимяши Ибресинского района | 59422,0 | 43160,8 | 16261,2 |  |
| средняя общеобразовательная школа, с. Семеновское Порецкого района | 44517,0 | 30600,0 | 13917,0 |  |
| средняя общеобразовательная школа, с. Порецкое Порецкого района | 20187,6 | 14678,0 | 5509,6 |  |
| культура |  |  | 80643,5 |  |
| Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  |  | 80643,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| реконструкция здания государственного учреждения культуры "Национальная библиотека Чувашской Республики", г. Чебоксары |  |  | 80000,0 | Указ Президента Чувашской Республики от 25 мая 2006 года № 39 |
| реконструкция здания Республиканского государственного учреждения "Государственный исторический архив Чувашской Республики" (разработка проектно-сметной документации), г.Чебоксары |  |  | 643,5 |  |
| здравоохранение |  |  | 166470,0 |  |
| Министерство здравоохра-нения и социального развития Чувашской Республики |  |  | 166470,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (в РАИП отсутствует) | 251510,0 | 132000,0 | 73000,0 | Соглашение № 3 между Минздравсоцразвития России и Чувашской Республикой от 20.01.2006 |
| Республиканская психиатрическая больница (погашение кредиторской задолженности), г.Чебоксары (в РАИП отсутствует) |  |  | 900,0 | Необходимо для оформления актов госкомиссии и ввода объекта в эксплуатацию |
| администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  |
| лечебный корпус центральной районной больницы, г. Мариинский Посад | 139164,0 | 105329,0 | 33835,0 | Необходимо для ввода объекта в эксплуатацию. Возможно снижение стоимости строительства за счет исключения стоимости медицинского оборудования |
| администрация Ядринского района |  |  |  |  |
| лечебный корпус центральной районной больницы, г. Ядрин | 171203,0 | 112468,0 | 58735,0 | Необходимо для ввода объекта в эксплуатацию. Возможно снижение стоимости строительства за счет исключения стоимости медицинского оборудования |
| социальная политика |  |  | 1784,0 |  |
| Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  | 1784,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| реконструкция РГУ Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов», дер.Вурманка-сы Чебоксарского района (погашение кредиторской задолженности) (в РАИП отсутствует) | 33584,0 | 31800,0 | 1784,0 | Необходимо для оформления актов госкомиссии и ввода объекта в эксплуатацию |
| физическая культура и спорт |  |  | 306480,4 |  |
| Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |  |  | 306480,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| реконструкция здания РГУДОД "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-пийского резерва № 5", г. Чебоксары | 17097,4 | 5000,0 | 12097,4 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.04.2006 № 78 (Кубок мира) |
| РГУ «ФОЦ «Белые камни» (реконструкция котельной), Мариинско-Посадский район (в РАИП отсутствует) | 7272,7 | 3272,7 | 4000,0 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.04.2006 № 78 (Кубок мира, погашение кредиторской задолженности) |
| реконструкция главного фасада ГУП «Стадион «Олимпийский» (в РАИП отсутствует) | 150352,0 | 121552,0 | 28800,0 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 06.04.2006 № 78 (Кубок мира) |
| реконструкция разминочного футбольного поля с искусственной травой на территории ГУП «Стадион «Олимпийский» (в РАИП отсутствует) | 24000,0 |  | 24000,0 | Соглашение между Российским футбольным союзом и Чувашской Республикой |
| физкультурно-оздоровительный комплекс, с. Батырево Батыревского района | 45330,0 | 22645,0 | 22685,0 | Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Чувашской Республикой |
| физкультурно-оздоровительный комплекс (погашение кредиторской задолженности), пгт. Вурнары Вурнарского района | 42000,0 | 42000,0 | 28651,0 | Администрация Вурнарского района 17 декабря 2004 г. заключила муниципальный контракт № 32 с генподрядчиком ОАО «Вурнарский завод смесевых препаратов» о строительстве ФОКа. Генподрядчиком 12 апреля т.г. направлено претензионное письмо в адрес администрации Вурнарского района, а также готовится материал для обращения в Арбитражный суд. |
| физкультурно-оздоровительный комплекс, пгт. Ибреси Ибресинского района | 120100,0 | 54788,0 | 65312,0 | Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Чувашской Республикой |
| физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Канаш | 92000,0 | 46480,0 | 45520,0 | Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Чувашской Республикой |
| физкультурно-оздоровительный комплекс, пгт. Кугеси Чебоксарского района | 117000,0 | 93500,0 | 23500,0 | Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Чувашской Республикой |
| физкультурно-оздоровительный комплекс, с. Яльчики Яльчикского района | 94250,0 | 42335,0 | 51915,0 | Соглашение между Федеральным агентством по физической культуре и спорту и Чувашской Республикой |
| транспорт |  |  | 18835,0 |  |
| Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  |  | 18835,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| строительство набережной пассажирских причалов в Чебоксарском речном порту (в РАИП отсутствует) | 219890,0 | 192400,0 | 5500,0 | Указ Президента Чувашской Республики от 25 января 2006 года № 6, Соглашение между КМ ЧР , администрацией г.Чебоксары и ОАО «Чебоксарский речной порт» о разграничении полномочий сторон по вопросам проектирования, строительства и финансирования Чебоксарского речного причала |
| устройство ограждения международного аэропорта, г.Чебоксары | 13335,0 |  | 13335,0 | Предписание Ространснадзора от 22.03.2006 № 9115-325. Проведение Кубка мира по спортивной ходьбе в 2008 году. |
| коммунальное строительство |  |  | 130335,0 |  |
| Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  |  | 130335,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| групповой водовод, пгт. Ибреси Ибресинского района | 295800,0 | 153809,0 | 85000,0 |  |
| строительство каптажного сооружения мощностью 30 куб.м. в час, с.Шоршелы Марпосадского района | 6708,1 | 5360,0 | 1348,1 |  |
| реконструкция блочных очистных сооружений с мощностью 700 куб.м. в сут. и строительство канализационных сетей с.Шоршелы Марпосадского района | 27214,0 | 24400,0 | 2814,0 |  |
| водоснабжение, дер.Трехизб-Шемурша Шемуршинского района | 8175,0 | 6950,0 | 1225,0 |  |
| строительство каназиционных очистных сооружений мощностью 400 куб.м./сут. и канализации, с.Шемурша Шемуршинского района | 76527,6 | 64007,6 | 12520,0 |  |
| Сурский водозабор, г.Шумерля (приобретение в республиканскую собственность) (в РАИП отсутствует) | 12427,9 (рыночная стоимость) |  | 12427,9 | Поручение КМ ЧР от 17.01.2007 г. № 02/26-3562 |
| реконструкция биологических очистных сооружений мощностью 4200 куб. м в сутки, г.Ядрин Ядринского района (в РАИП отсутствует) | 94580,5 | 79580,5 | 15000,0 | Поручение Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.02.2007 г. № 02/26-883 Финансировалась за счет РАИП в 2005-2006г.г. |
| прочие расходы |  |  | 98751,0 |  |
| Министерство внутренних дел Чувашской Республики |  |  | 14975,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| строительство комплекса зданий Ядринского РОВД, г. Ядрин | 70544,9 | 55569,9 | 14975,0 |  |
| Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |  |  | 83776,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| административные здания республиканских органов исполнительной власти (блок «А») | 655679,0 | 571903,0 | 83776,0 | Указ Президента Чувашской Республики от 25 января 2006 года № 6 |