13. 04. 2012  № 537

# О проведении мероприятий в области охраны окружающей среды на территории Московского района г. Чебоксары в весенний период 2012 года

Во исполнение распоряжения главы администрации города Чебоксары от 29.03.2012  № 1117-р «О проведении в весенний период мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары» и в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния территории Московского района г. Чебоксары, в соответствии с Правилами внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в г. Чебоксары, утвержденными решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.11.2008 № 1186:

1. Объявить проведение месячника по весенней санитарной очистке территории Московского района г. Чебоксары от мусора, организации посадки и вырубки зелёных насаждений с 09 апреля по 14 мая 2012 г. В рамках исполнения настоящего постановления предусмотреть проведение еженедельных «санитарных четвергов» и субботников.

2. Образовать районный штаб по организации и проведению санитарно-экологического месячника на территории района в составе:

Офицеров Ю.А.  – заместитель главы администрации, начальник штаба;

Константинов Ю.Н. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства, заместитель начальника штаба (осуществляет общее руководство за проведением районных мероприятий по экологическому месячнику);

Афимьин А.С. – начальник штаба по делам ГО и ЧС Московского  района г. Чебоксары (по согласованию);

Евдокимов А.П. – начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы (ответственный за учреждения культуры, физкультуры и спорта, здравоохранения, ТОС, домкомы);

Николаев С.Г. – директор ОАО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» (по согласованию);

Сироткина Ю.Н.– заведующий сектором торговли (ответственный за предприятия торговли и бытового обслуживания);

______________– главный специалист-эксперт по делам молодежи (ответственный за учреждения высшего и среднего специального образования);

Трофимов Ф.П. – мастер участка ОАО «Дорэкс» (по согласованию);

### 3. Утвердить:

### план мероприятий по подготовке и проведению месячника по весенней санитарной очистке, посадки зелёных насаждений на территории Московского района г. Чебоксары в период с 09 апреля по 14 мая 2012 г., еженедельных «санитарных четвергов» и субботников (приложение № 1);

### список ответственных работников администрации Московского района г. Чебоксары, закрепленных за проведением мероприятий объектами экономики в рамках весеннего санитарно-экологического месячника 2012 года (приложение № 2);

план ликвидации несанкционированных свалок мусора в весенний санитарно-экологический месячник (приложение № 3);

план реконструкции существующих озелененных территорий в весенний санитарно-экологический месячник на территории Московского района г. Чебоксары (приложение № 4).

4. Рекомендовать:

руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, балансодержателям зданий, магазинов, киосков, гаражей, других отдельно стоящих сооружений и объектов (по согласованию) организовать очистку закреплённых и прилегающих территорий, выполнить работы по их благоустройству, руководствуясь Правилами внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в г. Чебоксары;

руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) еженедельно по понедельникам в 9 часов утра обеспечить доклад о проведённом «санитарном четверге», субботнике с указанием видов работ, количества участвующих человек, привлечённой спецтехнике по тел/факсу 23-52-06, 23-52-07, 45-22-55 или по электронной почте: gkh4@mosk.cap.ru;

руководителям автотранспортных предприятий и предприятий промышленности (по согласованию) осуществлять выделение самосвалов, уборочной спецтехники для вывоза мусора на городскую свалку по разнарядке отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района г. Чебоксары.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         А.Н. Петров

Приложение № 1

Утвержден

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 13 апреля 2012 г. № 537

### План мероприятий

### по подготовке и проведению месячника по весенней санитарной

### очистке, посадке зеленых насаждений на территории Московского

### района г. Чебоксары в период с 09 апреля по 14 мая 2012 г.

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание штаба по организации и проведению весеннего санитарно-экологического месячника | 09.04.2012 | Офицеров Ю.А. - заместитель главы администрации |
| 2. | Довести до руководителей предприятий, организаций, учреждений распоряжение главы администрации г. Чебоксары № 1117-р от 29.03.2012 года «О проведении в весенний период мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Чебоксары» с постановкой конкретных задач перед исполнителями. Организовать встречи с руководителями по отраслям, провести совещания | 09.04.2012 | Офицеров Ю.А. Константинов Ю.Н. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства |
| 3. | Подготовка и доведение текстов сообщений, писем, предписаний в адрес хозяйствующих субъектов о проведении экологического месячника. Выдача бесплатных талонов организациям, предприятиям, учреждениям для захоронения мусора на городской свалке и переработке порубочных остатков в ОАО «Зеленстрой». Распределение автосамосвалов, другой спецтехники согласно поступивших заявок. Контроль за восстановлением юридическими и физическими лицами (по списку МБУ «УЖКХ и Б г. Чебоксары») нарушенных участков в результате производства земляных работ | в течение экологического месячника | Константинов Ю.Н. |
| 4. | Организовать на территориях гаражных формирований, стоянок уборку закреплённых и прилегающих территорий от мусора, смета, его вывоз на городскую свалку | в течение экологического месячника по планам | Николаев С.Г. – директор ОАО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» (по согласованию) Мосолков В.А. – директор Производственный кооператив «Ассоциация собственников гаражей и недвижимости» (по согласованию) |
| 5. | Организовать уборку мусора и его вывоз с внутридворовых территорий с привлечением населения жилых домов | в течение экологического месячника | Председатели ТСЖ, ЖСК, ЖК (по согласованию) |
| 6. | Провести молодёжные акции по уборке от мусора земельных участков общественного пользования, посадке зелёных насаждений с привлечением студентов ссузов, вузов согласно приложению № 4 | в течение экологического месячника | Константинов Ю.Н. Евдокимов А.П. - начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы |
| 7. | Организовать уборку мусора и его вывоз с внутридворовых территорий, включая бесхозные участки, вырубку и посадку зелёных насаждений (по отдельному плану). Провести субботники с привлечением населения по месту проживания совместно с активом ТОС и председателями домовых комитетов | в течение экологического месячника согласно планам управляющих компаний | Директора управляющих организаций (по согласованию) Константинов Ю.Н. Евдокимов А.П. |
| 8. | Организовать и проконтролировать выполнение ремонтных работ по привидению фасадов, крылец, рекламных объектов в надлежащий эстетический вид и исправное состояние, а также санитарно-экологической очистке закреплённых и прилегающих территорий у предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, проведение еженедельных «санитарных четвергов» и субботников. Обеспечить информацией о проведении акций в рамках весеннего санитарно-экологического месячника. Проработать вопрос установки декоративных металлических урн «За чистый город» у каждого хозяйствующего субъекта | в течение экологического месячника | Сироткина Ю.Н. - заведующий сектором торговли |
| 9. | Провести санитарную вырубку аварийных деревьев согласно разрешительным актам МБУ «Управление экологии г. Чебоксары», уборку закрепленных и прилегающих территорий от мусора, вывоз вырубленных деревьев для переработки в ОАО «Зеленстрой» | в течение экологического месячника | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию), директора управляющих организаций (по согласованию), председатели ТСЖ, ЖК и ЖСК (по согласованию) |
| 10. | Провести ликвидацию несанкционированных свалок на территории Московского района г. Чебоксары согласно приложению № 3 | апрель-май | Лясина С.И. директор ООО «Вертикаль» (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить очистку закрепленных дорог, тротуаров от грунтовых наносов, мусора | в течение экологического месячника | Трофимов Ф.П. – мастер участка ОАО «Дорэкс» (по согласованию) |
| 12. | Обеспечить очистку газонов, находящихся на обслуживании, от мусора, песка, вырубку зеленых насаждений согласно выданных МБУ «Управление экологии г. Чебоксары» ордеров-разрешений | в течение экологического месячника | Молчанова М.Л. - директор ОАО «Зеленстрой» (по согласованию) |
| 13. | Организовать исполнение работ на объектах внешнего благоустройства (по отдельному плану) | в течение экологического месячника | Павлов А.Л. – начальник МБУ «УЖКХ и Б» г. Чебоксары (по согласованию) |
| 14. | Освещение хода проведения мероприятий в области охраны окружающей среды на интернет сайте администрации района | в течение экологического месячника | Фондеркина Л.В. главный специалист-эксперт-пресс секретарь Семенова И.В. – ведущий специалист эксперт сектора информатизации |
| 15. | Обеспечить оперативный контроль за ходом проведения экологического месячника предприятиями, организациями, учреждениями | еженедельный доклад по субботам до 12.00 | Ответственные от администрации Московского района г. Чебоксары согласно приложению № 2. |
| 16. | Провести приёмку закрепленных и прилегающих территорий, обозначенных в плане мероприятий и доложить главе администрации Московского района о завершении работ | 12.05.2012 | Члены штаба, ответственные от администрации Московского района г. Чебоксары |
| 17. | Подготовить отчёт и проинформировать о завершении проведения весеннего санитарно-экологического месячника администрацию г. Чебоксары, МБУ «Управление экологии г. Чебоксары» | 14.05.2012 | Константинов Ю.Н. |

Приложение № 2

Утвержден

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 13 апреля 2012 г. № 537

Список ответственных работников администрации Московского района

г. Чебоксары, закрепленных за проведением мероприятий объектами экономики в рамках весеннего санитарно-экологического месячника 2012 года

| Название улицы | Ф.И.О. ответственного |
| --- | --- |
| От остановки ул. Афанасьева до Сеспеля | Александров О.В. |
| Ул. Гражданская, 101 до дома № 131 | Анчикова З.Н. |
| Ул. Грасиса | Акимов В.И. |
| От к/т Сеспель до остановки Студгородок | Бессмертная Е.В. |
| Бульвар Юности | Васильев Ю.Ф. |
| Ул. Эльменя | Галышнина И.В. |
| От ул. Чернышевского до ул. Энтузиастов, 42 | Евдокимов А.П. |
| От остановки поликлиника Северная до ул. Университетская, 30 | Журавлева В.К. |
| Октябрьский мост | Жукова М.В. |
| Юго-Западный бульвар | Иванова Е.М. |
| Ул. 500 лет Чебоксары четная сторона | Иванова Н.Н. |
| От магазина Чебоксарец до Московский пр. 44 | Ипатьева С.А. |
| Чандрово | Когырева Л.Н. |
| Ул. Промышленная | Краснова И.А. |
| От пр. М. Горького, 19 до пр. М. Горького, 51 | Константинов Ю.Н. |
| От к/т Сеспель до Московский пр. 42 | Курицына И.В. |
| От магазина Чебоксарец по ул. М. Павлова до бульвара Юности | Ладина О.В. |
| Мкр. Университетский | Мурзаева Е.В. |
| Чандрово | Мрзукова С.В. |
| Пр. М. Горького | Ногин Н.Н. |
| Ул. М. Залка | Орлова М.А. |
| Ул. Пирогова | Павлова Л.С. |
| От остановки Студгородок до Московского моста | Пьянзина Е.П. |
| Ул. Гузовского | Прохорова Н.В. |
| ### Московский пр. от к/т Сеспель до кольца Роща | ### Яковлева И.А. |
| От остановки ул. Эльменя до ул. Гражданская, 74 | Сергеева В.В. |
| От пересечения ул. М. Залка с ул. Энтузиастов до ул. М. Залка, 11 | Сироткина Ю.Н. |
| От Афанасьева до Управления образования | Руссков С.И. |
| ### Ул. Афанасьева от Московского проспекта до дома № 12 и Россгостраха | ### Волкова Е.В. |
| ### Ул. Урукова от Вавилон до Кожвендиспансера | ### Крайнова Д.В. |
| ### Ул. Университетская от пересечения с ул. М. Павлова до поликлинника Северная | ### Максимова А.Ю. |
| ### Ул. Гражданская от ул. Грасиса до дома № 60 | ### Георгина Т.М. |
| ### Ул. Яноушека | ### Александрова Н.В. |
| ### Площадь Победы, ул. Коллективная | ### Никитин А.И. |
| ### Ул. С. Михайлова | ### Яковлев Г.М. |
| ### От остановки ул. Грасиса до остановки ул. Эльменя | ### Семенова И.В. |
| ### От пр. М. Горького до ул. Университетская, 10 | Шипицина Н.А. |
| ### Ул. К. Иванова, ул. Красина | Шуркина В.Л. |
| ### ул. Чернышевского, 18 до дома 34 | Якеева А.И. |
| ### Ул. 500 лет Чебоксары нечетная сторона | Сорокина И.В. |
| ### Ул. Урукова от Вавилона до суда | Сорокина А.К. |
| ### Бульвар Миттова | Трофимова Г.П. |
| ### Ул. Энтузиастов, 38/8 до ул. Чернышевского, 18 | Тунгулова З.А. |
| ### От остановки Институт культуры до дома № 34 по ул. Энтузиастов | Уткина И.А. |
| ### Ул. Кривова | Фондеркина Л.В. |
| ### От ул. Афанасьева до Театра оперы и балета | Шатрова В.М. |
| ### Ул. М. Павлова от дома № 24 до пересечения с ул. Университетская | Скреблюков В.И. |

Приложение № 3

Утвержден

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 13 апреля 2012 г. № 537

План ликвидации несанкционированных свалок мусора

### в весенний санитарно-экологический месячник

| № п/п | Адреса | # Объем, куб.м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Гражданская (начало) | 30 |
| 2 | Зеленая зона в районе автобазы «Турист» | 30 |
| 3 | Ул. Тельмана (под Октябрьским мостом) | 3 |
| 4 | Ул. Кирова (за подсобным хозяйством ОАО ЧПО им.В.И. Чапаева) | 90 |
| 5 | Парк им. 500-летия г. Чебоксары | 15 |
| 6 | Берендеевский лес | 15 |
| 7 | Роща Гузовского | 15 |
| 8 | Зеленая зона в начале ул. Тополиная и ул. Фруктовая | 5 |
| 9 | Пр. М. Горького, 26 за капитальными гаражами | 3 |
| Итого: |  | 206 |

Приложение № 4

Утвержден

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 13 апреля 2012 г. № 537

План реконструкции существующих озелененных территорий

в весенний санитарно-экологический месячник

на территории Московского района г. Чебоксары

| Наименование объекта | Место посадки | Исполнитель | Количество посадочного материала, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский парк | Ул. Сосновская | Заволжское территориальное управление (далее ЗТУ) (по согласованию), МБУ «Управление экологии» (по согласованию), учебные заведения (по согласованию), ОАО «Зеленстрой» (по согласованию) | 150 кустарников |
| Аллея ветеранов | Ул. Сосновская | ЗТУ (по согласованию), МБУ «Управление экологии» (по согласованию), учебные заведения (по согласованию), ОАО «Зеленстрой» (по согласованию) | 50 кустарников |
| Сквер Ислюкова | Ул. С. Ислюкова | Администрация Московского района, МБУ «Управление экологии» (по согласованию), учебные заведения (по согласованию), ОАО «Зеленстрой» (по согласованию), жители города (по согласованию), МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (по согласованию) | 20 деревьев |
| Сквер на бульваре Миттова | Пересечение бульвара Миттова и ул. Тополиная | Администрация Московского района МБУ «Управление экологии» (по согласованию), учебные заведения (по согласованию), ОАО «Зеленстрой» (по согласованию, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (по согласованию), ТОС (по согласованию) | 150 кустарников |
| Сквер у магазина Новинка | Московский пр., 31в | Администрация Московского района, МБУ «Управление экологии» (по согласованию), учебные заведения (по согласованию), ОАО «Зеленстрой» (по согласованию) | 15 деревьев |
| Сквер Ровесник | Ул. Ахазова | Администрация Московского района, МБУ «Управление экологии» (по согласованию), учебные заведения (по согласованию), ОАО «Зеленстрой» (по согласованию), ТОС (по согласованию), управляющая компания ООО «Сфера» (по согласованию) | 150 кустарников |
| Сквер им. Пирогова | Между ул. Пирогова и ул. Урукова | Администрация Московского района, МБУ «Управление экологии» (по согласованию), учебные заведения (по согласованию), ОАО «Зеленстрой» (по согласованию), ТОС (по согласованию), МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (по согласованию) | 10 деревьев 60 кустарников |