Ч~ВАШ РЕСПУБЛИКИН

МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧ+

ЙЫШ~НУ

____28.06.2004__    ___145__ №

Шупашкар хули

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__28.06.2004____ № ____145____

г. Чебоксары

Об обеспечении устойчивой работы  жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2004/05 года

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2004/05 года Кабинет Министров Чувашской Республики  п о с т а н о в-
л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2004/05 года (приложение № 1).

2. Министерствам и иным органам исполнительной власти Чувашской Республики поручить, а администрациям районов и городов Чувашской Республики рекомендовать обеспечить:

выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду  2004/05 года, а также установленных объемов замены неисправных котлов и объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей (приложения № 2 и 3);

выполнение государственных контрактов на ввод объектов по проектам повышения эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, реализуемым по подпрограмме «Снижение издержек на поставку тепловой энергии для организаций бюджетной сферы и муниципального жилья» Программы реформирования системы управления общественными финансами в Чувашской Республике, до 1 октября 2004 года (приложение № 4);

до 20 сентября 2004 г. завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, а до 1 октября 2004 г. завершение их комиссионной проверки и приемки с выдачей им паспортов готовности.

3. Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики совместно с инспекцией Государственного архитектурно-строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики с привлечением заинтересованных министерств и организаций осуществить в июне-октябре 2004 г. комплексную проверку муниципальных образований по подготовке к осенне-зимнему периоду, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы.

4. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 июня 2003 г. № 140 «О подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2003/04 года».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики с информированием Кабинета Министров Чувашской Республики до 1 октября 2004 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики                                                                     С.Гапликов

# Приложение № 1

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.06.2004 № 145

# План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2004/05 года

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить выполнение установленных объемов замены неисправных котлов и ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей согласно приложениям № 2 и 3 | до 20 сентября 2004 г. | администрации районов и городов |
| 2. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда, а также организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, независимо от организационно - правовых форм и видов собственности | до 20 сентября 2004 г. | администрации районов и городов |
| 3. | Создать комиссии по координации работ и оценке готовности района (города) к работе в осенне-зимний период 2004/05 года | до 1 июля 2004 г. | администрации районов и городов |
| 4. | Завершить комиссионную проверку и приемку готовности к работе в осенне-зимний период организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды с выдачей им паспортов готовности | до 1 октября 2004 г. | администрации районов и городов |
| 5. | Обеспечить комиссионную проверку и оформление паспортов готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2004/05 года | до 1 октября 2004 г. | администрации районов и городов |
| 6. | Заключать договоры на поставку каменного угля и топочного мазута на основании конкурсного отбора поставщиков | постоянно | администрации районов и городов, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсоцполитики Чувашии |
| 7. | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потребленные подведомственными бюджетными учреждениями и организациями топливно-энергетические ресурсы, услуги по транспортировке природного газа | постоянно | администрации районов и городов, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсоцполитики Чувашии |
| 8. | Создать запасы твердого и жидкого топлива в объеме не менее 45 суточной потребности, а резервного вида топлива - в нормативных объемах | до 1 октября 2004 г. | администрации районов и городов, министерства |
| 9. | Создать резервы материально-технических ресурсов и резервные источники энерготеплоснабжения для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 октября 2004 г. | администрации районов и городов, Минстрой Чувашии |
| 10. | Разработать и утвердить план мероприятий по резервированию электроснабжения коммунальных отопительных котельных | до 1 августа 2004 г. | администрации районов и городов |
| 11. | Предусмотреть осуществление платежей за топливно-энергетические ресурсы в зависимости от сезонного изменения их потребления | постоянно | администрации районов и городов, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсоцполитики Чувашии |
| 12. | Активизировать работу по реализации энергосберегающих мероприятий и оснащению коммунальных котельных приборами учета отпуска тепловой энергии | немедленно | администрации районов и городов |
| 13. | Завершить установки приборов учета тепловой энергии на теплопроводах на границах эксплуатационной ответственности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ведомственных котельных предприятий поставщиков тепловой энергии | до 1 сентября 2004 г. | администрации районов и городов |
| 14. | Продолжить работу организаций по газификации электрокотельных бюджетной сферы, а также теплоисточников, работающих на жидком и твердом виде топлива, с использованием эффективных газопотребляющих технологий | до 1 октября 2004 г. | администрации районов и городов, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минсоцполитики Чувашии, Минстрой Чувашии |
| 15. | Обеспечить получение лицензий на эксплуатацию отопительных котельных как взрывоопасных производственных объектов | до 1 сентября 2004 г. | администрации районов и городов, министерства |
| 16. | Возобновить работу на зимний отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства в районах и городах республики | до 1 октября 2004 г. | администрации районов и городов, министерства |
| 17. | Провести в каждом районе, городе учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | с 1 октября 2004 г. | Минстрой Чувашии ГКЧС Чувашии администрации районов и городов |
| 18. | Принять меры по недопущению процедуры банкротства предприятий жизнеобеспечения населения и организаций бюджетной сферы, обеспечить бесперебойное функционирование в осенне-зимний период 2004/05 года предприятий, на которых введена процедура банкротства | немедленно | администрации районов и городов |
| 19. | Информировать о ходе выполнения настоящего постановления Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | к 1 августа и 20 сентября 2004 г. | администрации районов и городов |

Приложение № 2

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.06.2004 № 145

## Объемы

замены неисправных котлов в период подготовки

муниципальных объектов Чувашской Республики

к осенне-зимнему периоду 2004/05 года

(единиц)

| № пп | Наименование районов, городов | Всего | В том числе предприятий ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алатырский | - | - |
| 2. | Аликовский | 2 | 2 |
| 3. | Батыревский | - | - |
| 4. | Вурнарский | 3 | 3 |
| 5. | Ибресинский | - | - |
| 6. | Канашский | - | - |
| 7. | Козловский | 2 | 2 |
| 8. | Комсомольский | 6 | 1 |
| 9. | Красноармейский | - | - |
| 10. | Красночетайский | 3 | 3 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 2 | 2 |
| 12. | Моргаушский | 5 | 2 |
| 13. | Порецкий | 4 | 4 |
| 14. | Урмарский | - | - |
| 15. | Цивильский | 2 | 2 |
| 16. | Чебоксарский | 5 | 5 |
| 17. | Шемуршинский | 2 | 2 |
| 18. | Шумерлинский | - | - |
| 19. | Ядринский | 4 | 4 |
| 20. | Яльчикский | - | - |
| 21. | Янтиковский | - | - |
| 22. | г.Алатырь | 1 | - |
| 23. | г.Канаш | - | - |
| 24. | г.Новочебоксарск | - | - |
| 25. | г.Шумерля | 2 | 2 |
| 26. | г.Чебоксары | 2 | 2 |
|  | Итого | 45 | 36 |

___________

Приложение № 3

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.06.2004 № 145

## Объемы

замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных

сетей на 2004 год

(км)

| № пп | Наименование районов, городов | Всего | В том числе предприятий ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловых сетей | водопроводных сетей | тепловых сетей | водопроводных сетей |
| 1. | Алатырский | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 2. | Аликовский | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
| 3. | Батыревский | 0,27 | 0,8 | 0,27 | 0,8 |
| 4. | Вурнарский | - | 0,6 | - | 0,6 |
| 5. | Ибресинский | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 |
| 6. | Канашский | 0,18 | 0,15 | 0,18 | 0,15 |
| 7. | Козловский | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| 8. | Комсомольский | 0,68 | 0,1 | - | 0,05 |
| 9. | Красноармейский | 0,9 | - | 0,9 | - |
| 10. | Красночетайский | 0,5 | 0,3 | 0.5 | 0.3 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| 12. | Моргаушский | 0,65 | 0,3 | 0,65 | 0,2 |
| 13. | Порецкий | 1,5 | 0,15 | 1,5 | 0,15 |
| 14. | Урмарский | 1,57 | 0,55 | 1,57 | 0,55 |
| 15. | Цивильский | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| 16. | Чебоксарский | 1,4 | 0,26 | 1,4 | 0,26 |
| 17. | Шемуршинский | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,1 |
| 18. | Шумерлинский | 0,17 | 1,35 | 0,17 | 1,35 |
| 19. | Ядринский | 0,66 | 0,11 | 0,66 | 0,11 |
| 20. | Яльчикский | 0,45 | 1,2 | 0,45 | 1,2 |
| 21. | Янтиковский | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. | г.Алатырь | 2,9 | 1,7 | 2,9 | 1,7 |
| 23. | г.Канаш | 2,25 | 2,15 | 2,25 | 2,15 |
| 24. | г.Новочебоксарск | 0,11 | 1,2 | 0,11 | 1,2 |
| 25. | г.Шумерля | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,6 |
| 26. | г.Чебоксары | 18,4 | 4,95 | 18,4 | 4,95 |
|  | Итого | 39,6 | 21,47 | 38,92 | 21,32 |

Приложение № 4

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28.06.2004 № 145

Проекты

повышения эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве,

выполняемые по подпрограмме «Снижение издержек на поставку тепловой энергии для организаций бюджетной сферы

и муниципального жилья» Программы реформирования системы управления общественными финансами в

Чувашской Республике

| № пп | Наименование проекта | Номер и дата заключения государственного контракта | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водогрейной котельной Шихазанской межрайонной психиатрической больницы | от 25 ноября 2002 г. № 11/104 | Минздрав Чувашии |
| 2. | Реконструкция квартальной котельной № 6 по ул. Советская пос. Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики | от 15 ноября 2002 г. № 11/73 | администрация Ибресинского района |
| 3. | Реконструкция котельной средней общеобразовательной школы № 2 с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики | от 8 октября 2003 г. № 08-03 | администрация Батыревского района |
| 4. | Реконструкция отопления и горячего водоснабжения двух 80 квартирных жилых домов: по ул. Советская, д.84 и ул. Спутник д.11 в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики | от 13 ноября 2002 г № 11/28 . | администрация Чебоксарского района, МУП «ДЕЗ ЖКХ»Чебоксарского района |
| 5. | Создание и внедрение централизованной схемы водоподготовки с корректирующей ступенью в котельных установках и схемах теплоснабжения бюджетной сферы и ЖКХ с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики | от 8 октября 2003 г. № 07-03 | администрация Аликовского района, Аликовское МУП ЖКХ |
| 6. | Реконструкция системы отопления жилого дома № 11 по ул. Ахазова г. Чебоксары | от 8 октября 2003 г. № 15-03 | администрация г. Чебоксары, МУП «Московское районное управление ЖКХ» г. Чебоксары |
| 7. | Реконструкция котельной для теплоснабжения средней общеобразовательной школы № 4 г. Канаша | от 8 октября 2003 г. № 16-03 | администрация г. Канаша |
| 8. | Реконструкция пароводогрейной котельной тепловой мощностью 4,9 Гкал/час и паровой котельной 200 кг пара в час районного центра и больницы с. Красные Четаи | от 15 ноября 2002 г. № 11/91 | администрация Красночетайского района, МУЗ »Красночетайская ЦРБ» |
| 9. | Реконструкция котельной № 5 и наружных тепловых сетей до участковой больницы с. Большой Сундырь Моргаушского района | от 8 октября 2003 г. № 17-03 | администрация Моргаушского района |
| 10. | Строительство муниципального источника тепло- и электроснабжения д. Новые Тренькасы Чебоксарского района – мини ТЭЦ с котлами Viessmann (I этап - теплоснабжение) | от 22 июля 2002 г. № 07/77 | администрация Чебоксарского района, МУП »ДЕЗ ЖКХ» Чебоксарского района |
| 11. | Перевод объектов микрорайона «Рябинка» на закрытую систему горячего водоснабжения, оптимизация систем теплоснабжения и внедрение приборов учета тепловой энергии, расхода горячей и холодной воды (1 очередь) | 24 августа 2001 г. № 110 | администрация г. Чебоксары |
| 12. | Реконструкция котельной и строительство теплотрассы для теплоснабжения пристроя школы к детсаду, сельского Дома культуры и детского сада д. Егоркино Шумерлинского района | от 8 октября 2003 г. № 10-03 | администрация Шумерлинского района, МУП «Шумерлинское районное УКС» |
| 13. | Реконструкция системы теплоснабжения квартала ВПУ-25 и квартала военкомата г. Ядрина | от 8 октября 2003 г. № 21-03 | администрация Ядринского района |
| 14. | Реконструкция котельной № 3 и тепловых сетей с. Яльчики Яльчикского района | от 8 октября 2003 г. № 05-03 | администрация Яльчикского района, ММПП ЖКХ Яльчикского района |
| 15. | Внедрение системы АСКУЭ для коммерческого учета тепловой энергии и расхода воды на горячее и холодное водоснабжение в 12 и 13 микрорайонах Новоюжного жилого массива Калининского района г. Чебоксары | от 22 июля 2002 г. № 07/67 | администрация г.Чебоксары, МУП «Калининское РУ ЖКХ» |
| 16. | Реконструкция магистральных тепловых сетей протяженностью 920 м от котельной № 12 до микрорайона «Западный-1» г. Алатыря | от 8 октября 2003 г. № 12-03 | администрация г. Алатыря |
| 17. | Внедрение автономных топливосберегающих экологически чистых теплонасосных станций, работающих на местных возобновляемых гидроэнергоресурсах р. Волги, в Заволжье г.Чебоксары общей тепловой мощностью 5,1 МВт Теплоснабжение комплекса «школа +больница» пос. Сосновка | от 28 августа 2001 г. № 117 | администрация г.Чебоксары, МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» |
| 18. | Создание энергосберегающих экологически чистых бивалентных теплоисточников «тепловой насос-пиковые электрокотлы» с установленной тепловой мощностью тепловых насосов 600 кВт для теплоснабжения детсада, жилых домов, административных зданий в с.Бичурино Мариинско-Посадского района | от 22 июля 2002 г. № 07/47 | администрация Марпосадского района, Марпосадское ПО ЖКХ |
|  | Экономия топлива и улучшение экологии путем внедрения теплового насоса тепловой мощностью 400 кВт и создания бивалентной котельной «тепловой насос - пиковый котел» для теплоснабжения спорткомплекса «Росинка» в Заволжье г. Чебоксары | от 22 июля 2002 г. № 07/13 | Минспорт Чувашии |