Чувашская Республика

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2004           				                    № 82

г. Алатырь

О мерах по обеспечению устойчивой работы объектов экономики и защиты населения в период прохождения весеннего паводка на территории Алатырского района.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, защиты населения и объектов экономики    п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить состав районной противопаводковой комиссии на период подготовки и проведения весеннего паводка 2004 года (приложение № 1).

- Утвердить План  основных мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка (приложение №2).

- Главам сельских и поселковой администраций, руководителям  предприятий и организаций создать противопаводковые комиссии, разобрать план мероприятий по пропуску паводковых вод.

- Руководителям предприятий и организаций

- создать необходимый  запас материальных  ресурсов, ГСМ, строительных и особенно инертных материалов, подготовить помещения для эвакуации скота, семян, удобрений и других материальных ценностей. Организовать обследование гидротехнических сооружений, принять меры по их очистке, ремонту дополнительному укреплению, подготовить плавсредства ;

- проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых вод;

- сформировать дежурные бригады, провести с ними инструктивные занятия, обеспечить дополнительными инструкциями, закрепить соответствующую технику, обеспечить оборудованием и приспособлениями для проведения работ.  В период паводка установить  круглосуточное дежурство из числа руководителей и должностных лиц.

- Главам сельских администраций территории, которых находятся зонах возможного затопления и подтопления обеспечить оповещение населения о надвигающейся опасности с использованием подвижных средств оповещения, подворного обхода, отработать эвакуационные мероприятия, определить места приема эвакуированного населения размещения скота и других материальных ценностей и личных хозяйств граждан, организовать очистку водопропускных труб и  сточных каналов.

- Руководителям ООО «АФ Алатырская» (Алексеевнину М.А.), Алтышевского участока РГУП «Чувашавтодор» (Моисееву  А.И.) провести работы по очистке водопропускных труб, безаварийному пропуску ледохода и паводка через искусственные сооружения.

Совместно с ГИБДД  установить постоянное наблюдение за состоянием автомобильных дорог, соблюдением правил пользования ими  временном  ограничении движения транспортных средств по дорогам района и полном прекращении движения на отдельных участках и дорогах при угрозе разрушения.

- Алатырскому цеху Шумерлинского ЭТУС обеспечить бесперебойную работу средств оповещения и связи в населенных пунктах районов в паводковый период.

- МУ «ЦРБ Алатырского района» создать необходимый запас медикаментов и обеспечить организацию медицинской помощи для нормального жизнеобеспечения населения района.

- Предприятия торговли независимо от форм собственности до начала весенней распутицы завести в труднодоступные населенные пункты необходимые товары для  населения.

- ГУП «Автотранспортное предприятие» согласно заявок сельских администраций, предприятий и организаций обеспечить выделение автотранспорта на случай эвакуации населения и других материальных ценностей в паводковый период.

- Отделу внутренних дел обеспечить поддержание общественного порядка в районе проведения спасательных работ, местах расселения пострадавшего населения, регулирования движения автотранспорта, охрану имущества и материальных ценностей в зонах затопления.

- Службе спасательной станции  ГИМС предусмотреть меры по предупреждению и по готовности  к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, предотвращению несчастных случаев в паводковый период, особо обратив внимание на обеспечение безопасности населения особенно в местах переправ и зонах затопления.

Глава администрации				   А.И. Блашенков

### Приложение  № 1

к постановлению

главы администрации

Алатырского района

от     25. 02.2004г. № 82

Состав

Алатырской районной  противопаводковой комиссии на период

подготовки и проведения паводка 2004 года.

В целях предупреждения и ликвидации  возможных неблагоприятных последствий весеннего паводка 2004 года образовать  комиссию  по пропуску половодья в составе:

Тонких Н.И.	- первый заместитель главы администрации Алатырского

района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия - председатель;

Потапов  В.А. 	- заместитель главы администрации Алатырского  района,

начальник  управления  капитального строительства архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики - заместитель председателя;

Скоробогатов Н.А.	-	начальник отдела по делам ГО ЧС администрации Алатырского района - заместитель председателя.

Члены комиссии:

Апраксин А.В.		-	начальник ГОВД г. Алатыря и Алатырского района (по согласованию);

Алексеевнин М.А.	-	директор ООО «Агрофирмы Алатырская»;

Лященко В.В.	-	военный комиссар ОГВК г.Алатырь (по согласованию);

Веряскин Н.И.		-	начальник участка Чувашского МРУ (по согласова-				нию);

##### Денисов А.В.		-	начальник спасательной станции ГИМС по

##### г.Алатырь и Алатырскому району (по согласованию);

Куторкин В.И.	-	заместитель директора ГУП «АТП» (по согласованию);

Кузенков А.А.	-	начальник железнодорожной станции  г. Алатырь (по согласованию);

Минейкин  А.И.	-	начальник Алатырского ЛТЦ Шумерлинского ЭТУС (по согласованию);

Нодия Т.К.	-	председатель Алатырского райпо;

Рогов Л.А.			-	директор  ОАО «Ремтехпредприятие с базой МТС»;

##### Родионова Г.А.		-	начальник отдела по управлению имуществом

Администрации Алатырского района;

###### Романов Н.Г.		-	начальник отдела - главный архитектор

администрации Алатырского района;

Юрьев     Н. С.		-	главный  врач  МУ  «ЦРБ Алатырского района»;

Кутепов   Д. В.		-	главный  врач  ФГУ АЦГСН (по согласованию).

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Алатырского района                                Н.А Скоробогатов.

Приложение№2

к постановлению

главы администрации

Алатырского района

от     25. 02.2004г. №82

#### ПЛАН

основных мероприятий по предупреждению

и ликвидации последствий весеннего паводка

2004года.

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии | до 01.04 | Главы сельских и поселковой администраций, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 2. | Разработать мероприятия по защите от возможного разрушения половодьем мостов, дорог, жилыхных домов, объектов социального назначения, производственных зданий и сооружений | до 10.04 | Главы сельских и поселковой администраций, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 3. | Организовать обследование гидротехнических сооружений, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | до 15.04 | Управление сельского хозяйства и продовольствия, руководители предприятий, учреждений, организаций. |
| 4 | Принять меры по предупреждению размыва скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления. | до 15.04 | Управление сельского хозяйства, главы сельских администраций, руководители сельскохозяйственных предприятий. |
| 5. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению заболеваний населения в зоне возможного затопления | до 20.04 | Центр государственного санитарно –эпидемилогического надзора по г.Алатырь и Алатырскому району |
| 6. | Провести комплекс мер по обеспечению гарантированной связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления | до 20.04 | ЛТЦ Шумерлинского ЭТУС |
| 7. | Создать аварийные запасы строительных материалов, подготовить помещения для вывода из-за возможного затопления скота, ГСМ, семян, кормов и других материальных ценностей | до 12.04 | Руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 8. | Установить постоянное наблюдение за состоянием автомобильных дорог, соблюдения правил пользования ими в период паводка, временном ограничении движения транспортных средств и полному прекращению движения при возможности возникновении угрозы разрушения | на весь период | ООО «АФ Алатырская», Алтышевский участок РГУП «Чувашавтодор» |
| 9. | Обеспечить до начала весенней распутицы завоз товаров первой необходимости для населения района | до 20.04 | Предприятия торговли |
| 10. | Обеспечить работу по предупреждению и оповещению населения, отработать эвакуационные мероприятия в населенных пунктах подвергаемых затоплению, определить места приема, размещения эваконаселения и личного имущества. | до 20.04 | Главы сельских администраций, противопаводковые комиссии. |
| 11. | Обеспечить подготовку плавсредств для перевозки населения в паводковый период | до 25.04 | Главы сельских и поселковой администраций |
| 12. | По заявкам глав сельских администраций, руководителей предприятий для выполнения противопаводковых мероприятий выделить транспорт и другую технику | на весь период | ГУП «АТП» ООО «АФ Алатырская» ОАО « Ремтехпредприятие» |
| 13. | Обеспечить поддержание общественного порядка в районах проведения спасательных работ, в местах расселения пострадавшего населения, регулирование автотранспорта, охрану имущества и других материальных ценностей в паводковый период | на весь период | ГОВД |
| 14. | Проверка готовности к работе спасательных сил и средств | до 25.03 | Отдел, штабы по делам ГО ЧС, спасательная станция ГИМС |
| 15. | Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек и атмосферными явлениями | на весь период | Главы сельских администраций, руководители предприятий и организаций |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

администрации Алатырского района                               Н.А.Скоробогатов