Чувашская Республика

# САМОУПРАВЛЕНИЕ  АЛАТЫРСКОГО  РАЙОНА

### Р  Е Ш Е Н И Е

XXIX заседания Собрания

депутатов Алатырского

района третьего созыва

27 января 2005 года

Об утверждении «Программы

переселения граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда

Алатырского района на 2005-2010г.»

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации -  начальника управления строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Потапова В.А о «Программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Алатырского района на 2005-2010г.»,

Собрание депутатов Алатырского района решило:

- Утвердить «Программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Алатырского района на 2005-2010г.».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   МУП «Дирекция единого заказчика» ЖКХ Алатырского района.

.

Глава самоуправления                                                   А.И. Блашенков

# Приложение  к

Собранию  депутатов

Алатырского района

от «___» _____________200__г. №

Программа

«Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Алатырского района на 2005 -2010 годы»

Паспорт

Программы « Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Алатырского района на 2005-2010 годы»

Наименование                      Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Алатырского

программы                             района на 2005-2010 года

Дата принятия

решения о разработке

Программы

Государственный             Администрация Алатырского района.

заказчик Программы

Основной разработчик    МУП «Дирекция единого заказчика в ЖКХ Алатырского района»

Программы

Цели и задачи                            Снос ветхого жилого фонда, улучшение жилищных

Программы, важнейшие           условий проживающих в ветхих жилых домах

целевые показатели

Сроки и этапы                             I этап  - 2005 – 2006 г.

реализации программы              II этап – 2007 – 2008 г.

III этап – 2009 – 2010 г.

Объемы и источники              Объемы  финансирования  на  всю  программу  (в ценах

2004 г. – тыс. руб.),129936,29 тыс. руб. в том числе:

I этап 47122,5  -  тыс. руб.

II этап 33993,09 - тыс. руб.

III этап  -48820,7 тыс. руб.

Источники финансирования:

- Федеральный бюджет – 38980,88 тыс.руб

- Республиканский бюджет – 25987,25 тыс.руб

- Местный бюджет – 19490,44 тыс.руб

- Внебюджетные источники – 45477,72 тыс.руб

Ожидаемые конечные             Вторичная застройка районов с целью улучшения

результаты реализации           архитектурно – художественного облика Алатырского

Программы                              района

Система организации за          Контроль осуществляет МУП «Дирекция единого

реализацией Программы        заказчика в ЖКХ Алатырского района

#### Введение

Вопрос улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилом фонде является сегодня одним из главных в Алатырском районе.

Большое количество ветхих жилых домов расположены  на территории города Алатыря,  поселка Первомайский, село Иваньково-Ленино, поселок Октябрьский, село Новые Айбеси, поселок Киря, село Кувакино, поселок Соловьевский, село Явлеи, село Алтышево, село Миренки, поселок Восход. Число домов в Алатырском районе постройки 1930 –1950 годов, подлежит сносу, составляет 141 дом, многие имеют физический износ 90 – 100 %, т. е.  полностью изношены и уже не имеют потребительской стоимости. Эти здания морально и физически устарели и не соответствуют современным требованиям, однако занимают значительные площади, большинство из них находятся в критическом состоянии. По этажности ветхие здания относятся к группе малоэтажные с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными покрытиями неблагоустроенные и частично благоустроенные.

На быстрое ветшание жилых зданий наряду с такими факторами, как неудовлетворительная техническая эксплуатация, недостаточная затрата, произведенные на эксплуатационное содержание жилых домов, оказало влияние и наличие неблагоприятных гидрогеологических условий.

Отнесение жилых домов к категории ветхого  жилого фонда осуществлялось согласно методике по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания. Размер ветхого  муниципального жилого фонда определен на основании списка ветхого жилья, сформированного администрацией Алатырского района.

- Характеристика ветхого жилого фонда.

|  | Кол-во домов, шт. | Общая площадь кв. м | Жилая площадь кв. м | Кол-во квартир | Кол-во проживающих | Кол-во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего: В том числе: | 141 | 12962,72 | 10974,43 | 329 | 574 | 307 |
| Муниципальный жилфонд | 141 | 12962,72 | 10974,43 | 329 | 574 | 307 |

Основными причинами возникновения ветхого жилого фонда в Алатырском районе являются:

- естественное старение зданий

- экстремальные условия формирования жилого фонда в годы индустриализации,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   военного и послевоенного периодов

- хроническая нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего ремонтов

- сложившиеся неблагоприятные гидрогеологические условия – высокий уровень грунтовых вод.

- Характеристика  ветхого  жилого фонда

Ветхий жилой фонд Алатырского района, в основном, сосредоточен  в пос. Киря, пос. Первомайский, пос. Алтышево. Общее количество ветхих  жилых домов в Алатырском районе 141, в которых проживают 307 семей или 574  человека, в том числе: в муниципальном жилом фонде-307  семьи ( 574 чел. )

В программу в основном вошли  дома 30-50 годов постройки.  Оценка состояния жилого фонда производилась межведомственной комиссией, в состав которой входили представители органов надзора и БТИ, ГЖК. Проект очерёдности переселения и сноса ветхого жилого фонда (приложение № 2) составлен в соответствии с данными БТИ по проценту износа (ветхости) зданий и визуального обследования зданий.         Характеристика жилых домов, приводится в Приложении № 1

1.2. Порядок отселения семей, проживающих в ветхом жилом фонде.

По результатам произведённого анализа по ветхому жилому фонду и на основании состава семей определена номенклатура квартир, которые необходимо предоставить  в 2005-2010 г.г.

| №/№ | Год переселения | Кол-во семей | Однокомнатных | Двухкомнатных | Трёхкомнатная | Четырёхкомнатная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | 2005 – 2006 | 112 | 76 | 39 | 7 | - |
| II этап | 2007 – 2008 | 81 | 58 | 18 | 8 | 1 |
| III этап | 2009 - 2010 | 114 | 71 | 38 | 8 | 1 |
| ИТОГО: |  | 307 | 205 | 95 | 23 | 2 |

Потребность в квартирах для переселения граждан по реализации Программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда  Алатырского района на 2005-2010 годы» (далее Программа)

- комнатных квартир - 205

- комнатных квартир - 95

- комнатных квартир - 23

- и более комнатных квартир – 2

Программой определено отселение жильцов, проживающих в наиболее изношенном жилом фонде.

1. Основные цели, задачи и положения Программы

Программа разработана в целях активизации сноса ветхого и аварийного жилого фонда и поэтапного переселения жителей из муниципального жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания.

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:

- поэтапное переселение граждан из ветхого муниципального жилищного фонда;

- доработка схем финансирования сноса ветхого и жилищного фонда, т.е. доля местного       бюджета и других привлеченных источников.

3.Сроки и этапы реализации Программы

Объем инвестиций для реализации Программы рассчитан на 2001 – 2005 годы, т. е. на непрерывное комплексное и ежегодное осуществление переселения граждан из ветхого жилищного фонда.

Программа имеет временной период – 2005 – 2010 годы и может быть реализована при финансировании в полном объеме.

- Система программных мероприятий

Одним их направлений в части обновления жилищного фонда является последовательный снос старого жилищного фонда, возведение на его месте новых домов с переселением в них жильцов из снесенных домов или с предоставлением им вторичного жилья.

Одновременно с расселением из ветхих домов необходимо решить задачи по сносу (разборке) зданий и переработке «утилизация» конструкций и материалов разборки и повторного использования продуктов разборки, т.е. в дальнейшем требуется разработка актов, предусматривающих, чтобы каждый застройщик при начале строительства определил способ утилизации зданий после окончания срока эксплуатации.

В зависимости от объектов жилищного строительства и ликвидации ветхого  жилищного фонда переселение осуществляется :

- путем отселения из отдельных зданий, техническое содержание которых является критическим.

Переселение граждан из домов, подлежащих сносу, может осуществляться и за счет жилой площади, поступающей в муниципальный фонд; освобождающейся за выбытием граждан; предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами, заключенными с органами местного самоуправления, на строительство жилых домов; предоставляемой органами местного самоуправления за счет безвозмездных субсидий очередниками на строительство и приобретение жилья.

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда производится согласно жилищного законодательства.

Ежегодная поэтапная реализация Программы осуществляется мероприятиями согласно таблицы.

Этапы реализации Программы

| Этапы | Годы | Количество семей | Потребность в общей площади, кв. м. | Сумма затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | 2005 – 2006 | 112 | 4060,88 | 47122,5 |
| 2 этап | 2007 – 2008 | 81 | 3169,19 | 33993,09 |
| 3 этап | 2009 – 2010 | 114 | 4450,92 | 48820,7 |
| Итого |  | 307 | 11680,99 | 129936,29 |

5. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы планируется осуществлять в установленном законодательством порядке за счет целевых ассигнований из федерального, республиканского и местного бюджетов, а также привлеченных средств. К таким источникам можно отнести:

- инвестиции и кредиты, в т.ч. иностранных инвесторов, направляемых на переселение граждан;

- муниципальные ресурсы, образующиеся как бартерная оплата права строительства жилья и пользования муниципальной инфраструктурой в виде передаваемых застройщиками квартир во вновь построенных домах ;

- средства населения;

- внебюджетные платежи по конкурсной продажи в участков, где расположен ликвидируемый ветхий фонд, собственность ( или долгосрочную аренду ) земельных под коммерческое строительство;

- привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры земельных участков, на которых произведен снос ветхого фонда, в т.ч. кредиты банков, муниципальные займы, концессия объектов городской инженерной инфраструктуры.

- безвозмездные субсидии на приобретение жилья, а также за счет инвестиций по программе строительства бесплатного жилья социального использования;

Предусматривается ежегодное выделение средств по Программе жилищного строительства в соответствии с указами Президента ЧР от 30 сентября 1996 года № 112

«О жилищном строительстве ЧР» и от 4 октября 1999 года № 70 «О совершенствовании форм и условий оказания государственной поддержки граждан в строительстве и приобретению жилья», республиканская поддержка по ежегодной Республиканской инвестиционной программе, а также выделение средств местного бюджета по муниципальной программе.

Объемы финансирования программных мероприятий корректируются ежегодно с учетом реальных возможностей республиканского бюджета  Чувашской Республики и бюджета Алатырского района.

- Правовое обеспечение Программы

Нормативно – правовое сопровождение Программы обеспечивается Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, нормативными и правовыми актами РФ и ЧР.

7. Социально – экономическая эффективность реализации    Программы

Программа разработана в целях реализации жилищных прав граждан, проживающих в ветхом жилом фонде.

Категории населения, проживающего в ветхом жилищном фонде на основании выборочного социального опроса граждан и оценочного анализа:

30% - работающих на предприятиях и др.

20% - пенсионеров;

12% - несовершеннолетние, учащиеся;

29% - безработные.

Реализация Программы позволит улучшить жилищные условия   гражданам, проживающим в ветхих и аварийных жилых домах.

Исходя из демографических особенностей жилых районов (категории населения и состав семьи) и нормы заселения администрация района рассматривает номенклатуру и количество предоставляемых квартир. Потребность в общей и жилой площади, предоставляемая в замен сносимой, определена администрацией района.

Требуемое количество квартир для переселения граждан при условии полного финансирования Программы в 2005 – 2010 гг. составляет. При расселении граждан из ветхого жилья учитывая тенденции к переселению в более удобные для проживания районы, обеспеченность земельными насаждениями, транспортная доступность. Программа может быть реализована при полном финансировании из всех источников.

- Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением.

Реализация Программы осуществляется основными исполнителями ее мероприятий

Государственным заказчиком является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР. Заказчик разрабатывает нормативные акты в пределах своей компетенции, осуществляет работу по защите в федеральных органах исполнительной власти государственных инвестиций, решает вопросы бюджетного финансирования на республиканском уровне.

Администрация Алатырского района формирует реестр ветхого и аварийного жилищного фонда, определяет в установленном порядке очередность и сроки сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, организует работу по переселению граждан, разрабатывает ежегодные планы по реализации финансирования Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство строительства, дорожного и коммунального хозяйства ЧР, которое ежегодно до 2010 года направляет в Кабинет Министров ЧР информацию о ходе реализации Программы.

Администрация района ежегодно направляет в Министерство Чувашии информацию о ходе реализации Программы.

Приложение 1

Сведения о ветхом жилом фонде Алатырского района

по состоянию на 01.05.04 г.

| № | Наименование объекта | Процент износа | Год постройки | Площадь кв. м. |  | Кол. квар. | Кол. Прож. | Кол. семей | Сумма затрат на переселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | жилая |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина, 29 | 85 | 1879 | 120 | 81 | 4 | 8 | 4 | 1730400 |
|  | п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Калинина, 62 | 7978 | 1952 | 120 | 84 | 4 | 2 | 2 | 679800 |
| 3 | ул. Ленина, 62 | 77 | 1953 | 25 | 22 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 4 | ул. Ленина, 49 | 80 | 1942 | 85 | 73 | 2 | 3 | 2 | 772500 |
| 5 | Пер. Почтовый, 3 | 80 | 1932 | 48 | 39 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 6 | Пер. Воинский, 4 | 80 | 1940 | 67 | 49 | 2 | 4 | 2 | 865200 |
| 7 | ул. Интернациональная, 21 | 75 | 1950 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 8 | ул. Советская,47 | 70 | 1952 | 94 | 67 | 3 | 5 | 2 | 1081500 |
| 9 | ул. Советская, 45 | 70 | 1952 | 89 | 62 | 3 | 7 | 3 | 1328700 |
| 10 | ул. Советская, 43 | 70 | 1952 | 85 | 58 | 3 | 7 | 3 | 1514100 |
| 11 | ул. Советская, 41 | 70 | 1952 | 25 | 16 | 1 | 5 | 1 | 927000 |
| 12 | ул. Советская, 7 | 80 | 1948 | 83 | 65 | 2 | 3 | 2 | 896100 |
| 13 | ул. Советская, 14 | 77 | 1953 | 79 | 61 | 2 | 4 | 2 | 896100 |
| 14 | ул. Советская, 22 | 77 | 1953 | 25 | 16 | 1 | - | - | - |
| 15 | ул. Советская, 46 | 79 | 1952 | 89 | 71 | 2 | 3 | 1 | 927000 |
| 16 | ул. Ленина, 12 | 75 | 1946 | 119 | 83 | 4 | 9 | 4 | 1205100 |
| 17 | ул. Ленина, 56 | 80 | 1949 | 30 | 21 | 1 | 4 | 1 | 741600 |
| 18 | ул. Ленина, 58 | 80 | 1948 | 80 | 62 | 2 | 2 | 1 | 865200 |
| 19 | ул. Ленина, 60 | 82 | 1950 | 97 | 76 | 3 | 7 | 3 | 1452300 |
| 20 | ул. Ленина, 64 | 71 | 1950 | 95 | 74 | 3 | 4 | 3 | 1112400 |
| 21 | ул. Ленина, 66 | 71 | 1950 | 89 | 68 | 3 | 4 | 3 | 1112400 |
| 22 | ул. Ленина, 68 | 72 | 1951 | 90 | 69 | 3 | 4 | 2 | 1236000 |
| 23 | ул. Ленина, 74 | 70 | 1949 | 93 | 72 | 3 | 6 | 3 | 1297800 |
| 24 | ул. Ленина, 78 | 79 | 1952 | 95 | 74 | 3 | 8 | 3 | 1937700 |
| 25 | ул. Ленина, 9 | 72 | 1936 | 32 | 23 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 26 | ул. Ленина, 45 | 71 | 1942 | 120 | 84 | 4 | 2 | 1 | 432600 |
| 27 | ул. Ленина, 49 | 71 | 1942 | 93 | 72 | 3 | 3 | 2 | 772500 |
| 28 | ул. Ленина, 51 | 71 | 1942 | 29 | 20 | 1 | 4 | 1 | 741600 |
| 29 | пер. Почтовый, 1 | 80 | 1930 | 80 | 62 | 2 | 3 | 2 | 772500 |
| 30 | пер. Почтовый, 3 | 79 | 1932 | 31 | 22 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 31 | пер. Почтовый, 4 | 71 | 1948 | 89 | 71 | 2 | 7 | 2 | 1297800 |
| 32 | ул. Пионерская, 25 | 78 | 1952 | 98 | 79 | 1 | 4 | 1 | 741600 |
| 33 | пер. Воинский, 2 | 75 | 1940 | 98 | 80 | 2 | 6 | 2 | 1266900 |
| 34 | ул. Луговая, 1 | 77 | 1953 | 96 | 78 | 2 | 1 | 1 | 339900 |
| 35 | ул. Калинина, 60 | 82 | 1950 | 90 | 72 | 2 | 6 | 2 | 1174200 |
| 36 | ул. Калинина, 62 | 80 | 1948 | 93 | 75 | 2 | 2 | 2 | 679800 |
|  | с. Иваньково-Ленино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Жуковского, 11 | 77 | 1953 | 36 | 27 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 38 | ул. Полевая, 13 | 81 | 1939 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 39 | ул. Кирова, 12 | 83 | 1934 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 556200 |
| 40 | ул. Пушкина, 4 | 82 | 1950 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 41 | ул. Ленина, 152 | 81 | 1939 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 42 | ул. Сурско - Набережная, 21 | 69 | 1941 | 35 | 24 | 2 | 4 | 2 | 679800 |
| 43 | ул. Николаева, 63 | 71 | 1947 | 35 | 26 | 3 | 3 | 3 | 1019700 |
|  | п. Октябрьской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Первомайская, 69 | 80 | 1948 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 45 | ул. Первомайская, 67 | 81 | 1946 | 33 | 24 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 46 | ул. Первомайская, 96 | 79 | 1950 | 35 | 27 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 47 | ул. Первомайская, 88 | 71 | 1944 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 48 | ул. Орликовская, 9 | 82 | 1937 | 25 | 17 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 49 | ул. Первомайская, 72 | 81 | 1946 | 29 | 21 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 50 | ул. Первомайская. 52 | 81 | 1945 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
|  | МУП ЖКХ «Уют» п. Киря |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Зеленая, 28 | 75 | 1954 | 115 | 76 | 2 | 4 | 2 | 896100 |
| 52 | ул. Зеленая, 23 | 71 | 1954 | 102 | 88 | 3 | 4 | 2 | 865200 |
| 53 | ул. Зеленая, 20 | 75 | 1954 | 88 | 67 | 4 | 4 | 2 | 896100 |
| 54 | ул. Зеленая, 7 | 77 | 1953 | 102 | 66 | 4 | 3 | 3 | 1019700 |
| 55 | ул. Зеленая, 22 | 75 | 1954 | 66 | 51 | 3 | 5 | 3 | 1236000 |
| 56 | ул. Маяковского, 24 | 66 | 1954 | 108 | 86 | 4 | 4 | 4 | 1359600 |
| 57 | ул. Лесная, 13 | 66 | 1954 | 40 | 22 | 2 | 3 | 2 | 772500 |
| 58 | ул. Лесная, 15 | 63 | 1948 | 63 | 47 | 2 | 3 | 2 | 772500 |
| 59 | ул. Лесная, 20 | 79 | 1952 | 132 | 106,4 | 2 | 5 | 2 | 865200 |
| 60 | ул. Кирова, 57 | 75 | 1946 | 108 | 88 | 4 | 5 | 4 | 1452300 |
| 61 | ул. Лежневая, 22 | 66 | 1954 | 51 | 40 | 2 | 4 | 2 | 865200 |
| 62 | ул. Гаражная, 63 | 80 | 1936 | 36 | 29 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 63 | ул. 8 Марта, 29 | 80 | 1926 | 55 | 46 | 2 | 1 | 1 | 339900 |
| 64 | ул. Октябрьская, 10 | 70 | 1949 | 269 | 229 | 5 | 5 | 5 | 1699500 |
| 65 | ул. Кирова, 68а | 75 | 1946 | 126 | 105 | 4 | 7 | 4 | 1205100 |
| 66 | ул. Гаражная, 58 | 75 | 1939 | 75 | 64 | 2 | 1 | 1 | 339900 |
| 67 | ул. Московская, 33 | 65 | 1954 | 190 | 155 | 4 | 7 | 4 | 1854000 |
| 68 | ул. Кирова, 47 | 75 | 1945 | 126 | 90 | 3 | 4 | 3 | 1112400 |
| 69 | ул. Кирова, 60 | 75 | 1946 | 102 | 81 | 3 | 3 | 3 | 1019700 |
| 70 | ул. Октябрьская, 12 | 70 | 1950 | 42,2 | 73 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 71 | ул. Гончарова, 33 | 75 | 1948 | 43 | 36,2 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 72 | ул. Лермонтова, 15 | 75 | 1935 | 99 | 78 | 3 | 3 | 3 | 1019700 |
|  | с. Кувакино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. Ленина, 9 | 70 | 1950 | 26 | 18 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 74 | ул. Ленина, 20 | 70 | 1947 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 75 | ул. К. Маркса, 6 | 70 | 1951 | 32 | 24 | 2 | 4 | 2 | 679800 |
| 76 | ул. Горького, 20 | 79 | 1952 | 24 | 16 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 77 | ул. Пролетарская, 45 | 70 | 1939 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 78 | ул. Кооперативная, 53 | 72 | 1948 | 26 | 18 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 79 | ул. Кооперативная, 3 | 70 | 1950 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 80 | ул. Кооперативная, 5 | 73 | 1947 | 28 | 20 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
|  | с. Явлеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ул. Горького, 39 | 80 | 1926 | 28 | 19 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
|  | с. Алтышево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Комсомольская, 18 | 75 | 1924 | 38 | 30 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 83 | ул. Школьная, 5 | 70 | 1949 | 121 | 100 | 3 | 3 | 3 | 679800 |
| 84 | ул. Школьная, 3 | 85 | 1934 | 76 | 58 | 2 | 5 | 2 | 556200 |
| 85 | ул. Школьная, 10 | 77 | 1953 | 180 | 108 | 5 | 8 | 5 | 3337200 |
| 86 | ул. Школьная,15 | 82 | 1939 | 100 | 68 | 2 | 4 | 2 | 2657400 |
| 87 | ул. Школьная, 30 | 66 | 1954 | 63 | 45 | 2 | 2 | 2 | 679800 |
| 88 | ул. Школьная, 9 | 70 | 1951 | 50 | 41 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 89 | ул. Школьная, 12 | 77 | 1953 | 200 | 132 | 5 | 17 | 5 | 1884900 |
| 90 | ул. Гагарина, 8 | 75 | 1940 | 72 | 51 | 2 | 3 | 2 | 679800 |
| 91 | ул. Гагарина, 20 | 66 | 1954 | 72 | 48 | 2 | 6 | 2 | 432600 |
| 92 | ул. Гагарина, 59 | 85 | 1928 | 80 | 67 | 2 | 3 | 2 | 741600 |
| 93 | ул. Гагарина, 61 | 80 | 1930 | 86 | 75 | 2 | 3 | 2 | 896100 |
| 94 | ул. Гагарина, 24 | 85 | 1949 | 50 | 38 | 1 | 3 | 1 | 556200 |
| 95 | ул. Вокзальная, 7 | 85 | 1949 | 86 | 62 | 2 | 6 | 2 | 1266900 |
| 96 | ул. Вокзальная, 5 | 79 | 1952 | 228 | 138 | 6 | 10 | 3 | 278000 |
| 97 | ул. Вокзальная, 27 | 77 | 1953 | 215 | 110 | 7 | 13 | 7 | 2410200 |
| 98 | ул. Вокзальная, 14 | 82 | 1939 | 215 | 143 | 6 | 8 | 6 | 1205100 |
| 99 | ул. Вокзальная, 13 | 80 | 1937 | 118 | 73 | 4 | 7 | 3 | 1854000 |
| 100 | ул. Вокзальная, 12 | 85 | 1933 | 180 | 98 | 6 | 13 | 6 | 968200 |
| 101 | ул. Вокзальная, 10 | 66 | 1954 | 190 | 137 | 7 | 9 | 5 | 1668600 |
| 102 | ул. Вокзальная, 8 | 75 | 1950 | 80 | 59 | 2 | 5 | 2 | 896100 |
| 103 | ул. Железнодорожная, 28 | 85 | 1929 | 55 | 36 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 104 | ул. Железнодорожная, 8 | 83 | 1932 | 205 | 147 | 8 | 13 | 8 | 3182700 |
| 105 | ул. Первомайская, 61 | 65 | 1956 | 60 | 49 | 1 | 4 | 1 | 1730400 |
| 106 | ул. Первомайская, 93 | 66 | 1954 | 96 | 73 | 2 | 6 | 2 | 1081500 |
| 107 | ул. Первомайская, 91 | 66 | 1954 | 112 | 84 | 2 | 7 | 2 | 1483200 |
| 108 | ул. Первомайская, 87 | 82 | 1933 | 119 | 63 | 3 | 10 | 3 | 1668600 |
| 109 | ул. Спортивная, 7 | 66 | 1954 | 50 | 37 | 1 | 3 | 1 | 556200 |
| 110 | ул. Спортивная, 6 | 79 | 1943 | 160 | 106 | 4 | 6 | 3 | 2101200 |
| 111 | ул. Спортивная, 4 | 80 | 1939 | 48 | 32 | 1 | 4 | 1 | 741600 |
| 112 | ул. Спортивная, 2 | 79 | 1943 | 100 | 80 | 1 | 5 | 1 | 1112400 |
| 113 | ул. Спортивная, 1 | 77 | 1953 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 114 | ул. Орликовская, 4 | 83 | 1931 | 243 | 126 | 5 | 13 | 5 | 2193900 |
| 115 | ул. Заводская, 5 | 83 | 1938 | 60 | 51 | 2 | 1 | 1 | 339900 |
| 116 | ул. Заводская, 4 | 84 | 1935 | 216 | 169,2 | 5 | 13 | 5 | 2533800 |
| 117 | ул. Заводская, 2 | 85 | 1933 | 80 | 54 | 2 | 4 | 2 | 865200 |
| 118 | ул. Николаева, 6 | 79 | 1952 | 98 | 74 | 2 | 8 | 2 | 1483200 |
| 119 | ул. Николаева, 13 | 80 | 1940 | 112 | 84 | 4 | 7 | 4 | 1637700 |
| 120 | ул. Комсомольская, 25а | 85 | 1870 | 64 | 44 | 2 | 2 | 2 | 679800 |
|  | с. Миренки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ул. Чкалова, 11 | 82 | 1938 | 25 | 20 | 1 | 2 | 1 | 432600 |
| 122 | ул. Комсомольская, 9 | 82 | 1935 | 43 | 38 | 1 | 5 | 1 | 927000 |
| 123 | ул. Набережная, 11 | 83 | 1940 | 37 | 30 | 1 | 3 | 1 | 556200 |
| 124 | ул. Чкалова, 10 | 83 | 1945 | 45 | 40 | 1 | 8 | 1 | 1483200 |
|  | с. Чуварлеи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ул. Захарова ,1 | 85 | 1919 | 31,40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 126 | ул. Бажанов ,1 | 85 | 1918 | 38 | 34 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 127 | ул. Рязанов ,1 | 79 | 1950 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 128 | ул. Поливцева,1 | 85 | 1924 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 129 | ул. Петрунина,1 | 83 | 1932 | 24 | 22 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 130 | ул. Белоусов,1 | 80 | 1939 | 30,8 | 27,8 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
|  | Горьковская ж/д дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ул. Ленина, 46 | 85 | 1893 | 126,42 | 79,84 | 4 | 4 | 4 | 1359600 |
| 132 | ул. Ленина, 24 | 83 | 1940 | 76,19 | 19,33 | 2 | 4 | 2 | 865200 |
| 133 | ул. Ленина, 2 | 85 | 1892 | 157,66 | 96,86 | 4 | 6 | 4 | 2039400 |
| 134 | ул. Ленина, 79 | 66 | 1954 | 51,72 | 36,12 | 1 | 1 | 1 | 339900 |
| 135 | ул. Ленина, 1 | 82 | 1912 | 173,43 | 110,08 | 5 | 5 | 5 | 1699500 |
| 136 | ул. Железнодорожная, 1 | 90 | 1892 | 73.9 | 46.5 | 2 | 4 | 2 | 896100 |
| 137 | ул. Железнодорожная, 5 | 80 | 1929 | 202,2 | 138,4 | 4 | 4 | 4 | 1359600 |
| 138 | ул. Железнодорожная, 11 | 85 | 1918 | 74,4 | 67,76 | 1 | 5 | 1 | 1112400 |
|  | Разъезд Атрать, 2 | 83 | 1931 | 72,0 | 40,24 | 3 | 5 | 3 | 1452300 |
| 139 | ул. Железнодорожная, 9 | 85 | 1929 | 210,04 | 174,06 | 4 | 6 | 4 | 1689200 |
| 140 | ул. Железнодорожная, 3 | 85 | 1929 | 162,85 | 116,59 | 4 | 7 | 2 | 1297800 |
| 141 | ул. Ж/д казарма 207 км., | 85 | 1892 | 87,78 | 38,50 | 3 | 6 | 3 | 1297800 |