# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

6.07.2006 г. № 275

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.07.2006 г. № 275

г. Алатырь

О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики и объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2006-2007 года

В целях своевременной подготовки отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2006-2007 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Считать подготовку объектов экономики района, социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2006-2007 года первоочередной задачей в работе отраслевых отделов администрации района, предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы.

2. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий поручить, органам местного самоуправления сельских поселений, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовать обеспечить:

-выполнение намеченного плана комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики района, социально-культурной  сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2006-2007 годов согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению;

-создание запасов твердого топлива не менее 50 % от потребности отопительного сезона до 15 октября 2006 года;

- сохранность запасов топлива;

-строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение комплексных мероприятий и приобретение топлива в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд района.

3. Управлению по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района  совместно с отраслевыми отделами администрации района, МУ «Центральная районная больница Алатырского района», МУП ДЕЗ ЖКХ  Алатырского района организовать комиссионную проверку технического состояния отопительных котельных, снабжающих теплом жилые дома и объекты социального назначения с оформлением паспортов готовности в срок до 1 октября 2006 г.

5. Отраслевым управлениям и отделам администрации района, муниципальным учреждениям района организовать подготовку документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов.

6. Начальнику отдела по делам  ГО и ЧС Скоробогатову Н.А. разработать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с низкими  температурами и снегопадами, по обеспечению устойчивой работы энергоснабжения, связи, транспорта и других важных участков жизнеобеспечения населения района.

7. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий представить информацию о ходе выполнения настоящего постановления к 5 сентября 2006 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы – начальника управления по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района В.А.Потапова.

Глава   администрации                                                                 А.И. Блашенков

### Приложение № 1

к постановлению главы админи-

страции  Алатырского района

№ 275 от 6.07.2006 г.

ПЛАН

комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов   экономики, социально-культурной сферы и жилищно – коммунального

хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2006-2007 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Объекты экономики района и социально-культурной сферы |
| 1 | Обеспечение необходимого ремонта котельных, производственных и животноводческих помещений, зданий и сооружений, комплектование их необходимым оборудованием, инвентарем. | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; предприятия, организации, учреждения, (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 2 | Утепление помещений, теплопроводов, водопроводов. | Июль-октябрь | Предприятия, организации, учреждения (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 3 | Заготовка кормов для общественного и частного поголовья скота в полной потребности. | Июнь-август | Управление сельского хозяйства администрации района; сельскохозяйственные предприятия (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 4 | Создание лесозаготовительных бригад и обеспечение их работой по заготовке дров для отопления учреждений, организаций и предприятий. | Июль-сентябрь | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 5 | Разработка системы и схемы работы с поставщиками энергоресурсов, заключение договоров и обеспечение своевременной оплаты за поставку топлива, тепла и электроэнергии | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 6 | Подготовка необходимой технической и иной документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 7 | Обучение и проведение инструктажа лиц, ответственных за работу котельных установок. | Июль-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 8. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива и создание его запасов в потребных объемах. | До 1 октября | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| II Управление образования и молодежной политики |
| 1 | Произвести промывку внутренних систем и котлов в школах и дошкольных учреждениях с центральным отоплением | Июль- август | Директора школ, заведующие детскими дошкольными учреждениями |
| 2 | Ремонт, замена тепловых сетей в МОУ «Ахматовская СОШ» (140п.м.), МОУ «Иваньково-Ленинская СОШ» (30 п.м.), Алтышевской (20 п.м.), МОУ «Миренская СОШ» (40 п.м.). | июль | Директора школ, хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 3 | Произвести ревизию центробежных насосов в котельных, перемотку сгоревших электродвигателей | Июль-август | Директора школ, заведующие детскими дошкольными учреждениями, хозяйственно - эксплуатационная группа управления образования |
| 4 | Произвести работы по проверке замера сопротивления изоляции электропроводки, пожарной сигнализации, зарядке огнетушителей. | Август-сентябрь | Директора школ, заведующие детскими дошкольными учреждениями хозяйственно - эксплуатационная группа управления образования |
| 5 | Обеспечить запасом твердого топлива школы и детские дошкольные учреждения в размере не менее 50 % годовой потребности, запасом дров для печного отопления. | Июнь-сентябрь | Директора школ, заведующие детскими дошкольными учреждениями хозяйственно - эксплуатационная группа управления образования |
| 6 | Замена труб водоснабжения в МДОУ «Первомайский детский сад» (30 п.м.), МОУ «Чуварлейская СОШ» (80 п.м.) и МОУ «Ахматовская СОШ» (5 п.м.). | Август | Директора школ, хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 7 | Обеспечить текущий и косметический ремонт школ и детских дошкольных учреждений, комплектование учреждений образования недостающим оборудованием, инвентарем, первичными средствами пожаротушения | Июнь-август | Директора школ, заведующие детскими дошкольными учреждениями хозяйственно - эксплуатационная группа управления образования |
| 8 | Произвести проверку готовности учреждений образования к новому учебному году, работы в осенне-зимний период с оформлением актов готовности | Август | Директора школ, заведующие детскими дошкольными учреждениями хозяйственно - эксплуатационная группа, управления образования |
| 9 | Реконструкция котельных с установкой газовых котлов в МОУ «Кирская СОШ» | Май-октябрь | Управление по развитию общественной инфраструктуры, управление образования, директора школ; администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 10 | Ремонт канализации в МОУ «Кувакинская гимназия» и МОУ «Ахматовская СОШ». | Июль-август | Директора школ, хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 11 | Замена отопительных котлов в МОУ «Иваньково-Ленинская СОШ» и МОУ «Сурско-Майданская ООШ» | Август | Директора школ, хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 12 | Замена и устройство газового оборудования: замена клапана-отсекателя в МОУ «Ахматовская СОШ»; установка приборов СОУ-1 в МОУ «Кувакинская гимназия», МОУ «Междуреченская СОШ», МОУ «Ахматовская СОШ», МОУ «Сурско-Майданская ООШ». | Июнь-август | Директора школ, управление образования |
| 13 | Установка центробежных насосов в МОУ «Старо-Айбесинская СОШ» и МОУ «Чуварлейская СОШ». | Июль-сентябрь | Директора школ, хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 14 | Ремонт элекстроосвещения: ремонт кабельной линии в МОУ «Ахматовская СОШ»; замена электросчетчиков в Октябрьском и Стемасском детских садах, МОУ «Первомайская СОШ». | Июнь | Директора школ, заведующие ДОУ, управление образования |
| 15 | Ремонт кровли в МОУ «Алтышевская ООШ», МОУ «Чуварлейская СОШ», МОУ «Новоайбесинская СОШ» и Чуварлейском детском саду. | Июнь-август | Директора школ, управление образования |
| 16 | Ремонт фасада МОУ «Иваньково-Ленинская СОШ» | Июль | Директор школы, управление образования |
| 17 | Ремонт галереи МОУ «Восходская ООШ» | Июль-август | Директор школы, управление образования |
| 18 | Замена полов в МОУ «Алтышевская СОШ» и Первомайском детском саду | Июль | Директор школы, заведующий детским дошкольным учреждением, управление образования |
| 19 | Замена автоматической пожарной сигнализации в Атратском и Первомайском детских садах. | Июнь-август | Управление образования |
| III МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 1 | Замена водопровода в хирургическом корпусе и на пищеблоке длиной 80 м | Май-октябрь | Инженер строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 2 | Замена бойлера в теплоузле терапевтического корпуса | Сентябрь | Инженер строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 3 | Монтаж водонагревательных приборов в роддоме и хирургическом корпусе | Июнь-август | Инженер строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 4 | Реконструкция и перевод котельных на газовое отопление сельских врачебных амбулаторий в п. Киря, с. Старые Айбеси, п. Первомайский, с. Новые Айбеси, с. Алтышево | Июнь-октябрь | Главный врач, инженер-строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района», заведующие СВА |
| 5 | Промывка и опресовка отопительной системы во всех отделениях, роддоме, СВА | Июль-сентябрь | Инженер-строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района», заведующие СВА |
| 6 | Профилактический ремонт печей и котлов во всех медпунктах и ФАПах | Июнь-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, инженер-строитель МУ «Центральная больница Алатырского раойна» |
| 7 | Заготовка топлива и оформление лимита на газ для обеспечения лечебно профилактических учреждений на весь отопительный период | Июль-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, инженер-строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 8 | Текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений | постоянно | Заведующие лечебными учреждениями, инженер-строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 9. | Замена водопроводов: Иваньково-Ленинская СВА – 30м Алтышевская СВА – 20м Кувакинская больница – 40м, ремонт артскважины и башни Рожновского | Июль-август | Заведующие лечебными учреждениями, инженер-строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 10. | Замена ветхих тепловых сетей – 120м и ветхих водопроводных сетей – 165м | Июнь-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, инженер-строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 11. | Замена неисправного котла в Иваньково-Ленинской СВА | Июль | Заведующие лечебными учреждениями, инженер-строитель МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| IV Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 1 | Газификация котельной Сойгинского СДК | Июнь-июль | Отдел культуры (по согласованию), директор СДК (по согласованию) |
| 2 | Ревизия отопительных систем в Стемасском и Чуварлейском СДК. | Июль | Отдел культуры (по согласованию), директора СДК (по согласованию) |
| 3 | Ремонт кровли Чуварлейского, Стемасского, Миренского СДК | Июль-сентябрь | Отдел культуры (по согласованию), директора СДК (по согласованию) |
| 4 | Подключение к отопительной системе школы Явлейского СДК | Июль-сентябрь | Отдел культуры (по согласованию), директор СДК (по согласованию) |
| 5 | Профилактическая работа в котельных СДК в с. Иваньково-Ленино, Миренки, Ичиксы, Атрать, п. Киря. | Июнь-август | Отдел культуры (по согласованию), директора СДК (по согласованию) |
| V Отдел социальной защиты населения Алатырского района Чувашской Республики Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 1 | Газификация Первомайского дома ветеранов | Июль-сентябрь | Отдел социальной защиты населения (по согласованию), заведующие домами ветеранов (по согласованию) |
| 2 | Провести подготовку овощей для домов ветеранов на осенне-зимний период 2006-2007 г. | Август-сентябрь | Отдел социальной защиты населения (по согласованию), заведующие домами ветеранов (по согласованию) |
| 3 | Провести профилактический осмотр отопительных систем в Явлейском, Сур-Майданском, Первомайском домах ветеранов | Июнь-сентябрь | Отдел социальной защиты населения (по согласованию), заведующие домами ветеранов (по согласованию) |
| 4 | Провести косметический ремонт во всех домах ветеранов | Июнь-сентябрь | Отдел социальной защиты населения (по согласованию), заведующие домами ветеранов (по согласованию) |
| VI. МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 1 | Гидропневматическая промывка систем отопления жилых домов всего - 20шт - по ул. 40 лет Победы – 11шт; - п. Восход – 6 шт; - с. Мирёнки – 3 шт | август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 2 | Ревизия запорной арматуры систем отопления жилых домов всего – 32 шт жилые дома по ул. 40 лет Победы – 14шт - п. Восход – 8шт - с. Мирёнки – 4шт - объекты райадминистрации – 6шт | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 3 | Замена запорной арматуры в системах отопления жилых домов и систем трубопровода теплоснабжения всего – 10шт - п. Восход – 4шт - на объектах райадминистрации – 6шт | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 4 | Ремонт и утепление дверей подъездов жилых домов всего – 18шт - жилые дома по ул. 40 лет Победы – 10шт - п. Восход – 4шт - с. Мирёнки – 4шт | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 5 | Ремонт и замена негодных трубопроводов теплоснабжения жилых домов, всего – 310п.м. - жилые дома п. Восход – 50 п.м. -на объектах райадминистрации– 260п.м. | Июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 6 | Ремонт и обмуровка печей отопления и дымоходов в жилых домах, всего – 10шт в том числе по г. Алатырь – 4шт п. Алтышево – 6шт | Август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 7 | Проверка состояния дымо- и газоходов, вентканалов на отвод продуктов сгорания, всего – 3 шт - котельная с. Мирёнки – 1шт - котельная п. Восход – 1шт - котельная райадминистрации – 1шт | Сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 8 | Проверка объектов электроснабжения на предмет сопротивления изоляции, всего – 3шт - котельная п. Восход – 1шт - котельная с. Мирёнки – 1шт - котельная райадминистрации – 1шт | Сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 9 | Приобретение и монтаж дополнительных источников теплоснабжения, всего – 1шт - котельная райадминистрации – 1шт | Август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 10 | Разработка соответствующей документации для получения лицензии на право эксплуатации объектов газопотребления | июль | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 11. | Ремонт и техническое обслуживание объектов теплоснабжения: котельная п. Восход; котельная с. Мирёнки; котельная райадминистрации; | Август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 12. | Обучение и аттестация обслуживающего персонала газифицированных котельных. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 13. | Оформление документов на право эксплуатации газифицированных котельных в осенне-зимний период. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 14. | Работа с населением по оплате за оказанные услуги. | постоянно | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| VII Администрация Алатырского района |
| 1. | Ревизия и частичная замена задвижек, вентилей, кранов | Июль | Главный специалист управления по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УРОИ и ЖКХ) |
| 2. | Благоустройство территории администрации района | Июнь-июль | Главный специалист УРОИ и ЖКХ |
| 3. | Установить перекачивающий насос в подвале для откачки воды | Июнь | Главный специалист УРОИ и ЖКХ |
| 4. | Промывка системы отопления | Июнь | Главный специалист УРОИ и ЖКХ |
| 5. | Заготовка комплектов для ремонта труб, отводов, сгонов и т.п. | Июнь | Главный специалист УРОИ и ЖКХ |
| 6. | Смена огнетушителей в зданиях, топочной, гараже | Июнь | Главный специалист УРОИ и ЖКХ |
| 7. | Установить электросчетчик в гараже | Июнь | Главный специалист УРОИ и ЖКХ |
| 8. | Косметический ремонт фасадов административных зданий в г. Алатырь, ул. Горшенина, 7, ул. Ленина, 29 | Июнь-июль | Главный специалист УРОИ и ЖКХ |

Заместитель главы - начальник

##### управления по развитию общественной

##### инфраструктуры и жилищно-коммунального

##### хозяйства администрации Алатырского района                                                 В.А.Потапов