# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

04.06.2008 г. № 288

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2008 г. № 288

г. Алатырь

О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики и объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

В целях своевременной подготовки отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2008-2009 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Считать подготовку объектов экономики района, социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2008-2009 года первоочередной задачей в работе отраслевых отделов администрации района, предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы.

2. Поручить начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий и рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности обеспечить:

-выполнение намеченного плана комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики района, социально-культурной  сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2008-2009 годов согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению;

- создание запасов твердого топлива не менее 80 % от потребности отопительного сезона до 15 октября 2008 года;

- сохранность запасов топлива;

- готовность к переводу котельных на резервный вид топлива и наличие резервного вида топлива;

- получение разрешений на использование природного газа для отопления котельных объектов социально-культурной  сферы и жилого фонда до 1 октября 2008 г.;

- строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение комплексных мероприятий и приобретение топлива в соответствии  с действующими нормативно-правовыми актами по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд района.

3. Управлению по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района  совместно с отраслевыми отделами администрации района, МУ «Центральная районная больница Алатырского района», МУП ДЕЗ ЖКХ  Алатырского района организовать комиссионную проверку технического состояния отопительных котельных, снабжающих теплом жилые дома и объекты социального назначения с оформлением паспортов готовности в срок до 1 октября 2008 г.

4. Отраслевым управлениям и отделам администрации района, муниципальным учреждениям и предприятиям района организовать подготовку документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов.

5. Начальнику отдела по делам  ГО и ЧС Скоробогатову Н.А. разработать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с низкими  температурами и снегопадами, по обеспечению устойчивой работы энергоснабжения, связи, транспорта и других важных участков жизнеобеспечения населения района.

6. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий представить информацию о ходе выполнения настоящего постановления к 3 сентября 2008 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы – начальника управления по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Н.Г.Романова.

Глава   администрации                                                                 А.И. Блашенков

### Приложение № 1

к постановлению главы администрации

Алатырского района

от 04.06.2008 г. № 288

ПЛАН

комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов   экономики, социально-культурной сферы и жилищно – коммунального

хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2008-2009 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Объекты экономики района и социально-культурной сферы |
| 1 | Обеспечение необходимого ремонта котельных, производственных и животноводческих помещений, зданий и сооружений, комплектование их необходимым оборудованием, инвентарем. | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; предприятия, организации, учреждения, (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 2 | Утепление помещений, теплопроводов, водопроводов. | Июль-октябрь | Предприятия, организации, учреждения (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 3 | Организация работы с поставщиками энергоресурсов по заключению договоров и обеспечению своевременной оплаты за поставку топлива, тепла и электроэнергии | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 4 | Подготовка необходимой технической и иной документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов | Июнь-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 5 | Обучение и проведение инструктажа лиц, ответственных за работу котельных установок. | май-сентябрь | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 6. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива и создание его запасов в потребных объемах. | До 1 октября | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| II Управление образования и молодежной политики |
| 1. | Замена кровли Кирской средней школы | Июль- август | Управление по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УРОИ и ЖКХ), управление образования |
| 2. | Текущий ремонт кровли Новоайбесинской средней, Алтышевской основной школ | Июль- август | Директора школ |
| 3. | Текущий ремонт кровель котельных Староайбесинской и Сойгинской средних, Явлейской основной школ | Июнь- Июль | Директора школ |
| 4. | Капитальный ремонт отопления Стемасского детского сада, мастерской Первомайской средней школы | Май | Хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 5. | Текущий ремонт систем отопления Стемасской, Междуреченской, Миренской средних и Восходской основной школ | Июль - август | Хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 6. | Замена газовых котлов в Иваньково-Ленинской, Миренской средних школах | Август | Управление образования |
| 7. | Замена теплообменников в Староайбесинской, Стемасской средних школах | Июль - август | Директора школ |
| 8. | Опрессовка и промывка систем отопления | Май | Директора школ |
| 9. | Сдача на поверку манометров давления, сигнализаторов загазованности | Май | Управление образования |
| 10. | Проведение аттестации операторов газифицированных котельных | Апрель- Май | Управление образования |
| 11. | Проверка дымоходов, вентканалов, замер сопротивления изоляции объектов | Июнь-10 августа | Управление образования, ВДПО (по согласованию) |
| 12. | Монтаж АПС в Кирской, Атратской средних школах | Июнь- август | ВДПО (по согласованию) |
| 13. | Текущий ремонт АПС Стемасской средней школы | Август | ВДПО(по согласованию) |
| 14. | Обновление планов эвакуации, оснащение школ первичными средствами пожаротущения, выполнение режимных мероприятий | Июнь- Июль | Директора школ |
| 15. | Обучение ответственных за газовое хозяйство учреждений образования | Май | Учреждение образования |
| 16. | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых сетей | Май - Июнь | Учреждение образования |
| 17. | Переаттестация ответственных за электрохозяйство | Май | Учреждение образования |
| 18. | Проведение ремонта электроосвещения Атратской средней школы | Июль | Хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования |
| 19. | Проведение ремонта галереи Восходской основной школы | Июль | Директора школ |
| 20. | Проведение текущего косметического ремонта зданий, учебных кабинетов | Июль | Директора школ |
| 21. | Работа комиссии по приемке учреждений образования к началу учебного года | 5-8 августа | Учреждение образования |
| 22. | Получение разрешения на начало отопительного сезона | До 1 сентября | Директора школ |
| III МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 1 | Реконструкция и перевод котельных на газовое отопление сельских врачебных амбулаторий в с. Старые Айбеси, п.Анютино | август- октябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 2 | Ремонт водопровода в офисе врача общей практики п. Киря | Июнь-июль | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 3 | Ремонт башни Рожновского в участковой больнице с. Кувакино | Июнь-июль | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 4 | Ремонт роддома | Май-сентябрь | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 5 | Реконструкция рентгенкабинета под эндоскопический кабинет в хирургическом корпусе | Июнь-июль | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 6 | Промывка и опресовка отопительной системы во всех лечебных учреждениях | Июль-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 7 | Профилактический ремонт печей и котлов во всех лечебных учреждениях | Июнь-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 8 | Заготовка топлива и оформление лимита на газ для обеспечения лечебно профилактических учреждений на весь отопительный период | Июль-сентябрь | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 9. | Текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений | постоянно | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| IV Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 1. | Ремонт кровли Ялушевского СК | Июнь - Октябрь | Глава Чуварлейского сельского поселения (по согласованию) |
| 2. | Опрессовка и промывка систем отопления | Май | Директора СДК |
| 3. | Сдача на поверку манометров давления, сигнализаторов загазованности | Июнь | Директора СДК |
| 4. | Проведение аттестации операторов газифицированных котельных | Июнь-Август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 5. | Проверка дымоходов, вентканалов, замер сопротивления изоляции объектов | Июнь-Август | ВДПО (по согласованию) |
| 6. | Приобетение сигнализатора загазованности для котельной Ичиксинского СДК | Июнь-Август | Глава Кувакинского сельского поселения (по согласованию) |
| 7. | Приобретение твердых видов топлива для негазифицированных котельных | Май- Октябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности, обновление планов эвакуации, выполнение режимных мероприятий | Май- Октябрь | Директора СДК |
| 9. | Обучение ответственных за газовое хозяйство сельских Домов культуры | Август | Директора СДК |
| 10. | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых сетей | Август | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 11. | Переаттестация ответственных за электрохозяйство | Сентябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 12. | Проведение текущего косметического ремонта зданий учреждений культуры Алатырского района | Май-Сентябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 13. | Работа комиссии по приемке учреждений культуры к отопительному сезону | Сентябрь | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 14. | Получение разрешения на начало отопительного сезона | До 1 октября | Директора СДК |
| V. МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 1 | Гидропневматическая промывка систем отопления жилых домов. | август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 2 | Ревизия запорной арматуры систем отопления жилых домов. | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 3 | Замена запорной арматуры в системах отопления жилых домов и систем трубопровода теплоснабжения. | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 4 | Ремонт и утепление дверей подъездов жилых домов. | август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 5 | Ремонт и замена негодных трубопроводов теплоснабжения жилых домов. | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 6 | Ремонт и обмуровка печей отопления и дымоходов в жилых домах. | август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 7 | Проверка состояния дымо- и газоходов, вентканалов на отвод продуктов сгорания. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 8 | Проверка объектов энергоснабжения на предмет сопротивления изоляции. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 9 | Приобретение и монтаж дополнительных источников теплоснабжения. | март-июль | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 10 | Ремонт и техническое обслуживание объектов теплоснабжения: котельная п. Восход котельная с. Мирёнки котельная г. Алатырь, ул. 40 лет Победы | август-сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 11. | Обучение и аттестация обслуживающего персонала газифицированных котельных. | ноябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 12. | Оформление документов на право эксплуатации газифицированных котельных в осенне-зимний период. | сентябрь | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 13. | Работа с населением по оплате за оказанные услуги. | постоянно | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 14. | Ремонт мягкой кровли жилых домов. | июль-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 15. | Ремонт систем электроосвещения. | июнь-август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 16. | Ремонт фундамента жилого дома. | август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района, |
| 17 | Ремонт системы водоснабжения и канализации внутридомовой. | август | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| VII Администрация Алатырского района |
| 1. | Ревизия и частичная замена задвижек, вентилей, кранов в системе отопления и водоснабжения | Июль | Управление по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УРОИ и ЖКХ) |
| 2. | Промывка и опресовка системы отопления | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 3. | Заготовка комплектов для ремонта: труб, отводов, сгонов и т.п. | Июнь | УРОИ и ЖКХ |
| 4. | Косметический ремонт фасадов административных зданий в г. Алатырь, ул. Горшенина, 7, ул. Ленина, 29 | Июнь-июль | УРОИ и ЖКХ |