# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

02.06.2009 № 301

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2009 № 301

г. Алатырь

О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики и объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2009-2010 года

В целях своевременной подготовки отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2009-2010 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, социально-культурной сферы и жилищно–коммунального хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2009-2010 года.

2. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий поручить, органам местного самоуправления сельских поселений, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовать обеспечить:

-выполнение утвержденного плана комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики района, социально-культурной  сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов;

- создание запасов твердого топлива не менее 80 % от потребности отопительного сезона до 15 сентября 2009 года;

- сохранность запасов топлива;

- готовность к переводу котельных на резервный вид топлива и наличие резервного вида топлива;

- получение разрешений на использование природного газа для отопления котельных объектов социально-культурной  сферы и жилого фонда до 15 сентября 2009 г.;

- строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение комплексных мероприятий и приобретение топлива в соответствии  с действующими нормативно-правовыми актами по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд района.

3. Управлению по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района совместно с отраслевыми отделами администрации района, МУ «Центральная районная больница Алатырского района», МУП ДЕЗ ЖКХ  Алатырского района организовать комиссионную проверку технического состояния отопительных котельных, снабжающих теплом жилые дома и объекты социального назначения с оформлением паспортов готовности в срок до 15 сентября 2009 г.

4. Отраслевым управлениям и отделам администрации района, муниципальным учреждениям и предприятиям района организовать подготовку документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов.

5. Начальнику отдела по делам  ГО и ЧС Скоробогатову Н.А. разработать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с низкими  температурами и снегопадами, по обеспечению устойчивой работы энергоснабжения, связи, транспорта и других важных участков жизнеобеспечения населения района.

6. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий представить информацию о ходе выполнения настоящего постановления к 1 сентября 2009 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы – начальника управления по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Н.Г.Романова.

Глава   администрации                                                                 А.И. Блашенков

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации  Алатырского района

от 02.06.2009 № 301

ПЛАН

комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов   экономики, социально-культурной сферы и жилищно – коммунального

хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2009-2010 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Объекты экономики района и социально-культурной сферы |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение необходимого ремонта котельных, производственных и животноводческих помещений, зданий и сооружений, комплектование их необходимым оборудованием, инвентарем. | Июнь-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; предприятия, организации, учреждения, (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 2 | Утепление помещений, теплопроводов, водопроводов. | Июль-октябрь |  | Предприятия, организации, учреждения (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 3 | Организация работы с поставщиками энергоресурсов по заключению договоров и обеспечению своевременной оплаты за поставку топлива, тепла и электроэнергии | Июнь-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 4 | Подготовка необходимой технической и иной документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов | Июнь-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 5 | Обучение и проведение инструктажа лиц, ответственных за работу котельных установок. | Май-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 6. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива и создание его запасов в потребных объемах. | До 1 октября |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| II Управление образования и молодежной политики |  |  |  |  |
| 1. | Провести техническое освидетельствования котлов газифицированных котельных образовательных учреждений. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 2. | Провести ППР котлов газифицированных котельных образовательных учреждений. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 3. | Перед котлами установить датчики давления газа | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 4. | Укомплектовать котельные аптечками установленного образца | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 5. | Произвести поверку манометров и газоанализаторов гос.поверителем | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 6. | Аттестовать в установленном порядке начальника УО Митюнина М. Я. и руководителей образовательных учреждений | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 7. | Провести повторную проверку знаний операторов газовых котельных | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 8. | В МОУ «Восходская ООШ» заменить часть теплотрассы (подача на входе в здание школы) | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |  |
| 9. | В МДОУ «Восходский д/с «Ромашка» произвести внешний осмотр подземной теплотрассы (участок от школы до входа в здание садика). При необходимости выполнить ремонтные работы | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |  |
| 10. | В МОУ «Ахматовская СОШ» заменить подземный силовой кабель (участок от подстанции до котельной) | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |  |
| 11. | В котельной МОУ «Атратская СОШ» произвести ревизию всех водяных задвижек | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы |  |
| 12. | Провести измерения сопротивления изоляции электропроводов, электрооборудования, испытания и проверку заземляющих устройств | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| 13. | Провести техническое обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ |  |
| III МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода в офисе врача общей практики п. Алтышево | июнь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 2 | Ремонт теплотрассы в офисе врача общей практики п. Алтышево | июль |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 3 | Ремонт колодца офиса врача общей практии п. Киря | август |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 4 | Ремонт системы канализации офисе врача общей практики с. Кувакино | август |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 5 | Ремонт отопления в офисе врача общей практики с. Новые Айбеси | Июль-август |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 6 | Промывка и опресовка отопительной системы во всех лечебных учреждениях | Июль-сентябрь |  | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 7 | Профилактический ремонт печей и котлов во всех лечебных 5чрежденииях | Июнь-сентябрь |  | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 8 | Заготовка топлива и оформление лимита на газ для обеспечения лечебно профилактических учреждений на весь отопительный период | июнь-сентябрь |  | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 9. | Текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений | постоянно |  | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 10. | Ремонт водопровода и теплотрассы роддома | Август-сентябрь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 11. | Ремонт теплотрассы терапевтического корпуса | Август-сентябрь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 12. | Ремонт крыши поликлиники | август |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| 13. | Устройство котельной для отопления терапевтического корпуса и административного здания МУ «Центральная районная больница Алатырского района» | Июнь-сентябрь |  | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |
| IV Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка к модернизации Октябрьского СДК | июнь- октябрь |  | Глава Октябрьского сельского поселения (по согласованию) |
| 2. | Опрессовка и промывка систем отопления | июнь |  | Директора СДК |
| 3. | Сдача на проверку манометров давления, сигнализатор загазованности | июнь |  | Директора СДК |
| 4. | Проведение аттестации операторов газифицированных котельных | июнь-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 5. | Проверка дымоходов, вентканалов, замер сопротивления изоляции объектов | июнь-август |  | ВДПО (по согласованию) |
| 6. | Приобретение топлива для негазифицированных котельных: - Первомайский СДК – 100 м3 - Новоайбесинский СДК – 70 м3 - Бер-Майданский СДК – 23 м3 - Соловьёвский СК – 12 м3 - Анютинский СДК – 10 т. | июнь - октябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 7. | Газификация Атратского СДК | июнь - октябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение пожарной безопасности, Обновление планов эвакуации, выполнение режима мероприятий | июнь - октябрь |  | Директора СДК |
| 9. | Обучение ответственных за газовое хозяйство сельских Домов культуры | август |  | Директора СДК |
| 10. | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых сетей | август |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 11. | Переаттестация ответственных за электрохозяйство | сентябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 12. | Проведение текущего косметического ремонта зданий учреждений культуры Алатырского района | июнь - сентябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 13. | Работа комиссии по приёмке учреждений культуры к отопительному сезону | сентябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 14. | Получение разрешения на начало отопительного сезона | До 1 октября |  | Директора СДК |
| V. МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |  |  |  |  |
| 1. | Гидропневматическая промывка систем отопления жилых домов – 9шт в том числе п. Восход – 6 шт с. Миренки – 3шт | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 2. | Ревизия запорной арматуры систем отопления жилых домов – 18 шт в том числе п. Восход – 8 шт с. Миренки – 4 шт в г. Алатырь по ул. Ленина, 29 – 6 шт | июль-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 3. | Замена запорной арматуры в системах отопления жилых домов и систем трубопровода теплоснабжения – 7 шт в том числе п. Восход – 4 шт с. Миренки – 3 шт | июль-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 4. | Ремонт и утепление дверей подъездов жилых домов – 8 шт в том числе п. Восход – 4 шт с. Миренки – 4 шт | август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 5. | Ремонт окон и оконных блоков в жилых домах – 8 в том числе п. Восход – 4 шт с. Миренки – 4 шт | июль-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 6. | Утепление теплотрасс – 1,75 км в том числе п. Восход – 1,05 км с. Миренки – 0,7 км | июнь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 7. | Проверка состояния дымо- и газоходов, вентканалов на отвод продуктов сгорания. | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 8. | Проверка объектов энергоснабжения на предмет сопротивления изоляции. | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 9. | Приобретение и монтаж дополнительных источников теплоснабжения. | март-июль |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 10. | Ремонт и техническое обслуживание объектов теплоснабжения: котельная п. Восход котельная с. Мирёнки | август-сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 11. | Замена теплообменника в котельной п. Восход | Июнь-июль |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 12. | Замена в п. Восход: ветхих тепловых сетей – 0,05 км водопровода – 2 км внутридомовых систем теплоснабжения – 0,15 км | Июнь-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 13. | Обучение и аттестация обслуживающего персонала газифицированных котельных. | ноябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 14. | Оформление документов на право эксплуатации газифицированных котельных в осенне-зимний период. | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| 15. | Работа с населением по оплате за оказанные услуги. | постоянно |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |
| VI Администрация Алатырского района |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия и частичная замена задвижек, вентилей, кранов в системе отопления и водоснабжения | Июль |  | Управление по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - УРОИ и ЖКХ) |
| 2. | Промывка и опресовка системы отопления | Июнь |  | УРОИ и ЖКХ |
| 3. | Заготовка комплектов для ремонта: труб, отводов, сгонов и т.п. | Июнь |  | УРОИ и ЖКХ |
| 4. | Косметический ремонт фасадов административных зданий в г. Алатырь по ул. Горшенина, 7, ул. Ленина, 29 | Июнь-июль |  | УРОИ и ЖКХ |
| 5. | Передача котельной администрации Алатырского района на баланс МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района | июль |  | Отдел по экономике, муниципальному имуществу, земельным ресурсам и лесному хозяйству |