РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов

города Алатыря

IV созыва

«  28 » марта2007г. №27/15-4

Об утверждении Муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в городе Алатыре на 2007-2010 годы»

Согласно  Республиканской целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2010 годы» утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.08.06г № 219 и в целях обеспечения безопасности дорожного движения, направленного на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно – транспортных происшествий в г.Алатыре Собрание депутатов города Алатыря

р е ш и л о:

1.Утвердить Муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в городе Алатыре на 2007- 2010 годы» (прилагается).

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя  главы города по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта  Добрынкина О.Н.

Глава города Алатырь 							М.В.Марискин

Одинцов

2 04 52

# Муниципальная Программа

Повышение безопасности дорожного движения в городе Алатыре на 2007-2010 годы.

# Паспорт программы

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожнго движения в городе Алатыре на 2007-2010 годы»

Основание для разработки  –    Республиканская целевая

Программы	программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2010годы», утвержденная постановлением Кабинетом Министров Чувашской Республики от 28.08.06г № 219

Муниципальный заказчик– 	   Администрация города Алатыря

Программы

Основые     разработчики -  	Муниципальное предприятие «Управление энергетики и жилищно-комунального хозяйства г.Алатырь», ОГИБДД ОВД по городу Алатырю и Алатырскому районну.

Цели Программы           - 	Охрана жизни, здоровья граждан, обеспечение  высокого   уровня   безопасности дорожного движения; предотвращение преступлений,  совершаемых  с  использованием транспортных  средств;  дальнейшее   развитие наиболее эффективных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного  движения на основе реализации комплекса мероприятий   сокращение количества лиц, погибщих в результате дорожно транспортных происшествий, сокращение количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи Программы -               Предупреждение опасного  поведения  участников дорожного движения; сокращение   детского    дорожно-транспортного травматизма; повышение  уровня  безопасности   транспортных средств; совершенствование    организации     движения транспорта и пешеходов в городе Алатыре; сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожного – транспортного происшествия.

Сроки реализации -                 2007-2010 годы

Программы

Исполнители Программы –    МУП «Алатырское коммунальное	хозяйство», МП «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства», отлел государственной инспекции безопасности дорожного движения отделения внутренних дел (ОГИБДД ОВД) по городу Алатырю и Алатырскому районну (по согласованию), отдел по делам ГО и ЧС, Управление образования и молодежной политики, Управление Государственного автодорожного надзора по ЧР (по согласованию), отделы экономики, здравоохранения администрации города Алатыря.

Источник финансирования -  Средства  местного бюджета в сумме 94446,0 тыс.руб., из них:

2007 г.- 20716 тыс.руб.

2008 г.- 22125 тыс.руб.

2009 г.-26287 тыс.руб.

2010 г.- 25318 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты – снижение к 2010 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 20 - 30 процентов по сравнению с аналогичными показателями 2006года.

Контроль за исполнением          Контроль за реализацией программы

Программы 	осуществляет муниципальный заказчик

администрация г.Алатыря. Исполнители основных мероприятий ежегодно к  1 февраля 2010 года представляют администрации города Алатыря информацию о ходе реализации муниципальной программы.

# Муниципальная  программа
"Повышение безопасности дорожного движения

# в городе Алатыре  на 2007-2010 годы"

# I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших проблем. Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся причинением тяжкого вреда здоровью.

С 2005 по 2006 год на автодорогах в городе Алатыре   произошло 71 ДТП, в которых погиб 1человек, и получили ранения более 82 человек.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения.

Сложившаяся в области обеспечения безопасности дорожного движения критическая ситуация в условиях отсутствия программно-целевого метода имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП (в том числе детский травматизм);

значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26-40 лет) среди лиц, получившие травмы в результате ДТП.

продолжающееся ухудшение условий дорожного движения;

низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Применение программно-целевого метода позволит реализовать комплекс мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП. Вместе с тем применение такого метода для решения проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения.

# Количество дорожно-транспортных

# происшествий и их последствия в г.Алатырь за 2005-2006 год

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в г.Алатыре, относятся:

крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения;

массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях, отсутствие должной ответственности у руководителей предприятий и организаций, осуществляющих автомобильные перевозки;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, в первую очередь несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств.

Увеличивающаяся диспропорция между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Приведенные в табл.1-3 данные показывают, что практически по всем абсолютным и относительным показателям наблюдается рост аварийности.

Таблица 1

# Показатели аварийности по городу Алатырь за 2005-2006 год

| # Годы | # Количество |  |  | # Разговор в % по сравнению # с предыдущим годом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ДТП (единиц) | # Погибших человек | # Раненых | # ДТП (единиц) | # Погибших человек | # Раненых |
| # 2005 | # 31 | # 1 | # 36 | # - | # - | # - |
| # 2006 | # 40 | # - | # 46 | # +29 | # - | # +27,7 |

Таблица 2

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей

| Годы | Количество |  |  | Разница в % по сравнению с прошлым годом | Удельный вес в общем количестве ДТП % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП (единицы) | Погибших (человек) | Раненых (человек) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2005 | 2 | - | 2 | - | 6,45 |
| 2006 | 7 | - | 7 | + 250 | 17,5 |

Таблица 3

Количество транспортных средств в городе Алатыре

|  | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- |
|  | Легковые |  |
| Индивид/гос | 6335/349 | 7407/404 |
|  | Грузовые |  |
| Индивид/гос | 1025/945 | 1909/1039 |
|  | Автобусы |  |
| Индивид/гос | 104/116 | 134/138 |
|  | Мотоциклы |  |
|  | 4289/21 | 4270/21 |
| Всего: | 13184 | 15322 |

# 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения по дорогам.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения;

- совершенствование политики в работе с участниками дорожного движения;

- обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

Особое внимание будет уделено детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения.

В рамках проекта предполагается улучшение системы БДД на городском уровне, рассмотрение на заседаниях комиссии по обеспечению дорожного движения в г.Алатырь вопроса о состоянии аварийности на пассажирском транспорте и принимаемых мерах по предупреждению аварий. Для выполнения данного целевого проекта предлагаются мероприятия указанные в таблице 1.

Таблица 1

| №№ | Мероприятия | Исполнители | Сроки проведения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Совершенствование деятельности комиссии по безопасности дорожного движения в г.Алатыре для принятия эффективных мер в вопросах безопасности на дорогах | МП «УЭ и ЖКХ», ОГИБДД ОВД * | Июнь, февраль | Июнь, февраль | Июнь, февраль | Июнь, февраль |
| 2 | Привлечение городских автопредприятий общественных организаций автошкол, к решению вопросов безопасности дорожного движения путем целевых предложений по решению проблемы. | Отдел экономики, ОГИБДД ОВД * | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь |
| 3 | Организация сбора от населения сведений о нарушении ПДД с целью проведения с ними профилактических мероприятий, воспитательные работы | ОГИБДД ОВД * СМИ* | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно |
| 4 | Оснащение стационарных постов дорожно патрульной службы ГИБДД средствами оказания первой медицинской помощи | ОГИБДД ОВД * отдел здравоохранения | В течение года |  |  |  |
| 5 | Организация изготовления и распространения световозвращающих приспособлений в среде школьников учащихся младших классов | ОГИБДД ОВД * Управление образования и молодежной политики | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников службы дорожной инспекции и организации движения Госавтоиспекции | ОГИБДД ОВД* | Постоянно | Постоянно | Постоянно | постоянно |
| 7 | Внедрение в подразделениях дорожно – патрульной службы Госавтоинспекции автоматизированных информационных управляющих систем | ОГИБДД ОВД* |  | В течение года |  |  |

Таблица 2

| №№ | Мероприятия | исполнители | Объем поэтапного финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Совершенствова- ние профилактичес-кой работы с участниками дорожного движения | СМИ* ОГИБДД ОВД* отдел информатизации и связей с общественностью | - | 45 | 45 | 50 |
| 1.1 | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения | СМИ* отдел информатизации и связей с общественностью | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 1.2 | Опубликование в СМИ серий статей по вопросам информационного сопровождения хода реализации программы | СМИ* ОГИБДД ОВД* отдел информатизации и связей с общественностью | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 1.3 | Организация и проведение детских конкурсов и соревнований «Безопасное колесо», «Красный, зеленый, желтый», «Дорога глазами детей» | Управление образования и молодежной политики, совместно с директорами школ, ОГИБДД ОВД* | Сентябрь-апрель 10 | Сентябрь-апрель 15 | Сентябрь-апрель 17 | Сентябрь-апрель 20 |
| 1.4 | Проведение семинаров для работников школ и дошкольных учреждений города по профилактике детского дорожного травматизма | Управление образования и молодежной политики ОГИБДД ОВД* | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь | Сентябрь |
| 1.5 | Контроль за обучением детей безопасному поведению на дорогах в соответствии с разработанными программами в школах и дошкольных учреждениях города | Управление образования и молодежной политики ОГИБДД ОВД* | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 1.6 | Организация обязательных занятий в дошкольных учреждениях по правилам дорожного движения | Управление образования и молодежной политики ОГИБДД ОВД* | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 1.7 | Подготовка преподавателей школ и дошкольных учреждений по вопросам БДД и безопасного поведения на дорогах в автошколах РОСТО | РОСТО* | 10 | 15 | 17 | 20 |
| 1.8 | Проведение смотра-конкурса отрядов «Юных инспекторов движения» | ОГИБДД ОВД* Управление образования и молодежной политики | В течение года 10 | В течение года 20 | В течение года 25 | В течение года 28 |
| 1.9 | Организация эвакуации транспортных средств с мест дорожно- транспортных происшествий, а также неисправных и создающих помехи для движения | ОГИБДД ОВД* | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2 | Укрепление дисциплины водителей автотранспортных средств | Руководство предприятий*, ОГИБДД ОВД* | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно |
| 2.1 | Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей маршрутных автобусов | Руководители предприятий*, ОГИБДД ОВД* | август | август | август | август |
| 2.2 | Проведение по заявкам владельцев транспортных средств семинаров для медицинских работников, участвующих в предрейсовом медицинском осмотре водителей автомобилей | Управление здравоохранения, владельцы транспортных средств* | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |

Основной целью данного проекта Программы является снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными факторами.

Средством достижения поставленной цели является повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, включающих комплексы мероприятий по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

Учитывая низкое техническое состояние существующей улично-дорожной сети, существенные сдвиги в проблеме повышения безопасности дорожного движения могут быть достигнуты путем концентрации ресурсов для поэтапного проведения на отдельных дорогах, имеющих приоритетность по уровню ДТП, комплексов мероприятий, обеспечивающих максимальную эффективность вложения средств и достижение снижения аварийности, связанной с дорожными условиями.

Таблица 3

| №№ | Мероприятия | исполнитель | Объем поэтапного финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Установка искусственных неровностей | ОГИБДД ОВД* МУП «АКХ» | 80,0 | 96,0 | - | - |
| 1.2 | Строительство остановочных павильонов общественного транспорта | Привлечение сторонних организаций | 350,0 | 350,0 | - | - |
| 1.3 | Реконструкция улично-дорожных сетей | -«- | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| 2 | Комплексная проверка железнодорожных переездов | ОГИБДД ОВД* | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 3 | Замена и установка дорожных светофоров | Привлечение сторонних организаций | - | 1500 | 1000 | - |
| 4 | Горизонтальная разметка дорог краской | Привлечение сторонних организаций | 100 | 120 | 130 | 140 |
| 5 | Замена и установка дорожных знаков | МУП «АКХ» | 60 | 60 | 60 | 60 |

# 4. Механизм осуществления Программы

После утверждения Программы и начала ее финансирования заказчик Программы контролирует ход выполнения мероприятий исполнителями Программы.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных результатов, а также взаимодействие с всеми ветвями органов власти.

Исполнителями Программы являются администрация, МП «УЭ и ЖКХ», МУП «АКХ», Управление образования и молодежной политики, отдел по делам ГО и ЧС, отделы экономики здравоохранения администрации города Алатыря.

Ход выполнения Программы регулярно рассматривается на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения. Исполнители основных мероприятий в конце каждого года предоставляют муниципальному заказчику информацию о ходе реализации Программы.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета г.Алатыря и внебюджетных средств, в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет всего: 94446,0 тыс. рублей из средств местного бюджета г.Алатырь - 94446,0 тыс.руб.,

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объекты финансирования могут быть изменены при формировании проекта бюджета г.Алатырь на очередной финансовый год с внесением изменений в соответствующий раздел Программы.

# 6. Оценка эффективности осуществления Программы

Реализация мероприятий Программы должна способствовать:

- снижению аварийности на дорогах и сокращение на 20-30% числа получивших травмы в ДТП.

- снижению тяжести последствий от ДТП;

- повышению уровня защищенности участников дорожного движения;

- росту раскрываемости преступлений сотрудниками ГИБДД;

- повышению уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- росту раскрываемости хищений транспортных средств;

- обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов;

- повышению правовой культуры населения в сфере дорожного движения.

- совершенствованию государственной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения;

- совершенствованию государственной политики в работе с участниками дорожного движения.

В Программе использованы сокращения:

БДД - безопасность дорожного движения

ПДД - правила дорожного движения

ДТП - дорожно-транспортное происшествие.

РОСТО - Российское оборонно-спортивное техническое общество.

СМИ – средства массовой информации.

* - организации по согласованию.

# Список мест установки светофорных объектов

Таблица 1

| # №/№ | # Адрес | # Наименование средств технического регулирования | # Бюджет г.Алатырь сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 2007 год |  |  |
| # 1 | # ул.Комиссариатская- московская | # Светофор | # 500,0 |
| # 2 | # ул. Московская -ул.Гончарова | # Светофор | # 500,0 |
| # 3 | # ул.Гончарова – ул.Ленина | # Светофор | # 500,0 |
|  | # Итого: за 2007 год |  | # 1500,0 |
|  | # 2008 год |  |  |
| # 1 | # ул.Б/Хмельницкого – Горького | # Светофор | # 500,0 |
| # 2 | # ул.Ленина – Комсомола | # Светофор | # 500,0 |
|  | # Итого: за 2008 год |  | # 1000,0 |

# Список мест установки "искусственных неровностей"

Таблица 2

| №№ | Адрес | Наименование средств технического регулирования | Бюджет г.Алатырь сумма тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 год |  |  |
| 1 | Ост К.Иванова ул.Гагарина | Искусственная неровность | 16,0 |
| 2 | Ост. Бумажная фабрика ул.Гагарина | Искусственная неровность | 16,0 |
| 3 | ДК ул.Московская | Искусственная неровность | 16,0 |
| 4 | Кинотеатр Октябрь ул.Гончарова | Искусственная неровность | 16,0 |
| 5 | АТЖТ ул.Первомайская | Искусственная неровность | 16,0 |
| 6 | Детсад Колокольчик ул.Юбилейная | Искусственная неровность | 16,0 |
| 7 | Дом 38 ул.Б.Хмельницкого | Искусственная неровность | 16,0 |
| 8 | Школа искусств ул.Первомайская | Искусственная неровность | 16,0 |
| 9 | Школа № 9 | Искусственная неровность | 16,0 |
| 10 | Привокзальная площадь | Искусственная неровность | 16,0 |
| 11 | Магазин Маклер ул.Юбилейная Установить знак | Искусственная неровность | 16,0 |
|  | Итого за 2007год |  | 176,0 |

# Список объектов реконструкции улично-дорожной сети

Таблица 3

| №№ | Адрес | Объект работы | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет г.Алатыря (тыс.руб) | Внебюджетные источники (тыс.руб) |
| 2007 год |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Гагарина |  | 3250,0 | - |
| 2 | Ул.Комсомола |  | 5000,0 | - |
| 3 | Гончарова |  | 1100,0 | - |
| 4 | Первомайская |  | 1800,0 | - |
| 5 | Московская |  | 5350,0 | - |
| 6 | Комиссариатская |  | 3500,0 | - |
|  | Итого за 2007 год |  | 20000,0 | - |