Чувашская Республика

г. Алатырь

ГЛАВА ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 14 » апреля  2008  г.					             			 № 356

О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 28 марта 2005г. №30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», в целях повышения уровня экологического воспитания населения, благоустройства и озеленения г.Алатырь

П о с т а н о в л я ю:

## 1. План мероприятий  по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в г.Алатырь на 2008год. –  утвердить.

2. Объявить Днями  дерева: весной - 4 мая, осенью - 25 сентября. В период с последней декады апреля по первую декаду мая, с последней декады сентября по первую декаду октября считать каждую пятницу общегородскими днями массовых  посадок с учетом особенностей погодных условий.

3. Рекомендовать организациям всех форм собственности, общественным объединениям принять активное участие в реализации плана мероприятий. Согласовать планы благоустройства, озеленения и цветочное оформление в отделе архитектуры и природопользования администрации города Алатыря.

4. Обеспечить систематическое освещение хода выполнения мероприятий в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта Добрынкина О.Н.

# Глава города Алатыря							      М.В.Марискин

Какуркин

20339

#### Утверждено:

#### постановлением главы города Алатыря

«О проведении Дня Дерева «Посади дерево и сохрани его»

№ 356  « 14 »  апреля  2008г.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в г.Алатырь на 2008 год.

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Место проведения (населенный пункт) |  |  | Наименование объекта (парка, сквера, аллеи, сада и т.д., где планируются работы), местонахождение | Наименование предприятий, организаций всех форм собственности и учебнх заведений, принимающих участие в проведении мероприятий | Количество участников (чел) | Объемы работ (площадь озеленения (га), количество посаженных деревьев и кустарников (тыс.шт.), площадь цветников и газонов (кв.м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений и благоустройству территории города Алатыря , созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Посадки деревьев и кустарников | Весной, осенью |  |  |  | Ул.Сурский косогор | МП «УЭ и ЖКХ», МУП «АКХ», жители* | 100 | 500 шт. |  |
| 1.2 | Снегозащитная полоса | Вечной, осенью |  |  |  | Южная граница южного жилого микройона | МУП «АКХ», жители * | 100 | 1500 шт |  |
| 2.Организация и проведение работ по посадке зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог республиканского и местного значения, в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Посадки деревьев и кустарников | Весной, осенью |  |  |  | Ул.Гагарина - рябина, Ул.Березовая – рябина, береза Ул.Южная – осина, Ул.Сурский тракт – рябина Ул.Дорожная – рябина, береза | МП «УЭ и ЖКХ» МУП «АКХ» Жители * | 1500 | 1000 шт 300 шт. 600 шт. 500 шт. 300 шт. |  |
| 2.2 |  | осень |  |  |  | Автозаправочные станции по ул.40 лет Победы, ул.Юбилейная | Руководители * |  | 150 шт. |  |
| 3.Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций и учреждений различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным проектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разбивка новых скверов с устройством детских площадок | До 1 августа |  |  |  | в мкр. Северо-западный (Ямская), Подгорье, в сквере по ул.Димитрова | Администрация города, МУП ЖЭУ №1, МУП «АКХ», ТОС * | 100 | 100 шт. |  |
| 3.2 | Посадка деревьев и кустарников | Весна осень |  |  |  | Прилегающие территории- санитарно-защитные зоны | ОАО «Электроавтомат», ОАО «Завод -«Электроприбор», Алатырская бумажная фабрика, Лисма «АЭМЗ»* | 100 | 500 шт. |  |
| 3.3 | Благоустройство и посадка в соответствии с новыми проектами и реконструкцией | апрель, май, сентябрь, октябрь |  |  |  | Прилегающие территории организаций, учреждений и др. | Застройщики* |  | По результатам проектирования |  |
| 3.4 | Посадки | Весна, осень |  |  |  | Прилегающие и дворовые территории многоквартирных жилых домов по ул.Московская,129 120 125 123, 175, ул.Горького 38, Советская,37; ул.Березовая, Мкр.Стрелка, 4, 6; ул.Ленина, 134 | МП «УЭ и ЖКХ», МУП ЖЕУ №1, АКХ, жители города* | 200 | 2000 шт. |  |
| 3.5 | Устройство газонов в соответствии с проектами | май |  |  |  | В местах общего пользования | Администрация города, МП УЭ и ЖКХ, МУП «АКХ» Организации, индивидуальные предприниматели * | 30 | 3000 м.кв. |  |
| 3.6 | Восстановление газонов после замены водопроводных, тепловых, канализационных сетей |  |  |  |  | Ул.Горького, Жуковского, Гончарова, Пролетарская, Осипова, Стрелецкая, Б.Хмельницкого | ООО «Лесовик 2», МУП «АКХ», ООО «Сети», МУП «ПОК и ТС»* |  | 3000 м.кв. |  |
| 3.7 | Устройство цветников | Май, июнь |  |  |  | В местах общего пользования, прилегающие территории общественных зданий, предприятий, скверах А.Крылова, парке Ветеранов, на Прудке, в детском парке, привокзальная территория | МП «УЭ и ЖКХ», МУП «АКХ», Администрация города Алатыря Руководители предприятий, учреждений всех форм собственности* | 100 | 10000 м.кв. |  |
| 4. Реализация адресных мер по оздоровлению окружающей среды, созданию зеленых насаждений и улучшению санитарно-гигиенического состояния территории школ и дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разбивка сквера |  |  |  |  | Школьный проезд (напротив садика) | Центр образования №5 | 50 |  | 50 шт. |
| 4.2 | Уход за вновь разбитым сквером |  |  |  |  | Мкр.Стрелка, Ул.Южная | ПТУ * | 100 |  | 300 шт. |
| 4.3 | Посадки защитных полос, разбивка цветников | апрель, май, сентябрь, октябрь |  |  |  | Дошкольные, школьные учреждения на дворовых и прилегающих территориях | Управление образования и молодежной политики | 1000 |  | 200 шт. |
| 4.4 | Своевременная уборка территорий, замена засохших деревьев, оформление и уход за цветниками | апрель, май, сентябрь, октябрь |  |  |  | На закрепленных территориях скверов и парков | Средне специальные, технические, высшие учебные заведения * | 3000 |  | 8 парков |
| 5. Проведение агротехнических мероприятий по уходу за молодыми посадками в течении лета 2008 года и проведение работ по дополнению зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Своевременный полив, смывание пыли с листьев из шланга поливочной машины | 4 раза в сезон |  |  |  | Места общего пользования | МУП «АКХ» | 20 |  |  |
| 5.2 | Подкормка растений мочевиной, аммиачной селитрой, суперфосфатом, хлористым калием | 4 раза в сезон |  |  |  |  | МУП «АКХ» | 20 |  |  |
| 5.3 | Прополка и рыхление приствольных лунок, мульчирование площади приствольных лунок торфом, скашивание травы в междурядьях. | 4 раза в сезон |  |  |  |  | МУП «АКХ» | 20 |  |  |
| 5.4 | Вырубка сухих и несоответствующих эстетическим требованиям, малоценных пород деревьев | апрель |  |  |  | Ул.Ленина, Московская, Жуковского, Комсомола, Первомайская, Горшенина, Гагарина, 40 лет победы и по заявкам жителей | МП «УЭ и ЖКХ» | 5 |  | 400 |
| 5.5 | Кронирование деревьев, подрезка кустарников | апрель |  |  |  | Ул.Первомайская, Комиссариатская, Б.Хмельницкого, в местах общего пользования, прилегающие территории организаций, мкр.Стрелка в районе дома №17 | МУП «АКХ» ОАО «Зеленое строительство» Руководители организаций* | 10 |  | 300 |
| 6. Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений, созданных весной-осенью 2007-2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сплошная инвентаризация озеленительных насаждений | май |  |  |  | В местах общего пользования | МП УЭ и ЖКХ МУП «АКХ» | 30 |  |  |
| 6.2 | Оценка санитарного состояния по трем классам |  |  |  |  |  | МУП «АКХ» | 2 |  |  |
| 6.3 | Эстетическая оценка по трем классам |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры | 2 |  |  |
| 7. Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспеченность активного участия населения, трудовых коллективов, студентов, учащихся образовательных учреждений в закладке молодых посадок в приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наблюдения за природными явлениями | Весна, осень |  |  |  | Места общего пользования, территории учебных заведений | Учебные заведения, экологический клуб «Муравейник» * |  |  |  |
| 7.2 | Уроки биологии, экологии, культуры родного края, классные часы, внеклассные мероприятия | Согласно графика обучения |  |  |  | Учебные заведения | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |
| 7.4 | Фитовыставки | сентябрь |  |  |  | Учебные заведения | Управление образования и молодежной политики |  |  |  |
| 7.5 | Санитарная очистка | весна |  |  |  | Дубовая роща | МУП «АКХ» ТОС* |  |  |  |
| 8. Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов и художественной самодеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | «День святой троицы» Троицкое народное гуляние. Фестиваль фольклерных детских коллективов | 115.06. в 11.00 |  |  |  | Детский парк «Сказка» по ул.Гончарова | Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры администрации г.Алатырь |  |  |  |
| 8.2 | Торжественное открытие детских скверов | 1.08 |  |  |  | Мкр.Северо-Западный (Ямская), Подгорье, по ул.Димитрова | Администрация города |  |  |  |
| 9. Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | На сайте администрации создание банера Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» | регулярно |  |  |  |  | Отдел информатизации и связи администрации города |  |  |  |
| 9.2 | Систематическое выступление на радио по освещению | регулярно |  |  |  | радио | Ответственные работники администрации города |  |  |  |
| 9.3 | Специальная рублика День Дерева «Посади дерево и сохрани его» | Весна, осень |  |  |  | Газета «Алатырские вести» | Отдел информатизации и связи администрации города, РГУП «Алатырский издательский дом»* |  |  |  |

Где со знаком  *  -  по согласованию

Главный архитектор										А.Н.Какуркин

Алипова

20339