«Об утверждении городской целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры  города Алатырь Чувашской

Республики на 2008-2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города Алатыря и Генеральным планом города Алатыря  Собрание депутатов города Алатыря

Р Е Ш И Л О:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  города Алатыря Чувашской Республики на 2008-2011 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить заместителя главы администрации г.Алатырь по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта  Добрынкина О.Н.

### Глава города Алатыря                                                М.В.Марискин

Одинцов И.М.

2 04 52

Утверждена

решением Собрания депутатов

города Алатыря IV созыва

от 29 апреля 2008г. №  36/23-4

Городская целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Алатыря Чувашской

Республики на 2008– 2011 годы»

#### Паспорт Программы

| Наименование Программы: Заказчик Программы: Основные разработчики Программы: | - городская целевая Программа “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатыря Чувашской Республики на 2008– 2011 г.г.”. - Администрация города Алатыря Чувашской Республики - Муниципальное предприятие «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства г.Алатырь»; - Муниципальное унитарное предприятие «Алатырские городские электрические сети»; - ООО «Вода» (по согласованию); - ООО «Сети» (по согласованию); - Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; - Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское коммунальное хозяйство»; - Филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» (по согласованию); |
| --- | --- |
| Главные исполнители Программы: | - Муниципальное предприятие «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства г.Алатырь»; - Муниципальное унитарное предприятие «Алатырские городские электрические сети»; - ООО «Вода» (по согласованию); - ООО «Сети» (по согласованию); - Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; - Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское коммунальное хозяйство»; - Филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» (по согласованию) |
| Цель Программы: | - оптимизация, развитие и модернизация городских систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города. |
| Задачи Программы: Сроки реализации Программы: | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства; - развитие инженерной инфраструктуры города с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; -повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры города; - обеспечение сбалансированности интересов поставщиков услуг и потребителей; -развитие конкурентных отношений - 2008 – 2011 г.г. |
| Объемы и источники финансирования: | Всего 1 177 933,3 – тыс.руб., том числе: -средства, полученные за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение- 171389,3 тыс.руб.; - средства предприятий – 971206,0 тыс.руб. - средства местного бюджета – 35338,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы: | Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться: - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства города; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов городского хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Контроль за исполнением Программы: | Координацию хода выполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый отдел администрации города Алатырь Отчет о выполнении мероприятий Программы рассматривается ежегодно на заседании Совета администрации города Алатыря |

#### Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

В соответствии с данным законом, начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Алатыря на 2008-2011 гг. разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004, Устава города Алатыря и в соответствии с Генеральным планом города Алатыря.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Алатыря.

Предусмотренные данной Программой мероприятия, направленные на снижение физического и морального износа инженерных систем,  увеличение  их мощности и пропускной способности, предопределяют дальнейшее развитие города.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города – это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города.

Существующее положение системы коммунальной

инфраструктуры города Алатыря

Система электроснабжения

Электроснабжение города Алатыря в настоящее время осуществляется от энергосистемы ОАО «Чувашэнерго» по городским распределительным электрическим сетям, обслуживаемым  МУП «АГЭС».  Опорной подстанцией является подстанция «Алатырская».

В городе находятся:

трансформаторные подстанции – 118 ед.;

воздушные линии 0,4 кВ – 360,7 км.;

кабельные линии 0.4 кВ – 15,0 км.;

воздушные линии 6 кВ – 38,0 км.;

кабельные линии 6 кВ – 67,4 км.;

Для развития электрических сетей и повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций с заменой трансформаторов на более мощные, а также строительство и модернизация распределительных сетей 0,4 и 6-10 кВ с заменой существующих воздушных электрических проводов на самонесущий изолированный провод.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение города Алатыря  осуществляется пятью теплоснабжающими организациями: МУП «АПОК и ТС», ОАО «Алатырский механический завод», ОАО «Электроавтомат», ФГУП «5 арсенал»,  ООО «Алатырская бумажная фабрика». Общая протяженность  тепловых сетей, находящихся на территории города составляет 37.99 км.

МУП «АПОК и ТС»

МУП «АПОК и ТС» осуществляет теплоснабжение в центральной части города, в микрорайонах «Стрелка», «Западный», в ведении  находится 7 котельных, обеспечивающих 65 % тепловой нагрузки города.

Общий процент износа тепловых сетей МУП «АПОК и ТС» – 70,7%

ОАО «Алатырский механический завод»

ОАО «Алатырский механический завод» осуществляет теплоснабжение домов №№36, 38, по ул.Горького, №37 по ул.Советская, домов по ул.Транспортная 21, Герцена 29, Гончарова 115, Мичурина 21, 23, Полевая 20.

Процент износа сетей по ОАО «Алатырский механический завод» составляет 32%.

ОАО «Электроавтомат»

Котельная завода осуществляет теплоснабжение домов по ул.Стрелецкая 111, 109, Ленина 134, 136, 138, Комиссариатская, 71.

Процент износа сетей по ОАО «Электроавтомат» составляет 41%.

ФГУП «5 арсенал»

Котельная ФГУП «5 арсенал» осуществляет теплоснабжение домов по ул.Комиссариатская, 77, 79, Первомайская, 76, 88, 89, Гоголя 117, Московская. 114, 118, 120.

Процент износа сетей  - 48%.

ООО «Алатырская бумажная фабрика»

Котельная ООО «Алатырская бумажная фабрика» осуществляет теплоснабжение домов по ул.Комарова д.7,15,  ул.Березовая, 1, 2, 3, 5,5А.

Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города и требует целенаправленной городской политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В Алатыре существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и производственные нужды промышленности.

ООО «Вода» и ООО «Сети» города Алатыря по договорам предоставляют полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения, которыми пользуются жители благоустроенных домов, а также большинство предприятий и организаций города.

Для предоставления указанных услуг ООО «Вода» используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения: ковшовый водозабор, насосные станции 1-го и 2-го подъема, магистральные линии водопровода.

Ковшовый водозабор на реке Сура расположен на 286км по левому берегу на окраине с.Стемасы. В состав водозаборных сооружений входит ковшовое водозаборное устройство с рыбозащитными сетками, установленными на приемных окнах оголовка, а также напорные линии, состоящие из двух ниток труб диаметром 800мм. Проблемой является увеличение донных наносов в ковше, образование отмелей у входа в ковш;

Производительность насосной станции 1-го подъема составляет 1,3м3/сек. Учет забираемой воды из р.Сура ведется расходомером переменного перепада давления ДС-01, установленного перед смесителем в здание НФС;

Водоснабжение всех потребителей города осуществляется за счет поверхностного источника реки Сура.  Вода в город подается двумя водоводами из ковшового водозабора на насосно - фильтровальную станцию производительностью 18,7 тыс. м 3 /час для очистки и обеззараживания  и удовлетворения потребности населения и предприятий города.

Питьевая вода поставляется потребителям по распределительной сети водопровода, которая по состоянию на 01.01.2008 включает 77,9 км трубопроводов диаметром от 50 мм до 1200 мм;

Предприятием ООО «Вода» ведется планомерная работа по замене существующих магистральных и уличных сетей водопровода различного диаметра.

Контроль за качеством воды водоисточников и питьевой воды осуществляется по стадиям очистки на водопроводной станции, в резервуарах чистой воды и в отдельных точках водозаборной сети. Качество воды в резервуарах чистой воды водопроводной станции в полной мере соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

ООО «Сети» собранные канализационные стоки обрабатываются на единых очистных сооружениях. В централизованную систему канализации  входят очистные сооружения  с биологической очисткой сточных вод, 2 станции перекачки сточных вод.

Стоки собираются по канализационной сети, протяженность которой по состоянию на 01.01.2008 составляет 33,8 км трубопроводов диаметром от 150 до 2000 мм и имеет 2 станции перекачки канализационных стоков.

Утилизация твердых бытовых отходов

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляют МУП «АКХ», с  плановым вывозом с использованием контейнеров емкостью 0,8 м3    и новых мусоровозов с боковой загрузкой. Для этих целей планируется приобрести и установить более 400 шт. евроконтейнеров объемом 1,1 м3. Вывоз осуществляется 3 мусоровозами КО-427 на базе автомобиля ЗИЛ.

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий в частом секторе и в центральной части города устанавливаются до 100 шт. дежурных контейнеров и до 50 шт. урн, выполняются работы по благоустройству контейнерных площадок в жилых районах с многоквартирными домами. Заключено более 280 договоров по обеспечению вывоза мусора с организациями различных форм собственности.

Вывоз крупногабаритных отходов производится один раз в неделю по утвержденным графикам силами МУП «АКХ» на полигон твердых бытовых отходов (свалка) твердых бытовых отходов,  расположенную по ул.40 лет Победы.

Существующий полигон твердых бытовых отходов площадью 8,4 га эксплуатируется с 1956 года и в настоящее время представляет собой старый технологический массив, сформированный в процессе жизнедеятельности города. Объём технологического массива неорганизованной свалки составляет 600 тыс. куб. м. Среднегодовое количество размещаемых отходов 52 тыс. куб.м. В настоящее время полигон твердых бытовых отходов (свалка) исчерпала свой лимит и не соответствует санитарным нормам и правилам.

Программой предусмотрена рекультивация существующего городского полигона ТБО (свалка) путем планирования и стабилизации свалочного грунта, изоляции его с устройством многофункционального рекультивационного экрана и озеленение территории.

Проведение комплекса мероприятий по рекультивации твердых бытовых отходов будет способствовать локализации негативного воздействия объекта на компоненты окружающей среды и улучшению экологического состояния территорий города Алатырь.

##### Газоснабжение

Газификация жилых домов  в городе Алатырь начата в 1993 году. Введено 311 км.  газораспределительных сетей, что дало возможность обеспечить природным газом 16600 квартир и индивидуальных жилых домов.

В 2007 году уровень газификации  по г. Алатырь составляет более 90% .

Пропускная способность введенных в начале  90- годов газоразводящих сетей в отдельных районах города в настоящее время из-за большого количества газифицируемых объектов не обеспечивает потребности в природном газе. Недостаток давления по конечным потребителям вызвало необходимость в кольцевании отдельных участков газопровода, строительстве ГРПб и установке ГРП.

Реализация Программы должна создать условия организации коммунального комплекса экономии энергетических ресурсов, сокращения финансовых затрат производителей коммунальных услуг на оплату потребляемых энергетических ресурсов и снижения роста тарифов на коммунальные услуги для населения.

Программа предусматривает формирование на 2008 – 2011 годы основных направлений в строительстве и модернизации систем коммунальной инфраструктуры городского округа, определение приоритетных направлений в сфере эффективного использования энергетических ресурсов.

Реализация Программы позволит:

- внедрить современные энергосберегающие технологии в коммунальном хозяйстве;

- контролировать количество и качество потребляемой энергии, создавать условия для ее экономии;

- снизить рост затрат бюджета города и населения за коммунальные услуги;

- обеспечить экономическую заинтересованность энергопотребителей – организаций коммунального комплекса в экономии энергетических ресурсов;

- улучшить экологическую безопасность в городе.

##### Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Алатырь должны быть реализованы в течение 2008-2011 годов.

##### Финансирование мероприятий Программы

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать выделение средств местного бюджета и привлечение средств иных уровней финансирования в объемах, установленных Программой. Объёмы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей местного бюджета и иных уровней финансирования на соответствующий год согласно требованиям бюджетного законодательства.

Для реализации Программы необходимо 1177933,3 тыс.руб. в ценах 2008 года, в том числе средства, полученные за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение -171389,3 тыс.руб., средства предприятий – 971206,0 тыс.руб., средства  местного бюджета г.Алатырь – 35338,0 тыс. руб.

##### Организация управления Программой

Для каждого мероприятия в данной Программе определены сроки исполнения и планируемый объем затрат бюджетов разных уровней и внебюджетных источников. Ответственными за выполнение мероприятий, указанных в Приложении к Программе, являются МП «УЭ и ЖКХ», ООО «Вода» (по согласованию), ООО «Сети» (по согласованию), МУП «АГЭС», МУП «АПОК и ТС», МУП «АКХ».

Исполнители программных мероприятий вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и транспорта.

##### Информационно – организационное освещение Программы

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, оформление информационных стендов, а также через встречи с населением по месту жительства.

Контроль за ходом реализации Программы

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий программы. Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет финансовый отдел администрации города Алатырь.

Отчет о выполнении мероприятий Программы рассматривается ежегодно на заседании Совета администрации. В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития города Алатыря, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры, будет осуществляться мониторинг и корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены в установленном законодательством порядке по предложению организации коммунального комплекса и  администрации города.

Приложение

к Программе “ Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры в городе

Алатыре Чувашской республики на 2008-2011 годы»

Перечень мероприятий

по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Алатыре Чувашской Республики на 2008-2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости выполнения мероприятия | Ед.изм. | Физ. объем | Ответствен. исполнитель | Ориентировочная стоимость работ , тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |
| I-подъем |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция акватории р.Сура в районе ковшового водозабора | Уменьшение донных наносов в ковше, снижение затрат на очистку ковша |  |  | ООО «Вода»* | 15000 | Средства ООО «Вода», средства местного бюджета, надбавки к ценам и тарифам |
| 2 | Устройство зоны санитарной охраны водозабора с.Стемасы | Улучшение качества воды |  |  | ООО «Вода»* | 450000 |  |
| 3 | Модернизация и реконструкция насосной станции 1- го подъема | Снижение затрат на подачу воды |  |  | ООО «Вода»* | 4000 |  |
| ОСВ |
| 1 | Модернизация насосной 2-го подъема | Снижение затрат на подачу воды, поддержка оптимального напора в сети | м3/сут. | 17700 | ООО «Вода»* | 5000 | -«- |
| 2 | Внедрение технологии обеззараживания питьевой воды с применением раствора гипохлорида | Совершенствование технологии очистки воды, снижение опасности производству | м3/сут. | 17700 | ООО «Вода»* | 3500 | -«- |
| 3 | Строительство станции повторного использования промывных ОСВ | Совершенствование технологии очистки воды, прекращение сброса неочищенных промывных вод | Тыс. м3 | 800 | ООО «Вода»* | 50000 | -«- |
| 4 | Перекладка водопроводной сетей d-300мм от насосной станции 2-го подъема по ул.Ленина до ул.Б.Хмельницкого | Улучшение качества водоснабжения | Км | 2,1 | ООО «Вода»* | 11300 | -«- |
| 5 | Перекладка водовода d-300мм по ул.Ак.Крылова, Транспортная, Горсовета, Комиссариатская | Улучшение качества водоснабжения | Км | 7,2 | ООО «Вода»* | 21600 | -«- |
| 6 | Перекладка водовода d-200мм по ул.Ленина, пл.Октябрьской Революции | Улучшение качества водоснабжения | Км | 1,9 | ООО «Вода»* | 3600 | -«- |
| 7 | Перекладка водопроводной сети d-150-100мм по ул.Рабочий переулок, Покровского, Комсомола, Кирова, пл.Октябрьскорй революции, Горшенина, Стрелецкая, Московская, Ленинградская, Герцена, К.Маркса, 40 лет Победы, Димитрова | Улучшение качества водоснабжения | Км | 22,3 | ООО «Вода»* | 24000 | -«- |
| 8 | Строительство водопроводной сети d-100мм | Улучшение качества водоснабжения | Км | 16,0 | ООО «Вода»* | 40000 | -«- |
| 9 | Установка приборов учета воды многоквартирных жилых домах | Улучшение качества водоснабжения | Шт | 150 | ООО «Вода»* | 16500 | -«- |
| 10 | Разработка гидравлической схемы водоснабжения на перспективное развития города | Улучшение качества водоснабжения |  |  |  | 5000 | -«- |
|  | Итого по водоснабжению: | 649500 |  |
| Водоотведение |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации | Доведение до норматива очистки сточных вод, улучшение экологической ситуации в городе | м3/сут. | 17,800 | ООО «Сети»* | 170000 | Средства ООО «Сети», средства местного бюджета, надбавки к ценам и тарифам |
| 2 | Реконструкция КНС №1, 2 и напорных линий | Обеспечение бесперебойной транспортировки стоков | Шт/км | 2/3,00 | ООО «Сети»* | 14000 |  |
| 3 | Перекладка аварийного коллектора d-500мм от ул.Свердлова до ОСК | Обеспечение бесперебойной транспортировки стоков | Км | 1,8 | ООО «Сети»* | 15000 |  |
| 4 | Строительство канализационных сетей частного сектора города | Обеспечение бесперебойной транспортировки стоков | Км | 15 | ООО «Сети»* | 18000 | -«- |
| 5 | Разработка гидравлической схемы канализации на перспективное развитие города |  |  |  |  | 5000 | -«- |
| Итого по водоотведению: | 222000,0 |  |
| Итого по ООО «Сети» ООО «Вода»: | 871500,0 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости выполнения мероприятия | Ед. измер. | Физ. объем | Ответствен- ный испол- нитель | Ориентировоч-ная стоимость работ ( тыс.руб.) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |
| 1. | Расширение мощности газовых сетей ( кольцевание) с учетом потребности проектируемой модульной квартальной котельной ул.Горького кв.центр | Пропускная способность существующих сетей не обеспечивает потребности на ул.Советская , Пролетарская, Горького, Пионерская, Гончарова ,Горького. Необходимо строительство подземного газопровода н/д диам.110 мм, среднего давления диам.110 мм ПЭ от ул.Энгельса до ул.Горького с установкой 2-х ниточного ГРП | Км, шт. | с/д=1 н/д=0,2 ГРП б =1 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 1200 | Средства филиала «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз, средства местного бюджета, надбавки к ценам и тарифам |
| 2. | Кольцевание газопроводов н/д ул.К.Иванова и ул.И.Франко кв.Северо-Западный | Недостаток давления газа конечным потребителям ул.К.Иванова ( более 70 домов). Необходимо кольцевание ул.К.Иванова с ул.И.Франко газопроводом диам.110 мм ПЭ | км | н/д-0,6 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 600 |  |
| 3. | Расширение мощности газовых сетей кв.Западный | Недостаток давления газа потребителей ул.Кутузова, Нахимова, Ломоносова и др. необходимо строительство ГРПб | Км, шт. | в/д-0,08 ГРПб-1 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 270 | -«- |
| 4. | Расширение мощности газовых сетей и кольцевание ул.Почтовая, Горсовета, Коммунаров, Герцена, Шпальная | Недостаток давления газа , необходима установка ГРПШ – 400, строительство газопроводов в/д, н/д. | Км, шт. | в/д – 0,02 н/д-0,4 ГРПШ - 1 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 650 | -«- |
| 5. | Расширение мощности газовых сетей – кольцевание ул.Лермонтова, Пушкина, Комсомола, Жуковского, Горького, Куйбышева | Недостаток давления газа , необходима установка ГРПШ-400, строительство газопроводов с/д диам.63, н/д диам.110 ул.Лермонтова | Км, шт. | с/д-0,05 н/д-0,15 ГРПШ-1 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 250 | -«- |
| 6. | Кольцевание ул.Лазо с ул.Юбилейной | Недостаток давления газа, необходимо строительство газопровода н/д диам.76 по ул.Лазо-Юбилейная | км | н/д 0,1 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 100 | -«- |
| 7. | Реконструкция газопровода по ул.Шевченко - Придорожная | Недостаток давления газа, необходима замена газопровода диам.57 на диам.89 н/ дул.Шевченко-Придорожная | км | н/д-0,4 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 250 | -«- |
| 8. | Строительство подземного газопровода н/д по ул.Пл.Октябрьской Революции | Оползень по ул.Пл.Октябрьской Революции разрушил подземный газопровод н/д диам.110 мм, необходимо строительство подземного газопровода диам.110 мм по новому маршруту вне зоны оползня | км | н/д-0,20 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 150 | -«- |
| 9. | Реконструкция подземного газопровода по ул.Б.Хмельницкого | Недостаток пропускной способности газопровода в районе ул.Б.Хмельницкого от ГСГО-100 ул.Пушкина диам.100, необходимо переложить на диам.150 – питает ул.Горького, Б.Хмельницкого, УЛ.Советскую, Пролетарскую и др. | км | н/д-0,15 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 150 | -«- |
| 10. | Строительство газопровода н/д по ул.Б.Хмельницкого ( центр) | Недостаточное давление газа в сетях ул.Б.Хмельницкого, Советская, Пролетарская, Пионерская, Гончарова, необходимо строительство газопровода н/д диам.110 мм по ул.Б.Хмельницкого - Советская | км | н/д | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 100 | -«- |
| 11. | Строительство газопровода н/д ул.Горшенина –Ленина ( центр) | Негазифицированные улицы( около 20 ж.д. и ком.быт.), необходимо построить газопровод н/д диам.100 по ул.Горшенина, Ленина. | км | н/д-0,2 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 200 | -«- |
| 12. | Строительство газопровода в/д для потребителя квартальной модульной котельной Дворца культуры | Необходимо построить газопровод в/д диам.100 в центре для газоснабжения модульной котельной кв.центр ( Дворец культуры) с установкой ГРПШ | Км, шт | в/д-0,1 ГРПШ -1 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 150 | -«- |
| 13. | Строительство газопровода в/д для модульной котельной квартала ул.Герцена | Необходимо построить газопровод в/д диам. 63 мм для газоснабжения модульной котельной в кв.ул.Герцена | Км, шт | в/д – 0,3 ГРПШ -1 | Филиал «Алатырьгаз» ОАО Чувашсетьгаз* | 300 | -«- |
|  |  |  |  |  | Итого: | 4370,0 |  |

| № п/п | Наименование работ, мероприятий | Обоснование | Ед. измерения | Физический объем, количество | Ответственный исполнитель | Ориентировочная стоимость работ, тыс.руб. | Источник финанси- рования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-22 п/с «Сура» участок от ТП-51 до отпайки на ТП-71 общей протяженностью 2,6 км с заменой деревянных опор на опоры из пропитки с ж/б приставками, а также с заменой алюминиевых и сталеалюминевых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП-3) | Снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии. Обеспечение эксплуатационной и экологической безопасности. Увеличение надежности электроснабжения потребителей. | км | 2,5 | МУП «АГЭС» | 1540,0 | Средства МУП «АГЭС», средства местного бюджета, надбавки к ценам и тарифам |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ район ТП-67 общей протяженностью 3,2 км с заменой деревянных опор на опоры из пропитки с ж/б приставками, а также с заменой алюминиевых проводов на самонесущие изолированные провода (СИП-2) | Снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии. Обеспечение эксплуатационной и экологической безопасности. Увеличение надежности электроснабжения потребителей. | км | 3,2 | МУП «АГЭС» | 1970,0 | -«- |
| 3 | Реконструкция трансформаторной подстанций ТП-75 с заменой трансформатора малой мощности (250 кВА) на трансформатор большей мощности (400 кВА) | Увеличение нагрузочной способности существующей трансформаторной подстанции. Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение технических потерь. Обеспечение эксплуатационной и экологической безопасности. | ТП | 1 | МУП «АГЭС» | 700,0 | -«- |
| 4 | Реконструкция электрооборудования на 6 кВ (РП-1, РП-3, ТП-98,) с заменой масляных выключателей (МВ) на вакуумные выключатели | Снижение технических потерь в элементах распределительных сетей. Обеспечение эксплуатационной безопасности. | шт | 24 | МУП «АГЭС» | 9500,0 | -«- |
| 5 | Замена физически изношенных низковольтных панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ТП-66,69) | Увеличение нагрузочной способности трансформаторных подстанций. Повышение надежности электроснабжения потребителей. Снижение технических потерь. Обеспечение эксплуатационной и экологической безопасности. | шт | 14 | МУП «АГЭС» | 1500,0 | -«- |
| 6 | Замена физически изношенных кабельных линий 6 кВ | Снижение технических потерь в элементах распределительной сети 6/0,4 кВ. Повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей. | км | 10 | МУП «АГЭС» | 6700,0 | -«- |
| 7 | Замена физически изношенных кабельных линий 0,4 кВ | Снижение технических потерь в элементах распределительной сети 6/0,4 кВ. Повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей. | км | 6 | МУП «АГЭС» | 3800,0 | -«- |
| Итого: 25710,0 тыс.руб. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости выполнения мероприятия | Ед. измер. | Физ. объем | Ответствен- ный испол- нитель | Ориентировочная стоимость работ на ( тыс.руб.) | Источник финанси- рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТБО |
| 1. | Рекультивация существующей городской свалки бытовых и производственных отходов | Окончание срока эксплуатации свалки, 100% наполнение ТБО | га. Тыс.куб. м. | 8,4 600, | МУП «АКХ» | 10231,0 | Средства МУП «АКХ», средства местного бюджета, надбавки к ценам и тарифам |
| 2. | Строительство усовершенствованного высоконагружаемого полигона складирования твёрдых бытовых и промышленных отходов | Улучшение экологической ситуации городской и прилегающих территорий | Га Тыс. куб.м. | 10,0 800,0 | МУП «АКХ» | 109366,0 |  |
| Итого: 119597,0 |
| Теплоснабжение |
| 1. | Реконструкция тепловых сетей квартала «Центр» от ТК-37 до ТК-57 по ул.Комсомола, от ул.Комсомола до ТК-58 по ул.III Интернационала, от ул. III Интернационала до ТК-59 по пер.Лесному г.Алатырь | Снижение тепловых потерь, стабильное обеспечение населения тепловой энергией | п.м | 494 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 6754,23 | Средства МУП «Алатырское ПОК и ТС», средства местного бюджета, надбавки к ценам и тарифам |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей квартала «Стрелка» от ТК-0 до ТК-8 и от ТК-2 до ТК-11 г.Алатырь | Снижение тепловых потерь, стабильное обеспечение населения тепловой энергией | п.м | 539 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 7616,252 | -«- |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей квартал «Бугор» от ТК-33 по ул.Чайковского до ТК-39 по ул.Полевая г.Алатырь | Снижение тепловых потерь, стабильное обеспечение населения тепловой энергией | п.м | 453 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 5911,069 | -«- |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (по ул. Юбилейная ТК-21—ТК-39) квартала «Стрелка» г. Алатырь | Снижение тепловых потерь, стабильное обеспечение населения тепловой энергией | п.м | 545 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 13496,09 | -«- |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей (от ТК-8 ул. Комсомола до ТК-18) квартала «Центр» г. Алатырь | Снижение тепловых потерь, стабильное обеспечение населения тепловой энергией | п.м | 720 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 19613,842 | -«- |
| 6. | Строительство новой блочно-модульной котельной для отопления и ГВС м-рн Западный-2, и горячего водоснабжения Западный –1 с прокладкой четырёх –трубной системы в пенополиуретановой изоляции от котельной до ЦТП-2 и от котельной до ЦТП-1 | Улучшения качества ГВС и теплоснабжения м-рн Западный –1, Западный-2 | п.м | 635— ГВС 405 —отопление | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 30000 13774,8 | -«- |
| 7 | Строительство новых блочно-модульных котельных мощностью 3,6 – 1 МВт | Улучшения качества ГВС и теплоснабжения м-рн Центр | шт. | 6 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» |  |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов ГВС в пенополиуретановой изоляции от котельной №11 до потребителей по ул. Комсомола и ул. Московская с увеличением мощности водо- подогревателей в котельной №11 | Улучшение качества ГВС и снижение тепловых потерь в трассах ГВС | п.м | 1900 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 25160 | -«- |
| 9 | Прокладка трубопроводов ГВС в пенополиуретановой изоляции от котельной №1 до всех потребителей м-рн Стрелка с установкой водо-подогревателей на котельной | Улучшение качества ГВС и снижение тепловых потерь в трассах ГВС | п.м | 2600 | МУП «Алатырское ПОК и ТС» | 34430 | -«- |
|  |  |  |  |  | Итого: | 156756,3 |  |
| Итого по городу Алатырь: 1177933,3 тыс.руб. |

Где со знаком * по согласованию.

# Text boxes

Р Е Ш Е Н И Е

Собрания депутатов

города Алатыря

IY – го созыва

от   «29» апреля  2008г.   №36/23-4