Р Е Ш Е Н И Е

Собрания депутатов

города Алатыря

IY– го созыва

от «25» марта 2010г.  № 15/39-4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов

города Алатыря от 12.12.2007г. № 79/20-4

О муниципальной целевой  адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

в г. Алатырь Чувашской Республики» на 2008-2011 годы

В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2007г. № 185- ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», обеспечения сохранности жилищного фонда, активизации проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории города Алатыря,   Собрание депутатов города Алатыря

р е ш и л о:

1. Внести в «Муниципальную целевую адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Алатырь Чувашской Республики» на 2008-2011 годы, утвержденную Решением Собрания депутатов города Алатыря от 12.12.2007г. № 79/20-4 следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции: «общий объем финансирования Программы – 195584,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 136037,5 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 22356,4 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 27397,0 тыс. рублей;

средства собственников помещений многоквартирных домов – 9792,8 тыс. рублей (по согласованию)»;

1.2. абзац 2 п. 4.8. программы  изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 195584,3  тыс. рублей, в том числе:

из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 136037,5  тыс. рублей;

из республиканского бюджета Чувашской Республики – 22356,4  тыс. рублей;

из местного бюджета – 27397,0 тыс. рублей;

из средств собственников помещений многоквартирных домов – 9792,8  тыс. рублей.»;

1.3. пункт 6 Приложения № 1 в графе «наименование мероприятий» изложить в новой редакции: «Обеспечение софинансирования мероприятий Программы из местного бюджета:

12934,3 тыс.руб.

7000  тыс.руб.

3392,5 тыс.руб.

4070,9 тыс.руб.»

1.4. пункт 7 Приложения № 1  в графе «наименование мероприятий» изложить в новой редакции : «Обеспечение софинансирования мероприятий Программы из средств собственников помещений в многоквартирном доме:

4530,4 тыс.руб.

2476,5 тыс.руб.

1266,32 тыс.руб.

1519,55 тыс.руб.»;

1.5. Приложение №  2 изложить в новой редакции: (см. приложение № 2);

1.6.  Приложение № 3 изложить в новой редакции: (см. приложение № 3);

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ  Добрынкина О.Н.

Глава города Алатыря						М.В. Марискин

Добрынкин

2 00 07

Приложение № 1

К муниципальной целевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Алатырь Чувашской Республики» на 2008–2011 годы

# П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий по реализации  муниципальной целевой адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Алатырь Чувашской Республики» на 2008–2011 годы

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка распоряжения главы города Алатыря об утверждении перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на последующий год | ежегодно октябрь-декабрь (после утверждения бюджета города Алатыря на очередной финансовый год и плановый период) | Управляющие организации |
| 2. | Подготовка комплекта документов для получения средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с целью получения средств Фонда на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | ежегодно | Администрация г.Алатырь, управляющие организации |
| 3. | Принятие нормативного правового акта органа местного самоуправления, предусматривающего формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья | до января 2008 года | Администрация г.Алатырь |
| 4. | Организация работы по созданию товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории города | ежегодно | Администрация г.Алатырь, управляющие организации |
| 5. | Утверждение графика, предусматривающего установление не позднее 1 января 2010 года тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимых для реализации их производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры | до января 2008 года | Администрация г.Алатырь |
| 6. | Обеспечение софинансирования мероприятий Программы из местного бюджета 12934,3тыс.руб. 7000 тыс.руб. 3392,5 тыс.руб. 4070,9тыс.руб.» | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | Финансовый отдел администрации г.Алатырь |
| 7. | Обеспечение софинансирования мероприятий Программы из средств собственников помещений в многоквартирном доме 4530,4 тыс.руб. 2476,5 тыс.руб. 1266,32 тыс.руб. 1519,55 тыс.руб.»; | 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год | Администрация г.Алатырь, управляющие организации |
| 8. | Предоставление управляющей организации, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов | ежегодно | Администрация г.Алатырь |
| 9. | Ведение реестра субсчетов по каждому многоквартирному дому для учета на этих счетах всех средств, направляемых на капитальный ремонт многоквартирного дома | ежегодно | управляющие организации, ТСЖ, ЖК, ЖСК |
| 10. | Информационное обеспечение хода реализации Программы | постоянно | Администрация г.Алатырь |

Приложение 2

к муниципальной целевой адресной программе «Капитальный

ремонт многоквартирных домов в г. Алатырь Чувашской

Республики» на 2008-2011 годы

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется представлении финансовой поддержки городу Алатырь Чувашской Республики в рамках адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики на 2008-2011годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Год |  | Группа капитальности | Площадь помещений, кв.м |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ввода в эксплуатацию | Последнего комплексного капитального ремонта |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | В том числе жилых |  |  | всего | Местного бюджета (субсидия) |  |  | Собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Находящихся в собственности граждан |  |  | За счет средств фонда | За счет республиканского бюджета Чувашской Республики | Предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование | всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Граждан, собственников жилых помещений | Муниципального образования | Других собственников |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Горсовета,30 |  | 1963 | - | III | 831,82 | 831,82 | 735,5 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС | 2560,6 | 1746,5 | 319,7 | 366,3 | 128,1 | 113,3 | 14,8 | 0,0 | 3,1 |
| 2 | ул. Горсовета, 32 |  | 1963 | - | III | 809,4 | 809,4 | 670,6 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС | 2560,9 | 1746,7 | 319,8 | 366,3 | 128,1 | 106,1 | 22,0 | 0,0 | 3,2 |
| 3 | ул. Комсомола, 48 |  | 1962 | - | II | 939,3 | 939,3 | 885,6 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС | 3307,6 | 2256,0 | 412,9 | 473,2 | 165,5 | 156,0 | 9,3 | 0,0 | 3,5 |
| 4 | ул. Комсомола,50 |  | 1963 | - | II | 943,4 | 943,4 | 898,9 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС | 3083,3 | 2102,9 | 384,5 | 441,4 | 154,5 | 147,2 | 7,3 | 0,0 | 3,3 |
| 5 | мкр. Стрелка, 27 |  | 1973 | - | I | 6332,4 | 5669,55 | 5046,8 | Замена систем ХВС и ГВС, отопления. | 7747,8 | 5284,0 | 966,0 | 1109,7 | 388,1 | 309,3 | 78,8 | 0,0 | 1,2 |
| 6 | ул. Комсомола, 13 |  | 1958 | - | III | 595,9 | 595,9 | 395,6 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС, канализации | 2445,5 | 1668,0 | 305,4 | 349,8 | 122,3 | 81,2 | 41,1 | 0,0 | 4,1 |
| 7 | ул. Московская,121 |  | 1988 |  | I | 3685,52 | 3685,5 | 3195,3 | Ремонт кровли, замена лифта | 2262,1 | 1542,8 | 282,4 | 323,6 | 113,3 | 98,2 | 15,1 | 0,0 | 0,6 |
| 8 | ул. Московская,123 |  | 1987 |  | I | 3728,9 | 3728,9 | 3118 | Ремонт кровли, замена лифта | 2200,2 | 1500,6 | 274,3 | 315,1 | 110,2 | 92,1 | 18,1 | 0,0 | 0,6 |
| 9 | мкр. Стрелка, 25 |  | 1972 |  | I | 3201,7 | 3201,7 | 2692,2 | замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС, канализации, отопления | 5799,7 | 3955,5 | 723,2 | 830,4 | 290,6 | 244,4 | 42,9 | 0,0 | 1,8 |
| 10 | мрк. Стрелка,14 |  | 1970 |  | I | 3277,8 | 3171,8 | 2309,4 | замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС, канализации, отопления | 1440,3 | 982,3 | 179,6 | 206,2 | 72,2 | 50,9 | 19,9 | 0,0 | 0,4 |
| 11 | ул. Мичурина,21 |  | 1962 |  | II | 1272,3 | 1272,3 | 111,7 | Ремонт фасада, замена системы ХВС, канализации, отопления | 2573,0 | 1754,9 | 321,2 | 368,1 | 128,8 | 11,3 | 117,5 | 0,0 | 2,0 |
| 12 | ул. Мичурина, 23 |  | 1960 |  | II | 1288,5 | 1288,5 | 1069,4 | Ремонт фасада, замена системы ХВС, канализации, отопления | 2469,4 | 1684,1 | 307,9 | 353,7 | 123,7 | 102,7 | 21,0 | 0,0 | 1,9 |
| 13 | ул. Транспортная,21 |  | 1963 |  | II | 1256,1 | 1180,9 | 1125,6 | Ремонт фасада, замена системы ХВС, канализации, отопления | 2651,6 | 1808,6 | 331,3 | 379,1 | 132,6 | 118,8 | 5,2 | 7,00 | 2,1 |
| 14 | ул. Кирова,27 |  | 1961 |  | II | 1276,3 | 1276,3 | 1074,7 | замена системы ХВС, канализации, отопления | 2299,8 | 1568,5 | 286,7 | 329,4 | 115,2 | 97,0 | 18,2 | 0,0 | 1,8 |
| 15 | ул. Комиссариатс-кая,42 |  | 1963 |  | II | 774,8 | 774,8 | 743,5 | замена системы ХВС, канализации, отопления | 2017,6 | 1376,0 | 251,5 | 289,0 | 101,1 | 97,0 | 4,1 | 0,0 | 2,6 |
| 16 | ул. Полевая ,20 |  | 1961 |  | II | 1378,3 | 1378,3 | 1231 | Ремонт фасада подвальной части, замена системы ХВС, канализации, отопления | 2005,1 | 1367,5 | 250,4 | 286,8 | 100,4 | 89,7 | 10,7 | 0,0 | 1,5 |
| 17 | ул. Гончарова,24 |  | 1959 |  | III | 636,8 | 636,8 | 508,2 | Ремонт фасада | 1540,7 | 1050,8 | 192,4 | 220,4 | 77,1 | 61,5 | 15,6 | 0,0 | 2,4 |
| 18 | Ул. Лесной пер.,1 а |  | 1958 |  | III | 377,9 | 377,9 | 336,8 | замена металлической кровли на шиферную | 1721,9 | 1774,5 | 215,1 | 246,2 | 86,1 | 76,7 | 9,4 | 0,0 | 4,6 |
| 19 | ул. Лесной пер., 4 |  | 1959 |  | III | 561,4 | 561,4 | 410,6 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную | 2586,6 | 1764,2 | 323,1 | 369,9 | 129,4 | 94,6 | 34,8 | 0,0 | 4,6 |
| 20 | Ул. Лесной пер., 6 |  | 1959 |  | III | 555,9 | 555,9 | 555,9 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную | 2587,5 | 1764,8 | 323,1 | 370,1 | 129,5 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 |
| 21 | ул. Полевая, 37 |  | 1964 |  | II | 1176,1 | 1176,1 | 987,9 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС, канализации, отопления | 2178,5 | 1485,9 | 272,0 | 311,6 | 109,0 | 91,6 | 21,0 | 0,0 | 1,9 |
| 22 | ул. Стрелецкая, 100а |  | 1955 |  | III | 423,1 | 423,1 | 423,1 | замена системы ХВС, канализации, отопления | 1548,3 | 1056,0 | 193,3 | 221,5 | 77,5 | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| 23 | ул. стрелецкая.100Б |  | 1955 |  | III | 445,6 | 445,6 | 327,4 | замена системы ХВС, канализации, отопления | 1548,3 | 1056,0 | 193,3 | 221,5 | 77,5 | 56,9 | 20,6 | 0,0 | 3,5 |
| 24 | ул. Стрелецкая,100в |  | 1955 |  | III | 449,7 | 449,7 | 328,5 | замена системы ХВС, канализации, отопления | 908,3 | 619,4 | 113,5 | 129,9 | 45,5 | 33,2 | 12,3 | 0,0 | 2,0 |
| 25 | ул. Стрелецкая,100г |  | 1955 |  | III | 434,1 | 434,1 | 383,1 | замена системы ХВС, канализации, отопления | 1408,2 | 960,4 | 175,9 | 201,4 | 70,5 | 62,2 | 8,3 | 0,0 | 3,2 |
| 26 | мкр. Стрелка, 18 |  | 1962 |  | III | 285,9 | 285,9 | 214,5 | Ремонт фасада, замена канализации | 158,9 | 108,3 | 19,9 | 22,7 | 8,1 | 5,6 | 2,0 | 0,0 | 0,6 |
| 27 | мкр. Стрелка,22 |  | 1963 |  | III | 646,5 | 556,6 | 346,1 | Ремонт фасада, замена системы ХВС, канализации, отопления | 578,4 | 394,4 | 72,2 | 82,8 | 29,0 | 15,5 | 13,5 | 0,0 | 0,9 |
| 28 | мкр. Стрелка, 13 |  | 1977 |  | I | 5774,4 | 5774,4 | 5154,2 | Ремонт мягкой кровли, замена канализации | 3524,7 | 2403,9 | 439,6 | 504,6 | 176,6 | 157,6 | 19,0 | 0,0 | 0,6 |
| 29 | ул. Московская,120 |  | 1984 |  | I | 6095,3 | 6095,3 | 5401,9 | Ремонт мягкой кровли | 2383,7 | 1625,7 | 297,3 | 341,3 | 119,4 | 105,8 | 13,6 | 0,0 | 0,4 |
| 30 | ул. Ленина,69 |  | 1958 |  | III | 508,9 | 508,9 | 551,2 | Ремонт фасада, замена металлической кровли на шиферную | 2061,2 | 1405,8 | 257,5 | 294,7 | 103,2 | 97,9 | 5,3 | 0,0 | 3,5 |
| 31 | ул. Пирогова,2 |  | 1984 |  | I | 4585,4 | 4585,4 | 3801,3 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ГВС | 2265,7 | 1545,2 | 282,5 | 324,5 | 113,5 | 94,1 | 19,4 | 0,0 | 0,5 |
| 32 | ул. Комсомола,11 |  | 1956 |  | III | 726,5 | 650,4 | 516,4 | Ремонт фасада, замена системы ХВС, канализации | 1313,8 | 896,1 | 164,2 | 187,8 | 65,7 | 46,7 | 19,0 | 0,0 | 1,8 |
| 33 | ул. Полевая,35 |  | 1976 |  | I | 3286,6 | 3174,6 | 2682,2 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, канализации, отопления | 3428,6 | 2338,4 | 428,2 | 490,3 | 171,7 | 140,1 | 25,7 | 5 | 1,0 |
| 34 | ул.Комисариатская,77 |  | 1981 |  | I | 4564,2 | 4564,2 | 4183,4 | Ремонт мягкой кровли | 1325,3 | 903,8 | 165,2 | 189,9 | 66,4 | 60,9 | 5,2 | 0,0 | 0,3 |
| 35 | ул. Комиссариатская,40 |  | 1955 |  | III | 427,1 | 427,1 | 325,9 | Ремонт фасада | 1993,2 | 1359,5 | 249,0 | 285,0 | 99,7 | 76,0 | 23,6 | 0,0 | 4,7 |
| 36 | ул. Московская ,125 |  | 1982 |  | I | 4121,4 | 4121,4 | 3713,6 | Ремонт мягкой кровли | 1549,9 | 1057,0 | 193,2 | 222,1 | 77,6 | 69,9 | 7,7 | 0,0 | 0,4 |
| 37 | ул. Жуковского, 22 |  | 1972 |  | I | 3787,4 | 3787,4 | 3384,4 | замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС, канализации | 1757 | 1198,3 | 235,3 | 235,4 | 88,0 | 78,6 | 9,4 | 0 | 0,5 |
| 38 | ул.Ленина,41 |  | 1982 |  | I | 5450,1 | 4754,6 | 4227,1 | Ремонт кровли инженерных коммуникаций | 1943 | 1324,4 | 238,8 | 281,5 | 98,3 | 63,2 | 20,8 | 0 | 0,3 |
| 39 | ул. Ленина,27 |  | 1954 |  | III | 712,4 | 586 | 348,6 | Ремонт фасада, кровли инженерных коммуникаций | 1729,8 | 1179,2 | 212,6 | 250,6 | 87,4 | 15,4 | 11,0 | 0 | 0,8 |
| 40 | ул. Ленина, 78 А |  | 1953 |  | III | 202,9 | 202,9 | 122,8 | Ремонт фасада, кровли инженерных коммуникаций | 969,9 | 661,2 | 119,1 | 140,5 | 49,1 | 19,7 | 12,8 | 0 | 0,8 |
|  | Итого: 40 домов |  |  |  |  | 76984,70 | 75956,07 | 64538,9 |  | 90435,9 | 61678,1 | 11293,1 | 12934,3 | 4530,4 | 3646,2 | 731,0 | 12,0 | 1,2 |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. 3 Интернационала, 31 |  | 1987 |  | I | 3392,82 | 3392,82 | 908,18 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС, канализации | 2827,086 | 2079,209 | 205,894 | 400,346 | 141,637 | 62,069 | 169,811 | 0 | 1,367 |
| 42 | ул. Комсомола,35 |  | 1980 |  | I | 3648,17 | 3382,7 | 848,74 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС, канализации | 4300,0 | 3162,479 | 313,164 | 608,927 | 215,430 | 53,946 | 177,934 | 0 | 1,271 |
| 43 | ул. Гончарова,115 |  | 1983 |  | I | 3511,16 | 3511,16 | 700,36 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС, канализации | 1194,400 | 878,434 | 86,987 | 169,140 | 59,839 | 47,774 | 191,736 | 0 | 1,364 |
| 44 | мкр. Стрелка, 10 |  | 1973 |  | I | 3270,66 | 3270,66 | 585,53 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС, канализации | 4179,448 | 3073,817 | 304,385 | 591,856 | 209,390 | 40,826 | 187,219 | 0 | 1,394 |
| 45 | Мкр. Стрелка, 11 |  | 1977 |  | I | 3181,86 | 3181,86 | 333,87 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС, канализации | 2800,0 | 2059,288 | 203,921 | 396,511 | 140,280 | 26,466 | 196,394 | 0 | 1,401 |
| 46 | Ул. Горького, 36 |  | 1986 |  | I | 4601,89 | 3865,31 | 3678,87 | Ремонт мягкой кровли, утепление фасада | 3569,022 | 2624,873 | 259,928 | 505,4 | 178,808 | 151,891 | 38,109 | 0 | 0,826 |
| 47 | Ул. Комсомола, 30 |  | 1972 |  | I | 1237,54 | 1167,9 | 997,45 | замена системы ХВС, канализации, ремонт фасада | 829,200 | 609,843 | 60,390 | 117,424 | 41,543 | 70,799 | 17,041 | 0 | 1,420 |
| 48 | Ул. Комсомола, 45 |  | 1953 |  | III | 424,30 | 353,74 | 240,19 | Ремонт металлической кровли, замена систем ХВС, канализации | 625,980 | 460,383 | 45,589 | 88,646 | 31,362 | 34,548 | 26,482 | 0 | 2,877 |
| 49 | Ул. Кирова, 27 |  | 1961 |  | II | 1276,27 | 1276,30 | 1074,74 | Ремонт фасада | 588,0 | 432,451 | 42,823 | 83,267 | 29,459 | 34,548 | 26,482 | 0 | 2,877 |
| 50 | Ул. Ленина, 45 |  | 1969 |  | I | 3741,07 | 3056,13 | 2824,21 | Ремонт фасада, кровли | 1476,376 | 1085,816 | 107,523 | 209,071 | 73,966 | 55,727 | 4,478 | 13,515 | 0,394 |
| 51 | Ул. Первомайская, 76 |  | 1967 |  | I | 1776,73 | 1776,70 | 1616,77 | Ремонт кровли | 725,950 | 533,907 | 52,870 | 102,803 | 36,370 | 31,744 | 3,141 | 0 | 0,393 |
| 52 | Ул. Первомайская, 88 |  | 1988 |  | I | 4687,05 | 4011,9 | 3726,05 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС | 5289,703 | 3890,366 | 385,243 | 749,080 | 265,014 | 126,241 | 32,559 | 0 | 0,678 |
| 53 | Ул. Стрелецкая, 109 |  | 1975 |  | I | 3787,43 | 3787,43 | 3621,75 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС | 1533,042 | 1127,491 | 111,650 | 217,096 | 76,805 | 186,102 | 8,513 | 0 | 1,028 |
| 54 | Мкр, Стрелка, 21 |  | 1966 |  | III | 711,40 | 711,40 | 593,06 | Ремонт фасада | 193,800 | 142,532 | 14,114 | 27,444 | 9,71 | 37,331 | 7,449 | 0 | 1,259 |
| 55 | Мкр, Стрелка, 123 |  | 1969 |  | II | 3260,36 | 3260,36 | 2799,69 | Ремонт фасада | 310,800 | 228,581 | 22,635 | 44,013 | 15,571 | 114,852 | 18,898 | 0 | 0,820 |
| 56 | Мкр. Стрелка, 36 |  | 1972 |  | I | 3073,9 | 2812,29 | 2503,33 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, канализации, ремонт подвала | 2495,840 | 1835,591 | 181,769 | 353,4 | 125,042 | 107,544 | 24,512 | 0 | 0,859 |
| 57 | Ул. Урицкого, 31 |  | 1964 |  | II | 1263,99 | 1264,0 | 1190,29 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, канализации, отопления | 750,800 | 552,184 | 54,680 | 106,321 | 37,615 | 73,292 | 4,538 | 0 | 1,231 |
| 58 | Ул. Чайковского, 34 |  | 1963 |  | II | 2348,89 | 2271,46 | 1733,53 | Ремонт металлической кровли, замена системы ХВС, канализации | 1149,120 | 845,132 | 83,689 | 162,728 | 57,571 | 48,736 | 17,301 | 0 | 0,562 |
| 59 | Ул. Чайковского, 42 |  | 1963 |  | II | 1277,63 | 1203,01 | 1202,1 | Ремонт металлической кровли, замена системы ХВС, канализации | 1236,460 | 909,367 | 90,050 | 175,096 | 61,947 | 48,248 | 3,032 | 0 | 0,803 |
| 60 | Фабричный пер.,11 |  | 1960 |  | II | 533,05 | 474,69 | 223,7 | Ремонт кровли | 400,000 | 294,184 | 29,132 | 56,644 | 20,04 | 9,430 | 8,380 | 0 | 0,750 |
| 61 | ул. Московская, 120 |  | 1984 |  | I | 6095,26 | 6095,3 | 5401,86 | Ремонт фасада инженерных коммуникаций | 1424,105 | 1047,372 | 103,714 | 201,671 | 71,348 | 98,300 | 12,600 | 0 | 0,4 |
| 62 | ул. Б.Хмельницкого,29 |  | 1985 |  | I | 3221,66 | 3221,66 | 2789,65 | Ремонт фасада | 366,00 | 269,178 | 26,653 | 51,832 | 18,337 | 15,761 | 2,537 | 0 | 0,1 |
| 63 | ул. Комисариатская, 40А |  | 1987 |  | I | 3781,38 | 3177,19 | 3072,32 | Ремонт мягкой кровли, замена канализации | 366,00 | 269,178 | 26,653 | 51,832 | 18,337 | 67,596 | 18,582 | 0 | 0,524 |
| 64 | Ул. Московская,125 |  | 1982 |  | I | 4121,42 | 4121,4 | 3713,55 | Ремонт фасада | 300,000 | 220,639 | 21,848 | 42,483 | 15,030 | 65,000 | 7,100 | 0 | 0,300 |
| 65 | Ул. Кирова,23А |  | 1969 |  | I | 1747,30 | 1747,30 | 1747,30 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, канализации | 500,000 | 367,732 | 36,412 | 70,806 | 25,050 | 138,450 | 0,000 | 0 | 1,585 |
| 66 | Мкр. Стрелка,13 |  | 1977 |  | I | 5774,32 | 5774,32 | 5104,64 | Ремонт системы отопления | 1200,000 | 882,554 | 87,392 | 169,934 | 60,120 | 146,400 | 17,600 | 0 | 0,6 |
| 67 | Мкр. Стрелка,28 |  | 1973 |  | I | 5952,21 | 5952,21 | 5086,32 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС | 2500,000 | 1838,652 | 182,070 | 354,028 | 125,250 | 141,602 | 22,243 | 0 | 0,551 |
| 68 | Мкр. Стрелка,32 |  | 1975 |  | I | 3278,46 | 3278,46 | 2768,71 | Ремонт мягкой кровли, замена системы отопления, ХВС, ремонт подвала | 1900,000 | 1397,374 | 138,375 | 269,061 | 95,190 | 119,314 | 19,861 | 0 | 0,849 |
| 69 | Ул. Тельмана,8 |  | 1989 |  | I | 1253,56 | 1253,56 | 902,29 | Ремонт кровли, подвала, фасада | 1150,000 | 845,780 | 83,752 | 162,853 | 57,615 | 16,086 | 41,370 | 0 | 0,917 |
| 70 | Ул. Белинского,30 |  | 1972 |  | I | I3588,55 | 3588,55 | 2972,13 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, отопления, канализации | 1100,000 | 809,006 | 80,112 | 155,773 | 55,109 | 136,129 | 18,475 | 0 | 0,867 |
| 71 | Ул. Пирогова,2 |  | 1984 |  | I | 4575,25 | 4575,25 | 3734,87 | Ремонт инженерных коммуникаций, замена системы ГВС | 1400,000 | 1029,644 | 101,961 | 198,255 | 70,140 | 87,400 | 18,000 | 0 | 0,5 |
| 72 | Ул.Чайковского,38 |  | 1973 |  | I | 1764,79 | 1764,79 | 1299,07 | Ремонт кровли | 750,000 | 551,595 | 54,622 | 106,208 | 37,575 | 33,266 | 9,159 | 0 | 0,481 |
|  | Итого: 32 дома |  |  |  |  | 96160,33 | 92581,81 | 69995,1 |  | 49431,132 | 36354,632 | 3600,0 | 7000,00 | 2476,50 | 2427,418 | 1351,536 | 13,5 | 0,977 |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Ул. Ярославского, 133 |  | 1963 |  | III | 374,6 | 374,6 | 332,4 | Замена системы ХВС | 246,0 | 167,979 | 32,952 | 33,0 | 12,30 | 10,912 | 1,388 | 0 | 0,657 |
| 74 | Ул. Ярославского, 135 |  | 1967 |  | III | 365,7 | 365,72 | 129,9 | Замена системы ХВС | 242,0 | 165,068 | 32,416 | 32,4 | 12,10 | 4,299 | 7,801 | 0 | 0,662 |
| 75 | Ул.Дмитрова, 8 |  | 1969 |  | III | 629,2 | 629,21 | 396,9 | Ремонт фасада, кровли, замена системы ХВС | 980 | 668,458 | 131,271 | 131,3 | 49,00 | 30,910 | 18,090 | 0 | 1,558 |
| 76 | Мкр. Стрелка,34 |  | 1969 |  | I | 315601 | 3156,14 | 2509,9 | Замена ХВС, канализации | 985,5 | 672,210 | 132,008 | 132,0 | 49,275 | 39,186 | 10,089 | 0 | 0,312 |
| 77 | Мкр. Стрелка,8 |  | 1969 |  | I | 3220,8 | 3220,78 | 2927,2 | Замена ХВС, канализации | 894,9 | 610,411 | 119,872 | 119,9 | 44,745 | 40,667 | 4,078 | 0 | 0,278 |
| 78 | Квартал учебно- производствен-ного предприятия, 10 |  | 1977 |  | II | 844,0 | 843,95 | 663,1 | Ремонт шиферной кровли, замена системы ХВС | 924,2 | 630,397 | 123,797 | 123,8 | 46,21 | 36,307 | 9,903 | 0 | 1,095 |
| 79 | Квартал учебно- производствен-ного предприятия, 12 |  | 1970 |  | II | 724,6 | 724,6 | 323,0 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС | 816,9 | 557,207 | 109,424 | 109,4 | 40,845 | 18,206 | 22,639 | 0 | 1,127 |
| 80 | Ул. Кирова, 25 |  | 1978 |  | I | 3362,3 | 3241,5 | 2947,7 | замена системы ХВС | 725,6 | 494,932 | 97,194 | 97,2 | 36,28 | 31,807 | 4,473 | 0 | 0,216 |
| 81 | Ул. Ленина, 43 |  | 1979 |  | I | 5457.0 | 4714.04 | 4534.0 | Замена системы ХВС, канализации | 1850,7 | 1262,362 | 247,901 | 247,9 | 92,535 | 76,883 | 15,652 | 0 | 0,339 |
| 82 | Мкр. Стрелка,12 |  | 1977 |  | I | 4563,0 | 4563 | 3740,0 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, отопления | 3890,65 | 2653,812 | 521,153 | 521,2 | 194,5325 | 159,445 | 35,088 | 0 | 0,853 |
| 83 | мкр. Стрелка, 4 |  | 1982 |  | I | 5443,4 | 4978,73 | 3809,6 | Ремонт мягкой кровли | 2123,7 | 1448,576 | 284,470 | 284,5 | 106,185 | 74,315 | 31,870 | 9,129 | 0,390 |
| 84 | мкр. Стрелка, 12 |  | 1971 |  | I | 3276,68 | 3276,68 | 2687,88 | Замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС | 2115,3 | 1442,846 | 283,344 | 283,3 | 105,765 | 86,760 | 19,005 | 0 | 0,646 |
| 85 | Мкр. Стрелка,20 |  | 1975 |  | I | 4612,1 | 4288,25 | 3622,71 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС | 2653 | 1809,611 | 355,369 | 355,4 | 132,65 | 104,195 | 28,455 | 0 | 0,575 |
| 86 | Мкр. Стрелка,29 |  | 1969 |  | I | 2904,4 | 2723,99 | 2456,7 | Замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС | 1568,8 | 1070,078 | 210,141 | 210,1 | 78,44 | 66,348 | 12,092 | 0 | 0,540 |
| 87 | Мкр. Стрелка,31 |  | 1969 |  | I | 3065,0 | 3065 | 2900,78 | Замена металлической кровли на шиферную, замена системы ХВС | 1794,98 | 1224,356 | 240,438 | 240,4 | 89,749 | 84,939 | 4,810 | 0 | 0,586 |
| 88 | мкр. Стрелка, 6 |  | 1976 |  | I | 3816.9 | 3816.88 | 2946.43 | Замена системы, отопления, ХВС, канализации | 2361,5 | 1610,779 | 316,323 | 316,3 | 118,075 | 91,148 | 26,927 | 0 | 0,619 |
| 89 | Ул. Урицкого,33 |  | 1972 |  | i | 3569,4 | 3302,39 | 2691,31 | Замена системы ХВС | 1211,3 | 826,228 | 162,254 | 162,3 | 60,565 | 45,666 | 14,899 | 4,366 | 0,339 |
| 90 | Ул. Чайковского,36 |  | 1972 |  | I | 1772,0 | 1721,48 | 1680,56 | Замена системы ХВС | 848,5 | 578,762 | 113,657 | 113,7 | 42,425 | 40,236 | 2,189 | 0 | 0,479 |
| 91 | Ул. Ярославского, 139 |  | 1977 |  | III | 710,2 | 710,2 | 409,53 | Замена системы ХВС | 683,6 | 466,284 | 91,568 | 91,6 | 34,18 | 19,710 | 14,470 | 0 | 0,963 |
| 92 | Ул. Камиссариат-ская, 79 |  | 1979 |  | I | 3568,7 | 3058,9 | 2794,83 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС | 2457,8 | 1676,465 | 329,222 | 329,2 | 122,89 | 96,242 | 26,648 | 0 | 0,689 |
| 93 | Мкр. Стрелка,3 |  | 1978 |  | I | 2577,7 | 2577,68 | 2115,23 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС | 2367,9 | 1615,145 | 317,180 | 317,2 | 118,395 | 97,154 | 21,241 | 0 | 0,919 |
| 94 | Мкр. Стрелка,5 |  | 1975 |  | I | 3450,8 | 3450,8 | 3450,8 | Ремонт мягкой кровли | 1680 | 1145,928 | 225,036 | 225,0 | 84 | 84,000 | 0,000 | 0 | 0,487 |
| 95 | Мкр. Стрелка,19 |  | 1971 |  | I | 2704,8 | 2704,8 | 2704,77 | Замена системы ХВС | 850 | 579,785 | 113,858 | 113,9 | 42,5 | 42,500 | 0,000 | 0 | 0,314 |
| 96 | Мкр. Стрелка,26 |  | 1972 |  | I | 2268,5 | 2268,5 | 2268,5 | Замена системы ХВС | 810,8 | 553,047 | 108,607 | 108,6 | 40,54 | 40,540 | 0,000 | 0 | 0,357 |
| 97 | Ул. Ленина,140 |  | 1985 |  | I | 1713,3 | 1713,32 | 1713,32 | Ремонт мягкой кровли | 1173,9 | 800,717 | 157,244 | 157,2 | 58,695 | 58,695 | 0,000 | 0 | 0,685 |
| 98 | Ул. Жуковского,54 |  | 1986 |  | I | 5715,8 | 5227,4 | 4619,48 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ГВС | 2749 | 1875.093 | 368,229 | 368,2 | 137,45 | 111,086 | 26,364 | 0 | 0,481 |
|  | Итого: 26 домов |  |  |  |  | 45726,2 | 43906,24 | 39062,8 |  | 25326,38 | 17275,1238 | 3392,469 | 3392,5 | 1266,319 | 1069,219 | 184,532 | 4,366 | 0,554 |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Мкр. Стрелка,15 | 1973 |  |  | I | 3162,4 | 3162,44 | 2877,98 | Замена системы ХВС, канализации | 1135 | 774,184 | 152,033 | 152,0 | 56,75 | 51,645 | 5,105 | 0 | 0,359 |
| 100 | Мкр. Стрелка,30 | 1976 |  |  | I | 3139,3 | 3139,33 | 2759,25 | Ремонт мягкой кровли, замена системы отопления | 2780 | 1896,238 | 372,381 | 372,4 | 139 | 122,171 | 16,829 | 0 | 0,886 |
| 101 | Ул. Московская,60 | 1981 |  |  | I | 3914,98 | 3659,37 | 3360,28 | замена системы ХВС и ГВС, отопления с узлом ввода | 1218,803 | 831,346 | 163,259 | 163,3 | 60,940 | 52,306 | 8,634 | 0 | 0,311 |
| 102 | Ул. Горького,38 | 1988 |  |  | I | 3981,2 | 3981,2 | 3709,21 | Ремонт мягкой кровли | 1950,5 | 1330,436 | 261,3 | 97,525 | 90,863 | 0 | 0,490 |  |  |
| 103 | Ул. Кирова, 36 | 1987 |  |  | I | 3092,8 | 2837,2 | 24,2901 | Ремонт мягкой кровли, замена системы ХВС, ГВС | 3506,6 | 2391,852 | 469,709 | 469,7 | 175,33 | 137,706 | 37,624 | 14,489 | 1,134 |
| 104 | Ул. Комарова.5а | 1987 |  |  | I | 4411,8 | 4411,8 | 3783,13 | Ремонт мягкой кровли | 2246 | 1531,997 | 300,852 | 300,9 | 112,3 | 96,297 | 16,003 | 0 | 0,509 |
| 105 | Ул. Комарова,3 | 1984 |  |  | I | 3257,8 | 3257,8 | 2828,94 | Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Ул. Комарова, 9 | 1987 |  |  | I | 2090,5 | 2090,5 | 1621,33 | Ремонт мягкой кровли | 1540 | 1050,434 | 206,283 | 206,3 | 77 | 59,718 | 17,282 | 0 | 0,737 |
| 107 | Ул. Кувина, 44 | 1988 |  |  | I | 1266,0 | 1266 | 1112,52 | Ремонт мягкой кровли | 823 | 561,368 | 110,241 | 110,2 | 41,15 | 36,160 | 4,990 | 0 | 0,650 |
| 108 | Ул. Московская, 118 | 1981 |  |  | I | 3110,5 | 3110,54 | 2774,01 | Ремонт мягкой кровли | 1654 | 1128,193 | 221,553 | 221,6 | 82,7 | 73,753 | 8,947 | 0 | 0,532 |
| 109 | Мкр. Стрелка, 33 | 1978 |  |  | I | 3450,8 | 3450,8 | 3450,8 | Ремонт мягкой кровли | 1842 | 1256,428 | 246,736 | 246,7 | 92,1 | 92,100 | 0,000 | 0 | 0,534 |
| 110 | Мкр. Стрелка, 41 | 1983 |  |  | I | 2224,8 | 2224,8 | 2224,8 | Ремонт мягкой кровли | 1421 | 969,264 | 190,343 | 190,3 | 71,05 | 71,050 | 0,000 | 0 | 0,639 |
| 111 | Мкр. Стрелка, 16 | 1971 |  |  |  | 2300,99 | 2300,99 | 2300,99 | Ремонт мягкой кровли замена системы ХВС, канализации | 3671 | 2503,989 | 491,730 | 491,7 | 183,55 | 183,550 | 0,000 | 0 | 1,595 |
| 112 | Ул. Московская, 58 | 1987 |  |  | I | 2365,1 | 2210,82 | 2038,81 | Ремонт мягкой кровли замена системы ХВС | 2165 | 1476,747 | 290,002 | 290,0 | 108,25 | 93,317 | 14,933 | 0 | 0,915 |
| 113 | Мкр. Стрелка, 1 | 1980 |  |  | I | 3705,2 | 3525,66 | 2882,56 | Ремонт мягкой кровли замена системы ХВС, ГВС | 2578 | 1758,454 | 345,323 | 345,3 | 128,9 | 100,281 | 28,619 | 0 | 0,696 |
|  | Итого: 15 домов |  |  |  |  | 45474,3 | 44629,2 | 40153,7 |  | 30390,903 | 20729, 6349 | 4070, 861 | 4070,9 | 1519, 5452 | 1341, 675 | 177,870 | 14,489 | 0,668 |
|  | Всего: 113 домов |  |  |  |  | 264345,5 | 257073,3 | 213750,6 |  | 195584,3 | 136037,5 | 22356,4 | 27397,6 | 9792,8 | 8484,5 | 2445,0 | 44,4 | 0,850 |
| Всего МКД по МО1 , на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 113 |  |  |  |  |  | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 264345,5 кв. м. |  |  |  | Всего объем финансирования капитального ремонта по МО 195584,3 тыс. руб. в том числе за счет средств: Фонда: 136037,5 тыс. руб. Долевого финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики 22356,4 тыс. руб. Местного бюджета 27397,0 тыс. руб. Собственников помещения в МКД: 9792,8 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Указывается суммарная общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (не включается площадь помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном)

2. Указываются средства, предусмотренные в местном бюджете для исполнения обязанности  муниципального образования финансировать капитальный ремонт многоквартирного дома в размере принадлежащей муниципальному образованию доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме (пропорционально площади принадлежащих)

3. Указывается частное от деления планируемой стоимости капитального ремонта МКД (столбец 10) на общую площадь жилых и нежилых помещений в МКД (столбец 6)

4. «Х» обязательно для выполнения

Приложение № 3

к муниципальной целевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городе  Алатырь Чувашской Республики» на 2008–2011 годы

## ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

муниципальной целевой адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в г. Алатырь Чувашской 
Республики» на 2008–2011 годы

| Годы | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет | средства собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2008 | 90435,9 | 61678,1 | 11293,1 | 12934,3 | 4530,4 |
| 2009 | 49431,13 | 36354,63 | 3600,0 | 7000,0 | 2476,50 |
| 2010 | 25326,38 | 17275,12 | 3392,47 | 3392,5 | 1266,32 |
| 2011 | 30390,90 | 20729,64 | 4070,86 | 4070,9 | 1519,55 |
| Всего | 195584,3 | 136037,5 | 22356,4 | 27397,6 | 9792,8 |

___________