## РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов

города Алатыря

V созыва

«10» декабря 2010 г.  № 32/4-5

О   внесении   изменений  в  решение

Собрания депутатов города Алатыря

IV  созыва  от   30.06.2008г.  №39/27-4

«Об   утверждении   инвестиционной

программы  «Развитие  систем  водо-

снабжения г.Алатырь,  Чувашия  во-

допроводно  -  канализационного  хо-

зяйства  (ООО «Вода», ООО  «Сети»)

на  2008 - 2011 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города Алатыря и Генеральным планом города Алатыря, решением Собрания Депутатов города Алатыря от 29 апреля 2008 г. № 36/23-4 «Об утверждении городской целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатырь Чувашской Республики на 2008 -2011 годы» Собрание депутатов города Алатыря

р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов города Алатыря от 30 июня 2008г. №39/24-4 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения г. Алатырь, Чувашия водопроводно-канализационного хозяйства (ООО «Вода», ООО «Сети») на 2008-2011 годы» (с изменениями) следующие изменения:

1) в паспорте программы:

позицию «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Средства ООО «Вода», ООО «Сети» - 6729,2 тыс. руб. в т. ч. - за счет надбавки - 4056,2 тыс. руб., за счет тарифа на подключение - 2673 тыс. руб.»

2) последний абзац подраздела Водоснабжение в разделе «Описание действующей системы водоснабжения и водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей» изложить в следующей редакции:

«Для выполнения задач инвестиционной программы по водоснабжению и обеспечению финансовой потребности проектом предусмотрено использование средств:

| Итого по водоснабжению - всего: | 4775 |
| --- | --- |
| Средства ООО «Вода» - всего: | 4775 |
| Из них: |  |
| - за счет надбавки | 2585 |
| - за счет тарифа на подключение | 2190» |

3) последний абзац подраздела Водоотведение в разделе «Описание действующей системы водоснабжения и водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей» изложить в следующей редакции:

«Для выполнения задач инвестиционной программы по водоотведению и обеспечению финансовой потребности проектом предусмотрено использование средств:

| Итого по водоотведению - всего: | 1954,2 |
| --- | --- |
| Средства ООО «Сети» - всего: | 1954,2 |
| Из них: |  |
| - за счет надбавки | 1471,2 |
| - за счет тарифа на подключение | 483» |

4) таблицу «Мероприятия инвестиционной программы по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Алатырь на 2008-2011 годы и финансовые потребности на их реализацию» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия  инвестиционной программы

по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения

города Алатырь на 2008-2011 годы

и финансовые потребности на их реализацию

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Мощность Объем работ | Стоимос ть работ на 2009 – 2011 Г. тыс.руб. | Этапы реализации и обьем финансовой потребности на соответствующий год.(тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и очистка акватории р. Сура в районе ковшового водозабора |  |  | 1785,0 | 600 | 600 | 585,0 |
| 2 | Модернизация и реконструкция насосной станции 1- го подъема |  |  | 400 | - | 400 | - |
| 3 | Модернизация насосной 2-го подъема | м3/сут. | 17700 | 400 | 400 | - | - |
| 4 | Перекладка водопроводных сетей улиц города d-100-300 мм | Км | 2,1 | 2190 | - | 1244 | 946 |
|  | Итого по водоснабжению - всего: |  |  | 4775 | 1000 | 2244 | 1531 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет надбавки |  |  | 2585 | 1000 | 1000 | 585 |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 2190 | - | 1244 | 946 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации | м3/сут. | 17,800 | 1371,2 | 500 | 600 | 271,2 |
| 2 | Реконструкция КНС №1, 2 и напорных линий | Шт/км | 2/3,00 | 100 | 100 | - | - |
| 3 | Строительство канализационных сетей частного сектора города | Км | 0,5 | 483 | - | 283 | 200 |
|  | Итого по водоотведению - всего: |  |  | 1954,2 | 600 | 883 | 471,2 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет надбавки |  |  | 1471,2 | 600 | 600 | 271,2 |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 483 | - | 283 | 200 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства ООО «Вода», ООО «Сети» - всего: |  |  | 6729,2 | 1600 | 3127 | 2002,2 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет надбавки |  |  | 4056,2 | 1600 | 1600 | 856,2 |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 2673 | - | 1527 | 1146» |

Глава города Алатыря - председатель

Собрания депутатов города Алатыря

Чувашской Республики V созыва                                                                                  Н.И. Зайкин