## РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов

города Алатыря

V созыва

от  «24» ноября 2011 г. №66/10-5

Об утверждении программы

«Комплексное  развитие сис-

тем  коммунальной инфраст-

руктуры    города    Алатыря

Чувашской   Республики   на

2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города Алатыря Чувашской Республики, генеральным планом города Алатыря Собрание депутатов города Алатыря

р е ш и л о:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатыря Чувашской Республики на 2012-2014 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ  Добрынкина О.Н.

Глава города Алатыря – председатель

Собрания депутатов города Алатыря

Чувашской Республики V созыва                                                                            Н.И. Зайкин

Приложение

к решению Собрания

депутатов города Алатыря

от «24»ноября 2011 г. №66/10-5

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Алатыря Чувашской

Республики на 2012– 2014 годы»

г. Алатырь

2011 г.

Паспорт программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры города Алатыря Чувашской

Республики на 2012– 2014 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатыря Чувашской Республики на 2012– 2014 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик программы | Администрация города Алатыря Чувашской Республики |
| Разработчики программы | Администрация города Алатыря Чувашской Республики |
| Цели программы | Развитие систем и объектов водоснабжения и водоотведения, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города Алатыря |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по строительству, и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Алатыря |
| Исполнитель программы | ООО «Вода», ООО «Сети» |
| Объем и источники финансирования | Средства ООО «Вода», ООО «Сети» -650 тыс.руб. в т.ч. - за счет тарифа на подключение - 650 тыс. руб. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2012-2014гг. |
| Ожидаемый конечный результат | Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Алатыря, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Алатыря |
| Контроль за исполнением программы | Координацию хода выполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ. Отчет о выполнении мероприятий Программы рассматривается ежегодно на заседании Совета администрации города Алатыря |

Введение

Данная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатыря Чувашской Республики на 2012– 2014 годы» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004, Устава города Алатыря и в соответствии с Генеральным планом города Алатыря,

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества производимых товаров, оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации на территории города.

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Алатыря.

Предусмотренные данной Программой мероприятия, направленные на снижение физического и морального износа инженерных систем,  увеличение их мощности и пропускной способности, предопределяют дальнейшее развитие города.

Существующее положение системы коммунальной

инфраструктуры города Алатыря

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города и требует целенаправленной городской политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В Алатыре существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и производственные нужды промышленности.

ООО «Вода» и ООО «Сети» города Алатыря по договорам предоставляют полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения, которыми пользуются жители благоустроенных домов, а также большинство предприятий и организаций города.

Для предоставления указанных услуг ООО «Вода» используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения: ковшовый водозабор, насосные станции 1-го и 2-го подъема, магистральные линии водопровода.

Ковшовый водозабор на реке Сура расположен на 286 км по левому берегу на окраине с.Стемасы. В состав водозаборных сооружений входит ковшовое водозаборное устройство с рыбозащитными сетками, установленными на приемных окнах оголовка, а также напорные линии, состоящие из двух ниток труб диаметром 800 мм. Проблемой является увеличение донных наносов в ковше, образование отмелей у входа в ковш;

Производительность насосной станции 1-го подъема составляет 1,3 м3/сек. Учет забираемой воды из р.Сура ведется расходомером переменного перепада давления ДС-01, установленного перед смесителем в здание насосно-фильтровальной станции;

Водоснабжение всех потребителей города осуществляется за счет поверхностного источника реки Сура.  Вода в город подается двумя водоводами из ковшового водозабора на насосно - фильтровальную станцию производительностью 17,7 тыс. м 3 /час для очистки и обеззараживания  и удовлетворения потребности населения и предприятий города.

Питьевая вода поставляется потребителям по распределительной сети водопровода, которая включает 77,5 км трубопроводов диаметром от 50 мм до 1200 мм;

Предприятием ООО «Вода» ведется планомерная работа по замене существующих магистральных и уличных сетей водопровода различного диаметра.

Контроль за качеством воды водоисточников и питьевой воды осуществляется по стадиям очистки на водопроводной станции, в резервуарах чистой воды и в отдельных точках водозаборной сети. Качество воды в резервуарах чистой воды водопроводной станции в полной мере соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

ООО «Сети» собранные канализационные стоки обрабатываются на единых очистных сооружениях. В централизованную систему канализации  входят очистные сооружения  с биологической очисткой сточных вод, 2 станции перекачки сточных вод.

Стоки собираются по канализационной сети, протяженность которой составляет 45,2 км трубопроводов диаметром от 150 до 2000 мм и имеет 2 станции перекачки канализационных стоков.

Мероприятия  Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Мощность Объем работ | Стоимос ть работ на 2012 – 2014 гг. тыс.руб. | Этапы реализации и обьем финансовой потребности на соответствующий год. (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема (замена запорной арматуры d-250-400мм) | шт. | 17 | 500 | 300 | 150 | 50 |
|  | Итого по водоснабжению - всего: |  |  | 500 | 300 | 150 | 50 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 500 | 300 | 150 | 50 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт аварийного выпуска на ОСК | шт. | 1 | 150 | 70 | 50 | 30 |
|  | Итого по водоотведению - всего: |  |  | 150 | 70 | 50 | 30 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 150 | 70 | 50 | 30 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства ООО «Вода», ООО «Сети» - всего: |  |  | 650 | 370 | 200 | 80 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 650 | 370 | 200 | 80 |

##### Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Алатырь должны быть реализованы в течение 2012-2014 годов.

##### Финансирование мероприятий Программы

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации данной Программы, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Для реализации Программы необходимо 650,0 тыс.руб., в том числе средства, полученные за счет платы за подключение к сетям водоснабжения 500,0 тыс. руб.,  за счет платы за подключение к сетям водоотведения 150,0 тыс. руб.

##### Организация управления Программой

Для каждого мероприятия в данной Программе определены сроки исполнения и планируемый объем финансовых затрат. Ответственными за выполнение мероприятий, указанных в Приложении к Программе, являются ООО «Вода» (по согласованию), ООО «Сети» (по согласованию).

Исполнители программных мероприятий вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней объектов, на выполнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ.

##### Информационно – организационное освещение Программы

Освещение реализации данной Программы планируется через публикации в СМИ, оформление информационных стендов, а также через встречи с населением по месту жительства.

Контроль за ходом реализации Программы

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий программы.

Отчет о выполнении мероприятий Программы рассматривается ежегодно на заседании Совета администрации. В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития города Алатыря, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры, будет осуществляться мониторинг и корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены в установленном законодательством порядке по предложению организации коммунального комплекса и  администрации города Алатыря.