## РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов

города Алатыря

V созыва

от  «29» декабря 2011 г.  № 81/12-5

Об утверждении инвестиционной  программы     «Развитие   систем  водоснабжения  и  водоотведения ООО    «Вода»,       ООО    «Сети» г. Алатырь  на 2012 – 2014  годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 30 декабря 2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007г. №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом города Алатыря Чувашской Республики, Генеральным планом города Алатыря, решением Собрания депутатов города Алатыря от 24 ноября 2011г. №66/10-5 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатыря Чувашской Республики на 2012-2014 годы», постановлением главы администрации города Алатыря от  12.12.2011г. №1087 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ООО «Вода», ООО «Сети» на 2012-2014 годы» Собрание депутатов города Алатыря

р е ш и л о:

1. Утвердить инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения ООО «Вода», ООО «Сети» г. Алатырь на 2012-2014 годы», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ  Добрынкина О.Н.

Глава города Алатыря – председатель

Собрания депутатов города Алатыря

Чувашской Республики V созыва                                                                                 Н.И. Зайкин

Приложение

к решению Собрания

депутатов города Алатыря

от «29» декабря 2011 г. №81/12-5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения ООО «Вода», ООО «Сети»

г. Алатырь на 2012-2014 годы»

г. Алатырь

2011 г.

Паспорт инвестиционной программы

«Развитие систем водоснабжения и водоотведения ООО «Вода», ООО «Сети»

г. Алатырь на 2012-2014 годы»

| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения водоотведения ООО «Вода», ООО «Сети» г. Алатырь на 2012 – 2014 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; решение Собрания депутатов города алатыря от 24.11.2011г. №66/10-5 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатыря Чувашской Республики на 2012-2014 годы»; постановление главы администрации города Алатыря от 12.12.2011г. № 1087 «Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ООО «Вода», ООО «Сети» на 2012 – 2014 годы» |
| Заказчик программы | Администрация города Алатыря Чувашской Республики |
| Разработчик инвестиционной программы | ООО «Вода», ООО «Сети» |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Реализация мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Алатырь |
| Исполнитель инвестиционной программы | ООО «Вода», ООО «Сети» |
| Объем и источники финансирования | Средства ООО «Вода», ООО «Сети» -650 тыс.руб. в т.ч. - за счет тарифа на подключение - 650 тыс. руб. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2012-2014гг. |
| Ожидаемый конечный результат | Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Алатыря, обеспечение (повышение) их надежности, повышение качества производимых услуг, улучшение экологической ситуации, удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города Алатыря |

# Введение

Данная Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Инвестиционная программа разработана ООО «Вода», ООО «Сети» на основании условий технического задания как программа финансирования строительства и модернизации системы коммунальной инфраструктуры города Алатыря, используемой в сфере водоснабжения и водоотведения.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Реализация Инвестиционной программы позволит:

- снизить затраты на подачу воды путем модернизации существующей системы водоснабжения;

- улучшить качество водоснабжения для потребителей города;

- обеспечить бесперебойную транспортировку стоков путем реконструкции системы водоотведения;

- улучшить экологическую ситуацию в городе.

- привлечь средства для модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Цели и задачи разработки Инвестиционной программы

Целями разработки инвестиционной программы являются:

- развитие систем и объектов водоснабжения и водоотведения,

- повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг),

- улучшение экологической ситуации на территории города Алатыря.

- удовлетворения спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

# Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

В состав существующего водоснабжения  входит:

-Водозабор (насосная станция 1-го подъема) расположена на 286 км р. Сура по левому берегу на окраине с. Стемасы.  В состав водозаборных сооружений входит ковшовое водозаборное устройство с рыбозащитными сетками (ячейки 3х3мм), установленными на приемных окнах оголовка, самотечные линии, состоящие из двух ниток труб диаметром 800мм.

Максимальная производительность насосной станции 1-го подъема составляет 1,3м3/сек. Учет забираемой воды из р. Суры ведется расходомером переменного перепада давления ДС-01, установленного перед смесителем в здание НФС.

-Насосно-фильтровальную станцию;

Насосно-фильтровальная станция (НФС), действует с 1969 года и состоит из блока очистки воды и насосной станции II подъема.

Проектная производительность блока очистки воды – 17,7тыс. м3/сутки.

Подготовка воды осуществляется по следующей технологии: вода, подаваемая насосной станцией I подъема по трубопроводу подается в смеситель вихревого типа. Вода в смесителе  смешивается с коагулянтом в вихревом потоке, образуя хлопья.  После смесителя вода собирается в коллектор и равномерно распределяется по осветлителям: 3 прямоугольных, 2 круглых. Вода подается в рабочие камеры, образуя взвешенный слой. Отсос избытка шлама из слоя взвешенного осадка осуществляется через осадкоприемные окна. Скорость восходящего потока в прямоугольном осветлителе 0,8 м/сек, в круглых – 0,6-0,7 м/с. Осветленная вода через желоба собирается в карман осветлителя и направляется в коллектор осветленной воды и затем на фильтры: 5 прямоугольных, 2 круглых. Фильтры прямоугольные – однослойные (песок 0,5-0,7-1,0мм), круглые - двухслойные (песок 0,5-0,8мм, гравий фракции 5,8,16,64мм – 40см). Вода поступает сверху в фильтр, распределяется равномерно по всей площади фильтра, проходит через слой загрузки и собирается в дренажную систему труб.  Затем вода отводится в резервуар чистого фильтрата, где хлорируется.

В связи со значительным износом сооружений НФС Инвестиционной программой планируется в 2012-2014 годах осуществить реконструкцию оборудования очистных сооружений (НФС) путем замены запорной арматуры.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 3,83 аварии на 1 км сети.

2. Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения сформированы задачи данного проекта.

Водоотведение

Водоотведение города Алатырь представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, ненормативно очищенных производственных сточных вод от промпредприятий по самотечным и напорным коллекторам водоотведения.

Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города.

2. Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на ОСК и сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты.

3. Обработка и утилизация осадков сточных вод.

Сети водоотведения представляют собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

-наружные сети водоотведения – 45,2 км;

- канализационные насосные станции (КНС) – 3 шт.;

По протяженности основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети –  67% от общей протяженности.

Протяженность магистральных коллекторов (от д200-600мм) 19% от общей протяженности.

Почти все магистральные коллекторы выстроены в 30-х и 60-х годах XX века из железобетона (15% от общей протяженности сетей) и имеют износ от 70% до 100%.

Остальные сети водоотведения выполнены в основном из керамических (30%), чугунных (29,5%) и асбоцементных (20%) трубопроводов.

Более половины сетей водоотведения имеют износ свыше 70%, причем 38% (22 км) имеют износ 100%.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

– старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%.  К 2011 г. эта доля может возрасти до 30%;

– рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб, вследствие срока службы и газовой коррозии.

В аварийном состоянии находится  коллектор проходящий по дамбе (ул.Садовая д350мм), коллектор д-500мм по ул.Свердлова до ОСК.

– значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

– недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

– неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

– попадание не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

В состав комплекса  очистных сооружений канализации входят:

-здание решеток

-песколовка

-отстойник

-биологические пруды

-резервные пруды

-иловая площадка

-песковая площадка

Общий расход сточных вод, поступающих в настоящее время на очистные сооружения канализации  по максимально суточному составляет 10 тыс. м3/сут. В период дождей эти расходы увеличиваются до 15 тыс. м3/сут., то есть на 50%.

Нормальная эксплуатация прудов происходит в теплое время года и при температуре воды < +6гр. ухудшается.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в городской черте в р. Алатырь. Указанные водоприемники являются маломощными, в них практически не происходят процессы разбавления и естественного самоочищения.

Существует необходимость модернизации и расширения станций ОСК по следующим причинам:

    - существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствует нормативам целевых показателей качества воды в водных объектах;

– неудовлетворительное техническое состояние сооружений механической очистки (решеток) и строительных конструкций зданий решеток;

– существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;

– отсутствуют  сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;

– отсутствуют сооружения по обеззараживанию стоков (хлораторные);

-  аварийный выпуск находится в неудовлетворительном состоянии.

На основании необходимости решения указанных проблем отрасли водоотведения, с целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии города сформированы задачи данного инвестиционного проекта.

Объем финансовых потребностей по реализации Инвестиционной программы

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Источниками финансирования Инвестиционной программы являются финансовые средства, полученные от платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Источники финансирования  были рассмотрены с учетом критериев доступности Инвестиционной программы ООО «Вода», ООО «Сети» для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  города Алатыря Чувашской Республики на 2012-2014 годы».

Объём финансовых потребностей на реализацию данной Инвестиционной программы составляет 650 тыс. руб. на период с 2012 по 2014 гг.

Мероприятия  инвестиционной программы

по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения

города Алатырь на 2012-2014 годы

и финансовые потребности на их реализацию

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Мощность Объем работ | Стоимос ть работ на 2012 – 2014 гг. тыс.руб. | Этапы реализации и обьём финансовой потребности на соответствующий год. (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема (замена запорной арматуры d-250-400 мм) | шт. | 17 | 500 | 300 | 150 | 50 |
|  | Итого по водоснабжению - всего: |  |  | 500 | 300 | 150 | 50 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 500 | 300 | 150 | 50 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт аварийного выпуска на ОСК | шт. | 1 | 150 | 70 | 50 | 30 |
|  | Итого по водоотведению - всего: |  |  | 150 | 70 | 50 | 30 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 150 | 70 | 50 | 30 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства ООО «Вода», ООО «Сети» - всего: |  |  | 650 | 370 | 200 | 80 |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - за счет тарифа на подключение |  |  | 650 | 370 | 200 | 80 |