Чувашская Республика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2012 г.					          		№ 456

Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2012/2013  г.г.

В соответствии с  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.04.2012 г. № 157 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства в осенне– зимний  период 2012/2013 года», ст. 7 Устава города Алатыря, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2012/2013 г.г, администрация города Алатыря

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 г.г. (приложение № 1).

2. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовых форм собственности, муниципальным предприятиям обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 г.г., объемов текущего  и капитального ремонта жилищного фонда, объемов ремонта котельных в период подготовки к осенне-зимнему периоду, объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей;

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от форм собственности до 15 сентября 2012 г.;

- завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2012г., энергоснабжающих организаций – до 1 октября 2012 г.

3. Утвердить состав Комиссии по обеспечению устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства города Алатыря в осеннее – зимний период 2012 – 2013 г.г. (приложение № 2).

3.1 Добрынкину О.Н., председателю комиссии:

- до 1 октября текущего года обеспечить проверку объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы с составлением актов проверки готовности к работе в осеннее – зимний период 2012 – 2013 г.г. на каждый проверяемый объект (приложение № 3).

- при выполнении всех необходимых мероприятий выдать «Паспорт готовности» (приложение № 4).

3.2 Рекомендовать генеральному директору ОАО «Алатырский механический завод» Вялову В.Н. создать ведомственную комиссию по оценке готовности к работе в осеннее – зимний период с включением в неё Добрынкина О.Н. – заместителя главы администрации – начальника отдела жилищно – коммунального хозяйства и Шепелева М.В. заведующего сектором специальных программ.

В срок до 15 сентября 2012 г. представить акты проверки готовности работы в осеннее – зимний период 2012- 2013 г.г. председателю комиссии.

4. Отделу жилищно – коммунального хозяйства администрации города Алатыря с 1 сентября 2012 г. обеспечить регулярное информирование населения через СМИ о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Алатыря к работе в осенне-зимний период 2012/2013 г.г.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Алатыря от 30 мая 2011 г. № 445 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства в осенне – зимний период 2011/2012 года»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города  Алатыря – начальника отдела жилищно – коммунального хозяйства Добрынкина О.Н.

Глава

администрации города Алатыря                                                           М.В. Марискин

Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от 28 мая 2012 г. №  456

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ  и социальной

сферы к осенне-зимнему периоду 2012/2013 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Запланированный объем | Срок выполнения (квартал) | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Вода» * |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводов d – 100 мм | Км. | 1,23 | II-III | 1200,37 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводов d – 200-300 мм | Км. | 0,25 | II-III | 460,81 |
| 3. | Замена задвижек d - 100- 400 мм | Шт. | 44 | II-III | 673,61 |
| 4. | Замена пожарных гидрантов | Шт. | 4 | II-III | 82,9 |
| 5 | Замена водопроводных колонок | Шт. | 12 | II-III | 316,95 |
| 6 | Ремонт горловины колодцев и смена люков | Шт. | 14 | II-III | 95,94 |
| 7 | Кап ремонт здания чистой воды | Ед. | 1 | II-III | 815,44 |
| 8 | Кап. Ремонт насосной станции 1 го. подъема | Ед. | 1 | II-III | 502,04 |
| 9 | Ремонт помещений и оборудования РМЦ | Ед. | 1 | I-III | 65,8 |
| 10 | Ремонт автотранспортного участка помещений техники | Ед. | 1 | II-III | 280,81 |
| 10,1 | Ремонт участка электрического хозяйства | Ед. | 1 | II-III | 41,99 |
|  | Итого: |  |  |  | 4040,91 |
| ООО «Сети»* |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт канализационных колодцев | Шт. | 14 | II-III | 47,61 |
|  | Капитальный ремонт горловин канализационных колодцев и смена лотков | Шт. | 28 | II-III | 177,0 |
|  | Ремонт лотков в колодцах | Ед | 60 | II-III | 86,12 |
|  | Ремонт грабельного отделения | Шт. | 1 | II-III | 921,36 |
|  | Ремонт горизонтального отстойника №1 | Ед. | 1 | II-III | 16,37 |
|  | Очистка отводного канала от растительности и донных отложений | М | 200 | II | 5,53 |
|  | Ремонт помещения станции перекачки | Шт | 1 | II-III | 58,13 |
|  | Ремонт наружной канализации d | Км | 200 | II-III | 310,42 |
| Итого 1622,54 |  |  |  |  |  |
| МУП «Алатырские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ- 6 кВ по трассе Замена одностоечных деревянных опор 6 кв на деревянные с ж/б приставками Замена неизолированного провода 6 кв на СИП | км. шт. км | 1,06 9 1,62 | II-III | 435,83 |
|  | ВЛ- 0,4 кВ по трассе Замена одностоечных деревянных опор 0,4 кв на деревянные с ж/б приставками Замена неизолированного провода 0,4 кв на СИП Замена ответвлений к домам на СИП Монтаж повторных заземлений | км. шт. км. шт шт | 14,23 32 1,4 83 2 | II-III | 824.17 |
| 2 | Текущий ремонт ТП | Шт. | 15 | II-III |  |
| 3 | Текущий ремонт ВЛ-10/6-0,4 кв Расчистка трассы Выправка опор Перетяжка провода Нумерация опор Замер загнивания древесины Текущий ремонт ВЛ-0,4 кв Расчистка трассы Выправка опор Перетяжка провода Нумерация опор Замер загнивания древесины | км км шт км шт шт км км шт шт шт шт | 4,72 4,72 23 2,76 63 63 12,0 3,5 30 6,0 120 120 | II-III |  |
| Итого |  |  |  |  | 1260,00 |
| МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт котельных | Ед. | 9 | II-III | 420,984 |
| 2 | Ремонт котлов котельная № 11, № 12 | Ед. | 2 | II-III | 1694,41 |
| 3 | Ремонт теплотрасс | П.м. | 0,280 | II-III | 446,128 |
| Итого: |  |  |  |  | 2561,522 |
| ООО «Управление ЖКХ»* |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт многоквартирных домов | Ед. | 151 | II-III |  |
| 2 | Текущий ремонт кровли | Кв.м | 1587 | II-III | 1116,3 |
| 3 | Текущий ремонт ХВС и ГВС | П.м | 267 | II-III | 194,0 |
| 4 | Капитальный ремонт канализации | П.м | 130 | II-III | 79,0 |
| 6 | Капитальный ремонт отопления | П.м. | 80 | II-III | 40,2 |
|  | Ремонт отмостки |  | 212 | II-III | 107,8 |
|  | Ремонт бойлерной | Шт | 1 | II-III | 180,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 1717,3 |
|  | Всего: |  |  |  | 7826,88 |

* - по согласованию.

Приложение №2

к постановлению администрации города Алатыря

от ______________ №  _______2012 года

Комиссия

по проверке готовности объектов энергетики, ЖКХ, социальной сферы и предприятий к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

| Добрынкин О.Н. | – заместитель главы администрации – начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Самойлов В.Н. | – заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики администрации; |
| Шепелев М.В. | – заведующий сектором специальных программ, заместитель председателя комиссии; |
| Басюк Е. В. | – директор ООО «Управление ЖКХ», заместитель председателя комиссии (по согласованию); |
| Одинцов И.М. | - заместитель начальника отдела жилищно – коммунального хозяйства, секретарь комиссии; |
| Исаева В.А. | – начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации; |
| Паршин В.А. | – начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации; |
| Потапов В.А. | – директор ООО «Вода» и ООО «Сети» (по согласованию); |
| Зайкин Н.И. | – директор МУП «Алатырские городские электрические сети»; |
| Рузавин Е.В. | – директор МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; |
| Моторкин А.Н. | – генеральный директор ООО «Жилремстрой», председатель комиссии по вопросам жилищно – коммунального хозяйства и сферы обслуживания населения собрания депутатов города Алатыря V созыва (по согласованию); |
| Гарцева Е.В. | – председатель ТОС «Западный» (по согласованию); |
| Зубарева В.В. | – председатель ТОС «Северо-восточный» (по согласованию); |
| Кармызова К.В. | – председатель ТОС «Стрелка» (по согласованию); |
| Андреева З.С. | - старший государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Роспотребнадзора (по согласованию); |
| Хомченко Д.И. | - государственный инспектор Чувашского территориального отдела Приволжского управления Роспотребнадзора (по согласованию); |
| Мухрыгин Н.В. | - государственный инспектор Приволжского управления Ростехнадзора Чувашского территориального отдела (по согласованию). |

Приложение №3

к постановлению администрации города Алатыря

от ______________ №  _______2012 года

Акт

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2012 - 2013годов

_________________________                                                                "__" ______________г.

(место составления акта)

Комиссия,назначенная приказом___________________________________________

_____________________________________________________________________________                             (организация)

от ______N______, на основании  "Временного порядка  оценки  готовности к работе в осенне-зимний период и паспортизации электро-  и теплоснабжающих организаций" (утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ от 14 августа 2003 г. № П 31 - 103) с _____ по ____ провела проверку _____________ и  установила:

(организация)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Указывается выполнение (невыполнение) условий  готовности организации  к работе в ОЗП по п.7, 8 Порядка).

Вывод:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(организация подготовлена (не подготовлена) к работе в ОЗП  и  имеет  (не имеет) права на получение паспорта готовности)

Председатель комиссии  _______________   ___________   __________________

(должность)       (подпись)     (Фамилия И.О.)

Зам. пред. комиссии    _______________   ___________   __________________

(должность)       (подпись)     (Фамилия И.О.)

Члены комиссии         _______________   ___________   __________________

(должность)       (подпись)     (Фамилия И.О.)

_______________   ___________   __________________

(должность)       (подпись)     (Фамилия И.О.)

_______________   ___________   __________________

(должность)       (подпись)     (Фамилия И.О.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

___________________________________    _________    ____________________

(должность руководителя организации)               (подпись)                   (Фамилия И.О.)

Приложение №4

к постановлению администрации города Алатыря

от ______________ №  _______2012 года

Образец

паспорта готовности электро- (или тепло-) снабжающей

организации к работе в осенне-зимний период

Паспорт

готовности к работе в осенне-зимний период _______ / _______ гг.

Выдан __________________________________________________________________

(полное наименование организации)

на основании акта проверки готовности от ____________ N _______

_________________         ______________       ________________

(Должность руководителя               (подпись)                                         (Фамилия И.О.)

организации, которая

назначила комиссию)

МП

Примечание: паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию.