Чувашская Республика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «3 сентября 2012 г.                   	№905

Об организации осеннего

месячника по санитарно-

экологической уборке территории города

В соответствии с Федеральным Законом от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.7.2.1. Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», решением Собрания депутатов от 24 июля 2012 года № 50/17-5 «О правилах внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Алатыре» и в целях подготовки территории города к осенне-зимнему периоду, администрация города Алатыря

постановляет:

- Провести осенний месячник по санитарно-экологической уборке территории города с 17 сентября по 17 октября 2012 года.

- Утвердить план мероприятий по проведению месячника согласно Приложению № 1.

- Утвердить состав комиссии по организации и контролю за ходом проведения осеннего санитарно-экологического месячника на территории города.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, гаражных и садоводческих кооперативов в установленные сроки:

-	организовать уборку закрепленных территорий, переданных в пользование, находящихся
в собственности и прилегающих участков к ним;

-	обеспечить вывоз отходов на полигон ТБО города.

- Руководителям: ООО «Благоустройство +»* (Савинов А.А.), ООО «Жилремстрой»* (Моторкин А.Н.), ООО «Уиравление ЖКХ»* (Басюк Е.В.), совместно с КУ ЦЗН города Алатыря Госслужбы занятости населения Чувашии* (Юдина М.В.) создать дополнительные рабочие места и привлечь безработных граждан на уборку территорий города в период проведения месячника.

- Руководителям отраслевых отделов администрации города Алатыря (Ежовой Т.Б., Добрынкину ОН., Самойлову В.Н.; Исаевой В.А., Паршину В.А., Опалевой НА., Одинцову И.М., Какуркину А.Н.) обеспечить выполнение работ подведомственными предприятиями и организациями в период осеннего санитарно-экологического месячника.

7.	Рекомендовать межмуницицальному отделу МВД РФ «Алатырский» по Чувашской
Республике* (Боголюбов А.В.), Совместно с заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации  города Алатыря (Одинцов И.М.):

- усилить профилактическую работу по предупреждению и выявлению фактов административных правонарушений;

- установить контроль за вывозом отходов автотранспортными средствами;

- принять меры по недопущение несанкционированных свалок на территории города.

8. Рекомендовать директору ООО «Благоустройство +»* (Савинов А.А.):

- организовать работу по обеспечению вывоза и приема мусора на полигон ТБО;

- продолжить работу по заключению договоров с жителями частного сектора на вывоз бытового мусора;

- оборудовать контейнерные площадки согласованных земельных участках.

9. Отделу информатизации, связей с общественностью и печатно-издательской деятельности администрации города  Алатыря (Титова С.А.) проинформировать жителей города о принятом решении через средства массовой информации

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Алатыря - Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства О.Н.Добрынкина.

Примечание: * - по согласованию.

Глава администрации

города Алатыря                                                                                     М.В.Марискин

Приложение №1

к постановлению администрации

города Алатыря

№ 905	от «03»	сентября 2012г.

Состав городской комиссии но организации и контролю за ходом проведения работ по уборке территории города Алатыря

Председатель комиссии:

Добрынкин   О.Н. - заместитель главы администрации - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря.

Заместители председателя:

Какуркин А.Н. - начальник отдела градостроительства и природопользования; Савинов А.А. - директор ООО «Благоустройство +» (по согласованию)

Члены комиссии:

Самойлов В.Н. - заместитель главы по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодежной политики;

Опалева Н.А. -   начальник отдела имущественных и земельных отношений;

Митрофанова Е.В. - главный специалист-эксперт отдела экономики

Черкасов С.В. - ведущий специалист - эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства;

Петрова О.А. - ведущий специалист - эксперт отдела градостроительства и природопользования;

Исаева В.А. - начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела;

Паршин В.А. - начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму;

Юклутова Э.В. - начальник отдела социальной защиты населения г.Алатыря;

Алипова Е.В. - главный специалист-эксперт отдела градостроительства и природопользования;

Басюк Е.В.,   -   директор 000 «Управление ЖКХ» (по согласованию);

Моторкин А.Н. - директор 000 «Жилремстрой» (по согласованию);

Гарцева Е.В. - председатель ТОС кв. Западный (по согласованию);

Лукишина Э.С. - председатель ТОС мкр. «Северо-западный» (по согласованию);

Усова И.А.- председатель ТОС мкр. «Северо-восточный» (по согласованию);

Кармызова К.В. - председатель ТОС мкр. «Стрелка» (по согласованию);

Илюшина Л.А. - председатель ТОС мкр. «Железнодорожник» (по согласованию);

Юдина М.В. - директор КУ ЦЗН города Алатыря Госслужбы занятости населения Чувашии (по согласованию);

Чернышов Г.В. - ведущий специалист ТО ТУ Роспотребнадзора по ЧР в г.Шумерля (по согласованию);

Ларькин А.А - главный редактор РГУП «Алатырский издательский дом» (по согласованию);

Боголюбов А.В. - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Алатырский» (по согласованию);

Захаров Е.Б.- начальник ОГПН г.Алатырь и Алатырского района (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению   администрации

города Алатыря

№ 905 от «03» сентября 2012г.

Перечень предприятий, организаций и закрепленных за ними территорий города для очистки от мусора после весенне-летнего сезона и подготовки к зимнему

периоду

1.	Улица Гагарина (от поста ГИБДД до котельной «Алатырского механического
завода» филиала ОАО «РЖД»).

Ответственные по согласованию:

-	ФГУ «Исправительная колония № 2» (Ильницкий А.Ю.)- (от поста ГИБДД до
ул.Осипова);

Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (Криков А.И.) - (от ул.Осипова до прилегающей территории предприятия);

-    ООО «Алатырская бумажная фабрика» - (Тремасов А.В.) (от ТЭС до котельной).

2.	Улица Б.Хмельницкого (от котельной АМЗ - филиал ОАО «РЖД» до
ул.Первомайская).

Ответственные по согласованию:

-	ОАО «5 арсенал» (Мочалов В.Е.), В/ч-86297 (Седов А.В.);

3.Улицы Калинина, Ленинградская, Транспортная, Чайковского, Тельмана по маршруту движения автобусов

Ответственные по согласованию:

-	000 «Благоустройство+» (Савинов А.А..) - (ул.Калинина, Ленинградская,
Транспортная);

-	МУП «АПОК и ТС» (Рузавин Е.В.), ОАО «Алатырский хлебозавод» (Ивин А.Н.) -
(ул.Чайковского, Тельмана).

4.	Улица 40 лет Победы (от ОАО «Алатырский хлебозавод» до ул. Березовая).
Ответственные по согласованию:

- МУП «Алатырские городские электрические сети» (Зайкин Н.И.) - (от ул.Чайковского до общежития СХТ);   .

- 000 «Лесовик-2» - (Ибрагимов Р.Р.) - (от общежития СХТ до южной границы города);

5.	Улица Горького (от ул. Б.Хмельницкого до привокзальной площади и ул.Комсомола
от привокзальной площади до ул. Ленина).

Ответственные по согласованию:

- Алатырская дистанция пути (Храпов В.А.)

- ст.Алатырь Казанского отделения   (Мишин И.П.)

- Дирекция по обслуживанию пассажиров пригородного сообщения (Соколова Н.Е.)

6.	Улицы: Московская, Сурский тракт. Горшенина, Ленина, Гончарова.
Ответственные по согласованию:

-	000 «Жилремстрой» (Моторкин А.А.) - (ул.Ленина);

-	Алатырский районный телекоммуникационный узел (РТУ) Шумерлинского
межрайонного телекоммуникационного узла (МТУ) филиал Чувашской Республике ОАО
«ВолгаТелеком» (Туршев А.М.) - (ул.Московская);

-	Филиал «Алатырьгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» (Егунков О.И.) - (ул.Гончарова);

-	ФГБО СПО «Алатырский автодорожный техникум» (Душина В.Л.) - (ул.Горшенина -
парк 30- летия ВЛКСМ).

7.	Квартал ул. Б.Хмельницкого, Ленина, Комиссариатская, 141 Стрелковой
дивизии

Ответственный по согласованию: ОАО «Электроавтомат» (Илюхин В.В.);

8.	От Площади Октябрьской революции, до завода ОАО «Алатырский
светотехнический завод»

Ответственные по согласованию:

ОАО «Завод «Электроприбор» (Афанасьев А.Н.) - (по периметру завода до моста);

ОАО «Алатырский светотехнический завод» (Семейкин И.В.) (От моста до жд. полотна).

9.. Микрорайон «Стрелка»: Ответственные по согласованию:

- ООО «Управление ЖКХ» (Басюк Е.В.);

- 000 «ЖилремстроЙ» (Моторкин А.Н.);

- 000 «Вода», 000 «Сети» (Потапов В.А.);

ОАО «Строительное управление №7» (Баранов В.Н.); РГО НПО «Профессиональное училище № 3 г.Алатырь» (Логинова Г.Ф); Алатырское автотранспортное предприятие - ГУП ЧР «Чувашавтотранс» (Вавилов С.А.).

10.	Улица Первомайская, Гончарова:

Ответственный:     ФГОУ     СПО     «Алатырский     сельскохозяйственный     техникум» (Косолапенков В.Н.) - по согласованию.

11.	Улица Комсомола:
Ответственные по согласованию:

-	Алатырский   филиал   ФГОУ   ВПО   «Чувашский   Государственный   Университет им.И.Н.Ульянова» (Егоров Е.Г.) (от ул.Первомайская до ул.Кирова);

-	ФГОУ СПО «Алатырский железнодорожный техникум ГЖД» (от ул.Первомайская до железнодорожного вокзала) (Рузавина Т.А.).

12.	Улица Березовая:

Ответственный по согласованию:

000  «Восход»

(Тонких  А.И.).

13.	Улицы Комарова, Пирогова:

Ответственный по согласованию:

000 «Спектр» (Быстряков В.В.).