Чувашская Республика

г. Алатырь

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2005  г.					        № 748

О подготовке  к  работе в

осенне-зимний      период

2005-2006 годов  объектов

жилищно-коммунального,

социально-бытового и

культурного назначения

В целях своевременной подготовки и устойчивой  работы в осенне-зимний период 2005-2006 годов жилищно-коммунального хозяйства города и объектов социально - культурного назначения руководствуясь статьей 26 Устава местного самоуправления  города Алатыря

п о с т а н о в л я ю :

I. Утвердить мероприятия   по   подготовке   жилищно-коммунального   хозяйства   города к осенне-зимнему периоду 2005-2006 годов (приложение № 1).

2. Создать комиссию  по координации работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2005-2006 годов муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства города и других объектов социально-культурного назначения в следующем составе:

- Кантышев Г.В.  - зам. главы администрации,  начальник управления строительства архитектуры и природопользования, председатель комиссии;

- Одинцов И.М.       -  и.о.начальника   МП «УЭ и ЖКХ» ,  зам . председателя комиссии;

Члены комиссии :

- Горбунов Г.Г.    - главный специалист по ГО администрации г. Алатырь;

- Вялов В.Н.         - директор Алатырского механического завода – филиала ОАО РЖД;

(по согласованию)	- Илюхин В.В.       - генеральный директор ОАО «Электроавтомат» (по согласованию);

- Неймущенков С.А. - начальник ФГУП «5-Арсенал» МО РФ (по согласованию);

- Рузавин Е.В.           – и.о. директора МУП «АПОК и ТС»;

- Лаврентьев С.В      - директор Алатырских электрических сетей ОАО «Чувашэнерго»;

(по согласованию)

- Орлова М.В.      - начальник финансового отдела МФ ЧР в г.Алатырь (по согласованию);

- Сусленков М.П.       - начальник МУП «АКХ»;

- Моторкин A.M.        - начальник МУП «ЖЭУ № 1»;

- Паршуков В.А.         - начальник МУП «ЖЭУ № 2»;

- Блашенков В.И.        - директор МУП «Алатырские городские электрические сети»;

- Паршуков В.А.         - начальник МУП «Алатырский Водоканал»;

- Кантышев Ю.В.      - начальник Отдела оздоровления, физической культуры и спорта администрации г.Алатырь;

- Исаева В.А.    - начальник Отдела культуры и по делам национальностей администрации г. Алатырь.

3. Председателю комиссии Кантышеву Г.В.   до 20 мая  2005 г. провести    совещание по определению задач о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2005-2006 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-бытового и культурного назначения социальной сферы.

4. Одинцову И.М. – и.о. начальника МП «УЭ и ЖКХ» произвести расчет для бюджетного финансирования вновь вводимого жилья по статьям  «Возмещение разницы в цене на отопление» и «Покрытие убытков жилья».

5. Руководителям бюджетных учреждений: Юклутовой Э. В., Марискину М. В., Исаевой В. А., Кантышеву Ю. В.   направить  средства,  предусмотренные   по  ст. 223 экономической классификации расходов бюджетов РФ «Коммунальные услуги» на приобретение каменного угля, газа, обеспечить неукоснительное исполнение лимитов на электрическую и тепловую энергию , водоснабжение.

6. Рекомендовать руководителям   предприятий,   осуществляющих   теплоснабжение муниципального жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения города до 1 сентября 2005 года утвердить лимиты потребления газа.

7. Рекомендовать всем руководителям предприятий, учреждении, организаций независимо   от   форм   собственности   подготовить   свои   учреждения к организации   работы   в   зимних   условиях   2005-2006  годов  к началу отопительного периода.

8. Муниципальным предприятиям, учреждениям     города   -  потребителям     тепло- и     энергоресурсов разработать мероприятия по сокращению потерь и уменьшению расходов с учетом прошедшей зимы.

9. С момента выхода постановления считать первоочередной задачей для жилищно-коммунальной сферы, бюджетных организаций, обеспечивающих жизнедеятельность объектов жилищно-коммунального хозяйства города и социально-культурного назначения,  подготовку к работе в осенне-зимний период 2005-2006 годов.

10. Председателю комиссии Кантышеву Г.В.  не позднее 20 числа каждого месяца заслушивать руководителей жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных организаций администрации г. Алатырь о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период с последующим докладом главе администрации.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  зам. главы администрации Кантышева Г.В.

И.о главы администрации                                                                 В.И. Степанов

Одинцов

5 04 52

«Утверждено»

______________

______________

Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к осенне-зимнему

периоду 2005/2006 гг. по г. Алатырь

| ### № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего | Запланированный объем | Срок выполнения | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### МУП «Алатырское ПОК и ТС» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт котельных | шт | 7 | 7 | Июнь – сентябрь | 781,8 |
| 2. | Капитальный ремонт теплосетей | км | 25 | 0,42 | Август – сентябрь | 704,5 |
| ### ОАО «РЖД» филиал «Алатырский механический завод» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт котельной |  |  |  | Июнь – сентябрь |  |
| ФГУП «5 Арсенал» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт и реконструкция котельной всего, в том числе: |  |  |  |  | 851,7 |
|  | Ремонт котла ДКВР 10-13 №1 | шт | 1 |  | Май – июль | 48 |
|  | Ремонт котла ДКВР 10-13 №3 | шт | 1 |  | Май – июль | 45 |
|  | Ремонт котла ДЕ 16-14 №2 | шт | 1 |  | Июнь – сентябрь | 40 |
|  | Ремонт центробежного насоса ЦНСГ-38 | шт | 1 |  | Июнь | 4,4 |
|  | Ремонт центробежного насоса К 20/30 | шт | 1 |  | Август - сентябрь | 4,0 |
|  | Ремонт центробежного насоса Д 315 | шт | 1 |  | Май - сентябрь | 11,0 |
|  | Ремонт центробежного насоса Д 315 | шт | 1 |  | Май - сентябрь | 11,0 |
|  | Ремонт центробежного насоса 3К6 | шт | 1 |  | Август - сентябрь | 4,5 |
|  | Ремонт дымососа в котле №1 ДН 12,5 | шт | 1 |  | Июнь - сентябрь | 11,2 |
|  | Ремонт центробежного насоса в котле №2 К 80/50 | шт | 1 |  | до 1 октября | 5,0 |
|  | Ремонт центробежного насоса Д 320 | шт | 1 |  | Май – июнь | 11,0 |
|  | Ремонт центробежного насоса Д 320 | шт | 1 |  | Май – июнь | 11,0 |
|  | Ремонт бойлера №2 | шт | 1 |  | Июнь – август | 28,4 |
|  | Ремонт бойлера №1 | шт | 1 |  | Июнь – август | 28,4 |
|  | Ремонт бойлера №3 | шт | 1 |  | Июнь – август | 28,4 |
|  | Ремонт бойлера №4 | шт | 1 |  | Июнь – август | 28,4 |
|  | Ремонт дымососа ДН 12,5 | шт | 1 |  | Июнь – сентябрь | 11,0 |
|  | Ремонт центробежного насоса Д 315 | шт | 1 |  | Май – сентябрь | 11,0 |
| 5. | Ремонт и реконструкция инженерных сетей всего, в том числе: |  |  |  |  | 434 |
|  | Ремою тепловой изоляции на теплотрассах | м | 400 |  | Июль – август | 225 |
|  | Ремонт паросетей, в том числе ремонт питательных линий котлов и трубопроводов питательной линии | м | 120 |  | Июль – август | 80 |
|  | Ремонт водопроводной линии 1 ввода с улицы Пушкина | м | 80 |  | до 1 октября | 84 |
|  | Ремонт высоковольтного кабеля от РП-2 до ТП-1 арсенала и от РП-2 до ТП-3 арсенала | м | 200 |  | Июль – август | 45 |
| 6. | Подготовка производственных фондов всего, в том числе: |  |  |  |  | 625 |
|  | Ремонт кровли |  |  |  | до 1 октября |  |
|  | Котельная № 1 | М2 | 600 |  | до 1 октября | 80 |
|  | Трансформаторная подстанция РП-2 | М2 | 25 |  | Июль – август | 15 |
|  | Ремонт оконных блоков и рам в котельной №2 | М2 | 40 |  | до 1 октября | 25 |
|  | ДОУ | М2 | 800 |  | до 1 октября | 360 |
|  | Цех№ 15 | М2 | 280 |  | до 1 октября | 145 |
| ### МУП «ЖЭУ №1» |  |  |  |  |  |  |
| М-р Стрелка, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализации в подвальной части дома | п.м. | 172 |  | Май | 5,929 |
| 8. | Замена разводки холодной воды от ввода | п.м. | 12 |  | Май | 1,112 |
| 9. | Замена задвижек отопления на бойлере | шт | 36 |  | Май | 3,886 |
| 10. | Капитальный ремонт кровли | Кв.м. | 980 |  | Май - июнь | 511,957 |
| ###### М-р Стрелка, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт отопления, горячего и холодного водоснабжения. | м | 30 |  | Июнь | 2,050 |
| 12. | Врезка вентилей для промывки и опрессовки | шт | 162 |  | Июнь | 10,190 |
| 13. | Ремонт канализации в подвальной части дома | м | 24 |  | Июнь | 2,640 |
| ###### М-р Стрелка, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Врезка перемычек на транзит труб горячей воды с установкой задвижек | п.м. | 12 |  | Июль | 0,820 |
| 15. | Смена задвижек на тепловых узлах | шт | 25 |  | Июль | 6,752 |
| 16. | Ремонт канализации | м | 30 |  | Июль | 2,900 |
| 17. | Капитальный ремонт кровли | Кв. м. | 850 | 300 | Август -Сентябрь | 300,0 |
| ###### М-р Стрелка, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | Кв.м. | 1050 |  | Июнь - июль | 442,486 |
| ###### М-р Стрелка, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вывод ливневок из подвала на улицу | п.м. | 210 |  | Июль | 21,450 |
|  | Замена труб холодного и горячего водоснабжения | шт. | 52 |  | Июль | 2,720 |
| М-р Стрелка, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб горячего водоснабжения, отопления, канализации | п.м. | 190 |  | Июль | 19,616 |
|  | Замена задвижек на тепловые узлы | шт. | 48 |  | Июль | 8,438 |
|  | Замена стояков отопления | п.м. | 20 |  | Июль | 0,705 |
| ###### М-р Стрелка, 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли | кв. м. | 1144 |  | Июль - август | 406,295 |
| Ул. Комарова, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена ввода холодной воды | п.м. | 35 |  | Май | 5,150 |
|  | Смена ввода горячей воды | п.м. | 100 |  | Май | 12,178 |
| ###### Ул. Пирогова, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трассы горячего водоснабжения | п.м. | 200 |  | Июнь | 20,035 |
|  | Провести обратную линию горячей воды в подвале и на чердаке | п.м. | 110 |  | Июнь | 6,411 |
| ###### Ул. Березовая, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмосток по периметру | куб. м. | 6 |  | июнь | 7,349 |
| Ул. Березовая, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Ремонт отмосток | кв. м. | 168 |  | июнь | 2,436 |
| 30. | Ремонт мягкой кровли кв. 59,77 | куб. м. | 5,1 |  | Июнь | 22,032 |
| 31. | Замена металлических сливов | тн. | 0,6 |  | июнь | 23,058 |
| 32. | Замена приемной ванной на чердаке кв. 18 | тн. | 0,05 |  | июнь | 1,922 |
| 33. | Установить и отремонтировать скамейки | куб. м. | 0,24 |  | июнь | 0,435 |
| Ул. Березовая, 5А, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ремонт отмосток | куб. м. | 2,5 |  | июль | 1,070 |
| 35. | Заменить запорную арматуру на горячее водоснабжение | шт. | 22 |  | август | 1,560 |
| Ул. Комарова, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Заменить задвижки на горячее водоснабжение | шт. | 22 |  | май | 1,508 |
| Ул. Пирогова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Заменить чугунные вентиля на пробковые краны в системе отопления | шт. | 40 |  | июнь | 0,970 |
| Ул. Транспортная, 21, Мичурина, 21,23, Полевая, 20 |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Сделать врезки для промывки системы отопления домов | шт. | 36 |  | июль | 0,865 |
| Стрелка, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Ремонт кровли | куб. м. | 460 |  | Май-июнь | 6,670 |
| Стрелка, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Замена дверей Покраска кровли Ремонт малых форм | кг. | 240 |  | май | 9,154 |
| Стрелка, 17 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Покраска металлической кровли | кг | 240 |  | июнь | 9,154 |
| 42. | Ремонт малых форм Ремонт водосточных труб | тн. | 0,72 |  | июнь | 27,670 |
| Стрелка, 25 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Ремонт металлической кровли | кг | 400 |  | Июнь-июль | 15,372 |
| 44. | Установка скамеек | куб. м. | 0,32 |  | Июнь-июль | 0,576 |
| 45. | Ремонт козырьков подъездов | кв. м. | 8 |  | Июнь-июль | 0,116 |
| Стрелка, 27 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Ремонт отмосток | куб. м. | 3,5 |  | Июль-август | 4,287 |
| 47. | Замена водосточных труб | тн. | 0,5 |  | Июль-август | 19,215 |
| 48. | Ремонт кирпичной кладки карниза | шт. | 900 |  | Июль-август | 2,385 |
| Стрелка, 28 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Декоративная подрезка кустарников |  |  |  | Май |  |
| Стрелка, 36 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Декоративная подрезка кустарников | куб. м. | 0,6 |  | Май | 1,080 |
| 51. | Ремонт входных дверей | кг. | 2 |  | Май | 0,065 |
| Стрелка, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 345 |  | Май | 5 |
| 53. | Ремонт парапетов кровли | тн. | 0,27 |  | Май | 1,166 |
| Стрелка, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Штукатурка фасадов | тн. | 1 |  | Август | 1,600 |
| 55. | Окраска фасадов | кг. | 200 |  | Август | 1,000 |
| Ул. Урицкого, 31 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Ремонт кровли | кв. м. | 483 |  | Июнь-июль | 161,038 |
| 57. | Ремонт вентшахт | тн. | 9 |  | Июль-август | 38,880 |
| Ул. Полевая, 37 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Покраска кровли металлической | тн. | 0,216 |  | Сентябрь | 8,238 |
| Ул. Полевая, 35 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Ремонт подъездов | кг. | 293 |  | Март | 5,036 |
| 60. | Ремонт кровли | кв м. | 450 |  | Март | 6,525 |
| 61. | Ремонт вентшахт | шт. | 600 |  | Март | 1,193 |
| Ул. Чайковского, 36 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Замена водосточных труб | тн. | 0,36 |  | Май | 1,383 |
| 63. | Ремонт кровли | Кв. м. | 626 |  | Май-июнь | 230,954 |
| Ул. Чайковского, 34 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Ремонт подъездов | кг | 162 |  | Март | 3,049 |
| Ул. Горсовета, 30,32 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Побелка фасадов | тн. | 0,150 |  | Июль-август | 0,750 |
| Ул. Полевая, 20 |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Покраска металлической кровли | кг. | 120 |  | Август | 4,577 |
| Ул. Комарова, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Ремонт кровли | кв. м. | 69 |  | Июль | 1,000 |
| 68. | Ремонт металлических сливов парапета | Тн. | 0,162 |  | Июль | 700 |
| 69. | Ремонт крыльцов и штукатурка крыльцов | Кг | 471 |  | Июль | 4289 |
| 70. | Ремонт отмостки | Куб. м. | 2 |  | Июль | 3600 |
| 71. | Установка козырьков на вытяжные шахты | Кв. м. | 9 |  | Июль | 750 |
| 72. | Установка сетки - рабицы | Куб. м. | 0,2 |  | Июль | 360 |
| Ул. Комарова, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Ремонт мягкой кровли | Кв. м. | 115 |  | Май | 1668 |
| 74. | Установка металлических сливов | Кг. | 596 |  | Май | 13694 |
| 75. | Демонтаж плиты | Шт. | 870 |  | Май | 2132 |
| 76. | Перекладки парапетов входа в подъезд | Кг. | 180 |  | Май | 288 |
| Ул. Комарова, 9 |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Ремонт отмостки по периметру | Куб. м. | 5,54 |  | Май | 6785 |
| Ул. Комарова, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Ремонт ендовы кв. 19,20 | Кв. м. | 46 |  | Август | 667 |
| 79. | Ремонт парапетов кв. 19,20 | Тн. | 0,108 |  | Август | 467 |
| 80. | Очистка ванн, покраска водоприемных ванн | Кг. | 32 |  | Август | 1220 |
| 81. | Ремонт отмостки | Куб. м. | 3,2 |  | Август | 3919 |
| Ул. Комарова, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Ремонт отмостки | Куб. м. | 2,3 |  | Август | 2817 |
| Ул. Урицкого, 33 |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Ремонт металлической кровли |  |  |  | Сентябрь | 11179 |
| МУП «ЖЭУ №2» |  |  |  |  |  |  |
| Ул. Комиссариатская, 77 |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Замена бойлеров | шт | 2 |  | Июнь | 83,8 |
| 85. | Ремонт мягкой кровли в 2 слоя | Кв. м. | 40 |  | Июнь | 3,152 |
| Ул. Комиссариатская, 79 |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Ремонт мягкой кровли в 2 слоя | Кв. м. | 48 |  | июнь | 4,754 |
| 87. | Ремонт системы отопления | Шт. | 84 |  | июль | 2004,8 |
| Ул. Стрелецкая, 111 |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Ремонт кровли | Кв. м. | 1508 |  | Июнь-июль | 661,115 |
| Ул. Ленина, 134 |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Ремонт кровли | Кв. м. | 1213 |  | Май-июнь | 527,934 |
| Ул. Московская, 82 |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Ремонт кровли | Кв. м. | 558 |  | Июль-август | 269,593 |

- Объемы замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2005 год

| Ветхие сети, км | Объемы замены, км |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. предприятий ЖКХ |
| тепловые | 0,42 | 0,42 |
| водопроводные | 1,7 | 1,7 |

- Объемы замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2005/2006 г.г.

| Количество котлов, ед. | Запланированный объем замены всего, ед. |  | в том числе предприятий ЖКХ, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Мощность, Гкал/час | ### Кол-во | Мощность, Гкал/час |
| ТВГ-1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |

3. Запланированный перевод котельных на газ в 2005 г., отдельно указать невыполненные мероприятия по переводу на газ в 2004 г. (причины)

| Котельная | ### Срок выполнения работ | Ситуация на сегодняшний день (наличие ПСД и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Запланированная реконструкция котельных в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2005/2006 г.г.

| Котельная | Вид работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 5 МУП «АПОК и ТС» | Прокладка газопровода высокого давления Д-50 мм L- 200 п.м., дополнительная установка котла ЗИОСАБ-250, прокладка теплотрассы в пенополиуретановой изоляции Д-89 мм L – 340 п.м. |  |

5. Разработать и представить план мероприятий на 2005 год по резервированию источников электроснабжения муниципальных котельных (указать реальные выполнимые цифры).

3 котельных МУП «АПОК и ТС», запитаны от трансформаторных подстанций (ТП) не имеющих резервные линии электроснабжения, но имеют возможность переключения в течении одного –двух часов  на другую линию электроснабжения через другие трансформаторные подстанции.

Котельная № 2  запитана от ТП -30, имеющей один трансформатор, подключена к линии 44 подстанции «Алатырская». Имеет возможность переключения на вторую линию ГРУ «АЭС».

Котельная № 4  запитана от ТП -105, имеющей 2 трансформатора, подключена к линии 40 подстанции «Алатырская». Имеет возможность переключения на 4 линию подстанции «Сура» в ТП -28.

Котельная № 13  запитана от ТП-73, имеющей 2 трансформатора, подключена к линии 40 подстанции «Алатырская». Имеет возможность переключения на 34 линию подстанции «Алатырская» в ТП-14.