ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШĂНУ

11.05.2010  № 307

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2010  № 307

с. Аликово

Об обеспечении устойчивой работы

жилищно-коммунального хозяйства

в осенне-зимний  период 2010-2011 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2010/2011 года  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию в следующем составе:

Куликов А.Н. – первый заместитель главы администрации Аликовского района - начальник управления экономики, градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, председатель комиссии

Николаев Э.В.- заместитель главы по социальным вопросам – начальник управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта, заместитель председателя

Члены комиссии:

Терентьев А.Ю. - ведущий специалист-эксперт отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района

Яскова Л.Н. – ведущий специалист-эксперт отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района

Никифоров А.Н. – директор ООО «Тепловодоканал «Аликовский»   (по согласованию)

Егоров А.М. – директор управляющей компании ООО «Жилище» (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года (приложение №1).

3. Рекомендовать руководителям  предприятий жилищно-коммунального хозяйства, администрациям сельских поселений  обеспечить:

выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы  к  осенне-зимнему

периоду 2010-2011 года, объемов капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год (приложение №2), замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года (приложение №3), объемов замены ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей на 2010 год (приложение №4), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению №5;

до 15 сентября 2010 г. завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2010 г., энергоснабжающих организаций – до 1 октября 2010 года.

4. Комиссии совместно с администрациями сельских поселений осуществить в июне-октябре 2010 г. комплексную проверку сельских поселений по подготовке к осенне-зимнему периоду, соблюдению правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и объектов социальной сферы.

5. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и администрациям сельских поселений  с 1 сентября 2010 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года.

6. Признать утратившим силу постановление главы Аликовского района Чувашской Республики от 12.05.2009 г. № 91 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2009-2010 года».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района – начальника управления экономики, градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации района.

Глава администрации

Аликовского района                                                                          Л.А. Читнаев

Приложение  №1

Утвержден

постановлением администрации

Аликовского района

от _________ 2010 г. № _______

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и                      социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности муниципа- льного района (городского округа) к работе в осенне-зимний период 2010-2011 года | до 1 июня 2010 г. | отдел градостроитель- ства и развития общественной ин- фраструктуры Али- ковского района, главы сельских поселений |
| 2. | Обеспечить выполнение установлен- ных объемов замены неисправных котлов, ветхих муниципальных тепловых и водопроводных сетей | до 15 сен- тебря 2010 г. | главы сельских посе- лений, организация коммунального комплекса |
| 3. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуата- ции в зимних условиях | до 15 сен- тября 2010 г. | ООО «Жилище», главы сельских поселений |
| 4. 5. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснаб- жающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности Завершить кмиссионную проверку и приемку готовности к работе в осен- не-зимний период 2010-2011 гада ор- ганизаций, участвующих в произво- дсте, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 15 сен- тября 2010 г. до 1 октября 2010 г. | Организация коммунального комплекса отдел градострои- тельства и развития общественной инфра- структуры администрации района, главы сельских поселений |
| 6. | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организа- ций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Рос- сии 25 августа 2004 года | до 1 октя-бря 2010 г. | Организация коммунального комплекса |
| 7. | Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | до 1 авгу- ста 2010 г. | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 8. | Обеспечить контроль за подготовкой энергоснабжающими организациями материалов, необходимых для утверждения нормативов удельного расхода топлива, нормтивов техноло- гических потерь электроэнергии, нормативов создания запасов топли- ва на котельных | до 1 ок- тября 2010 г. | главы сельских посе- лений |
| 9. | Создать запасы жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 ок- тября 2010 г. | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 10. | Обеспечить текущие платежи и погашение задолженности за потреб- ленные подведомственными бюд- жетными учреждениями и организациями жилищно-коммуна- льного хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 11. | Создать неснижаемые запасы материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства | до 1 ок- тября 2010 г. | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 12. | Обеспечить резервирование источни- ков электроснабжения коммуналь- ных отопительных котельных, оснащение объектов резервными ав- тономными источниками питания для их нормального функционирова- ния в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 ок- тября 2010 г. | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 13. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива (мазут, ка- менный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 ок- тября 2010 г. | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 14. | Продолжить работу по реализации энергосберегающих мероприятий, оснащению жилищного фонда, объектов социальной сферы прибо- рами учета и регулирования потреб- ления энергоресурсов | постоянно | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 15. | Продолжить работу по переводу ко- тельных с твердого и жидкого вида топлива на природный газ, предусматривая возможность работы на альтернативных видах топлива | постоянно | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 16. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 1 ок- тября 2010 г. | главы сельских посе- лений, руководители предприятий и орга- низаций |
| 17. | Возобновить работу на отопитель- ный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 ок- тября 2010 г. | руководители предприятий и орга- низаций, главы сель- ских поселений |
| 18. | Провести учебно-тренировочные за- нятия по комплексному взаимодей- ствию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-ком- мунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2010 г. | отдел по делам ГО и ЧС администра- ции района, организации коммунального комплекса, ООО «Жилище», отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры Аликовского района |
| 19. | Обеспечить представление информа- ции о подготовке объектов жилищ- ного фонда в Минстрой Чувашии в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 чис- ла ежеме- сячно с 1 июля до 31 сентября 2010 г. с 1 августа до 31 сентября 2010 г. еженедельно | Организации коммунального комплекса, ООО «Жилище» отдел градостроитель- ства и развития общественной ин- фраструктуры администрации района |
| 20. | Обеспечить своевременное представ- ление информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца, следую- щего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября 2010 г. | отдел градостроитель- ства и развития общественной ин- фраструктуры администрации района |
|  | О работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2- ЖКХ (зима) | По состоянию на 1 декабря 2010 г. |  |
|  | О наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная | 1 числа месяца, следующего за отчетным, в период с 1 ноября 2010 г. по 1 апреля 2011 г. |  |
| 21. | Обеспечить еженедельное представ- ление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | с даты на- чала ото- пительного сезона до полного подключе- ния объек- тов | отдел градостроитель- ства и развития общественной ин- фраструктуры администрации района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Аликовского района

от ______________   №  ______

О Б Ъ Е М Ы

выполнения ремонта жилищного фонда на 2010 год

| № пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Количество многоквартирных домов, единиц | Ремонт внутридомовых систем, тыс. пог. метров |  |  |  | Ремонт |  | Ремонт лифтов, лифтового хозяйства, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | электроснабжения | тепловых узлов, единиц | кровель, тыс. кв. метров |  |
| 1. | Аликовский | 119 | 0,24 | 0,10 | 0,18 | 0,27 |  | 0,62 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Аликовского района

от _____________  № ______

О Б Ъ Е М Ы

капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2010/2011 года

(единиц)

| № пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Всего | В том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аликовский | 1 | - |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Аликовского района

от ___________   № ______

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2010 год

(километров)

| № пп | Наименование муниципальных районов, городских округов | Ветхие тепловые сети в двухтрубном исчислении |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства | всего | в том числе организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. | Аликовский | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Аликовского района

от __________ №______

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период на ___ ______________ 2010 года

(форма)

|  | Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов | узлов | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации муниципального района (городского округа)			__________________________

(подпись, дата)