ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

15.03.2011 № 175

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2011 № 175

с. Аликово

| Об утверждении Методики учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета Аликовского района Чувашской Республики капитальных вложений |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 01 июня 2007 г. № 123 «Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Чувашской Республики», приказом Министерства финансов Чувашской Республики от 28.02.2007 г. № 88/п «Об утверждении методики учета накопительной стоимости финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики капитальных вложений» и в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета   Аликовского района Чувашской Республики, направляемых на капитальные       вложения,    администрация        Аликовского          района     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Методику учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета   Аликовского района Чувашской Республики капитальных вложений.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации  Аликовского  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  в муниципальной газете Аликовского района  «Аликовский вестник».

И.о. главы администрации

Аликовского района                                                                             А.Н. Куликов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

### Аликовского  района

от_______________2011 г.   № ______

Методика

учета накопительной стоимости финансируемых из бюджета   Аликовского  района Чувашской Республики капитальных вложений

Настоящая Методика разработана в целях осуществления мониторинга эффективного использования средств бюджета  Аликовского  района Чувашской Республики, направляемых на капитальные вложения.

Главный распорядитель средств бюджета   Аликовского района Чувашской Республики  на основании перечня  объектов и объемов их  финансирования, утвержденного решением  Собрания депутатов   Аликовского  района  о бюджете   Аликовского  района Чувашской Республики на соответствующий финансовый год формирует данные согласно приложению  к настоящей Методике.

Формирование информации о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы осуществляется по каждой строке и каждому объекту, включенных в перечень строек и объектов для муниципальных нужд  Аликовского района,  утвержденного  решением  Собрания депутатов о бюджете   Аликовского района Чувашской  Республики на соответствующий финансовый  год на основании следующих документов:

а) сводные сметные расчеты стоимости строительства;

б) документы об утверждении проектной документации;

в) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов, титульные списки переходящих строек и объектов.

Заполнение информации о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы, осуществляется по форме согласно приложению  к настоящей Методике, производится в следующем порядке:

В графе 2 указывается наименование отраслей, муниципальных заказчиков и объектов, финансирование которых предусмотрено  решением Собрания депутатов   Аликовского района о бюджете  Аликовского  района Чувашской Республики на соответствующий  финансовый  год.

В графах 3,5 отражаются данные из титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 4 указываются данные о сметной стоимости объекта исходя из сводного сметного расчета стоимости строительства, титульного списка вновь начинаемых строек и объектов и титульного списка переходящих строек и объектов.

Графы 6, 7, 8 формируются на основании данных приложений к  решению Собрания депутатов   Аликовского  района  о бюджете  Аликовского района Чувашской Республики на соответствующий финансовый  год, титульного списка вновь начинаемых строек и объектов, титульного списка переходящих строек и объектов.

В графе 9 отражается стоимость работ по муниципальному контракту.

Графы 10, 11, 12 формируются по данным лицевого счета получателя средств бюджета    Аликовского  района Чувашской Республики.

В графе 13 отражается остаток по муниципальному контракту, который определяется как разница графы 9 и граф 10, 11, 12.

Графа 14 определяется делением суммы граф 10, 11, 12 на графу 9 и умножением на 100%.

Информация о финансировании строительства объектов районной инвестиционной программы  представляются главными распорядителями средств бюджета   Аликовского  района Чувашской Республики в финансовый отдел администрации   Аликовского  района в составе пояснительной записки к годовой отчетности.

Приложение

к Методике накопительной  стоимости  финансируемых из бюджета  Аликовского

района	  капитальных вложений

Информация о финансировании строительства объектов районной инвестиционной

программы  по __________________на 20__ год по состоянию на 01.01.20___ года.

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование отраслей муниципаль-ных заказчиков и объектов | Начало строительства | Сметная стоимость по представ-ленной проектно-сметной документа-ции | Оста-ток смет-ной стои-мос- ти на 1.01.__г. | Утверждено бюджетных ассигнований на 20__ г за счет средств |  |  | Финансирование на 20__ год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | республиканского бюджета | федерального бюджета | мест-ного бюд-жета | сумма по муниципаль-ному контракту | оплачено за счет средств |  |  | Остаток по муниципально-му контракту | % испол-нения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | респуб-ликанс-кого бюдже-та | федерального бюджета | мест-ного бюд-жета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |  |