Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 03.06.2011 № 414

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2011 № 414

с. Аликово

Об   обеспечении    устойчивой   работы

жилищно-коммунального        хозяйства

в осенне-зимний  период 2011/2012 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2011/2012 года администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию в следующем составе:

Куликов А.Н.  – первый заместитель главы администрации Аликовского района - начальник управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, председатель комиссии

Николаев Э.В. -  заместитель главы по социальным вопросам – начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации района, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Терентьев А.Ю. – ведущий специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района

Архипов С.А. – ведущий специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района

Яскова Л.Н. – ведущий специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района

Никифоров А.Н.  – директор ООО «Тепловодоканал» Аликовского района (по согласованию)

Егоров А.М. – директор управляющей компании ООО «Жилище» (по согласованию)

Ефремов А.Н. – глава Аликовского сельского поселения (по согласованию)

Ризов А.Д. – старший государственный инспектор Чувашского территориального Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию)

Тимков Р.В. - государственный инспектор Чувашского территориального Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию)

Маврин С.А. -  главный государственный инспектор Чувашского территориального Приволжского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года (приложение №1) (далее – План мероприятий).

3. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства поручить, администрациям сельских поселений и руководителям социальной сферы рекомендовать обеспечить:

выполнение Плана мероприятий,  объемов капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года (приложение №2), объемов замены неисправных котлов в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года (приложение №3), объемов замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2011 год (приложение №3), представление информации о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению №4;

завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности до 15 сентября 2011 г.;

завершение комиссионной проверки и приемки с оформлением паспортов готовности жилищного фонда до 15 сентября 2011 г., энергоснабжающих организаций – до 1 октября 2011 года;

принятие мер, обеспечивающих своевременность расчетов за потребленные энергоресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию), до 15 сентября 2011 года.

4. Комиссии во взаимодействии в установленном порядке с администрациями сельских поселений района осуществлять в июне-октябре 2011 г. контроль за выполнением Плана мероприятий.

5. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и администрациям сельских поселений  с 1 сентября 2011 года обеспечить регулярное информирование населения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11.05.2010 г. № 307 «Об обеспечении устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2010/2011 года».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района – начальника управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района.

| Глава администрации Аликовского района | Л.А. Читнаев |
| --- | --- |

Приложение №1                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского района

от  __________ 2011 г.    № _______

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и                      социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создать комиссии и обеспечить общую координацию работ по обеспечению готовности муниципального района (городского округа) к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года | до 1 июня 2011 г. | отдел градостроитель- ства и развития общественной ин- фраструктуры администрации Али- ковского района, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Обеспечить выполнение установлен- ных объемов замены неисправных котлов, ветхих тепловых и водопроводных сетей | до 15 сен- тября 2011 г. | главы сельских посе- лений (по согласованию), учреждения, организации коммунального комплекса |
| 3. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищного фонда с оформлением паспортов готовности к эксплуата- ции в зимних условиях | до 15 сен- тября 2011 г. | ООО «Жилище», главы сельских поселений (по согласованию) |
| 4. 5. | Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону энергоснаб- жающих организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности Завершение комиссионной проверки и приемки готовности к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гада организаций, участвующих в производсте, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии | до 15 сен- тября 2011 г. до 1 октября 2011 г. | организации коммунального комплекса, учреждения отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 6. | Обеспечить оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организа- ций в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Рос- сии 25 августа 2004 года | до 1 октября 2011 г. | организации коммунального комплекса, главы сельских поселений (по согласованию), учреждения |
| 7. | Заключить контракты на поставку каменного угля и топочного мазута с организациями, отобранными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд | до 1 авгус - та 2011 г. | главы сельских посе- лений (по согласованию), руководители предприятий и орга- низаций |
| 8. | Создание запасов жидкого и твердого топлива в утвержденных объемах | до 1 ок- тября 2011 г. | главы сельских посе- лений (по согласованию), руководители предприятий и орга- низаций |
| 9. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потреб- ленные подведомственными бюд- жетными учреждениями и организациями жилищно-коммуна- льного хозяйства топливно-энергетические ресурсы | постоянно | главы сельских посе- лений (по согласованию), руководители предприятий и орга- низаций |
| 10. | Создание неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 ок- тября 2011 г. | главы сельских посе- лений(по согласованию), руководители предприятий и орга- низаций |
| 11. | Обеспечение резервирования источников электроснабжения коммунальных отопительных котельных, оснащение объектов резервными автономными источниками питания для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций | до 1 ок- тября 2011 г. | главы сельских посе- лений(по согласованию), руководители предприятий и орга- низаций |
| 12. | Подготовка котельных к работе на резервных видах топлива (мазут, ка- менный уголь) в режимах ограничения природного газа при возникновении аварийных ситуаций и в период похолоданий | до 1 ок- тября 2011 г. | главы сельских посе- лений(по согласованию), руководители предприятий и орга- низаций |
| 13. | Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | до 1 ок- тября 2011 г. | главы сельских посе- лений(по согласованию), руководители предприятий и орга- низаций |
| 14. | Возобновление работы на отопительный период в круглосуточном режиме объединенных аварийно-диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | с 1 ок- тября 2011 г. | руководители предприятий и орга- низаций, главы сель- ских поселений(по согласованию) |
| 15. | Проведение учебно-тренировочных занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | до 1 сентября 2011 г. | отдел по делам ГО и ЧС администра- ции района, ООО«Тепловодоканал», ООО «Жилище», отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 16. | Представление информации о подготовке объектов жилищного фонда в Минстрой Чувашии в Госжилинспекцию Чувашии | 1 и 15 чис- ла ежеме- сячно с 1 июля до 30 сентября 2011 г. с 1 августа до 30 сентября 2011 г. еженедельно | ООО «Тепловодока- нал»,ООО «Жилище» отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района |
| 17. | Обеспечение своевременного представления информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в Минстрой Чувашии | 1 числа месяца, следую- щего за отчетным, в период с 1 июля по 1 ноября | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района |
| 18. | Обеспечить еженедельное представ- ление информации о вхождении в отопительный сезон в Минстрой Чувашии | с даты на- чала ото- пительного сезона до полного подключе- ния объек- тов | отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Аликовского района

от   ___________ 2011 г.   №  ____

О Б Ъ Е М Ы

Капитального ремонта и замены неисправных котлов в период подготовки

к осенне-зимнему периоду 2011/2012 года

(единиц)

| № пп | Наименование муниципального района, городского округа | Всего | В том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аликовский | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Аликовского района

от   ___________ 2011 г.   № ____

# О Б Ъ Е М Ы

замены ветхих тепловых и водопроводных сетей на 2011 год

(км)

| № пп | Наименование муниципального района, городского округа | Ветхие тепловые сети |  | Ветхие водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе предприятий жилищно-коммуналь-ного хозяйства | всего | в том числе предприятий жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 1. | Аликовский | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Аликовского района

от   _____________ 2011 г.   № _______

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2011/2012года

(форма)

| Количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района (городского округа), единиц | Промывка и опрессовка, единиц |  | Замена внутридомовых сетей, пог. метров |  |  |  |  | Ремонт |  |  |  |  |  | Оформление паспортов готовности жилищного фонда, единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | домов | узлов | водоснабжения | водоснабжения | канализации | теплоснабжения | электроснабжения | газоснабжения | кровель домов, кв. метров | отмостков домов, кв. метров | отопительных печей, штук | дымоходов, штук | фасадов, количество домов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |