Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 22.07.2011 № 550

Эл\к сали

# ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2011 № 550

с. Аликово

О проведении открытого аукциона в электронной форме и  утверждении    документации  об аукционе

В соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов  на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг  для государственных и  муниципальных  нужд»   администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ: «Завершение строительства автомобильной дороги «Аликово - Ишаки»- Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республики» у субъектов малого предпринимательства, максимальная цена контракта -  8522738 рублей 00 копеек.

2. Утвердить  документацию об аукционе  на выполнение работ по завершению строительства автомобильной дороги «Аликово - Ишаки» - Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республики             (приложение).

3. Отделу экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района разместить на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по завершению строительства автомобильной дороги «Аликово - Ишаки» - Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республики» у субъектов малого предпринимательства.

4. Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Аликовского района рассмотреть поданные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и аукционной документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, и выбрать победителя.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района  Яковлеву Л.П.

И.о. главы администрации

Аликовского района	                     А.Н. Куликов

|  |  | УТВЕРЖДАЮ И.о. главы администрации Аликовского района _________________ А.Н. Куликов «____» ________________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по завершению строительства автомобильной дороги «Аликово-Ишаки»- Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республики

Аликово, 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1	Термины и определения, используемые в документации об аукционе

- 1.2	Законодательное регулирование

- 1.3	Содержание документации об аукционе

- 1.4	Разъяснение положений документации об аукционе

- 1.5	Внесение изменений в документацию об аукционе

- 1.6	Отказ от проведения аукциона

- Раздел 2.	ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 2.1	Подготовка заявки на участие в аукционе

- 2.2	Содержание заявки на участие в аукционе

- 2.3	Подача заявки на участие в аукционе

- 2.4	Отзыв заявок на участие в аукционе

- 2.5 Возврат заявки на участие в аукционе

- 2.6 Обеспечение заявок на участие в аукционе

- Раздел 3.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

- 3.1	Обязательные требования к участникам размещения заказа

- 3.2	Дополнительные требования к участникам размещения заказа

- 3.3	Условия допуска к участию в аукционе

- 3.4	Отстранение от участия в аукционе

- Раздел 4.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

- 4.1	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

- 4.2	Порядок проведения аукциона

- 4.3 Разъяснение и обжалование результатов аукциона

- 4.4 Рассмотрение вторых частей заявок

- Раздел 5.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

- 5.1	Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

- 5.2	Отказ от заключения контракта

- 5.3 Обеспечение исполнения муниципального контракта

- 5.4 Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

- 5.5 Урегулирование споров

- Раздел 6.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Раздел 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Раздел 8. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения, используемые в документации об аукционе

1.1.1. Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия муниципальных заказчиков для муниципальных нужд, по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

1.1.2. Муниципальные заказчики – органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств районного бюджета Аликовского района при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования (далее заказчик).

1.1.3. Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.

1.1.4. Открытый Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

1.1.5. Открытый Аукцион в электронной форме - открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет

Под электронной площадкой понимается сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.

Адрес:  http://www.sberbank-ast.ru.

1.1.6. Документация об аукционе – документация, утвержденная постановлением главы администрации, содержащая установленные требования к участникам размещения заказа, качеству, техническим характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к потребительским свойствам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, и другие требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации

1.1.7. Участник размещения заказа – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение муниципального контракта.

1.1.8. Участник электронного аукциона – участник размещения заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе и допущенный к участию в электронном аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок.

1.1.9. Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме (ст.3 Федерального закона РФ от 10.01.2002г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»).

1.1.10. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

1.1.11. Заявка на участие в аукционе – для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из 2-х (двух) частей.

1.2. Законодательное регулирование

1.2.1. Настоящая  документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, а также иными законодательными актами, регулирующими государственный (муниципальный) заказ.

1.3. Содержание документации об аукционе

1.3.1. Настоящая документация об аукционе содержит установленные заказчиком требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкцию по ее заполнению, требования к участникам размещения заказа, качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам, требования к его безопасности, требования к потребительским свойствам товара, работам, услугам, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара товара, работам, услугам потребностям заказчика.

1.3.2. Документация об аукционе также содержит сведения о порядке, сроках, процедурах и этапах проведения открытого аукциона в электронной форме, правах и обязанностях заказчика, участников размещения заказа, порядке заключения муниципального контракта по итогам аукциона и др. сведения, предусмотренные законом.

1.3.3. Все установленные документацией об аукционе требования носят нормативный характер и обязательны для заказчика и участников размещения заказа.

1.4. Разъяснение положений документации об аукционе

1.4.1. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос в уполномоченный орган.

1.4.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

1.4.3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5. Внесение изменений в документацию об аукционе

1.5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

1.5.2. В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещается заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней.

1.5.3. Любое изменение документации об аукционе является ее неотъемлемой частью.

1.5.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.6. Отказ от проведения аукциона

1.6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

1.6.2. Заказчик в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте.

1.6.3. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки направляет уведомление о таких извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.

Раздел 2

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

2.1. Подготовка заявки на участие в аукционе

2.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.1.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.1.3. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.2. Содержание заявки на участие в аукционе

2.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

2.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ;

2.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № ФЗ - 94, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

2.3. Подача заявки на участие в аукционе

2.3.1. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.3.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные п. 2.2. документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.3.3. Поступление указанной в п.2.3.2. заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств, в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.3.4.. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

2.3.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.4. Отзыв заявок на участие в аукционе

2.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.5. Возврат заявки на участие в аукционе

2.5.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом №94-ФЗ в части подписания электронных документов ЭЦП;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа, у которого до окончания срока аккредитации на ЭТП осталось 3 месяца.

2.5.2. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона №94-ФЗ, которые были нарушены.

2.5.3. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

2.5.4. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств.

2.6. Обеспечение заявок на участие в аукционе

2.6.1. Уполномоченным органом в Информационной карте устанавливается требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), либо в случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства не может превышать 2 (два) процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

2.6.2. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.6.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

Раздел 3

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

3.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа

3.1.1 Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, в случае если иное не установлено в информационной карте данной аукционной документации.

3.1.2. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме участник размещения заказа должен пройти аккредитацию, которую осуществляет оператор электронной площадки.

К участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в аукционе не принято.

3.2. Дополнительные требования к участникам размещения заказа

На усмотрение Заказчика, следующие сведения предусматриваются в Информационной карте аукциона.

3.2.1. В случае если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в информационной карте аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и (или) организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более пятнадцати процентов.

3.2.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Сведения об установлении данных требований содержатся в Информационной карте аукциона.

3.3. Условия допуска к участию в аукционе

3.3.1. Возврат заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оператором электронной площадки осуществляется по основаниям, указанным в п. 2.5. аукционной документации.

3.3.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные п. 2.2.2. документации, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом №94-ФЗ.

3.3.3. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных п. 2.2.2. настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 2.2.2 документации (в части сведений о товарах, работах, услугах) документации об открытом аукционе в электронной форме.

3.3.4. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным выше, не допускается.

3.4. Отстранение от участия в аукционе

3.4.1. Заказчик, аукционная комиссия вправе отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

-  установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- в случае установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если указанные выше факты будут установлены после признания участника победителем аукциона, контракт с таким участником не заключается.

Раздел 4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

4.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

4.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные п.2.2.2 настоящей документации сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

4.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

4.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные п.2.2.2 документации, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.3.4. настоящей документации.

4.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

4.1.5. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

4.1.7. В течение 1 (одного) часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола (п.4.1.4.) или с момента размещения на электронной площадке протокола (п.4.1.5.) оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

4.1.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные п. 2.2.3. настоящей документации, в течение 1 (одного) часа с момента размещения на электронной площадке указанного в п.4.1.5. документации протокола.

4.1.9. В течение 3 (трех) дней с момента поступления 2 (второй) части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в установленном порядке соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение 4 (четырех) дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии со ст. 41.12 Федерального закона №94-ФЗ. При этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

4.1.10. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

4.2. Порядок проведения аукциона

4.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

4.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного настоящим разделом документации, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

4.2.4. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

4.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

4.2.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта.

4.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже, чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом требований п.4.2.5. настоящей документации.

4.2.8. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

4.2.9. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом №94-ФЗ. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным Федеральным законом №94-ФЗ, не допускается.

4.2.10. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

4.2.11. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме.

4.2.12. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 30 (тридцати) минут после окончания открытого аукциона.

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном п.4.2.11. - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

4.2.13. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

4.2.14. В случае если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение 30 (тридцати) минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его уполномоченному органу. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

4.2.15. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных Федеральным законом №94-ФЗ, независимо от времени окончания открытого аукциона.

4.2.16 Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

4.3. Разъяснение и обжалование результатов аукциона

4.3.1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола открытого аукциона вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона.

4.3.2. Оператор электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

4.4. Рассмотрение вторых частей заявок

4.4.1 Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.4.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

4.4.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если в открытом аукционе принимали участие менее 10 (десяти) участников открытого аукциона и менее 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе.

Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ.

4.4.4. В случае, если не выявлены 5 (пять) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из 10 (десяти) заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение 1 (одного) часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить уполномоченному органу все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с требованиями Федерального закона №94-ФЗ, для выявления 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

4.4.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

В случае если начальная максимальная цена контракта не превышает 3 (трех) миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

4.4.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, п. 2.2.3. настоящей аукционной документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с п. 3.1 настоящей документации.

4.4.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным частью 6 статьи 41.11 Федерального закона №94-ФЗ, не допускается.

4.4.8. В случае принятия решения о соответствии 5 (пяти) заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, уполномоченным органом и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона №94-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона №94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

4.4.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

4.4.10. В течение 1 (одного) часа с момента размещения на электронной площадке вышеуказанного протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

4.4.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

4.4.12. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые 3 (три) порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

4.4.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии со ст. 41.12  Федерального закона №94-ФЗ. При этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.

Раздел 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

5.1. Заключение муниципального контракта по итогам аукциона

5.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого была признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.1.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке  протокола подведения итогов аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.1.3. В течение 1 (одного) часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

5.1.4. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

5.1.5. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий в уполномоченный орган.

5.1.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик, уполномоченный орган рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

5.1.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных п. 5.1 6. настоящей документации, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

5.1.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных п. 5.1.6. настоящей документации, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный п. 5.1.5. настоящей документации протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий в уполномоченный орган.

5.1.9. В случае направления оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов.

5.1.10. В случаях, предусмотренных п. 5.1.6. и 5.1.8.  настоящей документации, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

5.1.11. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

5.1.12. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

5.1.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

5.1.14. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с п. 5.1.13. настоящей документации.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

5.1.15. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

5.1.16. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения муниципальный контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

5.1.17. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный законом, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящим разделом, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в случае, предусмотренном частью 4.4 ст. 41.12. Федерального закона №94-ФЗ, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

5.1.18. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона №94-ФЗ оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона №94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5.1.19. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

5.1.20. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального закона №94-ФЗ. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

5.1.21. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, от заключения муниципального контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Федерального закона  №94-ФЗ к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта.

5.1.22. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения муниципального контракта оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5.1.23. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

5.2. Отказ от заключения контракта

5.2.1 После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией;

нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанный участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

5.3.1 В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

5.3.2. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

5.3.3. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 20 Федерального закона 94-ФЗ, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 20 Федерального закона 94-ФЗ, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона 94-ФЗ, и подтверждающих его полномочия.

5.4. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

5.4.1. Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.

5.5. Урегулирование споров

5.5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий,  разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик и аукционная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в судебном порядке.

Раздел 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация для данного конкретного аукциона на размещение заказа на оказание услуг уточняет, разъясняет и дополняет положения Разделов 1-5. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделах 1-5 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Администрация Аликовского района Чувашской республики Адрес: 429250, Чувашская Республика, Аликовский район, село Аликово, ул. Октябрьская, д. 21; Адрес электронной почты: economy2@alikov.cap.ru Контактное лицо: Емельянов Евгений Борисович телефон: (83535) 2-22-13, факс: (83535) 2-22-13 |
| 1 | Наименование Уполномоченного органа, контактная информация | Администрация Аликовского района Чувашской республики Адрес: 429250, Чувашская Республика, Аликовский район, село Аликово, ул. Октябрьская, д. 21; Адрес электронной почты: economy2@alikov.cap.ru Контактное лицо: Емельянов Евгений Борисович телефон: (83535) 2-22-13, факс: (83535) 2-22-13 |
| 2 | Вид и предмет торгов | Открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по завершению строительства автомобильной дороги «Аликово-Ишаки»- Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республики |
| 3 | Место выполнения работ | Аликовский район Чувашской Республики |
| 4 | Условия выполнения работ | В соответствии с техническим заданием, чертежами, проектно-сметной документации и проектом муниципального контракта |
| 5 | Сроки выполнения работ | Начало работ – с момента заключения муниципального контракта. Окончание работ – до 30 октября 2011 года. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 8552738 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек |
| 7 | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| 8 | Краткая характеристика и объем выполнения работ | Завершение строительства автомобильной дороги «Аликово-Ишаки» - Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республики |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты | Муниципальный Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 30 (тридцати) процентов стоимости работ по настоящему Муниципальному контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (тридцати) дней с момента подписания Муниципального контракта Исполнителем. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после оформления Сторонами Акта о приеме выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ, затрат по форме КС-3, подтверждающими целевое использование выделенных средств и акта ввода в эксплуатацию объекта строительства. |
| 10 | Источник финансирования заказа | Оплата выполняемых работ осуществляется: Из республиканского бюджета Чувашской Республики и из местного бюджета Аликовского района. |
| 11 | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя все затраты, в том числе расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей. Цена является фиксированной, определена по видам работ на весь объем выполняемых работ и остается неизменной в течение срока действия контракта. |
| 12 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | Рубль РФ |
| 13 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | 2 (два) процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 171054 (сто семьдесят одна тысяча пятьдесят четыре) рубля 76 копеек. |
| 14 | Обеспечение исполнения муниципального контракта | нет |
| 17 | Участники размещения заказа | Субъекты малого предпринимательства |
| 18 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: наличие свидетельства о допуске к работам, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией с указанием перечня видов работ, которые являются предметом аукциона, перечисленных в разделах перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624: 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 19 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 20 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей и направляется оператору ЭТП одновременно в форме 2-х электронных документов. Первая часть заявки должна содержать следующие сведения: согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 21 | Дата и время окончания срока подачи заявок | 12 августа 2011 года, в 09 часов 00 минут |
| 22 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 15 августа 2011 года |
| 23 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | 18 августа 2011 года, время проведения аукциона формируется автоматически торговой площадкой |
| 24 | Место, время проведения аукциона | Адрес ЭТП, на которой проводится аукцион: http://www.sberbank-ast.ru. Время начала аукциона определяется оператором ЭТП |
| 25 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. |
| 26 | Срок подписания муниципального контракта победителем или единственным участником аукциона | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |
| 27 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта служит проектно-сметная документация |

РАЗДЕЛ 7

- Техническая характеристика объекта:

Завершение строительства автомобильной дороги «Аликово-Ишаки»- Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республики

СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальная смета №1-01-002 (перенос газопровода) Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Е01-01-005-2 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 0,65м глубиной до 1,8 м, группа грунтов 2 К=0,92 Т.Ч.П. 3.39. | 1000 м3 | 0,429 |
| 2 | Е01-02-057-2 | Разработка грунта в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,5 |
| 3 | Е22-01-021-2 | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм К=0,6 | км | 0,097 |
| 4 | Е22-01-021-5 | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм К=0,6 | км | 0,337 |
| Раздел 2. Земляные работы |  |  |  |  |
| 5 | Е01-01-005-2 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 0,65м глубиной до 1,8 м, группа грунтов 2 К=0,92 Т.Ч.П. 3.39. | 1000 м3 | 0,577 |
| 6 | Е01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,07 |
| 7 | Е01-01-033-2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,57 |
| 8 | Е01-01-036-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) | 1000 м2 | 2,465 |
| 9 | Е42-01-004-4 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | 100 м3 | 0,11 |
| Раздел 3. Подземный газопровод |  |  |  |  |
| 10 | Е22-06-005-5 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200мм | врезка | 1 |
| 11 | Е22-01-021-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм | км | 0,1 |
| 12 | С530-0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм 68 М (70% от 97М демонтируемых) используются повторно | 10 м | 3,2 |
| 13 | Е22-01-021-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм | км | 0,393 |
| 14 | С530-0051 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм 236М (70% от 337М демонтируемых) используются повторно | 10 м | 15,7 |
| 15 | Е22-03-002-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0,4 |
| 16 | Е25-374 | Продувка газопровода дм.труб-63мм | км | 0,1 |
| 17 | Е25-374 | Продувка газопровода дм.труб-160мм | км | 0,393 |
| 18 | Е25-01-47 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-3 категории диам. До 350 мм | шт. | 5 |
| 19 | Е25-497 | Опознавательный знак | шт. | 4 |
| 20 | Е42-01-020-1 | Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки | 100 м2 | 0,97 |
| 21 | С113-0307 | Сигнальная лента | м | 483 |
| Раздел 4. Неразъемное соединение |  |  |  |  |
| 22 | Е22-01-011-5 | Укладка стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм (футляр) | км | 0,01 |
| 23 | Е22-02-003-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | км | 0,01 |
| 24 | Е22-01-011-6 | Укладка стальных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм (футляр) | км | 0,025 |
| 25 | Е22-02-003-6 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм | км | 0,025 |
| 26 | Е22-03-001-5 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | т | 0,01 |
| 27 | Е22-03-002-1 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0,1 |
| 28 | Е22-05-003-1 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 100 м | 0,013 |
| 29 | Е22-05-004-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра | Шт. | 1 |
| 30 | Е22-06-005-1 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм (продувочное устройство) | врезка | 1 |
| 31 | С534-0361 | Заглушки на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт | 1 |
| 32 | Е27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,03 |
| 33 | Е27-07-002-2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 искл.толщ. 2 см | 100 м2 | -0,06 |
| 34 | Е27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см | 100 м2 | 0,03 |
| 35 | Е27-07-001-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 доб.толщ. 3 см | 100 м2 | 0,18 |
| 36 | Е22-01-011-1 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм контрольная трубка | км | 0,016 |
| 37 | Е22-02-003-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумнополимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм | км | 0,016 |
| Локальная смета №02-01-001 (земляное полотно) |  |  |  |  |
| 18. | Е 01-02-040-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 114,72 |
| Локальная смета №03-01-001 (дорожная одежда) |  |  |  |  |
| 4. | Е 27-06-024-6 | Укладка и пропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0,804 |
| 5. | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,546 |
| 6. | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б III марки, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 5,178 |
| 7. | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 доб. Толщ. 2см | 1000 м2 | 20,712 |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |
| Локальная смета №04-01-005 (укрепительные работы) Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Е01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместительностью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,561 |
| 2. | Е01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 доработка К=1,2 | 100 м3 | 0,3 |
| 3. | Е01-02-027-18 | Планировка откосов насыпей экскаватором-планировщиком, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 2,236 |
| Раздел 2. Крепление кюветов засевом трав |  |  |  |  |
| 4 | Е01-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,103 |
| 5 | Е01-02-040-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 10,29 |
| Раздел 3. Укрепление кюветов щебневанием |  |  |  |  |
| 6 | Е27-08-001-5 | Укрепление кюветов щебнем толщиной 10 см | 1000 м2 | 0,349 |
| Раздел 4. Укрепление кюветов асфальтобетоном |  |  |  |  |
| 7 | Е27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 5,47 |
| 8 | Е27-07-002-2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 искл.толщ. 2см | 100 м2 | -10,94 |
| 9. | Е27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см | 100 м2 | 5,47 |
| 10 | Е27-07-001-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 доб.толщ. 2 см | 100 м2 | 21,88 |
| Раздел 5. Укрепление кюветов монолитным бетоном |  |  |  |  |
| 11 | Е27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 3,11 |
| 12 | Е27-07-002-2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 искл.толщ. 2см | 100 м2 | -6,22 |
| 13 | Е42-01-008-1 | Крепление дна и откосов монолитным железобетоном кранами гусеничными 16т при толщине крепления до 0,2 м | 100 м3 | 0,2488 |
| Локальная смета №04-01-006 (быстротоки) |  |  |  |  |
| 1 | Е01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместительностью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,278 |
| 2 | Е01-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 доработка К=1,2 | 100 м3 | 0,16 |
| 3 | Е01-02-027-2 | Планировка площадей механизированным способом. Группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,69 |
| 4 | Е01-01-031-2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов перемещение в обратную засыпку | 1000 м3 | 0,078 |
| 5 | Е01-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,78 |
| 6 | Е01-01-106-8 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,216 |
| Раздел 1. Каменные и бетонные работы |  |  |  |  |
| 7 | Е30-01-001-1 | Устройство щебеночной подготовки в т.ч. 41.2МЗ под лотки Б-7 | 100 м3 | 0,9 |
| 8 | Е30-01-010-1 | Устройство водобойного колодца из бетона В15 | 100 м3 | 0,0348 |
| 9 | Е30-01-010-1 | Укрепление выходной части из бетона В15 | 100 м3 | 0,0496 |
| 10 | Е30-01-010-1 | Устройство монолитного упора из бетона В15 | 100 м3 | 0,2028 |
| 11 | Е30-01-010-1 | Устройство водобойной сетки из бетона В15 | 100 м3 | 0,0168 |
| 12 | Е37-04-002-3 | Устройство конструкции из сборного железобетона лотков с заделкой стыков цементным раствором | 100 м3 | 0,325 |
| Пересечения и примыкания Локальная смета №05-01-001 (съезд на ПК 0+17) |  |  |  |  |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 12 | Е 27-06-024-6 | Укладка и пропитка с применением битума: щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 | 0,013 |
| 13 | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,03 |
| 14 | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б III марки, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,03 |
| 15 | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 доб. Толщ. 2см | 1000 м2 | 0,396 |
| 16 | Е 27-06-024-4 | Укладка и пропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 8 см крепление обочин | 1000 м2 | 0,027 |
| 17 | Е 27-06-024-5 | Укладка и пропитка с применением битума: при изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к нома 27-06-004-4 доб.толщ. 2см | 1000 м2 | 0,058 |
| Локальная смета №05-01-002 (съезд на ПК 2+99) Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 16 | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,08 |
| 17 | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б III марки, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,26 |
| 18 | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 доб. Толщ. 2см | 1000 м2 | 1,04 |
| 19 | Е 27-06-024-4 | Укладка и пропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 8 см крепление обочин | 1000 м2 | 0,046 |
| 20 | Е 27-06-024-5 | Укладка и пропитка с применением битума: при изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к нома 27-06-004-4 доб.толщ. 2см | 1000 м2 | 0,112 |
| Локальная смета №05-01-003 (съезд на ПК 0+46, ПК 3+17, ПК4+05, ПК8+00) 4 шт. |  |  |  |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Е01-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,056 |
| 2 | Е01-01-031-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-1 | 1000 м3 | 0,056 |
| 3 | Е01-01-031-2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,097 |
| 4 | Е01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-2 | 1000 м3 | 0,388 |
| 5 | Е01-01-023-8 | Разработка грунта с перемещением до 100 м скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,044 |
| 6 | Е01-01-023-20 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме Е01-01-023-8 на 100м | 1000 м3 | 0,44 |
| 7 | Е01-02-002-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | 1000 м3 | 0,056 |
| 8 | Е01-02-002-6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-002-3 на 5 проходов | 1000 м3 | 0,28 |
| 9 | Е01-01-108-3 | Планировка прицепными грейдерами средними гребня и откосов насыпи , 1-3 группа грунтов | 1000 м2 | 0,336 |
| 10 | Е01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,175 |
| 11 | Е01-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,012 |
| 12 | Е01-02-040-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 1,23 |
| 13 | Е01-01-106-1 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с), 1 группа грунтов излишнего растительного | 1000 м3 | 0,044 |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 14 | Е27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,8 |
| 15 | Е27-04-006-3 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): двухслойного нижнего | 1000 м2 | 0,228 |
| 16 | Е27-04-006-4 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3 доб. толщ. 2 см | 1000 м2 | 0,456 |
| 17 | Е 27-06-024-6 | Укладка и пропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 8 см | 1000 м2 | 0,216 |
| 18 | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,056 |
| 19 | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б III марки, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,184 |
| 20 | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 доб. долщ. 2см | 1000 м2 | 0,736 |
| 21 | Е 27-06-024-4 | Укладка и пропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 8 см крепление обочин | 1000 м2 | 0,052 |
| 22 | Е 27-06-024-5 | Укладка и пропитка с применением битума: при изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к нома 27-06-004-4 доб.толщ. 2см | 1000 м2 | 0,104 |
| 23 | Е01-02-044-1 | Устройство щебеночной призмы | 100 м3 | 0,16 |
| 24 | Е22-01-001-8 | Разборка асбестоцементных водопроводных труб диаметром 500 мм К0,6 (без материальных ресурсов) | км | 0,009 |
| 25 | Е27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,0486 |
| 26 | Е27-03-008-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,1863 |
| Локальная смета №05-01-004 (съезд на ПК 11+14, ПК 11+28) 2 шт. |  |  |  |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 10 | Е01-02-040-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 2,51 |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 16 | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,1 |
| 17 | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б III марки, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,334 |
| 18 | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 доб. долщ. 2см | 1000 м2 | 1,336 |
| Локальная смета №05-01-005 на площадку разворотную |  |  |  |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 10 | Е01-02-040-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 0,733 |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |
| 16 | Е27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,08 |
| 17 | Е27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б III марки, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,266 |
| 18 | Е27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 доб. долщ. 2см | 1000 м2 | 1,064 |
| Локальная смета №05-01-006 на устройство пересечений автодороги с водопроводом (3шт) |  |  |  |  |
| Раздел 1. Пересечения с водопроводом |  |  |  |  |
| 1 | Е22-01-011-8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (футляры) | км | 0,05 |
| 2 | Е22-02-003-8 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | км | 0,05 |
| 3 | Е22-05-004-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм К=0,5 | Шт. | 3 |
| 4 | Е01-01-034-1 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов песком | 1000 м3 | 0,069 |
| 5 | С408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 76 |
| Локальная смета №05-01-007 на устройство пересечений кюветов с подземными коммуникациями (9шт) |  |  |  |  |
| Раздел 1. Пересечения – 9 шт. |  |  |  |  |
| 1 | Е01-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 1 группа грунтов | 1000 м3 | 0,027 |
| 2 | Е01-01-031-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-1 | 1000 м3 | 0,054 |
| 3 | Е01-01-004-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместительностью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,018 |
| 4 | Е01-01-031-2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов перемещение | 1000 м3 | 0,018 |
| 5 | Е01-01-031-2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов обратное перемещение | 1000 м3 | 0,018 |
| 6 | Е01-01-031-2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 2 группа грунтов | 1000 м3 | 0,027 |
| 7 | Е01-01-031-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-031-2 | 1000 м3 | 0,027 |
| 8 | Е01-02-027-5 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,171 |
| 9 | Е22-01-011-11 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм | км | 0,036 |
| 10 | Е22-02-002-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм | км | 0,036 |
| 11 | Е42-01-004-4 | Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски | 100 м3 | 0,072 |
| Локальная смета №06-01-001 на обстановку пути |  |  |  |  |
| Раздел 2. Дорожная разметка |  |  |  |  |
| 11 | Е27-09-016-3 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м | км | 0,05 |
| Раздел 3. Установка барьерного ограждения - 352 м |  |  |  |  |
| 12 | Е27-09-002-4 | Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2 м | 100 м | 3,52 |
| Локальная смета №06-01-002 на тротуары |  |  |  |  |
| Раздел 1. Конструкция тротуара |  |  |  |  |
| 1 | Е01-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 1 группа грунтов растительный слой | 1000 м3 | 0,32 |
| 2 | Е01-02-027-12 | Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 1,336 |
| 3 | Е01-01-031-1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с), 1 группа грунтов перемещение К=0,85 | 1000 м3 | 0,004 |
| 4 | Е01-02-027-4 | Разравнивание площадей ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,004 |
| 5 | Е01-01-014-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,316 |
| 6 | Х403-1-1 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 1 км. (класс груза 1) | т | 379 |
| 7 | Е01-01-015-1 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины. Группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,632 |
| 8 | Е01-01-016-1 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,316 |
| 9 | Е27-04-001-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1,6 |
| 10 | Е27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 5,6 |
| 11 | Е27-07-002-2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 искл. толщ. 2 см | 100 м2 | -11,2 |
| 12 | Е27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см | 100 м2 | 4 |
| 13 | Е27-06-001-3 | Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью: до 10,5 м2 | 100 м3 | 0,006 |

Временные здания и сооружения – 195,502 тыс. руб.

Прочие работы и затраты ( затраты по перевозке рабочих 0,85%) – 49,345 тыс. руб.

Резерв средств на непредвиденные работы затраты 1,5% (3%) – 87,820 тыс. руб.

ВСЕГО  С УЧЕТОМ НДС И  КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕСЧЕТА  8 552 738  РУБЛЕЙ

Техническая характеристика объекта:

строительство автодороги «Аликово-Ишаки»-Нижние Шиуши в

Аликовском   районе Чувашской Республики

Наименование вида работ                                                     строительство

| Протяжение дороги, (участка с вводом) км | 1,128 |
| --- | --- |
| Тип покрытия | асфальтобетон |
| Категория | V |
| Ширина проезжей части, м | 4,5 |
| Ширина земляного полотна, м | 6,5 (8,5) |
| Дорожно-климатическая зона по СНиП 2.05.02-85 | III |
| Трубы, ж/б-2-шт.-d=0,8м; штук / пог.м водопропускное сооружение | 2/20,0 |
| Мосты, путепроводы штук / пог.м | - |
| Близость к крупным городам с населением более 100 тыс. человек, город, км | г.Чебоксары, 45 км |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

На завершение строительства а/д «Аликово-Ишаки»-Нижние Шиуши в Аликовском районе Чувашской Республике

| с.Аликово |  | «____» _______ 2011 г. |
| --- | --- | --- |

Муниципальный заказчик – администрация Аликовского района (далее – Заказчик) в лице главы администрации Аликовского района Читнаева Леонида Анатольевича, действующий на основании Устава с одной стороны  и  _______(далее – Генподрядчик) в лице  _______________, действующий на основании _________с другой стороны,  (а вместе именуемые - Стороны),  действующие на основании Гражданского кодекса Российской  Федерации, Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ, иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «___» ________ 2011 г., заключили настоящий Муниципальный  контракт на ______________ (далее – Контракт) на нижеследующих условиях.

###### 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, Генподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, в соответствии с видом работ и затрат, указанных в аукционной документации -  ЛОТ № ___ - __________________________________расположенного по адресу: 
______________________________________________________________.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ (в  соответствии Приложении №2) по Объекту в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией, в том числе согласно Календарному плану работ (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Предусмотренные Контрактом работы Генподрядчик выполняет собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта, заданием Заказчика в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией на производство работ.

1.4. Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

- 2. Цена Контракта. Порядок оплаты

- 2.1. Цена Контракта составляет ___________________________ рублей,  в том числе НДС ______ рублей.

2.2. Финансирование работ осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере ________руб.  и местного бюджета – 100000 (сто тысячи) рублей ____ копеек.

Муниципальный Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере   30 (тридцати) процентов стоимости работ по настоящему Муниципальному контракту  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение           10 (тридцати) дней с момента подписания Муниципального контракта  Исполнителем.

Окончательный расчет производится  в течение 10 (десяти) рабочих дней после оформления Сторонами  Акта о приеме выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ, затрат по форме КС-3, подтверждающими целевое использование  выделенных средств и акта ввода в эксплуатацию объекта строительства.

2.3. Цена контракта  включает в себя  все затраты, в том числе расходы на материалы, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей. Цена Контракта является неизменной на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3. Обязательства Сторон.

3.1. Обязательства Заказчика.

Заказчик обязуется:

3.1.1. Представители Заказчика и контролирующие организации имеют право беспрепятственного доступа на Объект ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода строительства, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Генподрядчика предписания при обнаружении нарушений и отступлений от утвержденного проекта и действующих нормативно-технических документов.

3.1.2. Осуществлять технический контроль и надзор за производством и качеством работ, соблюдением сроков из выполнения.

3.1.3. Оплачивать выполненные Генподрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Обязательства Генподрядчика.

Генподрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнить своими и привлеченными силами и сдать Заказчику все предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, в объеме и в  сроки, предусмотренные Контрактом.

3.2.2. Использовать полученные от Заказчика денежные средства по назначению в соответствии с Контрактом.

3.2.3. При выполнении работ обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по  технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений, очистке строительных территорий, выполнению противопожарных мероприятий.

3.2.4. При обнаружении не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, грозящих годности результатов работ либо создающих невозможность их завершения в срок, немедленно письменно предупреждать об этом Заказчика.

3.2.5. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.

3.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика об устранении обнаруженных недостатков выполненной работы или иных отступлений от условий Контракта.

3.2.7. Возмещать за свой счет ущерб, причиненных третьим лицам в процессе производства работ.

3.2.8. Своевременно предоставлять Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах (форма КС-3).

3.2.9. Оплачивать Заказчику услуги по осуществлению  (обеспечению)  технического надзора в размере 1,1%  от цены настоящего контракта.

4. Срок выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения контракта работы должны быть завершены до 30 октября 2011 года

5. Порядок выполнения работ

5.1. Генподрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком  производства работ, который представляется Заказчику для согласования в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов открытого аукциона в электронной форме .

5.2. Генподрядчик письменно, за 2 (Два) дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генподрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

5.4. В случае отказа Генподрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Генподрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Генподрядчиком работ, привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет  Генподрядчика.

5.5. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Генподрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения  Генподрядчиком обязанности по устранению недостатков и (или)  исправлению некачественно выполненных работ.

6. Порядок приемки - сдачи работ.

6.1. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - Постановление Госкомстата), а также документы необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

6.3. Заказчик ежемесячно осуществляет Генподрядчику оплату выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта и справки о стоимости выполненных работ в пределах договорной цены. Оплата фактически выполненных работ производится на основании  подписанных обеими сторонами справки  № КС-3 и акта о приемке выполненных работ № КС-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.

6.4. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, оплате не подлежат.

6.5. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Генподрядчиком, если Генподрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

7. Гарантии качества

7.1.Генподрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет 5 (Пять) лет с даты сдачи выполненных работ Заказчику.

7.3. Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего строительства Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Контракта, Заказчик должен заявить о них Генподрядчику в разумный срок по их обнаружению.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта  Генподрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Генподрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генподрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

7.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Генподрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Генподрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генподрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Генподрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет  Генподрядчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта в эксплуатацию по вине Генподрядчика, последний выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

8.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего  Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Генподрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта (но не более 10% от цены Контракта) за каждый день просрочки.

8.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Генподрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по контракту не изменяет обязательства  Генподрядчика по Контракту.

8.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

8.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Муниципальный заказчик освобождается от ответственности в случае отсутствия бюджетного финансирования, в том числе в случае выполнения Генподрядчиком работ сверх лимитов бюджетного финансирования на соответствующий финансовый год.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту по причине форс-мажорных обстоятельств (с оформлением двухстороннего соглашения), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту  продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны извещают письменно друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта  и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

9.3. Если стороны не могут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

10. Срок  действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в  Реестре контрактов и до полного исполнения обязательств Сторонами. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней после подписания настоящего Контракта Сторонами.

10.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения суда.

Настоящий Контракт расторгается Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае задержки Генподрядчиком начала строительства более чем на 2 (Две) недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на 1 (Один) месяц, либо отставание Генподрядчика от графика производства работ более, чем на 1 (Один) месяц;

- при систематическом несоблюдении Генподрядчиком требований по качеству работ;

- при выполнении Генподрядчиком работ с отступлением от требований нормативных документов, СНиП.

- в случае аннулирования лицензии на строительную деятельность или приостановление ее действия на срок более 3 недель, издания других актов государственных органов в рамках  Российской  Федерации;

- в случае установления факта проведения ликвидации Генподрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

- в случае, если у Генподрядчика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Генподрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении случаев, предусмотренных настоящим абзацем.

10.3. При расторжении Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Генподрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Генподрядчика подписать акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Генподрядчиком работы.

11. Порядок урегулирования  споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Генподрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет  Генподрядчик.

11.3. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший спор, то он разрешается арбитражным судом в установленном порядке.

12. Особые условия

12.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре контрактов. Соответствующие изменения должны быть зарегистрированы Заказчиком в указанном реестре в течение 3 (Трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

12.4. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

Приложения:

- Календарный план работ.

- Сметный расчет.

13.  Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик |  |  |  | Генподрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Аликовского района ЧР ИНН 2102001180 КПП 210201001 Адрес местонахождения: 429250, Чувашская Республика, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д.21, УФК по Чувашской Республике (Финансовый отдел администрации Аликовского района л/сч 02153007100 администрация Аликовского района л/сч 03023020010) Расчетный счет 40204810900000100045 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России г. Чебоксары БИК 049706001 |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик |  |  |  | Генподрядчик |
| Глава администрации Аликовского района |  |  |  |  |
|  |  |  | Л.А.Читнаев |  |
| МП |  |  |  | МП |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от «___» ______ 2011г.

# Календарный план

| Номер | Подробное содержание работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |

Заказчик :                                                                              Подрядчик:

Глава администрации

Аликовского района

________________Л.А. Читнаев                                                         ______________

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

от «___» ______ 2011г.

# Сметный расчет

| № поз | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |