Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛЕК РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 22.10.2012 № 750

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2012 № 750

с. Аликово

О подготовке дорожного хозяйства

### Аликовского района к работе в зимний период 2012-2013 годы

В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Аликоского района к работе в зимний период 2012-2013 гг., обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта  администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Аликовском районе к эксплуатации в зимний период 2012-2013 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению (прилагается).

2. Утвердить состав рабочей комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог общего пользования местного  значения в Аликовском районе к эксплуатации в зимний период 2012-2013 годы, согласно приложению №2 к настоящему постановлению (прилагается).

3. Отделу строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района:

3.1. Обеспечить исполнение:

3.1.1. Перечня основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог местного значения к  эксплуатации в зимний период 2012-2013 годы согласно приложению № 1;

3.1.2. Подрядными организациями условий муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг) по содержанию  автомобильных дорог и сооружений на них, а также своевременную и качественную подготовку к работе в зимний период, обратив особое внимание на:

обеспечение запасами противогололедных материалов (ПГМ) и создание расчетных запасов технической соли;

проведение подрядными организациями систематического входного контроля качества поставляемых ПГМ и приготовления песчано-соляной смеси с осуществлением  выборочного лабораторного контроля в соответствии с Временными требованиями к ПГМ (письмо Росавтодора от 08.09.2006                       № 01/-28/6301).

3.3. Осуществлять постоянный контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых подрядным организациям финансовых средств, направленных на своевременную подготовку дорожного хозяйства к обеспечению стабильного функционирования автомобильных дорог общего пользования, обслуживаемых подрядными организациями в зимний период 2012-2013 годы.

3.4. Организовать контроль мониторинга цен при закупке подрядными организациями противогололедных материалов в соответствии с заключенными контрактами.

3.5. Организовать проведение в октябре - ноябре месяцах т.г. проверки хода подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения, имущественного комплекса и подрядных организаций к работе в зимних условиях.

3.6. Обеспечить своевременное финансирование и авансирование этих работ в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2012 и 2013 годы.

3.7. Обеспечить сбор и предоставление информации:

о ходе подготовки автомобильных дорог общего пользования в Аликовском районе к работе в зимний период по форме приложения 3 к настоящему постановлению в срок до 1 числа каждого месяца.

о состоянии автомобильных дорог общего пользования для принятия оперативных мер по обеспечению безопасности дорожного движения через центральную диспетчерскую службу в КУ «Чувашупордор» Минстроя Чувашии.

4. Рекомендовать главам сельских поселений Аликовского района разработать и осуществить мероприятия, направленные на подготовку автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности  сельских поселений, к работе в зимний период 2012-2013 годы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района.

Глава администрации

Аликовского района                                                                           А.Н. Куликов

Приложение 1

к постановлению администрации

Аликовского района

от  22.10.2012 № 750

Перечень

основных мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения в Аликовском районе Чувашской Республике

к эксплуатации в зимний период 2012-2013 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить подготовку автомобильных дорог, имущественного комплекса и предприятий, занятых на содержании автодорог к эксплуатации в зимний период в соответствии с нормативными требованиями, допустимыми по условиям безопасности дорожного движения, для чего завершить работы: |  | Администрация Аликовского района, эксплуатационные дорожные организации* |
|  | -по устранению мелких деформаций и повреждений покрытий, заливке швов и трещин на дорожном покрытии, приведению в работоспособное состояние системы дорожного водоотвода, элементов обстановки пути, искусственных сооружений; | до 01.11.2012г |  |
|  | -по заготовке необходимых объемов материалов для устранения мелких деформаций и повреждений покрытий в зимний период; | до 01.11.2012г |  |
|  | -по приведению в рабочее состояние существующих, а при необходимости созданию дополнительных баз хранения противогололедных материалов, в том числе баз хранения жидких хлоридов (природные рассолы) и чистой соли; | до 01.11.2012г. |  |
|  | -по заготовке противогололедных материалов, в том числе: |  |  |
|  | 50% | до 20.10.2012 г. |  |
|  | 80% | до 30.10.2012 г. |  |
|  | 100% | до 10.11.2012 г. |  |
|  | -по ремонту дорожной техники, занятой на работах в зимний период; | до 01.11.2012 г. |  |
|  | -по подготовке теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей; | до 01.11.2012 г. |  |
|  | -по подготовке искусственных сооружений и других элементов дорог, влияющих на их устойчивое функционирование; | до 01.11.2012 г. |  |
|  | -по подготовке зданий и сооружений имущественного комплекса. | до 01.11.2012 г. |  |
| 2. | Представить в администрацию Аликовского района сведения об объемах ПГМ в разрезе подрядных организаций: необходимых на зимний период 2012-2013 гг, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р; | до 10.11.2012 г. | эксплуатационные дорожные организации |
| 3. | Обеспечить ежемесячно, начиная с 30.10.2012 г., представление информации в РГУ «Чувашупордор» Минстроя Чувашии до 01.12.2012г. о ходе подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период по форме приложения 3 | до 1 числа каждого месяца | Администрация Аликовского района, эксплуатационные дорожные организации |
| 4. | Образовать комиссии по оперативному контролю за ходом подготовки автодорог к эксплуатации в зимних условиях. | до 01.11.2012 г | Администрация Аликовского района, эксплуатационные дорожные организации |
| 5. | Обеспечить оперативную работу центральной диспетчерской службы в зимний период. | до 01.11.2012 г. | эксплуатационные дорожные организации |
| 6. | Приобрести необходимую технику (пескоразбрасыватели, распределители солей), оборудование и запасные части. | до 01.11.2012 г. | Эксплуатационные дорожные организации* |
| 7. | Обеспечить необходимый запас горюче-смазочных материалов. | до 01.11.2012 г | Эксплуатационные дорожные организации |
| 8. | Привести в состояние готовности резервные механизированные отряды по борьбе со снежными заносами. | до 01.11.2012 г. | Эксплуатационные дорожные организации |
| 9. | Создать ремонтные бригады для проведения ремонта дорожной техники | до 01.11.2012 г. | Эксплуатационные дорожные организации |
| 10. | Организовать в зимний период дежурство из числа ответственных работников аппарата дорожно-эксплуатационных организаций | постоянно | Эксплуатационные дорожные организации |

* - мероприятия, предусмотренные перечнем, реализуются по согласованию с

исполнителями

Приложение 2

к постановлению администрации

Аликовского района

от   22.10.2012 № 750

Состав рабочей комиссии

по оперативному контролю за ходом подготовки автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в Аликовском районе Чувашской Республике

к эксплуатации в зимний период 2011-2012 годы

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Никитина Лидия Михайловна | - | первый заместитель главы администрации Аликовского района, начальник управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1. Терентьев Александр Юрьевич | - | начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 2. Архипов Сергей Александрович | - | ведущий специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района |
| 3. Майоров Евгений Алексеевич | - | генеральный директор ОАО "Алиководорстрой" (по согласованию) |
| 4. Главы администраций сельских поселений Аликовского района (по согласованию) |  |  |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе подготовки автомобильных дорог общего пользования местного значения  в Аликовском районе Чувашской Республике к эксплуатации в зимний период 2012-2013 годы

по состоянию на _________  2012 год_________________________

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность дорог, км |  |
| 2. | Годовая потребность и заготовка противогололедных материалов: песок потребность , тыс. куб.м заготовлено, тыс. куб.м, % реагенты потребность, тыс. тонн заготовлено, тыс. тонн, % в том числе песко-соляная смесь потребность, тыс.тонн заготовлено, тыс. тонн, % жидкие ПГМ годовой объем применения, тыс. тонн заготовлено, тыс.тонн, % |  |
| 3. | Наличие и готовность пескобаз по типам: бункерные наличие, шт. готовность, шт., % прочие наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 4. | Среднее расстояние между пескобазами, км |  |
| 5. | Наличие и готовность техники, занятой на зимнем содержании дорог, всего: наличие, шт. готовность, шт., % в том числе: КДМ -II- Автогрейдеры -II- Прицепные грейдеры -II- Роторные снегоочистители -II- Экскаваторы и погрузчики -II- Бульдозеры -II- Колесные трактора со снегоочистительным оборудованием -II- |  |
| 6. | Готовность теплых стоянок для техники: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 7. | Готовность помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 8. | Готовность отопительных систем помещений: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 9. | Готовность водопропускных труб к работе в зимних условиях: наличие, шт. готовность, шт., % |  |
| 10 | Готовность водоотводных сооружений (лотки, быстротоки, кюветы) наличие, п.м. готовность, п.м., % |  |

Руководитель органа управления дорожным хозяйством:  ________________________________

подпись                                       ФИО

Исполнитель_________________________________           Телефон_________________

подпись                                       ФИО