Глава

Об  утверждении районной целевой

программы   «Развитие   энергетики

Аликовского   района     Чувашской

Республики     на   2006-2010  годы»

С целью дальнейшего развития и укрепления энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов  Аликовского района Чувашской Республики и во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 «Об энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года» Собрание депутатов Аликовского района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Развитие энергетики  Аликовского района Чувашской Республики на 2006-2010 годы».

2. Определить заказчиком Программы администрацию Аликовского района.

3. Установить, что при подготовке проектов бюджетов Аликовского района на соответствующие годы Программа включается в перечень районных программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономике, имущественным отношениям, торговле, предпринимательству, строительству, транспорту и связи Собрания депутатов Аликовского района, начальника отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района.

Глава

Аликовского района                                                                    А.И. Платонов

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Аликовского района

от 25.12.2007 №183

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

развития энергетики  Аликовского района Чувашской Республики

на 2006-2010 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Районная целевая программа развития энергетики Аликовского района Чувашской Республики на 2006-2010 годы |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 «Об Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2006 г. № 23 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2006 года «Думать по-новому, работать творчески» |
| Заказчик | – | Администрация Аликовского района |
| Ответственный разработчик Программы | – | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры Администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| Цели Программы | – | дальнейшее развитие и укрепление энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов Аликовского района Чувашской Республики; снижение себестоимости при производстве и передаче электрической и тепловой энергии, модернизация систем энергоснабжения Аликовского района Чувашской Республики координация действий субъектов энергетического рынка для получения максимальной выгоды для населения и предприятий Аликовского района Чувашской Республики |
| Задачи Программы | – | выявление узких мест объектов и элементов систем энергоснабжения, их дальнейшая реконструкция; оптимизация топливно-энергетического баланса Аликовского Чувашской Республики; достижение стратегических ориентиров энергоэффективности; совершенствование системы управления энергетикой и оптимизация режимов работы энергетических систем; повышение эффективности источников энергии; улучшение эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий; проведение непрерывного энергетического мониторинга всех объектов; создание современных систем учета энергии; повышение бюджетной эффективности энергетики; подготовка и переподготовка кадров для совершенствования энергетического комплекса; информационное обеспечение современного энергоснабжения |
| Срок реализации Программы | – | 2006-2010 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | – | энергетическое сопровождение реализации приоритетных национальных проектов на территории Аликовского Чувашской Республики: «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса»; обеспечение энергетической и бюджетной безопасности Аликовского района Чувашской Республики; обеспечение темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей; повышение энергоэффективности; повышение надежности энергообеспечения за счет реконструкции оборудования; электрификация новых улиц; резервирование энерго- и топливообеспечения; техническое перевооружение энергооборудования и сетей; разработка проектов и строительство новых энергоисточников с использованием когенерации |
| Основные исполнители мероприятий Программы | – | Управление экономики градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района ЧР; Финансовый отдел администрации Аликовского района ЧР; ОАО «Чувашэнерго»; сельские поселения Аликовского района ЧР; МУП «Тепловодоканал»Аликовский» Аликовского района ЧР; Предприятия и организации различных форм собственности Аликовского района ЧР |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общая сумма финансирования – 50,886 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (Инвестиционный фонд) – 15,57 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 17,445 млн. рублей; средства местных бюджетов – 5,8 млн. рублей; внебюджетные источники – 12,071 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | в результате реализации мероприятий Программы к 2010 году: выработка электроэнергии на одного жителя составит 1700 кВтּч/чел. в год энергетические потребности Аликовского района Чувашской Республики в первичных топливно-энергетических ресурсах будут полностью удовлетворены обеспечение потребителей тепловой энергией в полном объеме |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Аликовского района Чувашской Республики Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 5 февраля до 2011 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики. Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2011 года информирует Кабинет Министров Чувашской Республики о ходе выполнения Программы. |

# Введение

Районная целевая программа развития энергетики  Аликоского района Чувашской Республики на 2006-2010 годы разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р, которым утверждена Энергетическая стратегия России на период до 2020 года, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 349 «Об Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2006 г. № 23 «О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н. Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2006 года «Думать по-новому, работать творчески», с учетом реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса», Республиканской целевой программой развития  энергетики Чувашской Республики на 2006-2010 годы.

Потенциал энергосбережения в России, по оценке специалистов, составляет около 35% от уровня энергопотребления. Около 32% этого потенциала сосредоточено на хозяйствующих объектах топливно-энергетического комплекса, еще столько же в промышленности, почти 20% в коммунально-бытовом секторе, 10% на транспорте, 6% в агоропромышленном комплексе.

Реализация государственной энергосберегающей политики в Аликовском районе Чувашской Республики  должна обеспечивать экономическую заинтересованность энергопроизводителей и потребителей в экономии энергетических ресурсов, сократить финансовые затраты потребителей, включая население, на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов, улучшить экологическую обстановку в районе.

Программа является инструментом претворения в жизнь первого этапа реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики. Она предусматривает обеспечение темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей за счет существующих генерирующих мощностей путем повышения эффективности их эксплуатации при государственном контроле за энергетической безопасностью и государственном регулировании формирования и функционирования энергетических рынков.

Формирование на основе комплексного анализа состояния и прогноза развития энергетической базы и тенденций развития отраслей экономики  Аликовского района Чувашской Республики научно обоснованной технической, экономической и управленческой политики энергосбережения и разработка на ее основе системы производственных, организационных, финансовых механизмов и мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе; сокращение финансовых затрат на обеспечение энергосбережения хозяйствующих субъектов бюджетной сферы, дотации из республиканского и местных  бюджетов на покрытие энергозатрат объектов жилищно-коммунального хозяйства и населения; улучшение экологической обстановки в райцентре и населенных пунктах  района.

Содержание проблемы и необходимость

решения ее программными методами

Комплексной программой  социального-экономического развития Аликовского района Чувашской Республики на 2007 -2010  годы, утвержденной решением Собрания депутатов Аликовского района от 13 марта 2007 года №124, предусмотрено увеличение валового  продукта в 1,8   раза по отношению к уровню 2003   года – до  1085   млн. рублей. Это ставит перед энергетиками Аликовского района Чувашской Республики задачи по энергетическому сопровождению темпов экономического роста, направленные на:

обеспечение устойчивых темпов экономического роста Аликовского района  Чувашской Республики необходимым объемом энергоносителей преимущественно за счет имеющихся генерирующих мощностей;

увеличение мощностей существующих электрических и газовых сетей для обеспечения дополнительной выработки и удовлетворения потребностей организаций и населения  Аликовского района Чувашской Республики в электроэнергии и газе;

увеличение мощностей трансформаторных подстанций в центрах питания;

сокращение потерь энергоносителей (энергосбережение) и повышение уровня теплофикации вновь вводимых объектов реальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

проведение подготовительных мероприятий (проектное, финансово-материальное обеспечение) ввода новых мощностей электрогенерации после 
2010 года (второй этап реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года);

обеспечение энергобезопасности Аликовского района  Чувашской Республики путем развития резервного топливного хозяйства котельных установок и повышения уровня автоматизации учета энергоносителей;

кадровое обеспечение развития отрасли.

Электроснабжение Аликовского района осуществляется от Чувашской энергосистемы через опорную подстанцию 220/110/35/10 кВ «Аликово» мощностью трансформаторов 2х16МВА. Подстанция «Аликово запитывает по ВЛ-110 кВ п/ст 110/10кВ «Яндоба» и по ВЛ-35кВ п/ст «Таутово»

Питание п/ст «Аликово» осуществляется  по двухцепной ВЛ-220 кВ «Чебоксары-Аликово», от этой подстанции  по ВЛ-220 кВ передается электроэнергия в южные районы  Чувашской Республики.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает  надежное электроснабжение района. Основной проблемой является изношенность распределительных  электрических сетей 0,4-10кВ, которые находятся в неудовлетворительном состоянии из-за недостатка финансирования.

Теплоснабжение  потребителей Аликовского района децентрализованное от мелких отопительных котельных. Котельные, в основном, работают на газовом топливе.

Отопление индивидуальной жилой застройки – газовое.

В настоящее время газоснабжение потребителей Аликовского района осуществляется природным газом, В восточную часть района природный газ подается по отводу от магистрального газопровода Ямбург-Тула. АГРС находится в Б.Атмени. Газоснабжение центральной и восточной части  Аликовского района осуществляется по межпоселковым газопроводам от двух АГРС.

Сети  газопровода имеют подземную прокладку.

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшает уссловия проживания населения, позволяет использовать газ как топливо для котельных, значительно снижает  расходы на тепло- и электроснабжение.

Решение указанных задач требует консолидации усилий и ресурсов, имеющихся в распоряжении Аликовского района  Чувашской Республики, на совершенствовании систем газо-, электро- и теплоснабжения, строительстве и модернизации энергетических объектов, оптимизации топливно-энергетических балансов. Координация действий органов  местного самоуправления и организаций всех форм собственности, участвующих в создании и эксплуатации объектов энергетики, в рамках программно-целевого подхода позволит реализовать проекты в оптимальной очередности. Средства будут направлены на самые необходимые и энергоэффективные мероприятия. Это, в свою очередь, повысит надежность энергоснабжения и сократит сроки окупаемости капитальных вложений. Такой подход обеспечит достижение максимального эффекта при минимальных затратах, позволит осуществить модернизацию систем энергоснабжения  Аликовского района Чувашской Республики при меньших темпах роста тарифов. Будет обеспечена стратегическая задача развития энергетики – обеспечение устойчивого экономического роста при сохранении энергетической безопасности Аликовского района Чувашской Республики.

# II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Цели Программы:

дальнейшее развитие и укрепление энергетического комплекса для надежного и эффективного функционирования всех производственных и социальных объектов  Аликовского района Чувашской Республики;

снижение себестоимости при производстве и передаче электрической и тепловой энергии, транспортировке природного газа;

модернизация систем энергоснабжения  Аликовского района Чувашской Республики при минимально возможных темпах роста тарифов;

координация действий субъектов энергетического рынка.

Задачи Программы:

выявление узких мест объектов и элементов систем энергоснабжения, их дальнейшая реконструкция;

оптимизация топливно-энергетического баланса Аликовского района Чувашской Республики;

достижение стратегических ориентиров энергоэффективности;

повышение эффективности источников энергии;

улучшение эксплуатации энергетических объектов и внедрение энергосберегающих технологий;

проведение непрерывного энергетического мониторинга всех объектов;

создание современных систем учета энергии;

подготовка и переподготовка кадров для совершенствования энергетического комплекса;

информационное обеспечение современного энергоснабжения.

Программа  развития энергетики Аликовского района является первым этапом реализации Энергетической стратегии Чувашской Республики на период до 2020 года и реализуется в 2006-2010 годах.

III. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы разработаны в соответствии с Энергетической стратегией Чувашской Республики на период до 2020 года и сгруппированы в блоки.

Совершенствование нормативной правовой базы. Предусматриваются разработка и внедрение регламента согласования технических условий на строительство объектов энергетики, подключения к электрическим, тепловым и газовым сетям; стимулирующих энергоэффективных тарифов; механизмов экономического стимулирования использования альтернативных энергетических ресурсов.

Развитие материально-технической базы энергетики. Предусматриваются  реконструкция  подстанций, техническое перевооружение и реконструкция воздушных линий электропередачи.

В рамках реализации приоритетных национальных проектов:

«Здоровье» –  повышение надежности энергоснабжения объектов здравоохранения, реконструкция линий электропередачи и трансформаторных подстанций;

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – предусмотрены электрификация новых улиц ; реконструкция подстанций напряжением 100 кВ  ( «Пилорама», «Агропромхимия», «60 лет Октября», «Очистные», «Молния», «Яндоба») в зонах жилищной застройки.

«Развитие АПК» – предусмотрены реконструкция подстанций с вводом дополнительных мощностей .

Развитие газовых сетей. Предусматриваются строительство, реконструкция, закольцовка газопроводов в целях надежного газоснабжения населения, предприятий и организаций района с учетом возможного роста дополнительных потребителей.

Развитие генерации и теплоснабжения.  Планируется реконструкция квартальных котельных с заменой котлов, а также тепловых сетей, разработка проектно-сметной документации на модернизацию объектов теплоснабжениия.

Обеспечение энергобезопасности Аликовского района  Чувашской Республики. Предусматриваются резервирование электроснабжения социально значимых объектов, повышение уровня автоматизации учета энергоносителей, строительство установок резеркного топлива в котельных на газовом топливе.

Подготовка кадров. Мероприятия направлены на подготовку инженерных кадров в учебных заведениях Чувашской Республики, в том числе в сфере энергосбережения, повышение квалификации специалистов промышленных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства, работников бюджетной сферы в области эффективного использования энергетических ресурсов.

Мероприятия Программы основаны на расчетах схем энергоснабжения, результатов диагностики и обследований объектов энергетики.

#### IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

средства федерального бюджета (Инвестиционный фонд) – 15,57,0 млн. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – на обеспечение энергобезопасности Чувашской Республики – 17,445 млн. рублей;

средства местных бюджетов – на развитие генерации и теплоснабжения, автоматизацию учета энергоносителей – 5,8 млн. рублей;

внебюджетные источники, в том числе собственные средства предприятий, – на техническое перевооружение, реконструкцию топливно-энергетического комплекса – 12,071 млн. рублей.

Таблица 1

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

| Общие объемы затрат по источникам финансирования | Всего | В том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по Программе | 50,886 | 0,5 | 0,37 | 3,39 | 23,536 | 23,09 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (Инвестиционный фонд) | 15,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,93 | 8,64 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 17,445 | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 12,785 | 4,63 |
| местные бюджеты | 5,8 | 0,4 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| внебюджетные средства | 12,071 | 0,1 | 0,37 | 1,56 | 2,021 | 8,02 |

V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является администрация Аликовского района Чувашской Республики.

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, участвующих в создании и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса.

Основанием для финансирования строительства новых объектов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики является бюджетная заявка, подаваемая Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики для включения в республиканскую адресную инвестиционную программу в соответствии с Законом Чувашской Республики от 25 мая 2004 г. № 8 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» (в редакции законов Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. 
№ 44, от 14 июля 2006 г. № 36), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2005 г. № 5 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов республиканской адресной инвестиционной программы и их финансировании за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики».

Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с администрацией Аликовского районаЧувашской Республики, ответственной за выполнение программных мероприятий.

.

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит повышение эффективности использования потенциала энергетического сектора для обеспечения темпов экономического роста Аликовского района Чувашской Республики, стабильное и эффективное удовлетворение потребностей экономики и населения в топливно-энергетических ресурсах, энергетическое сопровождение реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование» и «Развитие АПК».

В результате реализации мероприятий Программы к 2010 году:

выработка электроэнергии на одного жителя составит 1700 кВтּч/чел. в год

энергетические потребности  Аликовского района Чувашской Республики в первичных топливно-энергетических ресурсах будут полностью удовлетворены.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

# районной целевой программы развития энергетики  Аликовского района Чувашской Республики на 2006-2010 годы

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования млн.с. рублей | Результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1.1. | Проведение энергетического мониторинга, разработка энергофинансовых бюджетов для организаций, финансируемых из местного бюджета | органы местного самоуправления*, бюджетные организации | ежегодно | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативов потерь при производстве и передаче тепловой и электрической энергии, нормативов запаса резервного топлива в соответствии с приказами Минпромэнерго России от 4 октября 2005 г. № 265, 267, 268, 269 | предприятия топливно-энергетического комплекса района (далее – ТЭК)* | 2006 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Проведение энергетических обследований в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» | предприятия топливно-энергетического комплекса района, бюджетные организации | 2006-2010 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Разработка механизмов экономического стимулирования повышения энергоэффективности в бюджетных организациях | Органы местного самоуправления | 2007 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| II. Развитие материально-технической базы энергетики |
| 2.1. | Проведение реконструкции подстанций напряжением 100 кВ с увеличением трансформаторной мощности, в том числе: КТП-№506 «Пилорама» 100 кВа – замена на 160кВа КТП-№505 «Агропромхимия» 100 кВа – замена на 250 кВа КТП-№503 «ул. 60лет Ок тября» 100 кВа – замена на 160 кВа КТП-№402 «Очистные» 100 кВа замена на 160 кВа ЗТП- №485 «Молния» 250 кВа – замена на 400 кВа | МУП «Тепловодоканал «Аликовский» - « - - « - - « - - « - - « - | 2006-2010 | внебюджетные источники - « - - « - - « - - « - - « - | 1,93 0,35 0,43 0,35 0,35 0,45 | - - - - - - | 0,35 0,35 - - - - | 0,44 - 0,215 - - 0,225 | 0,44 - 0,215 - - 0,225 | 0,7 - - 0,35 0,35 - | увеличение мощности увеличение мощности увеличение мощности увеличение мощности увеличение мощности |
| 2.2. | Проведение технического перевооружения и реконструкции, в том числе: |  | 2006-2010 |  | 11,461 | 0,5 | 0,02 | 1,89 | 2,651 | 6,39 | повышение надежности |
| 2.2.1. | Воздушных линий электропередачи: ВЛ 10 кВ ВЛ 0,4 кВ | МУП «Тепловодоканал «Аликовский» | 2009 | ОАО «Чувашэнерго» внебюджетные средства | 0,159 0,602 | - - | - - | - - | 0,159 0,602 | - - | Резервные линии |
| 2.2.2. | Оборудование подстанций, в том числе реконструкция: Реконструкции подстанции «Яндоба» путем замены эл. выключателей на ваакумные | ОАО «Чувашэнерго» | 2010 | Внебюджетные источники | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 | Повышение надежности |
| 2.2.3. | Замена провода ВЛ-0,4 кВ 4А-35 на 5А-50 L = 2700м, 5А-35 на 5А-50 L = 5805м, 4А-35 на 4А-50 L = 2011м по с.Аликово | МУП «Тепловодоканал «Аликовский» | 2006-2010 | Местный бюджет | 5,8 | 0,4 | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | Повышение безопасности и надежности |
| 2.2.4. | Проектно-изыскательские работы | Органы местного самоуправления | 2006-2010 | внебюджетные средства | 0,4 | 0,1 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | Возможность электрификации новых улиц |
| III. Развитие газовых сетей |
| 3.1. | Строительство, реконструкция газовых сетей в т.ч. | ОАО «Чувашсетьгаз»* | 2006-2010 | Федеральный и республиканский бюджетя | 15,57 | - - | - | - | 6,93 | 8,64 |  |
| 3.1,1. | Газопровод в/д – перемычка д. В.Татмыши - Ефремкасы . | ОАО «Чувашсетьгаз» | 2006-2009 | Федеральный бюджет | 3,84 | - |  |  | 3,84 | - | Соединяет Заволжскую и Вурманкассинскую АГРС |
| 3.1.2 | Газопровод в/д - перемычка д.Лобашкино – Питишев | ОАО «Чувашсетьгаз» | 2010 | Федеральный бюджет | 4,0 | - |  |  |  | 4,0 | Соединяет Вурманкассинскую и Атменьскую АГРС |
| 3,1,3 | Газопровод в/д – перемычка д.В.Хоразаны - Энехметь | ОАО «Чувашсетьгаз | 2010 | Федеральный бюджет | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 | Соединяет Вурманкассинскую и П ветку Заволжской АГРС |
| 3.1.4. | Газопровод в/д - перемычка д.Пизеры-Кораккасы | ОАО «Чувашсетьга | 2010 | Федеральный бюджет | 2,24 |  |  |  |  | 2,24 | Соединяет Вурманкассинскую и Атменьскую АГРС |
| 3,1,5 | Реконструкция газопровода н/д д.Изванкино | ОАО «Чувашсетьга | 2009 | Федеральный бюджет | 0,64 |  |  |  | 0,64 |  | Увеличение давления |
| 3.1.6 | Строительство газопровода н/д д.Синеры (соедиение ул.Лесная и ул.Кооперативная) | ОАО «Чувашсетьга | 2009 | Федеральный бюджет | 0,64 |  |  |  | 0,64 |  | Увеличение давления |
| 3.1.7. | Реконструкция газопровода н/д ( д.Пизенеры - Элекейкино) | ОАО «Чувашсетьга | 2009 | Федеральный бюджет | 0,8 |  |  |  | 0,8 |  | Увеличение давления |
| 3.1.8. | Реконструкция газопровода н/д с.Аликово (ул.Колхозная) | ОАО «Чувашсетьга | 2009 | Республиканский бюджет | 0,45 |  |  |  | 0,45 |  | Увеличение давления |
| 3.1.9. | Кольцевание газопровода н/д в районе РОВД (будущего), ГРПШ газопровод в/д и н/д с.Аликово (ул.Октябрьская, ул.Герцена | ОАО «Чувашсетьгаз» | 2009 | Республиканский бюджет | 0,56 |  |  |  | 0,56 |  | Увеличение давления |
| IV. Развитие генерации и теплоснабжения |
| 4.1. | Реконструкции квартальной котельной «Парковая» с заменой котлов | МУП «Тепловодоканал «Аликовский» | 2009-2010 | Республиканский бюджет | 9,0 |  |  |  | - 4,5 - - - | - 4,5 - - - | Повышение надежности и эффективности |
| 4.2. | Реконструкция тепловых сетей от котельных с.Аликово | МУП «Тепловодоканал «Аликовский» | 2009 | Республиканский бюджет | 3,1 |  |  |  | 3,1 | - | Уменьшение теплопотерь |
| 4.3. | Проектные работы по модернизации квартальных котельных | Проектные организации | 2008 | Внебюджетные источники | 0,9 |  |  | 0,9 |  |  |  |
| V. Обеспечение энергобезопасности Аликовского района Чувашской Республики |
| 5.1. | Строительство резервных линий электропередач до квартальных котельных ВЛ-10 кВ | МУП «Тепловодоканал «Аликовский» | 2009-2010 | Республиканский бюджет | 0,245 | - |  |  | 0,145 | 0,1 | Повышение надежности работы |
| 5.2. | Приобретение локальных дизельных электростанций для квартальных котельных – 2 шт. | МУП «Тепловодоканал «Аликовский» | 2009-2010 | Внебюджетные источники | 1,2 |  |  |  | 0,6 | 0,6 | Повышение надежности |
| 5.3. | Строительство установок резервного топлива в котельных на газовом топливе в т.ч: МУЗ «Аликовская ЦРБ» Кварт.кот. «Центральная» Кварт.кот.»Парковая» | МУЗ «ЦРБ» МУП «Тепловодоканал «Аликовский» | 2009-2010 2009 2009 2010 | Местный бюджет Республиканский бюджет | 6,0 2,0 2,0 2,0 |  |  |  | 4,0 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | Возможность использования резервного топлива |
| VI. Подготовка кадров |
| 6.1. | Организация подготовки и переподготовки кадров энергетических специальностей | Органы местного самоуправления, предприятия ТЭК | 2007-2010 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Обучение работников администраций поселений основам энергосбережения и проведению энергетического мониторинга | Минпромэнерго Чувашии, учебные заведения | 2007-2010 | республиканский бюджет Чувашской Республики внебюджетные средства | 0,1 0,4 | - - | - - | 0,03 0,13 | 0,03 0,13 | 0,04 0,14 | подготовка персонала администраций муниципальных районов и городских округов |
|  | Итого по Программе |  | 2006-2010 | всего, в том числе: федеральный бюджет (инвестиционный фонд) республиканский бюджет Чувашской Республики местный бюджет внебюджетные средства | 50,886 15,57 17,445 5,8 12,071 | 0,5 - - 0,4 0,1 | 0,37 - - - 0,37 | 3,39 - 0,03 1,8 1,56 | 23,536 6,93 12,785 1,8 2,021 | 23,09 8,64 4,63 1,8 8,02 |  |

# Text boxes

Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район\н

# депутатсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

# 25.12.2007 № 183

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

25.12.2007 № 183

с. Аликово