Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район

# депутачĕсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

# 29.08.2012 № 117

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

    - № 117

с. Аликово

Глава

О ходе реализации муниципальной  адресной

программы      «Капитальный              ремонт

многоквартирных домов Аликовского района

Чувашской Республики   на  2007-2012 годы»

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района Терентьева А.Ю.  «О ходе реализации муниципальной  адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Аликовского района Чувашской Республики на  2007-2012 годы», Собрание депутатов Аликовского района РЕШИЛО:

Информацию начальника отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района Терентьева А.Н.  «О ходе реализации муниципальной  адресной программы «Капитальный              ремонт многоквартирных домов Аликовского района Чувашской Республики   на  2007-2012 годы» принять к сведению.

Глава

Аликовского  района                                                                           В.Х. Дубинин

Информация о выполненных объемах строительных работ по программе Капитальный ремонт многоквартирных домов в Аликовском районе в 2011-2012гг.

2011 год

В 2011 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов произведен ремонт в 4-х  многоквартирных дома, общей площадью 7363,40 кв. метров, в которых проживает 263 человека.:

Общий объем финансирования программы составил  5779,971  тыс.руб. в том числе:

- 3000,0 тыс.руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 990,423 тыс.руб. – средства республиканского бюджета;

- 1500,0 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 289,548 тыс. руб. – средства собственников помещений в многоквартирном доме;

-  с. Аликово, ул. Гагарина, д.29;

(1 204,8 тыс.руб.)

1. Ремонт кровли и подвальных помещений (ремонт плоской кровли из мембраны, замена подъезд-ных окон и дверей). Подрядчик – ООО «Алстрой»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 730,810 тыс. руб.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем (замена сетей отопления, водоснабжения и установка общедомовых приборов учета тепла и холодной воды). Подрядчик – ООО «ЭнергоПромСервис»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 474,078 тыс.руб.

- с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д57;

(1 107,3 тыс.руб.)

1. Ремонт кровли (ремонт плоской кровли из мембраны, замена подъездных дверей). Подрядчик – ООО «Стройснаб»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 593,675 тыс. руб.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем (замена сетей отопления, водоснабжения и установка общедомовых приборов учета тепла и холодной воды). Подрядчик – ООО «ЭнергоПромСервис»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 513,648 тыс.руб.

- с. Аликово, ул. Парковая, д.5А;

(1 460,9 тыс.руб.)

1. Ремонт кровли и подвальных помещений (ремонт скатной кровли из профнастила, замена подъезд-ных и подвальных дверей). Подрядчик – ООО «СлавСтройСервис»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 962,790 тыс. руб.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем (замена сетей отопления, водоснабжения и установка общедомовых приборов учета тепла и холодной воды). Подрядчик – ООО «ЭнергоПромСервис»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 498,176 тыс.руб.

- с. Аликово, ул. Парковая, д.7А

(2 006,79 тыс.руб.)

1. Ремонт кровли и подвальных помещений (ремонт скатной кровли из профнастила , замена подъезд-ных и подвальных дверей). Подрядчик – ООО «Алстрой»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 1 054,21 тыс. руб.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем (замена сетей отопления, водоснабжения, и водоотведения и установка общедомовых приборов учета тепла и холодной воды). Подрядчик – ООО «Тепловодоканал»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 952,583 тыс.руб.

Во всех многоквартирных домах выполнены работы по ремонту кровель, ремонту внутридомовых инженерных систем (отопление, водопровод), в 3-х дома работы по ремонту подвальных помещений. Также в ходе выполнения работ по капитальному ремонту все многоквартирные дома были оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, и холодной воды); Все работы выполнены с применением современных строительных материалов.

2012 год

В 2012 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов произведен ремонт в 2-х  многоквартирных дома, общей площадью 2092,93 кв. метров, в которых проживает 111 человека.:

Общий объем финансирования программы составил  2 665,150  тыс.руб. в том числе:

- 1 017,483 тыс.руб. – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 335,912 тыс.руб. – средства республиканского бюджета;

- 1 178,231 тыс. руб. – средства местного бюджета;

- 133,524 тыс. руб. – средства собственников помещений в многоквартирном доме;

-  с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д.59;

(1 600,0 тыс.руб.)

1. Ремонт кровли (ремонт скатной кровли из мембраны, замена подъездных дверей). Подрядчик – ООО «ИдеалБизнесгрупп»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 1 052,305 тыс. руб.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем (замена сетей отопления, водоснабжения и установка общедомовых приборов учета тепла и холодной воды). Подрядчик – ООО МСО «Аликовская»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 547,695 тыс.руб.

- с. Аликово, ул. Парковая, д.15;

(1 065,15 тыс.руб.)

1. Ремонт кровли и подвальных помещений (ремонт плоской кровли из мембраны, замена подъезд-ных дверей). Подрядчик – ООО МСО «Аликовская»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 687,500 тыс. руб.

2. Ремонт внутридомовых инженерных систем (замена сетей отопления, водоснабжения и установка общедомовых приборов учета тепла и холодной воды). Подрядчик – ООО МСО «Аликовская»;

Сумма выполненных ремонтных работ – 377,650 тыс.руб.