Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район

# депутачĕсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

# 29.08.2012 № 118

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

    - № 118

с. Аликово

Глава

Информация о ходе подготовки

к отопительному сезону

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации района -  начальника управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района Никитиной Л.М. о ходе подготовки к отопительному сезону,  Собрание депутатов Аликовского района РЕШИЛО:

Информацию первого заместителя главы администрации района -  начальника управления экономики, сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Аликовского района Никитиной Л.М. о ходе подготовки к отопительному сезону принять к сведению.

Глава

Аликовского  района                                                                           В.Х. Дубинин

- Информация о подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2012-2013 г. (по состоянию на 20.08.2012г.)

- Постановлением администрации Аликовского района от 03.05.2012года  создана комиссия, а также утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2012-2013 года.

- Согласно данному постановлению необходимо выполнить следующие мероприятия:

- - Провести замену ветхих тепловых сетей – 100,0 м.

- - провести замену ветхих водопроводных сетей – 150,0м.

- - Подготовит жилфонд к ОЗП (33 многоквартирных дома) с оформлением паспортов готовности  - до 15 сентября 2012г.

- - Завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к ОЗП энергоснабжающих организаций – до 15 сентября.

- - Создание материально- технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ – до 01 октября 2012г.

- К осенне-зимнему периоду в Аликовском районе необходимо подготовить 87 объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы из них:

- 5 котельных на территории с.Аликово;

- 33 – многоквартирных дома;

- 12 объектов - учреждения здравоохранения;

- 16 объектов – учреждения образования;

- 28 объектов – учреждения культуры;

- 1 объект – учреждение спорта.

- Котельные

- К ОЗП необходимо подготовить 5 котельных расположенных на территории с.Аликово.

- В котельной «ЦРБ» проведены работы по текущему ремонту помещений. Продолжаются работы по ремонту оборудования (ремонт котла, замена трубопроводов).

- В котельной «Центральная» и «Парковая» завершены работы по ремонту помещений. Произведена замена сигнализаторов загазованности помещений. Производится замена манометров.

- В микрорайоне по ул. Гагарина завершены работы по замене ветхих тепловых сетей.

- Многоквартирные дома

- Во всех 27 многоквартирных домах с центральным отоплением проведена промывка и опрессовка системы отопления. Продолжаются работы по текущему ремонту общедомового имущества.

Учреждения здравоохранения:

- Аликовская ЦРБ,

- ФАП (фельдшерско- акушерские пункты) Теневский, М. Туванский, Таутовский, Раскильдинский, Б.Выльский, Элеккейкинский, Шумшевашский, Ч.Сорминский, Мартынкинский, Р.Сорминский, Вотланский.

В ЦРБ с. Аликово - проведена ревизия запорной арматуры, промывка и опрессовка системы отопления.

В ФАП проведена  госповерка 4-х приборов учёта природного газа.   В 10 ФАП проведена поверка приборов контроля загазованности среды. В Раскильдинском ФАП планируется заменить прибор контроля загазованности. В настоящее время  в ФАП ведутся работы по проверке дымоходов.

Завершаются работы по  подготовке наружных тепловых сетей(гидроиспытание труб, ревизия вентилей, кранов, задвижек). В котельной ЦРБ завершены работы по ремонту помещений и завершаются работы по подготовке оборудования к осеннее-зимнему отопительному периоду.

Учреждения  образования:

- школы (Аликовская, Большевыльская, Большеямашевсая, Вотланская, Илгышевская, Карачуринская, Питишевская, Раскильдинская, Таутовская, Тенеевская, Шумшевашская, Чувашско-Сорминская, Яндобинская);

- детские сады (Аликовский д/с №1, д/с №2, Таутовский д/с №3)

Завершаются работы по промывке и опрессовке  системы отопления.

В Большевыльской СОШ проведены работы по ремонту помещений котельной (покраска, побелка). Ведутся работы по замене расширительного бака в котельной.

В Раскильдинской СОШ –Произведена замена 5 радиаторов отопления. Произведен ремонт помещений котельной.

В Питишевской СОШ завершены работы по ремонту помещений котельной.

В Тенеевской СОШ ведутся работы по замене котла, а также ремонту помещений.

Проведена поверка 17 приборов контроля загазованности среды.

Проведена  госповерка 6-ти приборов учёта природного газа.  Осталось  провести 1-го прибора учета газа.

Учреждения  культуры:

В Раскильдинском ИКЦ полностью завершены работы по ремонту кровли, установке окон из ПВХ, отделка фасада и внутренних помещений. Завершаются работы по ремонту системы отопления.

В 2-х зданиях учреждений культуры, имеющих центральное отопление, проведены рпаботы по промывке и опрессовке  системы отопления.

Во всех учреждения ведутся подготовительные работы (текущий ремонт помещений котельных, проверка дымоходов).

Приборы контроля загазованности среды сданы на поверку.

Учреждения спорта:

В ФСК «Хелхем» завершены мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Проведена промывка и опрессовка системы отопления, а также диагностика приборов.